Инициативный проект №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование и цели инициативного проекта | Асфальтирование ул. Спортивная  в с. Костромское |
| 2. | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Холмского городского округа или его части (в том числе обоснование ее актуальности и приоритетности для жителей соответствующей территории) | Большой проблемой для жителей ул. Спортивная является плохое качество грунтовой дороги. В дождливое время года, при таянии снега пройти этот  участки  дорог пешком очень тяжело, т.к. стоит грязь. На этой улице живет много пожилых людей и детей, которым ежедневно приходится испытывать трудности, добираясь на учебу, в магазин и на работу. |
| 3. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы (в том числе описание конкретных мероприятий по реализации инициативного проекта) | Асфальтирование проезда ул. Спортивная протяженностью 290 м (разборка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, укладка асфальтобетонного покрытия) |
| 4. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта, в том числе:  - полное или частичное решение описанной проблемы;  - предполагаемое количество прямых благополучателей (человек);  - описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (дальнейшая реализация мероприятий проекта, дальнейшее использование, содержание объектов, образованных в результате реализации проекта) | Проект направлен на асфальтирование проезда улицы, что приведет к улучшению условий комфортного проживания жителей. |
| 5. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в том числе:  - предполагаемая общая стоимость инициативного проекта (в рублях);  - предполагаемая стоимость конкретных мероприятий по реализации инициативного проекта (в рублях). | Строительные работы (разборка грунта, устройство асфальтобетонного покрытия, установка железобетонных одностоечных опор, установка светильников) – 3 366 374.00 руб. |
| 6. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | Май - октябрь 2022 года |
| 7. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:  1) указание на планируемый объем инициативных платежей - если предполагается возможность финансового участия соответствующих заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта, в разрезе следующих групп:  - планируемый объем инициативных платежей, формируемый за счет денежных средств инициатора проекта;  - планируемый объем инициативных платежей, формируемый за счет денежных средств граждан;  - планируемый объем инициативных платежей, формируемый за счет денежных средств иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  2) перечень имущества, которое планируется получить от заинтересованных лиц (граждан, организаций) и (или) инициатора проекта, - если предполагается возможность добровольного имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;  3) перечень и объемы работ и (или) услуг, к выполнению (оказанию) которых планируется привлечь заинтересованных лиц (граждан, организации) (или) инициатора проекта, - если предполагается возможность добровольного трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | Финансовый вклад населения  33 664 руб.  Финансовый вклад ИП  33 664 руб.  проведение субботника;  покос обочин, прилегающих к проезду  - 20 629 руб. |
| 8. | Указание на объем средств бюджета Холмского городского округа в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей | 33 664 руб. |
| 9. | Указание на территорию Холмского городского округа и (или) его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определенную в соответствии с порядком, установленным [статьей 4](#Par76) настоящего Положения | с. Костромское, Холмский район, ул. Спортивная |

Инициатор (ы) проекта жители с. Костромское, в составе 19 человек.