|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе"Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Холмского городского округа на 2015-2020 годы» |

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование объекта строительства | Срок выполнения | Наличие проектно-сметной документации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) |
|  |
|  | Всего |  |  | 1 439 840,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул.Победы-ул.Адм.Макарова, в т.ч. ПСД | 2015 - 2016 годы | в наличии | 454 545,5 | |  |  | | --- | --- | | 2015 год | 44,4 % (уровень технической готовности объекта) | | 2016 год | 1,681 км | |
| 2 | Реконструкция путепровода по ул.Советская в г.Холмске, в т.ч.разработка ПД | 2015 год | в разработке | 12 263,1 | Обеспечивает безопасности дорожного движения на данном инженерном сооружении |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети с.Чехов | 2015 - 2016 годы |  | 31 334,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристик автомобильных дорог |
| 4 | Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 – 2016 годы |  | 89 126,3 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристик автомобильных дорог |
| 5 | Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015-2020  годы |  | 269 413,5 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристик автомобильных дорог |
| 6 | Содержание объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 - 2020 годы |  | 439 907,7 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества обслуживания населения |
| 7 | Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории Холмского городского округа | 2015 - 2020 годы |  | 70 000,0 | Повышение качества обслуживания дорожного хозяйства, повышение качества обслуживания населения |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации | 2015 - 2020 годы |  | 73 250,0 |  |
| 9 | Газификация автотранспорта | 2015 - 2020 годы |  |  | Улучшение экологической обстановки окружающей среды |