АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___15.02.2017 г.___ № __296__

г. Холмск

| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 года № 1270 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 частью 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 10, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 года № 1270 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ»  на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: общий объем финансирования  объем финансирования мероприятий муниципальной программы  составляет всего – 1 619 363,95 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 281 232,8 тыс. руб.,

2016 год – 625 609,8 тыс. руб.,

2017 год – 250 041,6 тыс. руб.,

2018 год – 136 202,4 тыс. руб.,

2019 год – 158 825,0 тыс. руб.,

2020 год – 167 452,35 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 409 743,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 97 400,0 тыс. руб.

2016 год – 256 179,0 тыс. руб.

2017 год  –  56 164,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 1 209 620,95  тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 183 832,8 тыс. руб.,

2016 год – 369 430,8 тыс. руб.,

2017 год – 193 877,6 тыс. руб.,

2018 год – 136 202,4 тыс. руб.,

2019 год – 158 825,0 тыс. руб.,

2020 год – 167 452,35 тыс. руб.

1.2. В разделе 9 программы слова «Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы на период 2015 - 2020 годов составляет 1 624 236,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета – 353 579,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 1 270 657,0  тыс. рублей (Приложение № 3)», заменить словами «Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы на период 2015 - 2020 годов составляет 1 619 363,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета 409 743,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета  1 209 620,95  тыс. руб. (Приложение № 3)».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (www.adm.kholmsk.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ» 	                                                          А.М. Сухомесов

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Холмского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от _15.02.2017 г. № 296_ |
| --- | --- |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N пп | Наименование объекта строительства | Срок выполнения | Наличие проектно-сметной документации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | 1 619 363,95 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул.Победы-ул.Адм.Макарова, в т.ч. ПСД | 2015 - 2016 годы | в наличии | 357 150,5 | Удовлетворение возрастающих потребностей в грузовых и пассажирских перевозках, развитие и совершенствование транспортной системы, обеспечение транспортной доступности для населения, повышение безопасности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| 2 | Реконструкция путепровода по ул.Советская в г.Холмске, в т.ч.разработка ПД | 2015 год | в наличии | 12 263,1 | Обеспечивает безопасности дорожного движения на данном инженерном сооружении |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети с.Чехов (включая расходы на инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку) | 2015 - 2016 годы |  | 20 700,1 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристик автомобильных дорог |
| 4 | Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015-2020 годы |  | 265 165,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристик автомобильных дорог |
| 5 | Содержание объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 - 2020 годы |  | 522 035,05 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества обслуживания населения |
| 6 | Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории Холмского городского округа | 2015 - 2020 годы |  | 31 372,6 | Повышение качества обслуживания дорожного хозяйства, повышение качества обслуживания населения |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации | 2015 - 2020 годы |  | 38 898,0 |  |
| 8 | Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 – 2016 годы |  | 334 526,6 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристик автомобильных дорог |
| 9 | Инженерно-изыскательные работы | 2015 - 2020 годы |  | 4 625,2 |  |
| 10 | Капитальный ремонт и ремонт дорожных покрытий населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку) | 2015 – 2020 годы |  | 32 627,8 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристик автомобильных дорог |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе"Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Холмского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.02.2017 г. № 296_ |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| №пп | Наименование мероприятия | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по мероприятию | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул.Победы-ул.Адм.Макарова, в т.ч. ПСД | 357 150,5 | 97 400,0 | 983,8 | 256 179,0 | 2 587,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция путепровода по ул.Советская в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД | 12 263,1 |  | 12 263,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети с.Чехов (включая расходы на инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку) | 20 700,1 |  | 15 000,0 |  | 5 700,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 265 165,0 |  | 27 629,1 |  | 2 405,4 | 56 164,0 | 567,3 |  | 59 466,4 |  | 59 466,4 |  | 59 466,4 |
| 5 | Содержание объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 522 035,05 |  | 69 795,1 |  | 118 412,3 |  | 103 619,7 |  | 76 736,0 |  | 76 736,0 |  | 76 735,95 |
| 6 | Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории Холмского городского округа | 31 372,6 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  |  |  | 6 372,6 |  | 15 000,0 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации | 38 898,0 |  |  |  | 2 398,0 |  | 4 000,0 |  |  |  | 16 250,0 |  | 16 250,0 |
| 8 | Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 334 526,6 |  | 58 161,7 |  | 223 302,1 |  | 53 062,8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Инженерно-изыскательные работы | 4 625,2 |  |  |  | 4 625,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт и ремонт дорожных покрытий населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку) | 32 627,8 |  |  |  |  |  | 32 627,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям | 1 619 363,95 | 97 400,0 | 183 832,8 | 256 179,0 | 369 430,8 | 56 164,0 | 193 877,6 |  | 136 202,4 |  | 158 825,0 |  | 167 452,35 |