|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмского городского округа» на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1645 |

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование объекта строительства | Срок выпол-  нения | Наличие проектно-сметной документации | Объем финанси-  рования, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) | | | |
|  | Всего |  |  | 3 639 337,7 |  | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  | | | |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул.Победы-ул.Адм.Макарова, в т.ч. ПСД | 2015 - 2017 годы | в наличии | 360 528,7 | |  |  | | --- | --- | | 2015 год | 28 % (уровень технической готовности объекта) | | 2016 год | 1,681 км | | | | |
| 2 | Реконструкция путепровода по ул.Советская в г.Холмске, в т.ч.разработка ПД | 2015 – 2017 годы | в наличии | 111 266,9 | Обеспечение безопасности дорожного движения на данном инженерном сооружении. | | | |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети с.Чехов (включая расходы на инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку) | 2015 - 2017 годы |  | 23 430,1 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог | | | |
| 4 | Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015-2017  годы |  | 30 034,5 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог | | | |
| 5 | Содержание объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 - 2025 годы |  | 1 389 557,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества обслуживания населения | | | |
| 6 | Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 - 2025 годы |  | 15 898,2 | Повышение качества обслуживания дорожного хозяйства, повышение качества обслуживания населения | | | |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации, в том числе | 2015 - 2025 годы |  | 36 723,0 | Разработка проектной документации с целью дальнейшего проведения работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | |
| 7.1. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Лесозаводская, ул.Переселенческая, ул.Южная г.Холмск | 2019-2021 |  | 14 000,0 |
| 8 | Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 – 2025 годы |  | 349 565,7 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог | | | |
| 9 | Инженерно-изыскательные работы | 2015 - 2025 годы |  | 22 302,0 | Выполнение работ с целью дальнейшего проведения работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | |
| 9.1 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Лесозаводская, ул.Переселенческая, ул.Южная г.Холмск | 2019 год |  | 3 741,3 | 2019 год- выполнение работ по инженерным изысканиям | | | 1 шт. |
| 10 | Капитальный ремонт и ремонт дорожных покрытий населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку) | 2015 – 2025 годы |  | 275 917,2 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог | | | |
| 11 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017 – 2025 годы |  | 517 183,7 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог | | Отремонтировано в 2017 году автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,19 км, 80%, 2018 год – 1,77 км, 2019 год – 2,077 км, ИИ – 8 шт., ПД – 7 шт., 2020 год – 4,075 км,., 2021 год- 23%, 2022 год – 0,221 км. | |
| 12 | Реконструкция путепровода по ул. Советская в г. Холмске⃰ | 2018 год | в наличии | 171 251,9 | 2018 год | 100 % (уровень технической готовности объекта | | |
| 2019 год | 0,341 км, в т.ч. путепровод между задними гранями устоев: 92,62 п.м. | | |
| 13 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе | 2019-2020 годы | в наличии | 177 247,0 | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети по объекту | | | |
| 13.1. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по улице Некрасова в городе Холмске в т.ч.ПСД» (II очередь строительства) | 2019-2020 годы | в наличии | 177 247,0 | 2019 год | 40 % (уровень технической готовности объекта) | | |
| 2020 год | 1,083 км | | |
| 14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения\*\* | 2019 - 2020 годы |  | 144 913,9 | 2019 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 122,6 км. | | |
| 2020 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 33,98 км | | |
| 15 | Проектно-изыскательские работы | 2020-2025 |  | 13 517,9 | Выполнение работ с целью дальнейшего проведения работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | |

\* Примечание: наименование мероприятия приведено в соответствие с наименованием объекта, финансируемого за счет субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2018 год.

⃰⃰ ⃰Примечание: наименование мероприятия приведено в соответствие с наименованием направления согласно постановления Правительства Сахалинской области от 01.02.2019 г. № 48 "О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 14.02.2018 № 54".