АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2022                            1723

от  ____________________________№ _______

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021  № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»», с Постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», и проведением единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст. ст. 10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312, следующие изменения

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» в Паспорте муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы» изложить в следующей редакции:

«Всего: 6 909 127,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- средства областного бюджета - 4 772 894,5тыс. руб.

- средства местного бюджета - 2 136 233,0 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 4 772 894,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год -  359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 315 980,0 тыс. руб.;

2023 год – 143 230,7 тыс. руб.;

2024 год – 189 434,7 тыс. руб.

2025 год –   0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 136 233,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 845,2 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 189 732,6 тыс. руб.;

2023 год –     3 328,5 тыс. руб.;

2024 год –     5 007,6 тыс. руб.

2025 год –       0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 	«Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 4 772 894,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год -  359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 315 980,0 тыс. руб.;

2023 год – 143 230,7 тыс. руб.;

2024 год – 189 434,7 тыс. руб.;

2025 год –   0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 136 233,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 845,2 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 189 732,6 тыс. руб.;

2023 год –     3 328,5 тыс. руб.;

2024 год –     5 007,6 тыс. руб.;

2025 год –      0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 6 909 127,5 тыс. руб. Информация по источникам финансирования указана в приложении №2».

1.3. Строку «Объемы и источники финансирования программы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 69 198,2 тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит 67 010,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год –   6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 36 324,0 тыс. руб.;

2016 год –      829,1 тыс. руб.;

2017 год –          0    тыс. руб.;

2018 год – 12 736,1 тыс. руб.;

2019 год –   7 221,3 тыс. руб.;

2020 год –          0    тыс. руб.;

2021 год –          0    тыс. руб.;

2022 год –   1 000,0 тыс. руб.;

2023 год –   2 000,0 тыс. руб.;

2024 год –    0

2025 год –    0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит 2 187,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год –  797,0  тыс. руб.;

2015 год –  367,0  тыс. руб.;

2016 год –    32,9  тыс. руб.;

2017 год –       0    тыс. руб.;

2018 год – 136,8   тыс. руб.;

2019 год –   73,7   тыс. руб.;

2020 год –       0    тыс. руб.;

2021 год –       0    тыс. руб.;

2022 год –  760,1  тыс. руб.;

2023 год –    20,2  тыс. руб.;

2024 год –     0

2025 год –     0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.4. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит 67 010,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год –   6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 36 324,0 тыс. руб.;

2016 год –      829,1 тыс. руб.;

2017 год –          0    тыс. руб.;

2018 год – 12 736,1 тыс. руб.;

2019 год –   7 221,3 тыс. руб.;

2020 год –          0    тыс. руб.;

2021 год –          0    тыс. руб.;

2022 год –   1 000,0 тыс. руб.;

2023 год –   2 000,0 тыс. руб.;

2024 год –    0

2025 год –    0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит 2 187,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год –     797,0 тыс. руб.;

2015 год –     367,0 тыс. руб.;

2016 год –       32,9 тыс. руб.;

2017 год –       0      тыс. руб.;

2018 год –     136,8 тыс. руб.;

2019 год –       73,7 тыс. руб.;

2020 год –         0    тыс. руб.;

2021 год –         0    тыс. руб.;

2022 год –     760,1 тыс. руб.;

2023 год –       20,2 тыс. руб.;

2024 год –       0

2025 год –       0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 69 198,2 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 2 800 937,3 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 2 125 793,2 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  222 193,0 тыс. руб.;

2018 год -  291 832,0 тыс. руб.;

2019 год -  390 488,3 тыс. руб.;

2020 год -  460 203,6 тыс. руб.;

2021 год –  252 861,1 тыс. руб.;

2022 год –  288 925,2 тыс. руб.;

2023 год –  109 645,0 тыс. руб.;

2024 год –  109 645,0 тыс. руб.;

2025 год –    0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 675 144,1тыс. руб., в том числе:

2017 год –   81 152,4 тыс. руб.;

2018 год –   89 167,6 тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год –   64 501,3 тыс. руб.;

2022 год –   72 417,1 тыс. руб.;

2023 год –     2 974,4 тыс. руб.;

2024 год –     5 007,6 тыс. руб.;

2025 год –     0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;

1.6. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 2 125 793,2 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  222 193,0 тыс. руб.;

2018 год -  291 832,0 тыс. руб.;

2019 год -  390 488,3 тыс. руб.;

2020 год -  460 203,6 тыс. руб.;

2021 год –  252 861,1 тыс. руб.;

2022 год –  288 925,2 тыс. руб.;

2023 год –  109 645,0 тыс. руб.;

2024 год –  109 645,0 тыс. руб.;

2025 год –   0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 675 144,1тыс. руб., в том числе:

2017 год –  81 152,4  тыс. руб.;

2018 год –  89 167,6  тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год –   64 501,3 тыс. руб.;

2022 год –   72 417,1 тыс. руб.;

2023 год –     2 974,4 тыс. руб.;

2024 год –     5 007,6 тыс. руб.;

2025 год –     0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 2 800 937,3 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории  муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено  1 658 451,1тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 896 863,6 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  130 080,5 тыс. руб.;

2018 год -  250 012,1 тыс. руб.;

2019 год -  181 174,1 тыс. руб.;

2020 год -    91 655,1 тыс. руб.;

2021 год –  106 511,6 тыс. руб.;

2022 год –    26 054,8тыс. руб.;

2023 год –    31 585,7 тыс. руб.;

2024 год –    79 789,7 тыс. руб.;

2025 год –      0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 761 587,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год –   99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 116 555,4 тыс. руб.;

2023 год –        333,9 тыс. руб.;

2024 год –   0

2025 год –   0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории  муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 896 863,6 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  130 080,5 тыс. руб.;

2018 год -  250 012,1 тыс. руб.;

2019 год -  181 174,1 тыс. руб.;

2020 год -    91 655,1 тыс. руб.;

2021 год –  106 511,6 тыс. руб.;

2022 год –    26 054,8 тыс. руб.;

2023 год –    31 585,7 тыс. руб.;

2024 год –    79 789,7 тыс. руб.

2025 год –      0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 761 587,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год –   99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 116 555,4 тыс. руб.;

2023 год –        333,9 тыс. руб.;

2024 год –   0

2025 год –   0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 1 658 451,1 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

1.9. Приложение №2 «Информация по мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1);

1.10. Приложение №5 «Информация по источникам финансирования» изложить в новой редакции (Приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» А.А. Шмерецкого.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»                        	          	                              Д.Г. Любчинов

|  |  |  |  |  | Приложение№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 18.10.2022 № 1723 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 №1312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 6 909 127,5 |  | 4 772 894,5 |  | 2 136 233,0 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1 (1 этап 2014-2016 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры |  | разработка проектов в 2014, в 2016 | 1024 п.м., 200 кВт (проект 2014) | муниципальная | 48 288,4 |  | 47 766,8 |  | 521,6 |  | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением, водоснабжением |  |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений на р. Малка в т.ч. разработка ПД | 2014-2016 | разработка проектов в 2016 г. | будет определена после разработки проектов | муниципальная | 4 545,5 |  | 0,0 |  | 4 545,5 |  |  |  |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 2014-2016 |  |  | муниципальная | 443 378,6 |  | 424 513,4 |  | 18 865,2 |  | Обеспечение напрерывности подачи и качества коммунальных услуг Обеспечение потребителей с. Чехов качественным теплоснабжением |  |
| "УЖКХ", МБУ "ОКС", "Комитет по управлению имуществом", Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт бани в г.Холмске | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 6 762,4 |  | 0,0 |  | 6 762,4 |  | Предоставление качественных бытовых услуг |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт бани в с. Чехов | 2016 |  |  | муниципальная | 1 769,3 |  | 0,0 |  | 1 769,3 |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО "Холмский городской округ" (скважина №1, №2) | 2016 |  |  | муниципальная | 7 176,7 |  | 0,0 |  | 7 176,7 |  | Обеспечение непрерывности и качества предоставления услуг водоснабжения |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016 |  |  |  | 93 332,3 |  | 92 398,9 |  | 933,4 |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 2014-2016 |  |  | муниципальная | 975 367,4 |  | 947 173,9 |  | 28 193,5 |  | Предоставление качественных услуг теплоснабжения |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 686 517,6 |  | 679 313,2 |  | 7 204,4 |  | Создание условий для комфортного проживания населения, качественного предоставления коммунальных услуг |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Капитальный ремонт муниципальных квартир ( ремонт брошенных муниципальных квартир для переселения жильцов из ветхих и аварийных зданий) | 2015 |  |  |  | 45 753,0 |  | 45 295,5 |  | 457,5 |  |  |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016 |  |  |  | 653,6 |  | 647,1 |  | 6,5 |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Всего по благоустройству: | 2014-2016 |  |  |  | 498 046,1 |  | 6 600,0 |  | 491 446,1 |  | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха, создание комфортных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика города и населенных пунктов района, безопасные и комфортные условия проживания |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 498 046,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по дорожному хозяйству: |  |  |  |  | 127 896,8 |  | 0,0 |  | 127 896,8 |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт* проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" | 2015 |  |  |  | 41 145,1 |  | 0,0 |  | 41 145,1 |  | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) | 2015 |  |  |  | 86 751,7 |  | 0,0 |  | 86 751,7 |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: | 2014 | Разработка проектов в 2014 г. | трубопровод 7,5 км, система водоснабжения в с. Правда -60 куб.в/час, 2,5 км;ЦТП-3 по ул. Стахановская -29 Гкал/час | муниципальная | 173 323,8 |  | 164 127,1 |  | 9 196,7 |  | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться круглосуточно, обеспечение потребителей качественными коммунальными и жилищными услугами, комфортным проживанием |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Капитальный ремонт * жилищного фонда МО "Холмский городской округ" | 2014 |  |  |  | 45 723,0 |  | 43 300,0 |  | 2 423,0 |  |  |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 69 198,2 |  | 67 010,5 |  | 2 187,7 |  |  |  |
| 1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе | 2014-2016 |  |  |  | 45 250,0 |  | 44 053,1 |  | 1 196,9 |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономикии, в т.ч.: | 2018-2022 |  |  |  | 23 948,2 |  | 22 957,4 |  | 990,8 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2018 |  |  |  | 12 872,9 |  | 12 736,1 |  | 136,8 |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019 |  |  |  | 7 295,0 |  | 7 221,3 |  | 73,7 |  |  |  |
| 2.3. | Иные мероприятия | 2022 |  |  |  | 750,0 |  | 0,0 |  | 750,0 |  |  |  |
| 2.4. | приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа | 2022-2023 |  |  |  | 3 030,3 |  | 3 000,0 |  | 30,3 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2 (II этап 2017-2023 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 2 800 937,3 |  | 2 125 793,2 |  | 675 144,1 |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 2017-2024 |  |  |  | 1 354 077,2 |  | 885 619,9 |  | 468 457,3 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства: | 2017-2022 |  |  |  | 883 528,1 |  | 834 113,5 |  | 49 414,6 |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 2017-2022 | Проект разработан в 2016 г. | производительность станции подготовки воды 5 200 м3/сут | муниципальная | 431 566,0 |  | 414 075,6 |  | 17 490,4 |  | Обеспечение потребителей качественной, бесперебойной услугой водоснабжения |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 431 566,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 2018-2022 | Проект разработан в 2016 г. | длина трубопровода 7 462,5 м | муниципальная | 194 933,4 |  | 182 762,7 |  | 12 170,7 |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Подключение объектов к основному объекту | 2018-2020 |  |  | муниципальная | 2 448,0 |  | 0,0 |  | 2 448,0 |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 2018-2019 |  |  | муниципальная | 990,7 |  | 0,0 |  | 990,7 |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово | 2022-2022 |  |  | муниципальная | 1 740,0 |  | 0,0 |  | 1 740,0 |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 1 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | 2019 |  |  | муниципальная | 4 864,8 |  | 0,0 |  | 4 864,8 |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | 2019-2022 |  |  | муниципальная | 28 490,5 |  | 27 522,0 |  | 968,5 |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 28 490,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | 2019-2021 | Разработка проекта |  | муниципальная | 7 382,7 |  | 5 919,5 |  | 1 463,2 |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 7 382,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | "Экология" Федеральный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2020-2022 |  |  | муниципальная | 211 112,0 |  | 203 833,7 |  | 7 278,3 |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 211 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | 2019 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2 | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2019 |  |  |  | 285 485,8 |  | 0,0 |  | 285 485,8 |  | Предоставление качественных коммунальных услуг |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 2017-2022 |  |  |  | 86 932,5 |  | 0,0 |  | 86 932,5 |  | Обеспечение жителей села бытовыми услугами |  |
| "Комитет экономики Администрации"(2017 -2020), "Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок" |  |  |  |  |  | 86 932,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 2017-2022 |  |  |  | 15 872,2 |  | 0,0 |  | 15 872,2 |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  | 15 872,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2022 |  |  |  | 3 098,5 |  | 0,0 |  | 3 098,5 |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 3 098,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 27 125,0 |  | 0,0 |  | 27 125,0 |  | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 27 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2019-2022 |  |  | муниципальная | 52 035,1 |  | 51 506,4 |  | 528,7 |  | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 52 035,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 2017-2024 |  |  |  | 1 446 860,1 |  | 1 240 173,3 |  | 206 686,8 |  |  |  |
| 8.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 2017-2024 |  |  |  | 1 093 479,4 |  | 1 082 661,3 |  | 10 818,1 |  | Обеспечение качественных коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения) |  |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 2017-2024 |  |  |  | 1 093 479,4 |  | 1 082 661,3 |  | 10 818,1 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 1 093 479,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 2017 |  |  | муниципальная | 14 527,3 |  | 14 382,0 |  | 145,3 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  | муниципальная | 51 830,4 |  | 51 318,7 |  | 511,7 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 51 830,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 187 674,3 |  | 185 888,4 |  | 1 785,9 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 187 674,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 217 469,2 |  | 215 083,2 |  | 2 386,0 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 217 469,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 2018 |  |  | муниципальная | 41 462,7 |  | 41 170,0 |  | 292,7 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 2017 |  |  | муниципальная | 3 500,3 |  | 3 465,3 |  | 35,0 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 22 158,8 |  | 21 937,2 |  | 221,6 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 22 158,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2022 |  |  | муниципальная | 170 968,7 |  | 169 259,2 |  | 1 709,5 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 170 968,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 2017 |  |  | муниципальная | 7 441,3 |  | 7 366,9 |  | 74,4 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019-2024 |  |  | муниципальная | 54 176,7 |  | 53 634,8 |  | 541,9 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 54 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6 799,4 |  | 6 740,8 |  | 58,6 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 6 799,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6 020,4 |  | 6 000,0 |  | 20,4 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение трубной продукции | 2018 |  |  | муниципальная | 233,9 |  | 231,4 |  | 2,5 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Разработка проектно-сметной документации | 2019-2024 |  |  | муниципальная | 13 113,9 |  | 12 982,7 |  | 131,2 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 13 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.15. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО "Холмский городской округ" | 2019-2020 |  |  | муниципальная | 12 691,0 |  | 12 564,1 |  | 126,9 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16. | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 2021-2024 |  |  | муниципальная | 38 421,5 |  | 38 037,2 |  | 384,3 |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 38 421,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.17. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | 2021 |  |  | муниципальная | 93 077,0 |  | 92 146,3 |  | 930,7 |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 93 077,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.18. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | 2021-2024 |  |  | муниципальная | 78 014,8 |  | 77 234,6 |  | 780,2 |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 78 014,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.19. | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2021 |  |  | муниципальная | 1 360,0 |  | 1 346,4 |  | 13,6 |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 1 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | 2020 |  |  |  | 3 960,4 |  | 3 920,7 |  | 39,7 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций, капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 68 577,4 |  | 67 951,5 |  | 625,9 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 68 577,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 353 380,7 |  | 157 512,0 |  | 195 868,7 |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 353 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2025 |  |  |  | 1 658 451,1 |  | 896 863,6 |  | 761 587,5 |  | Создание комфортных условий проживания |  |
| 1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 2017-2023 |  |  |  | 661 152,9 |  | 653 123,7 |  | 8 029,2 |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 2017-2023 |  |  |  | 655 772,2 |  | 650 604,6 |  | 5 167,6 |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 2017-2019 |  |  |  | 5 380,7 |  | 2 519,1 |  | 2 861,6 |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2022 |  |  |  | 41 030,3 |  | 0,0 |  | 41 030,3 |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 41 030,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 2017-2022 |  |  |  | 151 374,7 |  | 0,0 |  | 151 374,7 |  |  |  |
| софинансирование Региональному фонду Сахалинской области |  |  |  |  |  | 151 374,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 98 105,0 |  | 0,0 |  | 98 105,0 |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 98 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2022 |  |  |  | 1 875,1 |  | 0,0 |  | 1 875,1 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 1 875,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 2017-2023 |  |  |  | 41 637,9 |  | 0,0 |  | 41 637,9 |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 41 637,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 2017-2022 |  |  |  | 68 855,4 |  | 68 143,5 |  | 711,9 |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 68 855,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 5 444,3 |  | 0,0 |  | 5 444,3 |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 5 444,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 2017-2024 |  |  |  | 588 975,5 |  | 175 596,4 |  | 413 379,1 |  | Улучшение внешнего облика города и населенных пунктов, комфортные, безопасные условия проживания |  |
| 9.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2017-2023 |  |  |  | 119 065,0 |  | 0,0 |  | 119 065,0 |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  | 119 065,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2023 |  |  |  | 188 009,2 |  | 0,0 |  | 188 009,2 |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ", Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию |  |  |  |  |  | 188 009,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | 2017-2024 |  |  |  | 133 753,6 |  | 133 753,6 |  | 0,0 |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 133 753,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления (Осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2022 |  |  |  | 50 398,4 |  | 41 467,0 |  | 8 931,4 |  |  |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 50 398,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2018 |  |  |  | 88,3 |  | 0,0 |  | 88,3 |  |  |  |
| "УЖКХ"; " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  | 88,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017 |  |  |  | 710,1 |  | 0,0 |  | 710,1 |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 96 171,3 |  | 0,0 |  | 96 171,3 |  |  |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 96 171,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | 2021-2022 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
| "УЖКХ" , "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 2020 |  |  |  | 379,6 |  | 375,8 |  | 3,8 |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 379,6 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

К постановлению администрации МО "Холмский городской округ" от 18.10.2022    №     1723       "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 г. № 1312

Информация по источникам финансирования муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно-коммунальными
услугами на 2014-2025 годы"

| Источники средств, в том числе: | По муниципально й программе | Расходы по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 6 909 127,5 | 515 526,9 | 866 942,2 | 1 043 321,8 | 564 391,4 | 743 149,5 | 982 890,0 | 809 703,9 | 536 487,7 | 505 712,6 | 146 559,2 | 194 442,3 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4 772 894,5 | 339 848,8 | 608 820,1 | 778 611,4 | 352 273,5 | 554 580,2 | 578 883,7 | 551 858,7 | 359 372,7 | 315 980,0 | 143 230,7 | 189 434,7 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 136 233,0 | 175 678,1 | 258 122,1 | 264 710,4 | 212 117,9 | 188 569,3 | 404 006,3 | 257 845,2 | 177 115,0 | 189 732,6 | 3 328,5 | 5 007,6 | 0,0 |

в том числе:

I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования 2014-2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Всего по подпрограмме: | 69 198,2 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т. ч.: | 45 250,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства областного бюджета (2014-2016 гг.) | 44 053,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета (2014-2016 гг.) | 1196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики | 23 948,2 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 23 948,2 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 12 872,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 7 295,0 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Иные мероприятия | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа | 3 030,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,1 | 1 000,0 | 10,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам | 23 948,2 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ "на 2017-2025годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 2 800 937,3 | 595 614,0 | 390 488,3 | 205125,7 | 615 001,6 | 460 203,6 | 154 798,0 | 317 362,4 | 252 861,1 | 64 501,3 | 361342,3 | 288 925,2 | 72 417,1 | 112 619,4 | 109 645,0 | 2 974,4 | 114 652,6 | 109 645,0 | 5 007,6 |
| 1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 1354 077,2 | 427 127,6 | 223 898,1 | 203 229,5 | 262 610,3 | 234 975,4 | 27 634,9 | 122 629,2 | 95 798,1 | 26 831,1 | 172 608,5 | 135 810,2 | 36 798,3 | 1 866,8 | 0,0 | 1 866,8 | 3 900,0 | 0,0 | 3 900,0 |
| 1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | 883 528,1 | 235 431,4 | 220 898,1 | 14 533,3 | 199 761,0 | 195 324,3 | 4 436,7 | 97 307,8 | 94 694,5 | 2 613,3 | 143 392,7 | 128 058,5 | 15 334,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 431 566,0 | 109 201,5 | 104 960,4 | 4 241,1 | 174 191,6 | 172 449,6 | 1 742,0 | 334,4 |  | 334,4 | 3 943,5 |  | 3 943,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 194 933,4 | 108 012,3 | 104 415,5 | 3 596,8 | 20 091,1 | 19 874,7 | 216,4 |  |  |  | 3 820,8 |  | 3 820,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | подключение объектов к основному объекту | 2 448,0 |  |  |  | 2 448,0 |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 990,7 | 259,7 |  | 259,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово | 1 740,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 740,0 |  | 1 740,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | 4 864,8 | 4 864,8 |  | 4 864,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | 28 490,5 | 690,5 | 0,0 | 690,5 | 0,0 |  |  |  |  |  | 27 800,0 | 27 522,0 | 278,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | 7 382,7 | 2 431,4 | 1 910,0 | 521,4 | 0,0 |  |  | 4 951,3 | 4 009,5 | 941,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Чистая вода" | 211112,0 | 9 971,2 | 9 612,2 | 359,0 | 3 030,3 | 3 000,0 | 30,3 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 106 088,4 | 100 536,5 | 5 551,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 211112,0 | 9 971,2 | 9 612,2 | 359,0 | 3 030,3 | 3 000,0 | 30,3 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 106 088,4 | 100 536,5 | 5 551,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1.1 | Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании | 211112,0 | 9 971,2 | 9 612,2 | 359,0 | 3 030,3 | 3 000,0 | 30,3 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 106 088,4 | 100 536,5 | 5 551,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 285 485,8 | 168 630,2 |  | 168 630,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 86 932,5 | 15 570,1 |  | 15 570,1 | 17 184,9 |  | 17 184,9 | 15 973,9 |  | 15 973,9 | 14 000,0 |  | 14 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 15 872,2 | 529,9 |  | 529,9 | 2 958,6 |  | 2 958,6 | 5 455,6 |  | 5 455,6 | 3 926,6 |  | 3 926,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 3 098,5 | 350,0 |  | 350,0 | 260,0 |  | 260,0 | 596,0 |  | 596,0 | 692,7 |  | 692,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 27125,0 | 3 585,6 |  | 3 585,6 | 2 385,9 |  | 2 385,9 | 2 181,1 |  | 2 181,1 | 2 766,5 |  | 2 766,5 | 1 866,8 |  | 1 866,8 | 3 900,0 |  | 3 900,0 |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: | 52 035,1 | 3 030,4 | 3 000,0 | 30,4 | 40 059,9 | 39 651,1 | 408,8 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 7 830,0 | 7 751,7 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 22 150,4 | 3 030,4 | 3 000,0 | 30,4 | 19 120,0 | 18 928,8 | 191,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | приобретение контейнеров | 29 884,7 |  |  |  | 20 939,9 | 20 722,3 | 217,6 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 7 830,0 | 7 751,7 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 1446 860,1 | 168 486,4 | 166 590,2 | 1 896,2 | 352 391,3 | 225 228,2 | 127 163,1 | 194 733,2 | 157 063,0 | 37 670,2 | 188 733,8 | 153 115,0 | 35 618,8 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 |
| 8.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 1 093 479,4 | 152 113,1 | 150 380,7 | 1 732,4 | 227 503,5 | 225 228,2 | 2 275,3 | 158 649,6 | 157 063,0 | 1 586,6 | 154 661,7 | 153 115,0 | 1 546,7 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 1 093 479,4 | 152 113,1 | 150 380,7 | 1 732,4 | 227 503,5 | 225 228,2 | 2 275,3 | 158 649,6 | 157 063,0 | 1 586,6 | 154 661,7 | 153 115,0 | 1 546,7 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 |
| 8.1.1.1. | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 51 830,4 | 14 127,1 | 13 985,7 | 141,4 | 7 962,8 | 7 883,2 | 79,6 |  |  |  | 2 513,2 | 2 488,1 | 25,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 187 674,3 | 53 028,0 | 52 497,8 | 530,2 | 36 781,8 | 36 413,8 | 368,0 | 36 762,7 | 36 395,0 | 367,7 | 34 355,1 | 34 011,5 | 343,6 | 600,0 | 594,0 | 6,0 | 600,0 | 594,0 | 6,0 |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 217 469,2 | 13 673,8 | 13 325,9 | 347,9 | 46 514,6 | 46 049,5 | 465,1 | 7 433,0 | 7 358,6 | 74,4 | 28 242,7 | 27 960,2 | 282,5 | 49 244,2 | 48 751,7 | 492,5 | 49 244,2 | 48 751,7 | 492,5 |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 41462,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 22 158,8 | 14 200,0 | 14 058,0 | 142,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 550,0 | 544,5 | 5,5 | 550,0 | 544,5 | 5,5 | 550,0 | 544,5 | 5,5 |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 170 968,7 | 3 842,2 | 3 803,8 | 38,4 | 114 866,2 | 113 717,6 | 1 148,6 |  |  |  | 49 964,5 | 49 465,0 | 499,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | 54176,7 | 22 365,3 | 22 141,6 | 223,7 |  |  |  | 6 302,0 | 6 239,0 | 63,0 |  |  |  | 12 754,7 | 12 627,1 | 127,6 | 12 754,7 | 12 627,1 | 127,6 |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6 799,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение трубной продукции | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Разработка проектно-сметной документации | 13113,9 | 2 028,2 | 2 007,9 | 20,3 | 5 826,1 | 5 767,8 | 58,3 | 0,0 |  |  | 2 153,2 | 2 131,6 | 21,6 | 1 553,2 | 1 537,7 | 15,5 | 1 553,2 | 1 537,7 | 15,5 |
| 8.1.1.15. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | 12 691,0 | 10 000,0 | 9 900,0 | 100,0 | 2 691,0 | 2 664,1 | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16 | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 38 421,5 |  |  |  |  |  |  | 1 449,2 | 1 434,7 | 14,5 | 14 815,9 | 14 667,7 | 148,2 | 11 078,2 | 10 967,4 | 110,8 | 11 078,2 | 10 967,4 | 110,8 |
| 8.1.1.17 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | 93 077,0 |  |  |  |  |  |  | 93 077,0 | 92 146,3 | 930,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.18 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | 78 014,8 |  |  |  |  |  |  | 12 265,7 | 12 143,0 | 122,7 | 22 067,1 | 21 846,4 | 220,7 | 21 841,0 | 21 622,6 | 218,4 | 21 841,0 | 21 622,6 | 218,4 |
| 8.1.1.19 | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1360,0 |  |  |  |  |  |  | 1 360,0 | 1 346,4 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | 3 960,4 |  |  |  | 3 960,4 | 3 920,7 | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства: | 68 577,4 | 18 848,5 | 18 660,0 | 188,5 | 8 900,6 | 8 811,5 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 |
| 8.3.1. | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций | 3 498,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 42 699,0 | 12 040,0 | 11 919,6 | 120,4 | 1 002,0 | 992,0 | 10,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 |
| 8.3.3. | Капитальный ремонт трансформаторный подстанций | 22 297,1 | 6 725,9 | 6 658,6 | 67,3 | 7 898,6 | 7 819,5 | 79,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8.3.4. | Приобретение электротехнической продукции | 82,6 | 82,6 | 81,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 353 380,7 | 16 373,3 | 16 209,5 | 163,8 | 124 887,8 |  | 124 887,8 | 36 083,6 |  | 36 083,6 | 34 072,1 |  | 34 072,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальным расходам | 883 528,1 | 235 431,4 | 220 898,1 | 14 533,3 | 199 761,0 | 195 324,3 | 4 436,7 | 97 307,8 | 94 694,5 | 2 613,3 | 143 392,7 | 128 058,5 | 15 334,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по текущим расходам | 1 917 409,2 | 360 182,6 | 169 590,2 | 190 592,4 | 415 240,6 | 264 879,3 | 150 361,3 | 220 054,6 | 158 166,6 | 61 888,0 | 217 949,6 | 160 866,7 | 57 082,9 | 112 619,4 | 109 645,0 | 2 974,4 | 114 652,6 | 109 645,0 | 5 007,6 |
|  | Всего по расходам коммунального хозяйства: | 2 800 937,3 | 595 614,0 | 390 488,3 | 205 125,7 | 615 001,6 | 460 203,6 | 154 798,0 | 317 362,4 | 252 861,1 | 64 501,3 | 361 342,3 | 288 925,2 | 72 417,1 | 112 619,4 | 109 645,0 | 2 974,4 | 114 652,6 | 109 645,0 | 5 007,6 |

| № п/п | Всего по подпрограмме: | 1 658 451,1 | 379 981,0 | 181174,1 | 198 806,9 | 194 702,3 | 91 655,1 | 103 047,2 | 219125,3 | 106 511,6 | 112 613,7 | 142 610,2 | 26 054,8 | 116 555,4 | 31 919,6 | 31 585,7 | 333,9 | 79 789,7 | 79 789,7 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 661152,9 | 144 479,7 | 143 035,0 | 1444,7 | 71 572,5 | 70 856,7 | 715,8 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 6 864,7 | 6 796,0 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности | 661152,9 | 144 479,7 | 143 035,0 | 1444,7 | 71 572,5 | 70 856,7 | 715,8 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 6 864,7 | 6 796,0 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов: | 655 772,2 | 143 144,8 | 141 713,4 | 1 431,4 | 71 572,5 | 70 856,7 | 715,8 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 6 864,7 | 6 796,0 | 68,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома | 14 844,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома | 178 826,6 | 124 063,7 | 122 823,1 | 1 240,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного жилого дома | 23 355,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 7 678,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 36 258,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ " на 2017-2025 годы"

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования 2014- 2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1.1.1.6. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного жилого дома | 703,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения многоквартирного жилого дома | 3 017,6 | 3 017,6 | 2 987,4 | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир | 8 632,1 | 8 632,1 | 8 545,8 | 86,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 93 268,2 | 5 954,8 | 5 895,3 | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Разработка проектно-сметной документации | 2 726,8 | 1 476,6 | 1 461,8 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 5 380,7 | 1 334,9 | 1 321,6 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 41030,3 | 34 674,5 |  | 34 674,5 | 245,2 |  | 245,2 | 113,8 |  | 113,8 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 151374,7 | 42 935,9 |  | 42 935,9 | 25 118,8 |  | 25 118,8 | 25 604,8 |  | 25 604,8 | 24 304,0 |  | 24 304,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 98105,0 | 39 852,1 |  | 39 852,1 | 9 002,8 |  | 9 002,8 | 9 166,1 |  | 9 166,1 | 10 615,7 |  | 10 615,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 1 875,1 | 822,0 |  | 822,0 | 205,3 |  | 205,3 | 50,0 |  | 50,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 41637,9 | 6 305,4 |  | 6 305,4 | 7 509,5 |  | 7 509,5 | 5 219,2 |  | 5 219,2 | 9 183,2 |  | 9 183,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 68 855,4 | 25 734,3 | 25 587,0 | 147,3 | 5 815,9 | 5 815,9 | 0,0 | 58,8 |  | 58,8 | 9 446,4 | 9 408,6 | 37,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 7.1. | Ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов | 68 855,4 | 25 734,3 | 25 587,0 | 147,3 | 5 815,9 | 5 815,9 | 0,0 | 58,8 |  | 58,8 | 9 446,4 | 9 408,6 | 37,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 5 444,3 | 886,3 |  | 886,3 | 1 177,4 |  | 1 177,4 | 2 492,9 |  | 2 492,9 | 286,9 |  | 286,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам жилищного фонда | 1 069 475,6 | 295 690,2 | 168 622,0 | 127 068,2 | 120 647,4 | 76 672,6 | 43 974,8 | 138 669,3 | 95 003,8 | 43 665,5 | 60 092,8 | 15 355,1 | 44 737,7 | 6 864,7 | 6 796,0 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 588 975,5 | 84 290,8 | 12 552,1 | 71 738,7 | 74 054,9 | 14 982,5 | 59 072,4 | 80 456,0 | 11 507,8 | 68 948,2 | 82 517,4 | 10 699,7 | 71 817,7 | 25 054,9 | 24 789,7 | 265,2 | 79 789,7 | 79 789,7 | 0,0 |  |

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирован ия 2014-2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 9.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 119 065,0 | 21 569,3 |  | 21 569,3 | 25 855,3 |  | 25 855,3 | 14 900,0 |  | 14 900,0 | 18 433,2 |  | 18 433,2 | 0,4 |  | 0,4 | 0,0 |  | 0,0 |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 188 009,2 | 34 473,3 |  | 34 473,3 | 20 606,1 |  | 20 606,1 | 32 918,0 |  | 32 918,0 | 36 584,5 |  | 36 584,5 | 264,8 |  | 264,8 | 0,0 |  |  |
| 9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | 133 753,6 | 1 495,4 | 1 495,4 |  | 1 817,9 | 1 817,9 |  | 11 507,8 | 11 507,8 |  | 10 699,7 500,0 | 10 699,7 |  | 24 789,7 0,0 | 24 789,7 |  | 79 789,7 | 79 789,7 |  |
| 9.4 | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 50 398,4 | 11 056,7 | 11 056,7 | 0,0 | 12 868,8 | 12 788,8 | 80,0 | 5 918,6 |  | 5 918,6 |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 9.4.1. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 20 054,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 88,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 96171,3 | 15 696,1 |  | 15 696,1 | 12 527,2 |  | 12 527,2 | 15 111,6 |  | 15 111,6 | 16 000,0 |  | 16 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | 400,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 379,6 |  |  |  | 379,6 | 375,8 | 3,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущих расходов по разделу благоустройства | 588 595,9 | 84 290,8 | 12 552,1 | 71 738,7 | 73 675,3 | 14 606,7 | 59 068,6 | 80 456,0 | 11 507,8 | 68 948,2 | 82 517,4 | 10 699,7 | 71 817,7 | 25 054,9 | 24 789,7 | 265,2 | 79 789,7 | 79 789,7 | 0,0 |