АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2016	  210

от ____________ № _____

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г.№1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства РФ от 13.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», с постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 г. № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», проведению единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г. №1312, следующие изменения:

1.1. позицию «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Всего: 4 261 044,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- средства областного бюджета  -  3 521 948,2 тыс. руб.

- средства местного бюджета    -   739 095,9  тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит -   3 521 948,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 399 486,9 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит – 739 095,9  тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 203 370,4 тыс. руб.;

2017 год – 79 985,1 тыс. руб.;

2018 год – 6 808,9 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит -   3 521 948,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 399 486,9 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит – 739 095,9  тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 203 370,4 тыс. руб.;

2017 год – 79 985,1 тыс. руб.;

2018 год – 6 808,9 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 4 261 044,1 тыс. руб.

2. Приложения №2, №5, №4  к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального  образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» (Д.А. Юфина).

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

«Холмский городской округ»                        	           	           		          А.М. Сухомесов

Приложение №2

к  муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы», утвержденную

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от  29.12.2014_г. №_1312__

( в ред. от _________  №____)

ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель |  |  | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) |  |  | Наличие проектно-сметной документации |  |  |  |  | Мощность |  |  |  | Форма собственности | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Привле- ченные сред- ства |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: |  |  | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  | 1 607 475,5 | 0 | 1 585 606,8 | 21 868,7 | 0 |  |
| 1.1 | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры: |  |  | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 607 475,5 | 0 | 1 585 606,8 | 22 868,7 | 0 |  |
| 1.1.1 | Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул.Волкова в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД |  |  | 2014 * |  |  | Разработка проекта в 2014 году | 1024 п.м., 200 кВт |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 900,0 | 0 | 852,3 | 47,7 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО «Холмский городской округ» |  |  | 2017-2020 гг. |  |  | Разработка проектов в 2016 г. | Будет определена после разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 537 779,1 | 0 | 529 884,5 | 7 894,6 | 0 | Обеспечение потребителей МО качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 779,1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения и водоотведения в МО «Холмский городской округ |  |  | 2017-2020 гг. |  |  | Разработка проектов в 2017 г. | Будет определена после разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 489 283,2 | 0 | 482 970,0 | 6 313,2 | 0 | Реализация данного проекта позволит подключить к системе водоотведения новых потребителей, очищать стоки до нормативных значений Полная биологическая очистка всего объема городских сточных вод |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 283,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в МО «Холмский городской округ» |  |  | 2018-2020 |  |  | Разработка проектов в 2017 г. | Будет определена после разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 579 513,2 | 0 | 571 900,0 | 7 613,2 | 0 | Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 513,2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных на р. Малка, в т.ч. разработка ПД |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 990,0 | 0 |  | 3 990,0 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 990,0 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897 958,2 | 0 | 862 612,4 | 35 345,8 | 0 | Обеспечение непрерывности подачи и качества коммунальных услуг |
|  | «УЖКХ», Администрация, Комитет по управлению имуществом МБУ «ОКС» | 2014 - 2020 2014 г. 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 355,8 133 947,4 28 435,0 220,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Безаварийная работа жилищно-коммунального комплекса | 2014 г., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 947,4 | 0 | 120 467,4 | 13 480,0 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 947,4 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 929,1 | 0 | 10 717,9 | 211,2 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 929,10 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 136,1 | 0 | 10 026,8 | 109,3 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 136,1 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт котельного оборудования муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 239,6 | 0 | 47 918,3 | 2 321,3 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 239,6 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 332,1 | 0 | 7 258,8 | 73,3 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 332,1 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 435,0 | 0 | 28 073,1 | 361,9 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 435,0 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт котельных и бойлерных | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 | 0 | 217,8 | 2,2 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 885,9 | 0 | 3 679,9 | 206,0 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 885,9 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 2016-2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 833,0 | 0 | 634 252,4 | 18 580,6 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 833,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 533,8 | 0 | 858 577,9 | 11 955,9 | 0 |  |
| 4.1. | Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 103,2 | 0 | 181 981,6 | 5 121,6 | 0 |  |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 336,3 | 0 | 4 292,9 | 43,4 | 0 | Обеспечение потребителей с.Чехов качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 336,3 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Холмский городской округ» | 2014 *- 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 970,0 | 0 | 145 417,7 | 4 552,3 | 0 | Обеспечение потребителей качественными услугами водоснабжения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 970,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,2 | 0 | 530,9 | 100,3 |  |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт системы водоотведения МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 2014 *-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 422,9 |  | 26 054,7 | 368,2 | 0 | Обеспечение потребителей услугами водоотведения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 422,9 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.- 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 742,8 | 0 | 5 685,4 | 57,4 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 742,8 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 430,6 | 0 | 676 596,3 | 6 834,3 | 0 | Создание условий комфортного проживания населения, качественное предоставление коммунальных услуг |
| 4.2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.-2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 157,7 | 0 | 589 206,2 | 5 951,5 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 157,7 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда (ремонт крыш) | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 855,8 | 0 | 30 547,2 | 308,6 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 855,8 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 664,1 | 0 | 11 547,4 | 116,7 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 664,1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Капитальный ремонт муниципальных квартир | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 753,0 | 0 | 45 295,5 | 457,5 | 0 |  |
|  | «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 753,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт бани в г. Холмске | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,4 | 0 | 0 | 6 348,4 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт бани в с. Чехов | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,0 | 0 | 0 | 3 200,0 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | План развития муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План развития муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 323,8 | 0 | 164 127,1 | 9 196,7 | 0 |  |
|  | Капитальные расходы |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 150,2 | 0 | 113 781,4 | 6 368,8 | 0 |  |
| 7.1. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска, в т.ч. ПСД. |  | 2014 * |  | Разработка проекта в 2014 г. |  |  |  |  | 7,5 км |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 250,0 | 0 | 1 183,00 | 67,0 | 0 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,0 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Строительство системы водоснабжения в с.Правда, в т.ч. разработка ПД |  | 2014 * |  | Разработка проекта в 2014 г. |  |  |  |  | 60 куб. м/час, 2,5 км |  |  | муниципальная |  |  |  | 5 000,0 | 0 | 4 735,0 | 265,0 | 0 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Реконструкция ЦТП-3 по ул.Стахановская в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2014* г. |  | Разработка проекта в 2014 г. |  |  |  |  | 29 Гкал/ час |  |  | муниципальная |  |  |  | 113 900,2 | 0 | 107 863,4 | 6 036,80 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 900,2 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53173,6 |  | 50 345,7 | 2 827,9 |  |  |
| 7.4. | Приобретение специализированной техники для МО «Холмский городской округ» |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 450,6 | 0 | 7 045,7 | 404,9 | 0 |  |
|  | «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 450,6 |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Холмский городской округ» |  | 2014 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 | 0 | 43 300,0 | 2 423,0 | 0 | Создание условий комфортного проживания населения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 929,6 | 0 | 7 800,0 | 518 129,6 | 0 |  |
|  | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 681,0 | 0 | 0 | 121 681,0 |  |  |
| 8.1. | Реконструкция берегоукрепления Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка проектной документации |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 0 | 0 | 40 000,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха. |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Реконструкция парковой зоны центральной части г. Холмска, в т.ч. ПСД |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 681,0 | 0 | 0 | 76 681,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 681,0 |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Реконструкция Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,0 | 0 | 0 | 2450,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,0 |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Реконструкция ливневой канализационной системы в МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 | 0 | 0 | 2 000,0 | 0 | Благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Строительство сараев для жителей ул. Шевченко г. Холмска |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | Комфортные условия проживания |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 248,6 | 0 | 7 800,0 | 396 448,6 | 0 |  |
| 8.6. | Озеленение г. Холмска |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 547,0 | 0 | 0 | 47 547,0 | 0 | Улучшение внешнего облика города |
|  | «УЖКХ», МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», Правдинское управление администрации; Чеховское управление администрации |  | 2014-2015 2015 2014 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 979,6 2 400,0 100,0 67,4 |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Благоустройство и озеленение г. Холмска |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 783,2 | 0 | 0 | 10 783,2 | 0 | Улучшение внешнего облика города |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 783,2 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,0 | 0 | 0 | 3 650,0 | 0 | Улучшение внешнего облика города, безопасное проживание |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,0 |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Благоустройство города и населенных пунктов МО «Холмский городской округ» |  | 2014*-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 468,4 | 0 | 0 | 334 468,4 | 0 | Улучшение внешнего облика, комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | «УЖКХ», Администрация, Управление культуры, МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», Чеховское управление администрации , Правдинское, управление администрации Яблочное управление администрации, Костромское управление администрации , Чаплановское управление администрации |  | 2014-2017 2014-2017 2015 2015 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 833,4 81 315,6 500,0 6 600,0 11 310,6 4 419,7 5 212,3 5 527,9 5 748,9 |  |  |  |  |  |
| 8.10. | Регулирование численности безнадзорных животных |  | 2014*-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 800,0 | 0 | 7 800,0 | 0 | 0 | Комфортные, безопасные условия проживания |
|  | «УЖКХ», Администрация |  | 2014-2017 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 602,0 198,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 896,8 | 0 | 0 | 127 896,8 | 0 |  |
| 9.1. | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 | 0 | 0 | 41 145,1 | 0 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) |  | 2015-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 | 0 | 0 | 86 751,7 | 0 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |
|  | МБУ «ОКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |
| 10. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 388,0 | 0 | 43 224,0 | 1 164,0 | 0 |  |
| 10.1. 10.2. | Работы по ремонту и восстановлению «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 151,6 | 0 | 15 270,0 | 881,6 | 0 | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 151,6 |  |  |  |  |  |
|  | Комплексные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем наружного освещения в муниципальном образовании, в том числе: Капитальный ремонт уличного освещения в с. Чехов |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 236,4 | 0 | 27 954,0 | 282,4 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 236,4 |  |  |  |  |  |

- Примечание: 2014* - расходные обязательства областного и местного бюджетов в 2014 году осуществлялись в рамках ассигнований «Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. №307.