АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _21.12.2015 г.____ № __1428____

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г.№1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства РФ от 13.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», с постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 г. № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», проведению единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г. №1312, следующие изменения:

1.1. позицию «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Всего: 3 870 796,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- средства областного бюджета  -  3 186 379,2 тыс. руб.

- средства местного бюджета    -   684 417,7  тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит -   3 186 379,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 63 917,9 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит – 684 417,7  тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 148 692,2 тыс. руб.;

2017 год – 79 985,1 тыс. руб.;

2018 год – 6 808,9 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит -   3 186 379,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 63 917,9 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит – 684 417,7  тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 148 692,2 тыс. руб.;

2017 год – 79 985,1 тыс. руб.;

2018 год – 6 808,9 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 3 870 796,9 тыс. руб.

1.3. позицию «Объемы и источники финансирования, указанные в паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы, Приложения №1,  изложить в следующей редакции:

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 44 388,0 тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в  течение 2014 - 2020 годов составит 43 224,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 36 324,0 тыс. руб.;

2016 год –              тыс. руб.;

2017 год -               тыс. руб.;

2018 год -               тыс. руб.;

2019 год -               тыс. руб.;

2020 год -               тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов составит 1 164,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 367,0 тыс. руб.;

2016 год –          тыс. руб.;

2017 год -           тыс. руб.;

2018 год -           тыс. руб.;

2019 год -           тыс. руб.;

2020 год -           тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.4. раздел 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Приложения №1 изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в  течение 2014 - 2020 годов составит 43 224,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 36 324,0 тыс. руб.;

2016 год –              тыс. руб.;

2017 год -               тыс. руб.;

2018 год -               тыс. руб.;

2019 год -               тыс. руб.;

2020 год -               тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов составит 1 164,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 367,0 тыс. руб.;

2016 год –          тыс. руб.;

2017 год -           тыс. руб.;

2018 год -           тыс. руб.;

2019 год -           тыс. руб.;

2020 год -           тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 44 388,0 тыс. руб.»

2. Приложения №2, №4, №5, №7 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального  образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (А.Н. Царьков).

Мэр  муниципального образования

«Холмский городской округ»                        	           	           		         О.П. Назаренко

Приложение №2

к  муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы», утвержденную

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от  29.12.2014_г. №_1312__

( в ред. от __21.12.2015 г.__  №_1428___)

ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель |  |  | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) |  |  | Наличие проектно-сметной документации |  |  |  |  | Мощность |  |  |  | Форма собственности | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Привле- ченные сред- ства |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: |  |  | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  | 1 607 994,2 | 0 | 1 585 606,8 | 22 387,4 | 0 |  |
| 1.1 | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры: |  |  | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 607 994,2 | 0 | 1 585 606,8 | 22 387,4 | 0 |  |
| 1.1.1 | Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул.Волкова в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД |  |  | 2014 * |  |  | Разработка проекта в 2014 году | 1024 п.м., 200 кВт |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 900,0 | 0 | 852,3 | 47,7 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО «Холмский городской округ» |  |  | 2017-2020 гг. |  |  | Разработка проектов в 2016 г. | Будет определена после разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 538 297,8 | 0 | 529 884,5 | 8 413,3 | 0 | Обеспечение потребителей МО качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 297,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения и водоотведения в МО «Холмский городской округ |  |  | 2017-2020 гг. |  |  | Разработка проектов в 2017 г. | Будет определена после разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 489 283,2 | 0 | 482 970,0 | 6 313,2 | 0 | Реализация данного проекта позволит подключить к системе водоотведения новых потребителей, очищать стоки до нормативных значений Полная биологическая очистка всего объема городских сточных вод |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 283,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в МО «Холмский городской округ» |  |  | 2018-2020 |  |  | Разработка проектов в 2017 г. | Будет определена после разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 579 513,2 | 0 | 571 900,0 | 7 613,2 | 0 | Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 513,2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных на р. Малка, в т.ч. разработка ПД |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 | 0 |  | 5 000,0 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 958,2 | 0 | 862 612,4 | 38 345,8 | 0 | Обеспечение непрерывности подачи и качества коммунальных услуг |
|  | «УЖКХ», Администрация, Комитет по управлению имуществом МБУ «ОКС» | 2014 - 2020 2014 г. 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 355,8 133 947,4 28 435,0 220,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Безаварийная работа жилищно-коммунального комплекса | 2014 г., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 947,4 | 0 | 120 467,4 | 13 480,0 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 947,4 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 929,1 | 0 | 10 717,9 | 211,2 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 929,10 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 136,1 | 0 | 10 026,8 | 109,3 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 136,1 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт котельного оборудования муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 239,6 | 0 | 47 918,3 | 2 321,3 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 239,6 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 332,1 | 0 | 7 258,8 | 73,3 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 332,1 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 435,0 | 0 | 28 073,1 | 361,9 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 435,0 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт котельных и бойлерных | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 | 0 | 217,8 | 2,2 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 885,9 | 0 | 3 679,9 | 206,0 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 886,0 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Другие виды работ | 2016-2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 833,0 | 0 | 634 252,4 | 21 580,6 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 833,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 833,6 | 0 | 523 008,9 | 8 824,7 | 0 |  |
| 4.1. | Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 534,2 | 0 | 156 412,6 | 5 121,7 | 0 |  |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 2015-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 640,8 | 0 | 8 554,4 | 86,4 | 0 | Обеспечение потребителей с.Чехов качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 640,8 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Холмский городской округ» | 2014 *- 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 643,1 | 0 | 104 504,0 | 4 139,1 | 0 | Обеспечение потребителей качественными услугами водоснабжения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 643,1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,2 | 0 | 51,8 | 95,4 |  |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт системы водоотведения МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 2014 *-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 406,0 |  | 38 907,9 | 498,1 | 0 | Обеспечение потребителей услугами водоотведения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 406,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.- 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 697,2 | 0 | 4 394,5 | 302,7 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 697,2 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 299,3 | 0 | 366 596,3 | 3 703,0 | 0 | Создание условий комфортного проживания населения, качественное предоставление коммунальных услуг |
| 4.2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 026,4 | 0 | 279 206,2 | 2 820,2 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 026,4 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Капитальный ремонт кровли по адресу: с. Яблочное, ул. Антонова, д.11 | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 409,0 | 0 | 4 364,9 | 44,1 | 0 |  |
| 4.2.1.2 | Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Холмск, ул. Первомайская, д.10 | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684,1 | 0 | 1 667,3 | 16,8 | 0 |  |
| 4.2.1.3 | Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Холмск, ул. Чехова, д.107 | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 134,6 | 0 | 3 103,3 | 31,3 | 0 |  |
| 4.2.1.4 | Капитальный ремонт кровли по адресу: с. Правда, ул.Речная, д.50 | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 788,3 | 0 | 2 760,4 | 27,9 | 0 |  |
| 4.2.1.5 | Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Холмск, ул. Первомайская, д.10А | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684,1 | 0 | 1 667,3 | 16,8 | 0 |  |
| 4.2.1.6 | Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Холмск, ул. Капитанская, д.5 | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 148,8 | 0 | 4 107,3 | 41,5 | 0 |  |
| 4.2.1.7 | Капитальный ремонт кровли по адресу: с. Правда, ул. Школьная, д.23 | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 677,9 | 0 | 1 661,1 | 16,8 | 0 |  |
| 4.2.1.8 | Капитальный ремонт кровли по адресу: с. Правда, ул. Школьная, д.23А | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,6 | 0 | 1 392,5 | 14,1 | 0 |  |
| 4.2.1.9 | Капитальный ремонт кровли по адресу: с. Правда, ул. Школьная, д.34А | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 879,4 | 0 | 2 850,6 | 28,8 | 0 |  |
| 4.2.1.10 | Капитальный ремонт кровли по адресу: Холмский район, Сахалинской области, г. Холмск, ул. Матросова, д. 6-В | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 527,0 | 0 | 4 481,7 | 45,3 | 0 |  |
| 4.2.1.11 | Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Холмск, ул. Первомайская, д.2 | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 649,5 | 0 | 36 283,0 | 366,5 | 0 |  |
| 4.2.1.12 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в том числе установка приборов учета тепловой энергии и холодной воды по адресам: с. Чехов, ул. Северная, д.42; с. Чехов, ул. Парковая, д. 27; с. Чехов, ул. Северная, д.28; с. Чехов, ул. Северная, д.44; с. Чехов, ул. Северная, д.44А; с. Чехов, ул. Парковая, д. 25; с. Чехов, ул. Парковая, д. 23; с. Чехов, ул. Ленина, д. 35; с. Чехов, ул. Чапаева, д. 42; с. Чехов, ул. Чапаева, д. 44 | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 021,2 | 0 | 162 381,0 | 1 640,2 | 0 |  |
| 4.2.1.13 | Капитальный ремонт кровли по адресам: -с. Чехов, ул. Северная, д.42; -с. Чехов, ул. Парковая, д.27А; -с. Чехов, ул. Северная, д.28; -с. Чехов, ул. Северная, д.44; -с. Чехов, ул. Северная, д.44А; -с. Чехов, ул. Ленина, д.35; -с. Чехов, ул. Ленина, д.61; -с. Новосибирское, д.36; -с. Чехов, ул. Чапаева, д. 42; -с. Чехов, ул. Чапаева, д. 44 | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 287,2 | 0 | 48 794,3 | 492,9 | 0 |  |
| 4.2.1.14 | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 157,6 | 0 | 2 136,0 | 21,6 | 0 |  |
| 4.2.1.15 | Осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,2 | 0 | 102,2 | 1,0 | 0 |  |
| 4.2.1.16 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 467,9 | 0 | 1 453,3 | 14,6 | 0 |  |
| 4.2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда (ремонт крыш) | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 855,8 | 0 | 30 547,2 | 308,6 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 855,8 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 664,1 | 0 | 11 547,4 | 116,7 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 664,1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Капитальный ремонт муниципальных квартир | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 753,0 | 0 | 45 295,5 | 457,5 | 0 |  |
|  | «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 753,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт бани в г. Холмске | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,4 | 0 | 0 | 6 348,4 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,4 |  |  |  |  |  |
| 6. | План развития муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План развития муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 451,8 | 0 | 166 968,1 | 9 483,7 | 0 |  |
|  | Капитальные расходы |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 150,2 | 0 | 113 781,4 | 6 368,8 | 0 |  |
| 6.1. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска, в т.ч. ПСД. |  | 2014 * |  | Разработка проекта в 2014 г. |  |  |  |  | 7,5 км |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 250,0 | 0 | 1 183,00 | 67,0 | 0 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,0 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Строительство системы водоснабжения в с.Правда, в т.ч. разработка ПД |  | 2014 * |  | Разработка проекта в 2014 г. |  |  |  |  | 60 куб. м/час, 2,5 км |  |  | муниципальная |  |  |  | 5 000,0 | 0 | 4 735,0 | 265,0 | 0 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Реконструкция ЦТП-3 по ул.Стахановская в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2014* г. |  | Разработка проекта в 2014 г. |  |  |  |  | 29 Гкал/ час |  |  | муниципальная |  |  |  | 113 900,2 | 0 | 107 863,4 | 6 036,80 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 900,2 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 301,6 |  | 53 186,7 | 3 114,9 |  |  |
| 6.4. | Приобретение специализированной техники для МО «Холмский городской округ» |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 450,6 | 0 | 7 045,7 | 404,9 | 0 |  |
|  | «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 450,6 |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Холмский городской округ» |  | 2014 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 | 0 | 43 300,0 | 2 423,0 | 0 | Создание условий комфортного проживания населения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 220,9 | 0 | 7 800,0 | 436 420,9 | 0 |  |
|  | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 681,0 | 0 | 0 | 123 681,0 |  |  |
| 7.1. | Реконструкция берегоукрепления Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка проектной документации |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 0 | 0 | 40 000,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха. |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Реконструкция парковой зоны центральной части г. Холмска, в т.ч. ПСД |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 681,0 | 0 | 0 | 76 681,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 681,0 |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Реконструкция Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,0 | 0 | 0 | 2450,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,0 |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Реконструкция ливневой канализационной системы в МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 | 0 | Благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Строительство сараев для жителей ул. Шевченко г. Холмска |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | Комфортные условия проживания |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 539,9 | 0 | 7 800,0 | 312 739,9 | 0 |  |
| 7.6. | Озеленение г. Холмска |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 728,50 | 0 | 0 | 31 728,5 | 0 | Улучшение внешнего облика города |
|  | «УЖКХ», МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», Правдинское управление администрации; Чеховское управление администрации |  | 2014-2015 2015 2014 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 161,1 2 400,0 100,0 67,4 |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Благоустройство и озеленение г. Холмска |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 666,2 | 0 | 0 | 6 666,2 | 0 | Улучшение внешнего облика города |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 666,2 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,0 | 0 | 0 | 3 650,0 | 0 | Улучшение внешнего облика города, безопасное проживание |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,0 |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Благоустройство города и населенных пунктов МО «Холмский городской округ» |  | 2014*-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 695,2 | 0 | 0 | 270 695,2 | 0 | Улучшение внешнего облика, комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | «УЖКХ», Администрация, Управление культуры, МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», Чеховское управление администрации , Правдинское, управление администрации Яблочное управление администрации, Костромское управление администрации , Чаплановское управление администрации |  | 2014-2017 2014-2017 2015 2015 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 569,8 81 315,6 500,0 6 600,0 11 310,6 4 419,7 5 212,3 5 527,9 5 748,9 |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Регулирование численности безнадзорных животных |  | 2014*-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 800,0 | 0 | 7 800,0 | 0 | 0 | Комфортные, безопасные условия проживания |
|  | «УЖКХ», Администрация |  | 2014-2017 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 602,0 198,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 729,8 | 0 | 0 | 156 729,8 | 0 |  |
| 8.1. | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 | 0 | 0 | 41 145,1 | 0 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) |  | 2015-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 584,7 | 0 | 0 | 115 584,7 | 0 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |
|  | МБУ «ОКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 584,7 |  |  |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 388,0 | 0 | 43 224,0 | 1 164,0 | 0 |  |
| 9.1. | Работы по ремонту и восстановлению «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 151,6 | 0 | 15 270,0 | 881,6 | 0 | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 151,6 |  |  |  |  |  |
|  | Комплексные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем наружного освещения в муниципальном образовании, в том числе: Капитальный ремонт уличного освещения в с. Чехов |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 236,4 | 0 | 27 954,0 | 282,4 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 236,4 |  |  |  |  |  |

- Примечание: 2014* - расходные обязательства областного и местного бюджетов в 2014 году осуществлялись в рамках ассигнований «Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. №307.;

- 2015 ** - Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в программу по мероприятию капитальный ремонт жилищного фонда в 2015 году (Приложение №8).

- Приложение №4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от _29.12.201 4 г.__№__1312___

( в редакции от _21.12.2015г.  №_1428__)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовые значения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 43,6 | 43,6 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| 2 | Количество аварий на инженерных сетях | Ед. | 42 | 34 | 28 | 23 | 19 | 15 | 12 | 12 |
| 3 | Количество строящихся и реконструируемых объектов | Ед. | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене , в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 50 | 49 | 48,7 | 48,5 | 48,3 | 48 | 47,7 | 47,5 |
| 5 | Доля уличной канализационной сети нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 57 | 57 | 56,5 | 56 | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 |
| 6 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | % | 6,0 | 7,0 | 15,7 | х | х | х | х | х |
| 7 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 319 | 521 | 566 | 575 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| 8 | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 9 | Благоустройство населенных пунктов | тыс. руб. | х | х | 106 971,5 | 63 346,2 | 65 105,1 | х | х | х |
| 10 | Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО «Холмский городской округ» | тыс. руб. | х | 20 318,7 | 107 578,1 | 28 833,0 | х | х | х | х |
| 11. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ, жилищных кооперативов или иного потребительского кооператива | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 12. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12. | Перечень индикаторов (показателей) подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» приведен в приложении N 6 вышеуказанной программы. |
| --- | --- |