АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023г.		     2976

от ______________________ № ________

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021  № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»», с Постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», проведением единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст. 10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.12.2023г. №8/7-36

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 1312 от 29.12.2014; № 241 от 10.03.2015 г.; № 450 от 15.05.2015 г.; № 665 от 28.07.2015 г.; № 775 от 14.08.2015 г.; № 948 от 30.09.2015 г.; № 1428 от 21.12.2015 г.; № 210 от 20.02.2016 г.; № 542 от 19.04.2016 г.; № 835 от 21.06.2016 г.; № 1071 от 29.07.2016 г.; № 1226 от 18.08.2016 г.; № 1564 от 12.10.2016 г.; № 2033 от 28.11.2016 г.; № 2378 от 30.12.2016 г.; № 376 от 01.03.2017 г.; № 1218 от 13.07.2017 г.; № 1879 от 20.11.2017 г.; № 2374 от 29.12.2017 г.; № 2153 от 14.12.2017 г.; № 1161 от 10.07.2018 г.; № 401 от 02.03.2018 г.; № 847 от 17.05.2018 г.; № 1161 от 10.07.2018 г.; № 1887 от 16.11.2018 г.; № 2203 от 29.12.2018 г.; № 467 от 15.03.2019 г.; № 707 от 23.04.2019 г.; № 1206 от 05.08.2019 г.; № 1755 от 22.11.2019 г.; № 1948 от 24.12.2019 г.; № 289 от 11.03.2020 г.; № 889 от 13.08.2020 г.; № 1608 от 26.12.2020 г.; № 1646 от 30.12.2020 г.; № 321 от 15.03.2021 г.; № 1855 от 03.12.2021 г.; № 2094 от 30.12.2021 г.; № 1107 от 30.06.2022 г.; № 1723 от 18.10.2022 г.; № 2406 от 29.12.2022 г., №522 от 23.03.2023 г. №1906 от 13.09.2023г.; №2340 от 10.11.2023г.следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»  Паспорта муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными  услугами жилищно- коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:

«Всего: 8 393 167,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета  - 5 570 572,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета    -   2 822 595,0 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы составит – 5 570 572,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год -  359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 406 624,8 тыс. руб.;

2023 год – 593 252,6 тыс. руб.;

2024 год – 368 166,8 тыс. руб.;

2025 год –  78 278,7 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы составит – 2 822 595,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 845,2 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 737,8 тыс. руб.;

2023 год – 268 179,1 тыс. руб.;

2024 год – 119 420,3 тыс. руб.;

2025 год – 290 093,5 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы»  изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы составит – 5 570 572,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год -  359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 406 624,8 тыс. руб.;

2023 год – 593 252,6 тыс. руб.;

2024 год – 368 166,8 тыс. руб.;

2025 год – 78 278,7 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы составит – 2 822 595,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 884,9 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 737,8 тыс. руб.;

2023 год – 268 179,1 тыс. руб.;

2024 год – 119420,3 тыс. руб.;

2025 год – 290 093,5 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий Программы по всем источникам финансирования будет привлечено 8 393 167,0 тыс. руб. Информация по источникам финансирования указана в приложении №2».

1.3. Строку «Объемы и источники финансирования  подрограммы»  Паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» изложить в следующей редакции::

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 4 113 621,5 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 2 970 668,3 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  222 193,0 тыс. руб.;

2018 год -  291 832,0 тыс. руб.;

2019 год -  390 488,3 тыс. руб.;

2020 год -  460 203,6 тыс. руб.;

2021 год –  252 861,1 тыс. руб.;

2022 год –  368 376,9 тыс. руб.;

2023 год –  541 847,3 тыс. руб.;

2024 год –  366 377,1 тыс. руб.;

2025 год –  76 489,0   тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 1 142 953,2 тыс. руб., в том числе:

2017 год –  81 152,4  тыс. руб.;

2018 год –  89 167,6  тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год –   64 501,3 тыс. руб.;

2022 год –  80 500,5  тыс. руб.;

2023 год –   86 459,8  тыс. руб.;

2024 год –   100 019,9 тыс. руб.;

2025 год –  281 228,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.4. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ»   изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 2 970 668,3 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  222 193,0 тыс. руб.;

2018 год -  291 832,0 тыс. руб.;

2019 год -  390 488,3 тыс. руб.;

2020 год -  460 203,6 тыс. руб.;

2021 год –  252 861,1 тыс. руб.;

2022 год –  368 376,9 тыс. руб.;

2023 год –  541 847,3 тыс. руб.;2024 год –  366 377,1 тыс. руб.;

2025 год –  76 489,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс.руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 1 142 953,2 тыс. руб., в том числе:

2017 год –  81 152,4  тыс. руб.;

2018 год –  89 167,6  тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год –   64 501,3 тыс. руб.;

2022 год –  80 500,5 тыс. руб.;

2023 год –   86 459,8 тыс. руб.;

2024 год –   100 019,9 тыс. руб.;

2025 год –  281 228,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 4 113 621,5 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ»   изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено  1 778 956,2 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 851 666,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  130 080,5 тыс. руб.;

2018 год -  250 012,1 тыс. руб.;

2019 год -  181 174,1 тыс. руб.;

2020 год -    91 655,1 тыс. руб.;

2021 год –  106 511,6 тыс. руб.;

2022 год –  37 247,9 тыс. руб.;

2023 год –  51 405,3 тыс. руб.;

2024 год –   1 789,7 тыс. руб.

2025 год –    1 789,7 тыс.руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 927 290,2  тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год –   99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 125 477,2 тыс. руб.;

2023 год –  145 349,2 тыс. руб.;

2024 год –  8 757,9 тыс. руб.;

2025 год –  3 007,7 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.6. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ»  изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 851 666,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  130 080,5 тыс. руб.;

2018 год -  250 012,1 тыс. руб.;

2019 год -  181 174,1 тыс. руб.;

2020 год -    91 655,1 тыс. руб.;

2021 год –  106 511,6тыс. руб.;

2022 год –  37 247,9  тыс. руб.;

2023 год –  51 405,3  тыс. руб.;

2024 год –   1 789,7   тыс. руб.;

2025 год –    1 789,7  тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 927 290,2  тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год –   99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 125 477,2 тыс. руб.;

2023 год –  145 349,2тыс. руб.;

2024 год –  8 757,9    тыс. руб.;

2025 год –  3 007,7    тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 1 778 956,2 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 52 804,4 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 52 804,4 тыс. руб., в том числе:

2023 год –  36 304,1 тыс. руб.;

2024 год –  10 642,5 тыс. руб.;

2025 год –  5 857,8 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.8. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» «Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства»  изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства местного бюджета;

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 52 804,4 тыс. руб., в том числе:

2023 год –  36 304,1 тыс. руб.;

2024 год –  10 642,5 тыс. руб.;

2025 год –  5 857,8 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 52 804,4 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2».

2. Приложение №1 «Информация по мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается);

3. Приложение №2 «Информация по источникам финансирования» изложить в новой редакции (прилагается)

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице- мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Е.В. Поддубного.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»                         	                           Д.Г. Любчинов

|  |  |  |  |  | Приложение№1 к постановлению администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2023г. № 2976 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 №1312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно-сметной документации | Мощность |  | Форма собственности |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  | 8 393 167,0 |  | 5 570 572,0 | 2 822 595,0 |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1 (1 этап 2014-2016 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры |  | разработка проектов в 2014, в 2016 | 1024 п.м., 200 кВт (проект 2014) |  | муниципальная |  | 48 288,4 |  | 47 766,8 | 521,6 |  |  | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением, водоснабжением |  |  |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений на р. Малка в т.ч. разработка ПД | 2014-2016 | разработка проектов в 2016 г. | будет определена после разработки проектов |  | муниципальная |  | 4 545,5 |  | 0,0 | 4 545,5 |  |  |  |  |  |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 2014-2016 |  |  |  | муниципальная |  | 443 378,6 |  | 424 513,4 | 18 865,2 |  |  | Обеспечение напрерывности подачи и качества коммунальных услуг Обеспечение потребителей с. Чехов качественным теплоснабжением |  |  |
| "УЖКХ", МБУ "ОКС", "Комитет по управлению имуществом", Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт бани в г.Холмске | 2015-2016 |  |  |  | муниципальная |  | 6 762,4 |  | 0,0 | 6 762,4 |  |  | Предоставление качественных бытовых услуг |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт бани в с. Чехов | 2016 |  |  |  | муниципальная |  | 1 769,3 |  | 0,0 | 1 769,3 |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО "Холмский городской округ" (скважина №1, №2) | 2016 |  |  |  | муниципальная |  | 7 176,7 |  | 0,0 | 7 176,7 |  |  | Обеспечение непрерывности и качества предоставления услуг водоснабжения |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016 |  |  |  |  |  | 93 332,3 |  | 92 398,9 | 933,4 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 2014-2016 |  |  |  | муниципальная |  | 975 367,4 |  | 947 173,9 | 28 193,5 |  |  | Предоставление качественных услуг теплоснабжения |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  |  |  | 686 517,6 |  | 679 313,2 | 7 204,4 |  |  | Создание услвий для комфортного проживания населения, качественного предоставления коммунальных услуг |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Капитальный ремонт муниципальных квартир ( ремонт брошенных муниципальных квартир для переселения жильцов из ветхих и аварийных зданий) | 2015 |  |  |  |  |  | 45 753,0 |  | 45 295,5 | 457,5 |  |  |  |  |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016 |  |  |  |  |  | 653,6 |  | 647,1 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Всего по благоустройству: | 2014-2016 |  |  |  |  |  | 498 046,1 |  | 6 600,0 | 491 446,1 |  |  | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха, создание комфортных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика города и населенных пунктов района, безопасные и комфортные условия проживания |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 498 046,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по дорожному хозяйству: |  |  |  |  |  |  | 127 896,8 |  | 0,0 | 127 896,8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт* проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" | 2015 |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  | 0,0 | 41 145,1 |  |  | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремон и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) | 2015 |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  | 0,0 | 86 751,7 |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: | 2014 | Разработка проектов в 2014 г. | трубопровод 7,5 км, система водоснабжения в с. Правда -60 куб.в/час, 2,5 км;ЦТП-3 по ул. Стахановская -29 Гкал/час |  | муниципальная |  | 173 323,8 |  | 164 127,1 | 9 196,7 |  |  | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться круглосуточно, обеспечение потребителей качественными коммунальными и жилищными услугами, комфортным проживанием |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Капитальный ремонт * жилищного фонда МО "Холмский городской округ" | 2014 |  |  |  |  |  | 45 723,0 |  | 43 300,0 | 2 423,0 |  |  |  |  |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 67 244,0 |  | 65 010,5 | 2 233,5 |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе | 2014-2016 |  |  |  |  |  | 45 250,0 |  | 44 053,1 | 1 196,9 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономикии, в т.ч.: | 2018-2022 |  |  |  |  |  | 21 994,0 |  | 20 957,4 | 1 036,6 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2018 |  |  |  |  |  | 12 872,9 |  | 12 736,1 | 136,8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019 |  |  |  |  |  | 7 295,0 |  | 7 221,3 | 73,7 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Иные мероприятия | 2022-2023 |  |  |  |  |  | 816,0 |  | 0,0 | 816,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа | 2022 |  |  |  |  |  | 1 010,1 |  | 1 000,0 | 10,1 |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2 (II этап 2017-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 4 113 621,5 |  | 2 968 149,2 | 1 145 472,3 |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 2017-2024 |  |  |  |  |  | 2 016 114,6 |  | 1 153 587,3 | 862 527,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства: | 2017-2024 |  |  |  |  |  | 1 152 888,7 |  | 1 094 329,2 | 58 559,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 2017-2022 | Проект разработан в 2016 г. | производительность станции подготовки воды 5 200 м3/сут |  | муниципальная |  | 435 181,4 |  | 414 075,6 | 21 105,8 |  |  | Обеспечение потребителей качественной, бесперебойной услугой водоснабжения |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 435 181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 2018-2022 | Проект разработан в 2016 г. | длина трубопровода 7 462,5 м |  | муниципальная |  | 194 933,4 |  | 182 762,7 | 12 170,7 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Подключение объектов к основному объекту | 2018-2020 |  |  |  | муниципальная |  | 2 448,0 |  | 0,0 | 2 448,0 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 2018-2019 |  |  |  | муниципальная |  | 990,7 |  | 0,0 | 990,7 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово | 2022-2023 |  |  |  | муниципальная |  | 2 694,9 |  | 0,0 | 2 694,9 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 2 694,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | 2019 |  |  |  | муниципальная |  | 4 864,8 |  | 0,0 | 4 864,8 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | 2019-2024 |  |  |  | муниципальная |  | 295 358,1 |  | 287 737,7 | 7 620,4 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 295 358,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | 2019-2021 | Разработка проекта |  |  | муниципальная |  | 7 382,7 |  | 5 919,5 | 1 463,2 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 7 382,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | "Экология" Федеральный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  | муниципальная |  | 209 034,7 |  | 203 833,7 | 5 201,0 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | 2019 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2019 |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  | 0,0 | 285 485,8 |  |  | Предоставление качественных коммунальных услуг |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 2017-2025 |  |  |  |  |  | 97 536,0 |  | 0,0 | 97 536,0 |  |  | Обеспечение жителей села бытовыми услугами |  |  |
| "Комитет экономики Администрации"(2017 -2023), "Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок" |  |  |  |  |  |  |  | 97 536,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 17 092,3 |  | 0,0 | 17 092,3 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  |  |  | 17 092,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 4 368,2 |  | 0,0 | 4 368,2 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 4 368,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2025 |  |  |  | муниципальная |  | 398 878,5 |  | 0,0 | 398 878,5 |  |  | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 398 878,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2019-2022 |  |  |  | муниципальная |  | 59 865,1 |  | 59 258,1 | 607,0 |  |  | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |  |  |
| 7.1. | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2019-2022 |  |  |  |  |  | 22 150,4 |  | 21 928,8 | 221,6 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | приобретение контейнеров | 2020-2022 |  |  |  |  |  | 37 714,7 |  | 37 329,3 | 385,4 |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  | 59 865,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 2017-2024 |  |  |  |  |  | 2 097 506,9 |  | 1 814 561,9 | 282 945,0 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 2017-2024 |  |  |  |  |  | 1 182 231,0 |  | 1 162 114,5 | 20 116,5 |  |  | Обеспечение качественных коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения) |  |  |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 2017-2024 |  |  |  |  |  | 1 182 231,0 |  | 1 162 114,5 | 20 116,5 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Депратамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 1 182 231,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 2017 |  |  |  | муниципальная |  | 14 527,3 |  | 14 382,0 | 145,3 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2024 |  |  |  | муниципальная |  | 55 112,4 |  | 54 491,3 | 621,1 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 55 112,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2024 |  |  |  | муниципальная |  | 205 663,1 |  | 203 325,5 | 2 337,6 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 205 663,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2025 |  |  |  | муниципальная |  | 252 178,1 |  | 247 159,4 | 5 018,7 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 252 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 2018 |  |  |  | муниципальная |  | 41 462,7 |  | 41 170,0 | 292,7 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 2017 |  |  |  | муниципальная |  | 3 500,3 |  | 3 465,3 | 35,0 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" ,Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2023 |  |  |  | муниципальная |  | 25 218,6 |  | 24 883,2 | 335,4 |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.8 | Капитальный ремонт сетей водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2023-2023 |  |  |  |  |  | 4 803,4 |  | 4 659,3 | 144,1 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2022), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 25 218,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2022 |  |  |  | муниципальная |  | 121 004,2 |  | 119 794,2 | 1 210,0 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 121 004,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 2017 |  |  |  | муниципальная |  | 7 441,3 |  | 7 366,9 | 74,4 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ",Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019-2023 |  |  |  | муниципальная |  | 58 074,6 |  | 57 245,8 | 828,8 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 58 074,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. | Капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018-2023 |  |  |  | муниципальная |  | 13 993,5 |  | 13 719,1 | 274,4 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 13 993,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  |  | муниципальная |  | 6 020,4 |  | 6 000,0 | 20,4 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Приобретение трубной продукции | 2018 |  |  |  | муниципальная |  | 233,9 |  | 231,4 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.15. | Разработка проектно-сметной документации | 2019-2025 |  |  |  | муниципальная |  | 12 349,6 |  | 12 200,6 | 149,0 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 12 349,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО "Холмский городской округ" | 2019-2020 |  |  |  | муниципальная |  | 12 691,0 |  | 12 564,1 | 126,9 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.17. | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 2021-2024 |  |  |  | муниципальная |  | 68 508,7 |  | 66 974,4 | 1 534,3 |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 68 508,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.18. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | 2021-2025 |  |  |  | муниципальная |  | 183 994,3 |  | 178 413,5 | 5 580,8 |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 183 994,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.19. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | 2021-2024 |  |  |  | муниципальная |  | 93 193,6 |  | 91 849,1 | 1 344,5 |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 93 193,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.20. | Очистка эксплутационных скважин на существующих водозаборах | 2025 |  |  |  | муниципальная |  | 900,0 |  | 873,0 | 27,0 |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.21. | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2021 |  |  |  | муниципальная |  | 1 360,0 |  | 1 346,4 | 13,6 |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | 2020 |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  | 3 920,7 | 39,7 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций, капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 2017-2024 |  |  |  | муниципальная |  | 68 314,8 |  | 67 171,5 | 1 143,3 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 68 314,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 406 047,9 |  | 157 512,0 | 248 535,9 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 406 047,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Обеспечение мероприятий на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры | 2023-2025 |  |  |  |  |  | 436 952,8 |  | 423 843,2 | 13 109,6 |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. | Водоснабжение | 2023-2025 |  |  |  |  |  | 383 861,4 |  | 372 344,7 | 11 516,7 |  |  |  |  |  |
| 8.5.2. | Водоотведение | 2023-2025 |  |  |  |  |  | 3 632,0 |  | 3 523,0 | 109,0 |  |  |  |  |  |
| 8.5.3. | Теплоснабжение | 2023-2025 |  |  |  |  |  | 49 459,4 |  | 47 975,5 | 1 483,9 |  |  |  |  |  |
| "Депратамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 436 952,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2025 |  |  |  |  |  | 1 778 956,2 |  | 854 185,1 | 924 771,1 |  |  | Создание комфортных условий проживания |  |  |
| 1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 657 558,0 |  | 652 018,5 | 5 539,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 652 177,3 |  | 649 499,4 | 2 677,9 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 2017-2019 |  |  |  |  |  | 5 380,7 |  | 2 519,1 | 2 861,6 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 42 368,3 |  | 0,0 | 42 368,3 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 42 368,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 192 116,8 |  | 0,0 | 192 116,8 |  |  |  |  |  |
| софинансирование Региональному фонду Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  | 192 116,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 117 204,7 |  | 0,0 | 117 204,7 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 117 204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 2 346,2 |  | 0,0 | 2 346,2 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 2 346,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 52 286,4 |  | 0,0 | 52 286,4 |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2022), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 52 286,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 108 632,4 |  | 106 687,6 | 1 944,8 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 108 632,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 10 380,7 |  | 0,0 | 10 380,7 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 10 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 2017-2025 |  |  |  |  |  | 596 062,7 |  | 95 479,0 | 500 583,7 |  |  | Улучшение внешнего облика города и населенных пунктов, комфортные, безопасные условия проживания |  |  |
| 9.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2017-2025 |  |  |  |  |  | 148 090,2 |  | 0,0 | 148 090,2 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  |  |  | 148 090,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2025 |  |  |  |  |  | 225 972,8 |  | 0,0 | 225 972,8 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ", Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  | 225 972,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными бех владельцев | 2017-2025 |  |  |  |  |  | 39 010,3 |  | 39 010,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 39 010,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления (Осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 65 695,3 |  | 56 092,9 | 9 602,4 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 65 695,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2022 |  |  |  |  |  | 98,3 |  | 0,0 | 98,3 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ"; " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017 |  |  |  |  |  | 710,1 |  | 0,0 | 710,1 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2023 |  |  |  |  |  | 115 261,6 |  | 0,0 | 115 261,6 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 115 261,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | 2021-2023 |  |  |  |  |  | 844,5 |  |  | 844,5 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" , "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 844,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 2020 |  |  |  |  |  | 379,6 |  | 375,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  | 379,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2023-2025 |  |  |  |  |  | 52 804,4 |  | 0,0 | 52 804,4 |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством | 2023-2025 |  |  |  |  |  | 52 804,4 |  | 0,0 | 52 804,4 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2023-2025 |  |  |  |  |  | 51 090,0 |  | 0,0 | 51 090,0 |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 2023-2025 |  |  |  |  |  | 1 594,0 |  | 0,0 | 1 594,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 2023 |  |  |  |  |  | 120,4 |  | 0,0 | 120,4 |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению администрации МО "Холмский городской округ" от 29.12.2023г. № 2976 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 г. № 1312

Информация по источникам финансирования муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно-коммунальными услугами"

| Источники средств, в том числе: | По муниципальной программе | Расходы по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | 8 393 167,0 | 515 526,9 | 866 942,2 | 1 043 321,8 | 564 391,4 | 743 149,5 | 982 890,0 | 809 703,9 | 536 487,7 | 613 362,6 | 861 431,7 | 487 587,1 | 368 372,2 | 0 |
| Областной бюджет | 5 570 572,0 | 339 848,8 | 608 820,1 | 778 611,4 | 352 273,5 | 554 580,2 | 578 883,7 | 551 858,7 | 359 372,7 | 406 624,8 | 593 252,6 | 368 166,8 | 78 278,7 | 0 |
| Местный бюджет | 2 822 595,0 | 175 678,1 | 258 122,1 | 264 710,4 | 212 117,9 | 188 569,3 | 404 006,3 | 257 845,2 | 177 115,0 | 206 737,8 | 268 179,1 | 119 420,3 | 290 093,5 | 0 |

в том числе:

| I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования 2014-2025 | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего |  | в т.ч. |  | Всего |  | в т.ч. |  | Всего |  | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 67 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 66,0 |  | 0,0 | 66,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т. ч.: | 45 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства областного бюджета (2014-2016 гг.) | 44 053,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета (2014-2016 гг.) | 1 196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализацииэнергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики | 21 994,0 | 0,0 |  |  | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 66,0 |  | 0,0 | 66,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Прочие мероприятия,способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 21 994,0 | 0,0 |  |  | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 66,0 |  | 0,0 | 66,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы тесплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 12 872,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 7 295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Иные мероприятия | 816,0 |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 | 66,0 |  |  | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа | 1 010,1 |  |  |  | 1 010,1 | 1 000,0 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам | 67 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 66,0 |  | 0,0 | 66,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 4 113 621,5 | 317 362,4 | 252 861,1 | 64 501,3 | 448 877,4 | 368 376,9 | 80 500,5 | 628 307,1 |  | 541 847,3 | 86 459,8 | 466 397,0 |  | 366 377,1 | 100 019,9 | 357 717,0 |  | 76 489,0 | 281 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 2 016 114,6 | 122 629,2 | 95 798,1 | 26 831,1 | 185 936,3 | 143 561,9 | 42 374,4 | 197 773,4 |  | 173 587,4 | 24 186,0 | 177 840,6 |  | 86 628,3 | 91 212,3 | 278 862,4 |  | 0,0 | 278 862,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | 1 152 888,7 | 97 307,8 | 94 694,5 | 2 613,3 | 146 386,4 | 128 058,5 | 18 327,9 | 177 801,1 |  | 173 587,4 | 4 213,7 | 88 565,8 |  | 86 628,3 | 1 937,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 435 181,4 | 334,4 |  | 334,4 | 7 558,9 |  | 7 558,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 194 933,4 |  |  |  | 3 820,8 |  | 3 820,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | подключение объектов к основному объекту | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово | 2 694,9 | 0,0 |  |  | 2 456,5 |  | 2 456,5 | 238,4 |  |  | 238,4 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | 295 358,1 |  |  |  | 28 539,1 | 27 522,0 | 1 017,1 | 177 562,7 |  | 173 587,4 | 3 975,3 | 88 565,8 |  | 86 628,3 | 1 937,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | 7 382,7 | 4 951,3 | 4 009,5 | 941,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Чистая вода" | 209 034,7 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 104 011,1 | 100 536,5 | 3 474,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 209 034,7 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 104 011,1 | 100 536,5 | 3 474,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1.1 | Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании | 209 034,7 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 104 011,1 | 100 536,5 | 3 474,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 97 536,0 | 15 973,9 |  | 15 973,9 | 10 695,5 |  | 10 695,5 | 13 908,0 |  |  | 13 908,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 17 092,3 | 5 455,6 |  | 5 455,6 | 3 685,9 |  | 3 685,9 | 1 460,8 |  |  | 1 460,8 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 4 368,2 | 596,0 |  | 596,0 | 400,0 |  | 400,0 | 1 562,4 |  |  | 1 562,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 398 878,5 | 2 181,1 |  | 2 181,1 | 9 108,5 |  | 9 108,5 | 3 041,1 |  |  | 3 041,1 | 89 274,8 |  |  | 89 274,8 | 278 862,4 |  |  | 278 862,4 | 0,0 |  | 0,0 |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: | 59 865,1 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 15 660,0 | 15 503,4 | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 22 150,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | приобретение контейнеров | 37 714,7 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 15 660,0 | 15 503,4 | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 2 097 506,9 | 194 733,2 | 157 063,0 | 37 670,2 | 262 941,1 | 224 815,0 | 38 126,1 | 430 533,7 |  | 368 259,9 | 62 273,8 | 288 556,4 |  | 279 748,8 | 8 807,6 | 78 854,6 |  | 76 489,0 | 2 365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 1 182 231,0 | 158 649,6 | 157 063,0 | 1 586,6 | 227 086,0 | 224 815,0 | 2 271,0 | 157 398,5 |  | 152 676,5 | 4 722,0 | 60 854,6 |  | 58 879,0 | 1 975,6 | 65 854,6 |  | 63 879,0 | 1 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 1 182 231,0 | 158 649,6 | 157 063,0 | 1 586,6 | 227 086,0 | 224 815,0 | 2 271,0 | 157 398,5 |  | 152 676,5 | 4 722,0 | 60 854,6 |  | 58 879,0 | 1 975,6 | 65 854,6 |  | 63 879,0 | 1 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.1.1. | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 55 112,4 |  |  |  | 1 969,2 | 1 949,5 | 19,7 | 3 426,0 |  | 3 323,2 | 102,8 | 400,0 |  | 388,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 205 663,1 | 36 762,7 | 36 395,0 | 367,7 | 34 955,1 | 34 605,5 | 349,6 | 3 297,9 |  | 3 199,0 | 98,9 | 15 290,9 |  | 14 832,2 | 458,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 252 178,1 | 7 433,0 | 7 358,6 | 74,4 | 54 636,8 | 54 090,4 | 546,4 | 43 601,5 |  | 42 293,5 | 1 308,0 | 15 702,6 |  | 15 081,6 | 621,0 | 47 499,1 |  | 46 074,3 | 1 424,8 | 0,0 |  |  |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 25 218,6 | 0,0 |  |  | 550,0 | 544,5 | 5,5 | 4 159,8 |  | 4 035,0 | 124,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт сетей водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 4 803,4 |  |  |  |  |  |  | 4 803,4 |  | 4 659,3 | 144,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 121 004,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | 58 074,6 | 6 302,0 | 6 239,0 | 63,0 | 17 009,9 | 16 839,8 | 170,1 | 12 397,4 |  | 12 025,4 | 372,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. | Капитальный ремонт сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения | 13 993,5 |  |  |  |  |  |  | 7 194,1 |  | 6 978,3 | 215,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Приобретение трубной продукции | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.15. | Разработка проектно-сметной документации | 12 349,6 | 0,0 |  |  | 2 153,2 | 2 131,7 | 21,5 | 599,0 |  | 581,0 | 18,0 | 1 362,6 |  | 1 321,7 | 40,9 | 380,5 |  | 369,0 | 11,5 |  |  |  |
| 8.1.1.16. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.17. | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 68 508,7 | 1 449,2 | 1 434,7 | 14,5 | 24 600,0 | 24 354,0 | 246,0 | 32 271,1 |  | 31 303,0 | 968,1 | 10 188,4 |  | 9 882,7 | 305,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.18. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | 183 994,3 | 93 077,0 | 92 146,3 | 930,7 | 30 907,3 | 30 598,2 | 309,1 | 30 536,0 |  | 29 619,9 | 916,1 | 12 399,0 |  | 12 027,0 | 372,0 | 17 075,0 |  | 16 562,7 | 512,3 |  |  |  |
| 8.1.1.19 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | 93 193,6 | 12 265,7 | 12 143,0 | 122,7 | 60 304,5 | 59 701,4 | 603,1 | 15 112,3 |  | 14 658,9 | 453,4 | 5 511,1 |  | 5 345,8 | 165,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.20. | Очистка эксплутационных скважин на существующих водозаборах | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  | 873,0 | 27,0 |  |  |  |
| 8.1.1.21. | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 346,4 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства: | 68 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 |  | 12 610,0 | 390,0 | 13 000,0 |  | 12 610,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.1. | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций | 3 498,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 42 436,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 |  | 12 610,0 | 390,0 | 13 000,0 |  | 12 610,0 | 390,0 | 0,0 |  |  |
| 8.3.3. | Капитальный ремонт трансформаторный подстанций | 22 297,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 8.3.4. | Приобретение электротехнической продукции | 82,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 406 047,9 | 36 083,6 |  | 36 083,6 | 35 855,1 |  | 35 855,1 | 50 884,2 |  |  | 50 884,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 8.5. | Обеспечение мероприятий на модернизвацию: системы коммунальной инфраструктуры | 436 952,8 |  |  |  |  |  |  | 222 251,0 |  | 215 583,4 | 6 667,6 | 214 701,8 |  | 208 259,8 | 6 442,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. | Водоснабжение | 383 861,4 |  |  |  |  |  |  | 203 372,4 |  | 197 271,2 | 6 101,2 | 180 489,0 |  | 175 073,5 | 5 415,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2. | Водоотведение | 3 632,0 |  |  |  |  |  |  | 3 632,0 |  | 3 523,0 | 109,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3. | Теплоснабжение | 49 459,4 |  |  |  |  |  |  | 15 246,6 |  | 14 789,2 | 457,4 | 34 212,8 |  | 33 186,3 | 1 026,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальным расходам | 1 152 888,7 | 97 307,8 | 94 694,5 | 2 613,3 | 146 386,4 | 128 058,5 | 18 327,9 | 177 801,1 |  | 173 587,4 | 4 213,7 | 88 565,8 |  | 86 628,3 | 1 937,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по текущим расходам | 2 960 732,8 | 220 054,6 | 158 166,6 | 61 888,0 | 302 491,0 | 240 318,4 | 62 172,6 | 450 506,0 |  | 368 259,9 | 82 246,1 | 377 831,2 |  | 279 748,8 | 98 082,4 | 357 717,0 |  | 76 489,0 | 281 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по расходам коммунального хозяйства: | 4 113 621,5 | 317 362,4 | 252 861,1 | 64 501,3 | 448 877,4 | 368 376,9 | 80 500,5 | 628 307,1 |  | 541 847,3 | 86 459,8 | 466 397,0 |  | 366 377,1 | 100 019,9 | 357 717,0 |  | 76 489,0 | 281 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 1 778 956,2 | 219 125,3 | 106 511,6 | 112 613,7 | 162 725,1 | 37 247,9 | 125 477,2 | 196 754,5 |  | 51 405,3 | 145 349,2 | 10 547,6 |  | 1 789,7 | 8 757,9 | 4 797,4 |  | 1 789,7 | 3 007,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 657 558,0 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 3 269,8 |  | 3 171,7 | 98,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности | 657 558,0 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 3 269,8 |  | 3 171,7 | 98,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов: | 652 177,3 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 3 269,8 |  | 3 171,7 | 98,1 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома | 14 844,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома | 178 826,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного жилого дома | 23 355,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 7 678,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 36 258,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного жилого дома | 703,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения многоквартирного жилого дома | 3 017,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир | 8 632,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 93 268,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Разработка проектно-сметной документации | 2 726,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 42 368,3 | 113,8 |  | 113,8 | 788,7 |  | 788,7 | 599,3 |  |  | 599,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 192 116,8 | 25 604,8 |  | 25 604,8 | 24 304,0 |  | 24 304,0 | 40 742,1 |  |  | 40 742,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 117 204,7 | 9 166,1 |  | 9 166,1 | 10 849,1 |  | 10 849,1 | 18 539,1 |  |  | 18 539,1 | 327,2 |  |  | 327,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2 346,2 | 50,0 |  | 50,0 | 180,1 |  | 180,1 | 491,0 |  |  | 491,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 52 286,4 | 5 219,2 |  | 5 219,2 | 9 855,9 |  | 9 855,9 | 5 175,8 |  |  | 5 175,8 | 4 800,0 |  |  | 4 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 108 632,4 | 58,8 |  | 58,8 | 10 309,1 | 10 205,9 | 103,2 | 38 914,3 |  | 37 746,8 | 1 167,5 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 7.1. | Ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов | 108 632,4 | 58,8 |  | 58,8 | 10 309,1 | 10 205,9 | 103,2 | 38 914,3 |  | 37 746,8 | 1 167,5 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 10 380,7 | 2 492,9 |  | 2 492,9 | 1 812,6 |  | 1 812,6 | 3 410,7 |  |  | 3 410,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам жилищного фонда | 1 182 893,5 | 138 669,3 | 95 003,8 | 43 665,5 | 64 106,1 | 16 152,4 | 47 953,7 | 111 142,1 |  | 40 918,5 | 70 223,6 | 5 127,2 |  | 0,0 | 5 127,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 596 062,7 | 80 456,0 | 11 507,8 | 68 948,2 | 98 619,0 | 21 095,5 | 77 523,5 | 85 612,4 |  | 10 486,8 | 75 125,6 | 5 420,4 |  | 1 789,7 | 3 630,7 | 4 797,4 |  | 1 789,7 | 3 007,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 148 090,2 | 14 900,0 |  | 14 900,0 | 21 027,1 |  | 21 027,1 | 20 305,0 |  |  | 20 305,0 | 3 119,0 |  |  | 3 119,0 | 3 007,7 |  |  | 3 007,7 | 0,0 |  |  |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 225 972,8 | 32 918,0 |  | 32 918,0 | 37 975,8 |  | 37 975,8 | 36 325,4 |  |  | 36 325,4 | 511,7 |  |  | 511,7 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.3. | Мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | 39 010,3 | 11 507,8 | 11 507,8 |  | 12 652,1 | 12 652,1 |  | 4 304,3 |  | 4 304,3 |  | 1 789,7 |  | 1 789,7 |  | 1 789,7 |  | 1 789,7 |  | 0,0 |  |  |
| 9.4 | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 65 695,3 | 5 918,6 |  | 5 918,6 | 9 120,0 | 8 443,4 | 676,6 | 6 676,9 |  | 6 182,5 | 494,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 20 054,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 98,3 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 115 261,6 | 15 111,6 |  | 15 111,6 | 17 534,0 |  | 17 534,0 | 17 556,3 |  |  | 17 556,3 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | 844,5 | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |  | 300,0 | 444,5 |  |  | 444,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 379,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущих расходов по разделу благоустройства | 596 062,7 | 80 456,0 | 11 507,8 | 68 948,2 | 98 619,0 | 21 095,5 | 77 523,5 | 85 612,4 |  | 10 486,8 | 75 125,6 | 5 420,4 |  | 1 789,7 | 3 630,7 | 4 797,4 |  | 1 789,7 | 3 007,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 52 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 304,1 |  | 0,0 | 36 304,1 | 10 642,5 |  | 0,0 | 10 642,5 | 5 857,8 |  | 0,0 | 5 857,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством | 52 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 304,1 |  | 0,0 | 36 304,1 | 10 642,5 |  | 0,0 | 10 642,5 | 5 857,8 |  | 0,0 | 5 857,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 51 090,0 |  |  |  |  |  |  | 35 072,9 |  |  | 35 072,9 | 10 325,9 |  |  | 10 325,9 | 5 691,2 |  |  | 5 691,2 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1 594,0 |  |  |  |  |  |  | 1 110,8 |  |  | 1 110,8 | 316,6 |  |  | 316,6 | 166,6 |  |  | 166,6 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 120,4 |  |  |  |  |  |  | 120,4 |  |  | 120,4 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 52 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 304,1 |  | 0,0 | 36 304,1 | 10 642,5 |  | 0,0 | 10 642,5 | 5 857,8 |  | 0,0 | 5 857,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |