АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2024 № 520

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 № 1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021  № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»», с Постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 №364 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», проведением единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст. 10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.12.2023г. №8/7-36

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 1312 от 29.12.2014; № 241 от 10.03.2015 г.; № 450 от 15.05.2015 г.; № 665 от 28.07.2015 г.; № 775 от 14.08.2015 г.; № 948 от 30.09.2015 г.; № 1428 от 21.12.2015 г.; № 210 от 20.02.2016 г.; № 542 от 19.04.2016 г.; № 835 от 21.06.2016 г.; № 1071 от 29.07.2016 г.; № 1226 от 18.08.2016 г.; № 1564 от 12.10.2016 г.; № 2033 от 28.11.2016 г.; № 2378 от 30.12.2016 г.; № 376 от 01.03.2017 г.; № 1218 от 13.07.2017 г.; № 1879 от 20.11.2017 г.; № 2374 от 29.12.2017 г.; № 2153 от 14.12.2017 г.; № 1161 от 10.07.2018 г.; № 401 от 02.03.2018 г.; № 847 от 17.05.2018 г.; № 1161 от 10.07.2018 г.; № 1887 от 16.11.2018 г.; № 2203 от 29.12.2018 г.; № 467 от 15.03.2019 г.; № 707 от 23.04.2019 г.; № 1206 от 05.08.2019 г.; № 1755 от 22.11.2019 г.; № 1948 от 24.12.2019 г.; № 289 от 11.03.2020 г.; № 889 от 13.08.2020 г.; № 1608 от 26.12.2020 г.; № 1646 от 30.12.2020 г.; № 321 от 15.03.2021 г.; № 1855 от 03.12.2021 г.; № 2094 от 30.12.2021 г.; № 1107 от 30.06.2022 г.; № 1723 от 18.10.2022 г.; № 2406 от 29.12.2022 г., №522 от 23.03.2023 г. №1906 от 13.09.2023г.; №2340 от 10.11.2023г.; №2976 от 29.12.2023г.; №390 от 13.03.2024г. следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:

«Всего: 8 399 209,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета - 5 743 729,6 тыс. руб.

- средства местного бюджета    -   2 655 480,2 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы составит – 5 743 729,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год -  359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 406 624,8 тыс. руб.;

2023 год – 593 252,6 тыс. руб.;

2024 год – 453 243,2 тыс. руб.;

2025 год –   61 557,4 тыс. руб.;

2026 год – 104 802,5 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы составит – 2 655 480,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 845,2 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 737,8 тыс. руб.;

2023 год – 268 179,1 тыс. руб.;

2024 год – 164 218,3 тыс. руб.;

2025 год –   44 583,6 тыс. руб.;

2026 год –   33 597,1 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы составит – 5 743 729,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год -  359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 406 624,8 тыс. руб.;

2023 год – 593 252,6 тыс. руб.;

2024 год – 453 243,2 тыс. руб.;

2025 год –   61 557,4 тыс. руб.;

2026 год – 104 802,5 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы составит – 2 655 480,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 884,9 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 737,8 тыс. руб.;

2023 год – 268 179,1 тыс. руб.;

2024 год – 164 218,3 тыс. руб.;

2025 год –   44 583,6 тыс. руб.;

2026 год –   33 597,1 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий Программы по всем источникам финансирования будет привлечено 8 399 209,8 тыс. руб. Информация по источникам финансирования указана в приложении №2».

1.3. Строку «Объемы и источники финансирования подрограммы» Паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 3 893 372,5 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 3 094 802,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  222 193,0 тыс. руб.;

2018 год -  291 832,0 тыс. руб.;

2019 год -  390 488,3 тыс. руб.;

2020 год -  460 203,6 тыс. руб.;

2021 год –  252 861,1 тыс. руб.;

2022 год –  368 376,9 тыс. руб.;

2023 год –  541 847,3 тыс. руб.;

2024 год –  408 548,9 тыс. руб.;

2025 год –  57 603,1   тыс. руб.;

2026 год –   100 848,2 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 798 570,1 тыс. руб., в том числе:

2017 год –  81 152,4  тыс. руб.;

2018 год –  89 167,6  тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год –   64 501,3 тыс. руб.;

2022 год –  80 500,5  тыс. руб.;

2023 год –  86 459,8  тыс. руб.;

2024 год –   24 964,1 тыс. руб.;

2025 год –     6 781,6 тыс. руб.;

2026 год –      5 119,1 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.4. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 3 094 802,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  222 193,0 тыс. руб.;

2018 год -  291 832,0 тыс. руб.;

2019 год -  390 488,3 тыс. руб.;

2020 год -  460 203,6 тыс. руб.;

2021 год –  252 861,1 тыс. руб.;

2022 год –  368 376,9 тыс. руб.;

2023 год –  541 847,3 тыс. руб.;

2024 год –  408 548,9 тыс. руб.;

2025 год –  57 603,1   тыс. руб.;

2026 год –   100 848,2 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 798 570,1 тыс. руб., в том числе:

2017 год –  81 152,4  тыс. руб.;

2018 год –  89 167,6  тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год –   64 501,3 тыс. руб.;

2022 год –  80 500,5  тыс. руб.;

2023 год –  86 459,8  тыс. руб.;

2024 год –   24 964,1 тыс. руб.;

2025 год –     6 781,6 тыс. руб.;

2026 год –      5 119,1 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 3 893 372,5 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 1 939 669,0 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 900 689,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  130 080,5 тыс. руб.;

2018 год -  250 012,1 тыс. руб.;

2019 год -  181 174,1 тыс. руб.;

2020 год -    91 655,1 тыс. руб.;

2021 год – 106 511,6 тыс. руб.;

2022 год –   37 247,9 тыс. руб.;

2023 год –   51 405,3 тыс. руб.;

2024 год –    44 694,3тыс. руб.;

2025 год –      3 954,3тыс. руб.;

2026 год -      3 954,3 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 1 038 979,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год –   99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 125 477,2 тыс. руб.;

2023 год – 145 349,2 тыс. руб.;

2024 год – 106 804,9 тыс. руб.;

2025 год –   12 650,0 тыс. руб.;

2026 год -      4 000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.6. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 900 689,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  130 080,5 тыс. руб.;

2018 год -  250 012,1 тыс. руб.;

2019 год -  181 174,1 тыс. руб.;

2020 год -    91 655,1 тыс. руб.;

2021 год – 106 511,6 тыс. руб.;

2022 год –   37 247,9 тыс. руб.;

2023 год –   51 405,3 тыс. руб.;

2024 год –    44 694,3тыс. руб.;

2025 год –      3 954,3тыс. руб.;

2026 год -      3 954,3 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 1 038 979,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год –   99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 125 477,2 тыс. руб.;

2023 год – 145 349,2 тыс. руб.;

2024 год – 106 804,9 тыс. руб.;

2025 год –   12 650,0 тыс. руб.;

2026 год -      4 000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 1 939 669,0 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 118 383,4 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 118 383,4тыс. руб., в том числе:

2023 год –  36 304,1 тыс. руб.;

2024 год –   32 449,3тыс. руб.;

2025 год –  25 152,0 тыс. руб.;

2026 год –  24 478,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.8. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» «Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства местного бюджета;

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 118 383,4тыс. руб., в том числе:

2023 год –  36 304,1 тыс. руб.;

2024 год –   32 449,3тыс. руб.;

2025 год –  25 152,0 тыс. руб.;

2026 год –  24 478,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 118 383,4 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2».

2. Приложение №1 «Информация по мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается);

3. Приложение №2 «Информация по источникам финансирования» изложить в новой редакции (прилагается)

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице- мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Е.В. Поддубного.

Исполняющий обязанности мэра муниципального образования «Холмский городской округ» С.Г. Казанцева

Приложение№1

к постановлению администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.03.2024 № 520 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 №1312

|  |  |  |  |  |  | ИНФОРМАЦИЯ ПОМЕРОПРИЯТИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель |  |  | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  |  |  |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 399 209,8 |  |  |  |  |  |  | 5 743 729,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 655 480,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1 (1 этап 2014-2016 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка проектов в 2014, в 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1024 п.м., 200 кВт (проект 2014) |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 48 288,4 |  |  |  |  |  |  | 47 766,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 521,6 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением, водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Строительство очистных сооружений на р. Малка в т.ч. разработка ПД |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка проектов в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | будет определена после разработки проектов |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 4 545,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 443 378,6 |  |  |  |  |  |  | 424 513,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 865,2 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение напрерывности подачи и качества коммунальных услуг Обеспечение потребителей с. Чехов качественным теплоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ", МБУ "ОКС", "Комитет по управлению имуществом", Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Капитальный ремонт бани в г.Холмске |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 6 762,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 762,4 |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Капитальный ремонт бани в с. Чехов |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО "Холмский городской округ" (скважина №1, №2) |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение непрерывности и качества предоставления услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 332,3 |  |  |  |  |  |  | 92 398,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 975 367,4 |  |  |  |  |  |  | 947 173,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 193,5 |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных услуг теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 517,6 |  |  |  |  |  |  | 679 313,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 204,4 |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для комфортного проживания населения, качественного предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  | Капитальный ремонт муниципальных квартир ( ремонт брошенных муниципальных квартир для переселения жильцов из ветхих и аварийных зданий) |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 753,0 |  |  |  |  |  |  | 45 295,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,6 |  |  |  |  |  |  | 647,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Всего по благоустройству: |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 046,1 |  |  |  |  |  |  | 6 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 446,1 |  |  |  |  |  |  |  | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха, создание комфортных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика города и населенных пунктов района, безопасные и комфортные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 046,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по дорожному хозяйству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 896,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 896,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Капитальный ремонт* проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |  |  | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектов в 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | трубопровод 7,5 км, система водоснабжения в с. Правда -60 куб.в/час, 2,5 км;ЦТП-3 по ул. Стахановская -29 Гкал/час |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 173 323,8 |  |  |  |  |  |  | 164 127,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 196,7 |  |  |  |  |  |  |  | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться круглосуточно, обеспечение потребителей качественными коммунальными и жилищными услугами, комфортным проживанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  |  | Капитальный ремонт * жилищного фонда МО "Холмский городской округ |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 |  |  |  |  |  |  | 43 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 423,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 244,0 |  |  |  |  |  |  | 65 010,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 250,0 |  |  |  |  |  |  | 44 053,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики, в т.ч.: |  |  | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 994,0 |  |  |  |  |  |  | 20 957,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 872,9 |  |  |  |  |  |  | 12 736,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 295,0 |  |  |  |  |  |  | 7 221,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Иные мероприятия |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,1 |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2 (II этап 2017-2026 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 893 372,5 |  |  |  |  |  |  | 3 094 802,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 570,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722 839,0 |  |  |  |  |  |  | 1 209 645,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства: |  |  | 2017-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 450,3 |  |  |  |  |  |  | 1 150 386,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 063,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Строительство очистных сооружений на р. Малка |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект разработан в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | производительность станции подготовки воды 5 200 м3/сут |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 435 181,4 |  |  |  |  |  |  | 414 075,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 105,8 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение потребителей качественной, бесперебойной услугой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД |  |  | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект разработан в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | длина трубопровода 7 462,5 м |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |  |  |  | 182 762,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 170,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. |  |  | Подключение объектов к основному объекту |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных |  |  | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 2 694,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 694,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 694,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  |  | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  |  | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 350 919,7 |  |  |  |  |  |  | 343 795,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 124,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 919,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  |  | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 7 382,7 |  |  |  |  |  |  | 5 919,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 463,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 382,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  |  | "Экология" Федеральный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  |  |  |  |  | 203 833,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  |  | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 536,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 536,0 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение жителей села бытовыми услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комитет экономики Администрации"(2017 -2023), "Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 536,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 092,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 092,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 092,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 868,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 868,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 868,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 31 541,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 541,3 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 541,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 59 865,1 |  |  |  |  |  |  | 59 258,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,0 |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 150,4 |  |  |  |  |  |  | 21 928,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  | приобретение контейнеров |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 714,7 |  |  |  |  |  |  | 37 329,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 865,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170 533,5 |  |  |  |  |  |  | 1 885 157,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 376,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  |  |  |  |  | 1 257 930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 328,5 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение качественных коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. |  |  | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  |  |  |  |  | 1 257 930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Депратамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 |  |  | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  | 14 382,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. |  |  | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 77 818,1 |  |  |  |  |  |  | 76 515,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 818,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. |  |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 247 486,8 |  |  |  |  |  |  | 243 894,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 592,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 486,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.4. |  |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 232 611,3 |  |  |  |  |  |  | 228 329,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 282,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 611,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.5. |  |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  | 41 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. |  |  | Приобретение котельного оборудования |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  | 3 465,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" ,Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. |  |  | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 43 938,9 |  |  |  |  |  |  | 43 041,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.8 |  |  | Капитальный ремонт сетей водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  | 2023-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 803,4 |  |  |  |  |  |  | 4 659,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2022), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 938,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. |  |  | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 121 004,2 |  |  |  |  |  |  | 119 794,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 004,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. |  |  | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  | 7 366,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ",Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.11. |  |  | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  | 2019-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 70 358,9 |  |  |  |  |  |  | 69 161,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 358,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. |  |  | Капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  | 2018-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 31 714,0 |  |  |  |  |  |  | 30 908,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 714,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. |  |  | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. |  |  | Приобретение трубной продукции |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 233,9 |  |  |  |  |  |  | 231,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.15. |  |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 13 606,5 |  |  |  |  |  |  | 13 398,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 606,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16. |  |  | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО "Холмский городской округ" |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  | 12 564,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.17. |  |  | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 58 320,3 |  |  |  |  |  |  | 57 091,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 320,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.18. |  |  | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 154 520,3 |  |  |  |  |  |  | 152 364,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 520,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.19. |  |  | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  | 2021-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 133 938,9 |  |  |  |  |  |  | 131 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 567,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 938,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.20. |  |  | Очистка эксплутационных скважин на существующих водозаборах |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  | 873,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.21. |  |  | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 1 360,0 |  |  |  |  |  |  | 1 346,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  | 3 920,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  |  | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций, капитальный ремонт сетей электроснабжения) |  |  | 2017-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  | 42 314,8 |  |  |  |  |  |  | 41 951,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 314,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. |  |  | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 047,9 |  |  |  |  |  |  | 157 512,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 535,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 047,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. |  |  | Обеспечение мероприятий на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 951,9 |  |  |  |  |  |  | 423 843,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. |  |  | Водоснабжение |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 213,1 |  |  |  |  |  |  | 357 016,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2. |  |  | Водоотведение |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 632,0 |  |  |  |  |  |  | 3 523,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3. |  |  | Теплоснабжение |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 106,8 |  |  |  |  |  |  | 63 304,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 802,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 951,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме: |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 939 669,0 |  |  |  |  |  |  | 900 689,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 038 979,5 |  |  |  |  |  |  |  | Создание комфортных условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 558,0 |  |  |  |  |  |  | 649 499,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 058,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 177,3 |  |  |  |  |  |  | 646 980,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 197,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства |  |  | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  | 2 519,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 861,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 398,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 398,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 398,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 116,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 116,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| софинансирование Региональному фонду Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 116,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 904,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 904,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 904,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 746,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 746,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 746,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 486,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 486,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2022), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 486,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 632,4 |  |  |  |  |  |  | 147 427,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 204,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 632,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 445,4 |  |  |  |  |  |  | 103 762,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 682,9 |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение внешнего облика города и населенных пунктов, комфортные, безопасные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 230,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 230,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 230,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 352,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 352,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ", Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 352,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  |  | Мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 293,8 |  |  |  |  |  |  | 47 293,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 293,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  |  | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления (Осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 195,3 |  |  |  |  |  |  | 56 092,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 102,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 195,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. |  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ"; " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. |  |  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. |  |  | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 840,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 840,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 840,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. |  |  | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов |  |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" , "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. |  |  | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,6 |  |  |  |  |  |  | 375,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме: |  |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством |  |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 042,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению администрации МО "Холмский городской округ" от 29.03.2024 № 520 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 г. № 1312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по источникам финансирования муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно-коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники средств, в том числе: | По муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 8 399 209,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 526,9 |  |  |  | 866 942,2 |  |  |  | 1 043 321,8 |  |  |  |  | 564 391,4 |  |  |  | 743 149,5 |  |  |  | 982 890,0 |  |  |  |  | 809 703,9 |  |  | 536 487,7 |  |  |  | 613 362,6 |  |  | 861 431,7 |  |  |  |  |  | 617 461,5 |  |  |  | 106 141,0 |  |  |  |  |  | 138 399,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 5 743 729,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 848,8 |  |  |  | 608 820,1 |  |  |  | 778 611,4 |  |  |  |  | 352 273,5 |  |  |  | 554 580,2 |  |  |  | 578 883,7 |  |  |  |  | 551 858,7 |  |  | 359 372,7 |  |  |  | 406 624,8 |  |  | 593 252,6 |  |  |  |  |  | 453 243,2 |  |  |  | 61 557,4 |  |  |  |  |  | 104 802,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 655 480,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 678,1 |  |  |  | 258 122,1 |  |  |  | 264 710,4 |  |  |  |  | 212 117,9 |  |  |  | 188 569,3 |  |  |  | 404 006,3 |  |  |  |  | 257 845,2 |  |  | 177 115,0 |  |  |  | 206 737,8 |  |  | 268 179,1 |  |  |  |  |  | 164 218,3 |  |  |  | 44 583,6 |  |  |  |  |  | 33 597,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансирования 2014-2025 |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  | Всего |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в т.ч. |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 67 244,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 760,1 |  |  |  |  | 1 000,0 |  | 760,1 |  |  |  |  | 66,0 |  |  | 0,0 |  |  | 66,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т. ч.: |  |  |  |  |  | 45 250,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета (2014-2016 гг.) |  |  |  |  |  | 44 053,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета (2014-2016 гг.) |  |  |  |  |  | 1 196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Прочие направления, способствующие развитию и реализацииэнергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики |  |  |  |  |  | 21 994,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760,1 |  |  |  |  | 1 000,0 |  | 760,1 |  |  |  |  | 66,0 |  |  | 0,0 |  |  | 66,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Прочие мероприятия,способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  | 21 994,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760,1 |  |  |  |  | 1 000,0 |  | 760,1 |  |  |  |  | 66,0 |  |  | 0,0 |  |  | 66,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы тесплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  | 12 872,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  | 7 295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Иные мероприятия |  |  |  |  |  | 816,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  | 66,0 |  |  |  |  |  | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа |  |  |  |  |  | 1 010,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,1 |  |  |  |  | 1 000,0 |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по текущим расходам |  |  |  |  |  | 67 244,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 760,1 |  |  |  |  | 1 000,0 |  | 760,1 |  |  |  |  | 66,0 |  |  | 0,0 |  |  | 66,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 3 893 372,5 |  |  | 317 362,4 |  |  |  |  |  | 252 861,1 |  | 64 501,3 |  | 448 877,4 |  |  |  |  | 368 376,9 |  | 80 500,5 |  |  |  |  | 628 307,1 |  |  | 541 847,3 |  |  | 86 459,8 |  | 433 513,0 |  |  |  |  | 408 548,9 |  | 24 964,1 |  |  | 64 384,7 |  |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  |  |  | 6 781,6 | 105 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  |  | 5 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 3 893 372,5 |  |  | 122 629,2 |  |  |  |  |  | 95 798,1 |  | 26 831,1 |  | 185 936,3 |  |  |  |  | 143 561,9 |  | 42 374,4 |  |  |  |  | 197 773,4 |  |  | 173 587,4 |  |  | 24 186,0 |  | 156 427,4 |  |  |  |  | 142 686,0 |  | 13 741,4 |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 | 2 000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 1 208 450,3 |  |  | 97 307,8 |  |  |  |  |  | 94 694,5 |  | 2 613,3 |  | 146 386,4 |  |  |  |  | 128 058,5 |  | 18 327,9 |  |  |  |  | 177 801,1 |  |  | 173 587,4 |  |  | 4 213,7 |  | 144 127,4 |  |  |  |  | 142 686,0 |  | 1 441,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Строительство очистных сооружений на р. Малка |  |  |  |  |  | 435 181,4 |  |  | 334,4 |  |  |  |  |  |  |  | 334,4 |  | 7 558,9 |  |  |  |  |  |  | 7 558,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД |  |  |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 820,8 |  |  |  |  |  |  | 3 820,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. |  | подключение объектов к основному объекту |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово |  |  |  |  |  | 2 694,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 456,5 |  |  |  |  |  |  | 2 456,5 |  |  |  |  | 238,4 |  |  |  |  |  | 238,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда |  |  |  |  |  | 350 919,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 539,1 |  |  |  |  | 27 522,0 |  | 1 017,1 |  |  |  |  | 177 562,7 |  |  | 173 587,4 |  |  | 3 975,3 |  | 144 127,4 |  |  |  |  | 142 686,0 |  | 1 441,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске |  |  |  |  |  | 7 382,7 |  |  | 4 951,3 |  |  |  |  |  | 4 009,5 |  | 941,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  | 92 022,1 |  |  |  |  |  | 90 685,0 |  | 1 337,1 |  | 104 011,1 |  |  |  |  | 100 536,5 |  | 3 474,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1. |  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  | 92 022,1 |  |  |  |  |  | 90 685,0 |  | 1 337,1 |  | 104 011,1 |  |  |  |  | 100 536,5 |  | 3 474,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1.1 |  | Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  | 92 022,1 |  |  |  |  |  | 90 685,0 |  | 1 337,1 |  | 104 011,1 |  |  |  |  | 100 536,5 |  | 3 474,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания |  |  |  |  |  | 114 536,0 |  |  | 15 973,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15 973,9 |  | 10 695,5 |  |  |  |  |  |  | 10 695,5 |  |  |  |  | 13 908,0 |  |  |  |  |  | 13 908,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |  |  |  |  |  | 17 092,3 |  |  | 5 455,6 |  |  |  |  |  |  |  | 5 455,6 |  | 3 685,9 |  |  |  |  |  |  | 3 685,9 |  |  |  |  | 1 460,8 |  |  |  |  |  | 1 460,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  | 5 868,2 |  |  | 596,0 |  |  |  |  |  |  |  | 596,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 1 562,4 |  |  |  |  |  | 1 562,4 |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | 31 541,3 |  |  | 2 181,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 181,1 |  | 9 108,5 |  |  |  |  |  |  | 9 108,5 |  |  |  |  | 3 041,1 |  |  |  |  |  | 3 041,1 |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  | 59 865,1 |  |  | 1 114,8 |  |  |  |  |  | 1 103,6 |  | 11,2 |  | 15 660,0 |  |  |  |  | 15 503,4 |  | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  | 22 150,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | приобретение контейнеров |  |  |  |  |  | 37 714,7 |  |  | 1 114,8 |  |  |  |  |  | 1 103,6 |  | 11,2 |  | 15 660,0 |  |  |  |  | 15 503,4 |  | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  | 2 170 533,5 |  |  | 194 733,2 |  |  |  |  |  | 157 063,0 |  | 37 670,2 |  | 262 941,1 |  |  |  |  | 224 815,0 |  | 38 126,1 |  |  |  |  | 430 533,7 |  |  | 368 259,9 |  |  | 62 273,8 |  | 277 085,6 |  |  |  |  | 265 862,9 |  | 11 222,7 |  |  | 59 384,7 |  |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  |  |  | 1 781,6 | 103 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  |  | 3 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса |  |  |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  | 158 649,6 |  |  |  |  |  | 157 063,0 |  | 1 586,6 |  | 227 086,0 |  |  |  |  | 224 815,0 |  | 2 271,0 |  |  |  |  | 157 398,5 |  |  | 152 676,5 |  |  | 4 722,0 |  | 59 384,7 |  |  |  |  | 57 603,1 |  | 1 781,6 |  |  | 59 384,7 |  |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  |  |  | 1 781,6 | 103 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  |  | 3 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. |  | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: |  |  |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  | 158 649,6 |  |  |  |  |  | 157 063,0 |  | 1 586,6 |  | 227 086,0 |  |  |  |  | 224 815,0 |  | 2 271,0 |  |  |  |  | 157 398,5 |  |  | 152 676,5 |  |  | 4 722,0 |  | 59 384,7 |  |  |  |  | 57 603,1 |  | 1 781,6 |  |  | 59 384,7 |  |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  |  |  | 1 781,6 | 103 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  |  | 3 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. |  | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования |  |  |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. |  | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 77 818,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 969,2 |  |  |  |  | 1 949,5 |  | 19,7 |  |  |  |  | 3 426,0 |  |  | 3 323,2 |  |  | 102,8 |  | 400,0 |  |  |  |  | 388,0 |  | 12,0 |  |  | 10 405,7 |  |  |  |  |  | 10 093,1 |  |  |  |  |  | 312,6 | 12 300,0 |  |  |  | 11 931,0 |  |  |  |  |  | 369,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  | 247 486,8 |  |  | 36 762,7 |  |  |  |  |  | 36 395,0 |  | 367,7 |  | 34 955,1 |  |  |  |  | 34 605,5 |  | 349,6 |  |  |  |  | 3 297,9 |  |  | 3 199,0 |  |  | 98,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 986,8 |  |  |  |  |  | 19 387,2 |  |  |  |  |  | 599,6 | 37 127,8 |  |  |  | 36 013,7 |  |  |  |  |  | 1 114,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.4. |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  | 232 611,3 |  |  | 7 433,0 |  |  |  |  |  | 7 358,6 |  | 74,4 |  | 54 636,8 |  |  |  |  | 54 090,4 |  | 546,4 |  |  |  |  | 43 601,5 |  |  | 42 293,5 |  |  | 1 308,0 |  | 42 609,6 |  |  |  |  | 41 331,3 |  | 1 278,3 |  |  | 1 025,3 |  |  |  |  |  | 994,5 |  |  |  |  |  | 30,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.5. |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения |  |  |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. |  | Приобретение котельного оборудования |  |  |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. |  | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  | 43 938,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 544,5 |  | 5,5 |  |  |  |  | 4 159,8 |  |  | 4 035,0 |  |  | 124,8 |  | 5 019,5 |  |  |  |  | 4 868,9 |  | 150,6 |  |  | 795,8 |  |  |  |  |  | 771,9 |  |  |  |  |  | 23,9 | 12 905,0 |  |  |  | 12 517,9 |  |  |  |  |  | 387,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.8. |  | Капитальный ремонт сетей водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  | 4 803,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 803,4 |  |  | 4 659,3 |  |  | 144,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. |  | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 121 004,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. |  | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД |  |  |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.11. |  | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  | 70 358,9 |  |  | 6 302,0 |  |  |  |  |  | 6 239,0 |  | 63,0 |  | 17 009,9 |  |  |  |  | 16 839,8 |  | 170,1 |  |  |  |  | 12 397,4 |  |  | 12 025,4 |  |  | 372,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 284,3 |  |  |  | 11 915,8 |  |  |  |  |  | 368,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. |  | Капитальный ремонт сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  | 31 714,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 194,1 |  |  | 6 978,3 |  |  | 215,8 |  | 10 455,6 |  |  |  |  | 10 141,9 |  | 313,7 |  |  | 718,8 |  |  |  |  |  | 697,8 |  |  |  |  |  | 21,0 | 6 546,1 |  |  |  | 6 349,8 |  |  |  |  |  | 196,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. |  | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. |  | Приобретение трубной продукции |  |  |  |  |  | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.15. |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | 13 606,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 153,2 |  |  |  |  | 2 131,7 |  | 21,5 |  |  |  |  | 599,0 |  |  | 581,0 |  |  | 18,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  | 2 910,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16. |  | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.17. |  | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 58 320,3 |  |  | 1 449,2 |  |  |  |  |  | 1 434,7 |  | 14,5 |  | 24 600,0 |  |  |  |  | 24 354,0 |  | 246,0 |  |  |  |  | 32 271,1 |  |  | 31 303,0 |  |  | 968,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.18. |  | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  | 154 520,3 |  |  | 93 077,0 |  |  |  |  |  | 92 146,3 |  | 930,7 |  | 30 907,3 |  |  |  |  | 30 598,2 |  | 309,1 |  |  |  |  | 30 536,0 |  |  | 29 619,9 |  |  | 916,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.19 |  | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  | 133 938,9 |  |  | 12 265,7 |  |  |  |  |  | 12 143,0 |  | 122,7 |  | 60 304,5 |  |  |  |  | 59 701,4 |  | 603,1 |  |  |  |  | 15 112,3 |  |  | 14 658,9 |  |  | 453,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 452,3 |  |  |  |  |  | 22 748,6 |  |  |  |  |  | 703,7 | 22 804,1 |  |  |  | 22 120,0 |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.20. |  | Очистка эксплутационных скважин на существующих водозаборах |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 873,0 |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.21. |  | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 1 360,0 |  |  | 1 360,0 |  |  |  |  |  | 1 346,4 |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства: |  |  |  |  |  | 42 314,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. |  | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | 3 498,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. |  | Капитальный ремонт сетей электроснабжения |  |  |  |  |  | 16 436,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3. |  | Капитальный ремонт трансформаторный подстанций |  |  |  |  |  | 22 297,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4. |  | Приобретение электротехнической продукции |  |  |  |  |  | 82,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. |  | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 409 047,9 |  |  | 36 083,6 |  |  |  |  |  |  |  | 36 083,6 |  | 35 855,1 |  |  |  |  |  |  | 35 855,1 |  |  |  |  | 50 884,2 |  |  |  |  |  | 50 884,2 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. |  | Обеспечение мероприятий на модернизвацию: системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | 436 951,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 251,0 |  |  | 215 583,4 |  |  | 6 667,6 |  | 214 700,9 |  |  |  |  | 208 259,8 |  | 6 441,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  | 368 213,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 372,4 |  |  | 197 271,2 |  |  | 6 101,2 |  | 164 840,7 |  |  |  |  | 159 745,0 |  | 5 095,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  | 3 632,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 632,0 |  |  | 3 523,0 |  |  | 109,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  | 65 106,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 246,6 |  |  | 14 789,2 |  |  | 457,4 |  | 49 860,2 |  |  |  |  | 48 514,8 |  | 1 345,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальным расходам |  |  |  |  |  | 1 208 450,3 |  |  | 97 307,8 |  |  |  |  |  | 94 694,5 |  | 2 613,3 |  | 146 386,4 |  |  |  |  | 128 058,5 |  | 18 327,9 |  |  |  |  | 177 801,1 |  |  | 173 587,4 |  |  | 4 213,7 |  | 144 127,4 |  |  |  |  | 142 686,0 |  | 1 441,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по текущим расходам |  |  |  |  |  | 2 684 922,2 |  |  | 220 054,6 |  |  |  |  |  | 158 166,6 |  | 61 888,0 |  | 302 491,0 |  |  |  |  | 240 318,4 |  | 62 172,6 |  |  |  |  | 450 506,0 |  |  | 368 259,9 |  |  | 82 246,1 |  | 289 385,6 |  |  |  |  | 265 862,9 |  | 23 522,7 |  |  | 64 384,7 |  |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  |  |  | 6 781,6 | 105 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  |  | 5 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по расходам коммунального хозяйства: |  |  |  |  |  | 3 893 372,5 |  |  | 317 362,4 |  |  |  |  |  | 252 861,1 |  | 64 501,3 |  | 448 877,4 |  |  |  |  | 368 376,9 |  | 80 500,5 |  |  |  |  | 628 307,1 |  |  | 541 847,3 |  |  | 86 459,8 |  | 433 513,0 |  |  |  |  | 408 548,9 |  | 24 964,1 |  |  | 64 384,7 |  |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  |  |  | 6 781,6 | 105 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  |  | 5 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 1 939 669,0 |  |  | 219 125,3 |  |  |  |  |  | 106 511,6 |  | 112 613,7 |  | 162 725,1 |  |  |  |  | 37 247,9 |  | 125 477,2 |  |  |  |  | 196 754,5 |  |  | 51 405,3 |  |  | 145 349,2 |  | 151 499,2 |  |  |  |  | 44 694,3 |  | 106 804,9 |  |  | 16 604,3 |  |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  | 12 650,0 | 7 954,3 |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  | 374 691,4 |  |  | 95 963,7 |  |  |  |  |  | 95 003,8 |  | 959,9 |  | 6 006,6 |  |  |  |  | 5 946,5 |  | 60,1 |  |  |  |  | 3 269,8 |  |  | 3 171,7 |  |  | 98,1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности |  |  |  |  |  | 374 691,4 |  |  | 95 963,7 |  |  |  |  |  | 95 003,8 |  | 959,9 |  | 6 006,6 |  |  |  |  | 5 946,5 |  | 60,1 |  |  |  |  | 3 269,8 |  |  | 3 171,7 |  |  | 98,1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов: |  |  |  |  |  | 369 310,7 |  |  | 95 963,7 |  |  |  |  |  | 95 003,8 |  | 959,9 |  | 6 006,6 |  |  |  |  | 5 946,5 |  | 60,1 |  |  |  |  | 3 269,8 |  |  | 3 171,7 |  |  | 98,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  | 14 844,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. |  | капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  | 178 826,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. |  | капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  | 23 355,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. |  | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  | 7 678,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. |  | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  | 36 258,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. |  | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. |  | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  | 3 017,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. |  | капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир |  |  |  |  |  | 8 632,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. |  | капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов |  |  |  |  |  | 93 268,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | 2 726,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства |  |  |  |  |  | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | 42 398,3 |  |  | 113,8 |  |  |  |  |  |  |  | 113,8 |  | 788,7 |  |  |  |  |  |  | 788,7 |  |  |  |  | 599,3 |  |  |  |  |  | 599,3 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" |  |  |  |  |  | 207 116,8 |  |  | 25 604,8 |  |  |  |  |  |  |  | 25 604,8 |  | 24 304,0 |  |  |  |  |  |  | 24 304,0 |  |  |  |  | 40 742,1 |  |  |  |  |  | 40 742,1 |  | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  | 15 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 125 904,8 |  |  | 9 166,1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 166,1 |  | 10 849,1 |  |  |  |  |  |  | 10 849,1 |  |  |  |  | 18 539,1 |  |  |  |  |  | 18 539,1 |  | 9 027,3 |  |  |  |  |  |  | 9 027,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  | 2 746,2 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 180,1 |  |  |  |  |  |  | 180,1 |  |  |  |  | 491,0 |  |  |  |  |  | 491,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда |  |  |  |  |  | 52 486,4 |  |  | 5 219,2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 219,2 |  | 9 855,9 |  |  |  |  |  |  | 9 855,9 |  |  |  |  | 5 175,8 |  |  |  |  |  | 5 175,8 |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  | 150 632,4 |  |  | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  | 58,8 |  | 10 309,1 |  |  |  |  | 10 205,9 |  | 103,2 |  |  |  |  | 38 914,3 |  |  | 37 746,8 |  |  | 1 167,5 |  | 42 000,0 |  |  |  |  | 40 740,0 |  | 1 260,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  | 150 632,4 |  |  | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  | 58,8 |  | 10 309,1 |  |  |  |  | 10 205,9 |  | 103,2 |  |  |  |  | 38 914,3 |  |  | 37 746,8 |  |  | 1 167,5 |  | 42 000,0 |  |  |  |  | 40 740,0 |  | 1 260,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 10 380,7 |  |  | 2 492,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 492,9 |  | 1 812,6 |  |  |  |  |  |  | 1 812,6 |  |  |  |  | 3 410,7 |  |  |  |  |  | 3 410,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по текущим расходам жилищного фонда |  |  |  |  |  | 1 249 223,6 |  |  | 138 669,3 |  |  |  |  |  | 95 003,8 |  | 43 665,5 |  | 64 106,1 |  |  |  |  | 16 152,4 |  | 47 953,7 |  |  |  |  | 111 142,1 |  |  | 40 918,5 |  |  | 70 223,6 |  | 71 457,3 |  |  |  |  | 40 740,0 |  | 30 717,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов |  |  |  |  |  | 690 445,4 |  |  | 80 456,0 |  |  |  |  |  | 11 507,8 |  | 68 948,2 |  | 98 619,0 |  |  |  |  | 21 095,5 |  | 77 523,5 |  |  |  |  | 85 612,4 |  |  | 10 486,8 |  |  | 75 125,6 |  | 80 041,9 |  |  |  |  | 3 954,3 |  | 76 087,6 |  |  | 16 604,3 |  |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  | 12 650,0 | 7 954,3 |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  | 179 230,6 |  |  | 14 900,0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 900,0 |  | 21 027,1 |  |  |  |  |  |  | 21 027,1 |  |  |  |  | 20 305,0 |  |  |  |  |  | 20 305,0 |  | 26 617,1 |  |  |  |  |  |  | 26 617,1 |  |  | 6 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 650,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | 265 352,6 |  |  | 32 918,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32 918,0 |  | 37 975,8 |  |  |  |  |  |  | 37 975,8 |  |  |  |  | 36 325,4 |  |  |  |  |  | 36 325,4 |  | 36 891,5 |  |  |  |  |  |  | 36 891,5 |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  | Мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  | 47 293,8 |  |  | 11 507,8 |  |  |  |  |  | 11 507,8 |  |  |  | 12 652,1 |  |  |  |  | 12 652,1 |  |  |  |  |  |  | 4 304,3 |  |  | 4 304,3 |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  | 66 195,3 |  |  | 5 918,6 |  |  |  |  |  |  |  | 5 918,6 |  | 9 120,0 |  |  |  |  | 8 443,4 |  | 676,6 |  |  |  |  | 6 676,9 |  |  | 6 182,5 |  |  | 494,4 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. |  | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  | 20 054,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. |  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. |  | Субсидии на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | 129 840,6 |  |  | 15 111,6 |  |  |  |  |  |  |  | 15 111,6 |  | 17 534,0 |  |  |  |  |  |  | 17 534,0 |  |  |  |  | 17 556,3 |  |  |  |  |  | 17 556,3 |  | 11 579,0 |  |  |  |  |  |  | 11 579,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. |  | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  | 1 344,5 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 444,5 |  |  |  |  |  | 444,5 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. |  | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  | 379,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого текущих расходов по разделу благоустройства |  |  |  |  |  | 690 445,4 |  |  | 80 456,0 |  |  |  |  |  | 11 507,8 |  | 68 948,2 |  | 98 619,0 |  |  |  |  | 21 095,5 |  | 77 523,5 |  |  |  |  | 85 612,4 |  |  | 10 486,8 |  |  | 75 125,6 |  | 80 041,9 |  |  |  |  | 3 954,3 |  | 76 087,6 |  |  | 16 604,3 |  |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  | 12 650,0 | 7 954,3 |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 36 304,1 |  |  | 0,0 |  |  | 36 304,1 |  | 32 449,3 |  |  |  |  | 0,0 |  | 32 449,3 |  |  | 25 152,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 25 152,0 | 24 478,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 24 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 36 304,1 |  |  | 0,0 |  |  | 36 304,1 |  | 32 449,3 |  |  |  |  | 0,0 |  | 32 449,3 |  |  | 25 152,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 25 152,0 | 24 478,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 24 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | 117 042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 072,9 |  |  |  |  |  | 35 072,9 |  | 32 339,3 |  |  |  |  |  |  | 32 339,3 |  |  | 25 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 152,0 | 24 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | 1 220,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110,8 |  |  |  |  |  | 1 110,8 |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  | 120,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 36 304,1 |  |  | 0,0 |  |  | 36 304,1 |  | 32 449,3 |  |  |  |  | 0,0 |  | 32 449,3 |  |  | 25 152,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 25 152,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |