АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2023                      522

от __________________ № _______

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021  № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»», с Постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», и проведением единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст. 10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 1312 от 29.12.2014; № 241 от 10.03.2015 г.; № 450 от 15.05.2015 г.; № 665 от 28.07.2015 г.; № 775 от 14.08.2015 г.; № 948 от 30.09.2015 г.; № 1428 от 21.12.2015 г.; № 210 от 20.02.2016 г.; № 542 от 19.04.2016 г.; № 835 от 21.06.2016 г.; № 1071 от 29.07.2016 г.; № 1226 от 18.08.2016 г.; № 1564 от 12.10.2016 г.; № 2033 от 28.11.2016 г.; № 2378 от 30.12.2016 г.; № 376 от 01.03.2017 г.; № 1218 от 13.07.2017 г.; № 1879 от 20.11.2017 г.; № 2374 от 29.12.2017 г.; № 2153 от 14.12.2017 г.; № 1161 от 10.07.2018 г.; № 401 от 02.03.2018 г.; № 847 от 17.05.2018 г.; № 1161 от 10.07.2018 г.; № 1887 от 16.11.2018 г.; № 2203 от 29.12.2018 г.; № 467 от 15.03.2019 г.; № 707 от 23.04.2019 г.; № 1206 от 05.08.2019 г.; № 1755 от 22.11.2019 г.; № 1948 от 24.12.2019 г.; № 289 от 11.03.2020 г.; № 889 от 13.08.2020 г.; № 1608 от 26.12.2020 г.; № 1646 от 30.12.2020 г.; № 321 от 15.03.2021 г.; № 1855 от 03.12.2021 г.; № 2094 от 30.12.2021 г.; № 1107 от 30.06.2022 г.; № 1723 от 18.10.2022 г.; № 2406 от 29.12.2022 г., следующие изменения:

1.1. Строку «Подпрограммы муниципальной программы» в Паспорте муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы» изложить в следующей редакции: «1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»; 2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы; 3. Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы»; 4. Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

1.2. Дополнить муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы» приложением № 1.4 «Муниципальная подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

1.3. Строку «Объемы и источники финансирования программы» в Паспорте муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы» изложить в следующей редакции:

«Всего: 7 777 774,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- средства областного бюджета – 5 359 239,1 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 2 418 535,7 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 5 359 239,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год – 359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 406 624,8 тыс. руб.;

2023 год – 214 801,4 тыс. руб.;

2024 год – 535 285,1 тыс. руб.

2025 год – 78 278,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 418 535,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 845,2 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 737,8 тыс. руб.;

2023 год – 182 272,2 тыс. руб.;

2024 год – 54 630,3 тыс. руб.

2025 год – 36 731,1 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.4. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 	«Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 5 359 239,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год – 359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 406 624,8 тыс. руб.;

2023 год – 214 801,4 тыс. руб.;

2024 год – 535 285,1 тыс. руб.;

2025 год – 78 278,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 418 535,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 845,2 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 737,8 тыс. руб.;

2023 год – 182 272,2 тыс. руб.;

2024 год – 54 630,3 тыс. руб.;

2025 год – 36 731,1 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 7 777 774,8 тыс. руб. Информация по источникам финансирования указана в приложении № 2».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования программы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 67 178,0 тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит – 65 010,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 36 324,0 тыс. руб.;

2016 год – 829,1 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 12 736,1 тыс. руб.;

2019 год – 7 221,3 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 167,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 367,0 тыс. руб.;

2016 год – 32,9 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 136,8 тыс. руб.;

2019 год – 73,7 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 760,1 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.6. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит – 65 010,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 36 324,0 тыс. руб.;

2016 год – 829,1 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 12 736,1 тыс. руб.;

2019 год – 7 221,3 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 167,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 367,0 тыс. руб.;

2016 год – 32,9 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 136,8 тыс. руб.;

2019 год – 73,7 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 760,1 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 67 178,0 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 3 523 511,5 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 2 808 287,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 222 193,0 тыс. руб.;

2018 год – 291 832,0 тыс. руб.;

2019 год – 390 488,3 тыс. руб.;

2020 год – 460 203,6 тыс. руб.;

2021 год – 252 861,1 тыс. руб.;

2022 год – 368 376,9 тыс. руб.;

2023 год – 212 348,1 тыс. руб.;

2024 год – 533 495,4 тыс. руб.;

2025 год – 76 489,0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 715 224,1 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 81 152,4 тыс. руб.;

2018 год – 89 167,6 тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год – 64 501,3 тыс. руб.;

2022 год – 80 500,5 тыс. руб.;

2023 год – 25 631,2 тыс. руб.;

2024 год – 9 981,8 тыс. руб.;

2025 год – 4 365,6 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;

1.8. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 2 808 287,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 222 193,0 тыс. руб.;

2018 год – 291 832,0 тыс. руб.;

2019 год – 390 488,3 тыс. руб.;

2020 год – 460 203,6 тыс. руб.;

2021 год – 252 861,1 тыс. руб.;

2022 год – 368 376,9 тыс. руб.;

2023 год – 212 348,1 тыс. руб.;

2024 год – 533 495,4 тыс. руб.;

2025 год – 76 489,0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 715 224,1 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 81 152,4  тыс. руб.;

2018 год – 89 167,6  тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год – 64 501,3 тыс. руб.;

2022 год – 80 500,5 тыс. руб.;

2023 год – 25 631,2 тыс. руб.;

2024 год – 9 981,8  тыс. руб.;

2025 год – 4 365,6 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 3 523 511,5 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2».

1.9. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории  муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 1 731 879,9 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 802 714,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 080,5 тыс. руб.;

2018 год – 250 012,1 тыс. руб.;

2019 год – 181 174,1 тыс. руб.;

2020 год – 91 655,1 тыс. руб.;

2021 год – 106 511,6 тыс. руб.;

2022 год – 37 247,9 тыс. руб.;

2023 год – 2 453,3 тыс. руб.;

2024 год – 1 789,7 тыс. руб.;

2025 год – 1 789,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 929 165,9 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год – 99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 125 477,2 тыс. руб.;

2023 год – 126 476,8 тыс. руб.;

2024 год – 21 006,0 тыс. руб.;

2025 год – 11 507,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.10. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории  муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 802 714,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  130 080,5 тыс. руб.;

2018 год -  250 012,1 тыс. руб.;

2019 год -  181 174,1 тыс. руб.;

2020 год -    91 655,1 тыс. руб.;

2021 год –  106 511,6 тыс. руб.;

2022 год – 37 247,9 тыс. руб.;

2023 год – 2 453,3 тыс. руб.;

2024 год – 1 789,7 тыс. руб.;

2025 год – 1 789,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 929 165,9 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год –   99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 125 477,2 тыс. руб.;

2023 год – 126 476,8 тыс. руб.;

2024 год – 21 006,0 тыс. руб.;

2025 год – 11 507,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 1 731 879,9 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2».

1.11. Приложение № 2 «Информация по мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.12. Приложение № 5 «Информация по источникам финансирования» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

1.13. Приложение №4 «Сведения об индикаторах (показателях) и их значениях)» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (С.Ю. Пак).

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»                        	          	                              Д.Г. Любчинов

Приложение № 1.4 к Паспорту муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2025 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители подпрограммы | Органы исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Цель подпрограммы | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством |
| Задачи подпрограммы | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2023 - 2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2023 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 74 664,5 тыс. руб. Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2023 - 2025 годов составит 74 664,5 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 30 164,2 тыс. руб.; 2024 год – 23 642,5 тыс. руб.; 2025 год – 20 857,8 тыс. руб. Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество человек, работающих в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Полные перечни целевых индикаторов и показателей Подпрограммы представлены в приложении № 4 Программы. |

- 1. Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития

Подпрограмма определяет организацию управления жилищно-коммунальным хозяйством, связанную с расходами на выплату по оплате труда работникам органов местного самоуправления, а также расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления.

2. Цели и задачи Подпрограммы.

Главной целью Подпрограммы является организация управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления;

- обеспечение функций  органов местного самоуправления.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Конечный результат настоящей Подпрограммы является привлечение высококвалифицированных сотрудников в Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2025 годы.

В рамках реализации Подпрограммы планируется:

- увеличить численность высококвалифицированных сотрудников до 20 человек.

- 5. Характеристика мер правового регулирования

- муниципальной Подпрограммы

Основным назначением проводимых мероприятий является решение социальных задач в сфере жилищного хозяйства.

Для успешного осуществления намеченных мероприятий должны быть использованы:

- краткосрочные планы в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы».

Финансирование Подпрограммы может осуществляться:

- за счет средств местного бюджета на осуществление мероприятий по организации управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется в рамках запланированных средств, направленных на ее реализацию в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

Объем средств на реализацию Подпрограммы ежегодно корректируется с учетом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и утвержденным бюджетом муниципального образования «Холмский городской округ».

6. Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

1. Количество человек, работающих в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», нарастающим итогом с 2023 года, к 2025 году – 20 человек.

Сведения о целевых индикаторах и показателях приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства местного бюджета;

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2023 - 2025 годов составит 74 664,5 тыс. руб., в том числе:

2023 год –  30 164,2 тыс. руб.;

2024 год –  23 642,5 тыс. руб.;

2025 год –  20 857,8 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2023 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 74 664,5 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2.

8. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы.

Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов Подпрограммы, и с целью минимизации рисков и слабых сторон обеспечивается финансовая и организационная поддержка со стороны органов местного самоуправления.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

- мониторинга результатов выполнения мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы и выработки прогнозных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- механизмов рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму муниципальной программы.

Оценка эффективности Подпрограммы муниципальной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы муниципальной программы.

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной  программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) полпрограммы муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме муниципальной программы.

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации муниципальной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов местного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы муниципальной программы.

Показатели эффективности подпрограммы муниципальной программы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы муниципальной программы признается неудовлетворительной.

|  |  |  |  |  | Приложение№1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 23.03.2023 № 522 «О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 №1312 |  |  |  |  |
|  |  | ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 7 777 774,8 | 5 359 239,1 | 2 418 535,7 |  |
| РАЗДЕЛ 1 (1 этап 2014-2016 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры |  | разработка проектов в 2014, в 2016 | 1024 п.м., 200 кВт (проект 2014) | муниципальная | 48 288,4 | 47 766,8 | 521,6 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением, водоснабжением |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений на р. Малка в т.ч. разработка ПД | 2014-2016 | разработка проектов в 2016 г. | будет определена после разработки проектов | муниципальная | 4 545,5 | 0,0 | 4 545,5 |  |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 2014-2016 |  |  | муниципальная | 443 378,6 | 424 513,4 | 18 865,2 | Обеспечение напрерывности подачи и качества коммунальных услуг Обеспечение потребителей с. Чехов качественным теплоснабжением |
| "УЖКХ", МБУ "ОКС", "Комитет по управлению имуществом", Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт бани в г.Холмске | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 6 762,4 | 0,0 | 6 762,4 | Предоставление качественных бытовых услуг |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт бани в с. Чехов | 2016 |  |  | муниципальная | 1 769,3 | 0,0 | 1 769,3 |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО "Холмский городской округ" (скважина №1, №2) | 2016 |  |  | муниципальная | 7 176,7 | 0,0 | 7 176,7 | Обеспечение непрерывности и качества предоставления услуг водоснабжения |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |
| 7. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016 |  |  |  | 93 332,3 | 92 398,9 | 933,4 |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 2014-2016 |  |  | муниципальная | 975 367,4 | 947 173,9 | 28 193,5 | Предоставление качественных услуг теплоснабжения |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 686 517,6 | 679 313,2 | 7 204,4 | Создание услвий для комфортного проживания населения, качественного предоставления коммунальных услуг |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Капитальный ремонт муниципальных квартир ( ремонт брошенных муниципальных квартир для переселения жильцов из ветхих и аварийных зданий) | 2015 |  |  |  | 45 753,0 | 45 295,5 | 457,5 |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016 |  |  |  | 653,6 | 647,1 | 6,5 |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Всего по благоустройству: | 2014-2016 |  |  |  | 498 046,1 | 6 600,0 | 491 446,1 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха, создание комфортных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика города и населенных пунктов района, безопасные и комфортные условия проживания |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 498 046,1 |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по дорожному хозяйству: |  |  |  |  | 127 896,8 | 0,0 | 127 896,8 |  |
| 11. | Капитальный ремонт* проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" | 2015 |  |  |  | 41 145,1 | 0,0 | 41 145,1 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремон и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) | 2015 |  |  |  | 86 751,7 | 0,0 | 86 751,7 |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |
| 13. | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: | 2014 | Разработка проектов в 2014 г. | трубопровод 7,5 км, система водоснабжения в с. Правда -60 куб.в/час, 2,5 км;ЦТП-3 по ул. Стахановская -29 Гкал/час | муниципальная | 173 323,8 | 164 127,1 | 9 196,7 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться круглосуточно, обеспечение потребителей качественными коммунальными и жилищными услугами, комфортным проживанием |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Капитальный ремонт * жилищного фонда МО "Холмский городской округ" | 2014 |  |  |  | 45 723,0 | 43 300,0 | 2 423,0 |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 67 178,0 | 65 010,5 | 2 167,5 |  |
| 1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе | 2014-2016 |  |  |  | 45 250,0 | 44 053,1 | 1 196,9 |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономикии, в т.ч.: | 2018-2022 |  |  |  | 21 928,0 | 20 957,4 | 970,6 |  |
| МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2018 |  |  |  | 12 872,9 | 12 736,1 | 136,8 |  |
| 2.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019 |  |  |  | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |
| 2.3. | Иные мероприятия | 2022 |  |  |  | 750,0 | 0,0 | 750,0 |  |
| 2.4. | приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа | 2022 |  |  |  | 1 010,1 | 1 000,0 | 10,1 |  |
| РАЗДЕЛ 2 (II этап 2017-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 3 523 511,5 | 2 808 287,4 | 715 224,1 |  |
| 1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 2017-2024 |  |  |  | 2 013 416,5 | 1 518 277,2 | 495 139,3 |  |
| 1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства: | 2017-2022 |  |  |  | 1 519 189,6 | 1 459 019,1 | 60 170,5 |  |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 2017-2022 | Проект разработан в 2016 г. | производительность станции подготовки воды 5 200 м3/сут | муниципальная | 435 181,4 | 414 075,6 | 21 105,8 | Обеспечение потребителей качественной, бесперебойной услугой водоснабжения |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 435 181,4 |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 2018-2022 | Проект разработан в 2016 г. | длина трубопровода 7 462,5 м | муниципальная | 194 933,4 | 182 762,7 | 12 170,7 |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |
| 1.1.3. | Подключение объектов к основному объекту | 2018-2020 |  |  | муниципальная | 2 448,0 | 0,0 | 2 448,0 |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 2018-2019 |  |  | муниципальная | 990,7 | 0,0 | 990,7 |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |
| 1.1.5. | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово | 2022 |  |  | муниципальная | 2 456,5 | 0,0 | 2 456,5 |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 2 456,5 |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | 2019 |  |  | муниципальная | 4 864,8 | 0,0 | 4 864,8 |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |
| 1.1.7. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | 2019-2024 |  |  | муниципальная | 661 897,4 | 652 427,6 | 9 469,8 |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 661 897,4 |  |  |  |
| 1.1.8. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | 2019-2021 | Разработка проекта |  | муниципальная | 7 382,7 | 5 919,5 | 1 463,2 |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 7 382,7 |  |  |  |
| 1.1.9. | "Экология" Федеральный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2020-2022 |  |  | муниципальная | 209 034,7 | 203 833,7 | 5 201,0 |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  |  |
| 1.1.10. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | 2019 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2019 |  |  |  | 285 485,8 | 0,0 | 285 485,8 | Предоставление качественных коммунальных услуг |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 2017-2025 |  |  |  | 98 628,0 | 0,0 | 98 628,0 | Обеспечение жителей села бытовыми услугами |
| "Комитет экономики Администрации"(2017 -2023), "Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок" |  |  |  |  |  | 98 628,0 |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 2017-2023 |  |  |  | 16 031,5 | 0,0 | 16 031,5 |  |
| "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  | 16 031,5 |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2023 |  |  |  | 3 085,8 | 0,0 | 3 085,8 |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 3 085,8 |  |  |  |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2023 |  |  | муниципальная | 31 130,7 | 0,0 | 31 130,7 | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 31 130,7 |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2019-2022 |  |  | муниципальная | 59 865,1 | 59 258,1 | 607,0 | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 59 865,1 |  |  |  |
| 8. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 2017-2024 |  |  |  | 1 510 095,0 | 1 290 010,2 | 220 084,8 |  |
| 8.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 2017-2024 |  |  |  | 1 147 931,3 | 1 132 498,2 | 15 433,1 | Обеспечение качественных коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения) |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 2017-2024 |  |  |  | 1 147 931,3 | 1 132 498,2 | 15 433,1 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Депратамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 1 147 931,3 |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 2017 |  |  | муниципальная | 14 527,3 | 14 382,0 | 145,3 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  | муниципальная | 51 286,4 | 50 780,1 | 506,3 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 51 286,4 |  |  |  |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 203 243,0 | 200 978,0 | 2 265,0 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 203 243,0 |  |  |  |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2025 |  |  | муниципальная | 217 693,8 | 213 859,4 | 3 834,4 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 217 693,8 |  |  |  |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 2018 |  |  | муниципальная | 41 462,7 | 41 170,0 | 292,7 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 2017 |  |  | муниципальная | 3 500,3 | 3 465,3 | 35,0 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2023 |  |  | муниципальная | 24 356,7 | 24 047,2 | 309,5 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2022), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 24 356,7 |  |  |  |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2022 |  |  | муниципальная | 121 004,2 | 119 794,2 | 1 210,0 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 121 004,2 |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 2017 |  |  | муниципальная | 7 441,3 | 7 366,9 | 74,4 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019-2024 |  |  | муниципальная | 61 333,8 | 60 407,3 | 926,5 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 61 333,8 |  |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6 799,4 | 6 740,8 | 58,6 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 6 799,4 |  |  |  |
| 8.1.1.12. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6 020,4 | 6 000,0 | 20,4 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение трубной продукции | 2018 |  |  | муниципальная | 233,9 | 231,4 | 2,5 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 233,9 |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Разработка проектно-сметной документации | 2019-2024 |  |  | муниципальная | 10 007,5 | 9 907,4 | 100,1 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 10 007,5 |  |  |  |
| 8.1.1.15. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО "Холмский городской округ" | 2019-2020 |  |  | муниципальная | 12 691,0 | 12 564,1 | 126,9 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |
| 8.1.1.16. | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 2021-2024 |  |  | муниципальная | 55 586,7 | 54 440,1 | 1 146,6 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 55 586,7 |  |  |  |
| 8.1.1.17. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | 2021-2023 |  |  | муниципальная | 143 511,3 | 141 685,6 | 1 825,7 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 143 511,3 |  |  |  |
| 8.1.1.18. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | 2021-2024 |  |  | муниципальная | 93 596,4 | 92 239,8 | 1 356,6 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 93 596,4 |  |  |  |
| 8.1.1.19. | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2021 |  |  | муниципальная | 1 360,0 | 1 346,4 | 13,6 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 1 360,0 |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | 2020 |  |  |  | 3 960,4 | 3 920,7 | 39,7 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций, капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 68 314,8 | 67 171,5 | 1 143,3 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 68 314,8 |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2023 |  |  |  | 362 163,7 | 157 512,0 | 204 651,7 |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 362 163,7 |  |  |  |
| III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2025 |  |  |  | 1 731 879,9 | 802 714,0 | 929 165,9 | Создание комфортных условий проживания |
| 1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 2017-2023 |  |  |  | 654 288,2 | 646 327,7 | 7 960,5 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 2017-2023 |  |  |  | 648 907,5 | 643 808,6 | 5 098,9 |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 2017-2019 |  |  |  | 5 380,7 | 2 519,1 | 2 861,6 |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 5 380,7 |  |  |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2022 |  |  |  | 41 769,0 | 0,0 | 41 769,0 |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 41 769,0 |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 2017-2023 |  |  |  | 184 872,7 | 0,0 | 184 872,7 |  |
| софинансирование Региональному фонду Сахалинской области |  |  |  |  |  | 184 872,7 |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2023 |  |  |  | 111 168,4 | 0,0 | 111 168,4 |  |
| "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 111 168,4 |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2023 |  |  |  | 2 355,2 | 0,0 | 2 355,2 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 2 355,2 |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 2017-2023 |  |  |  | 47 310,6 | 0,0 | 47 310,6 |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2022), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 47 310,6 |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 2017-2022 |  |  |  | 69 718,1 | 68 940,8 | 777,3 |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 69 718,1 |  |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 6 970,0 | 0,0 | 6 970,0 |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 6 970,0 |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 2017-2025 |  |  |  | 613 427,7 | 87 445,5 | 525 982,2 | Улучшение внешнего облика города и населенных пунктов, комфортные, безопасные условия проживания |
| 9.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2017-2025 |  |  |  | 158 253,1 | 0,0 | 158 253,1 |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  | 158 253,1 |  |  |  |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2025 |  |  |  | 233 203,6 | 0,0 | 233 203,6 |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ", Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию |  |  |  |  |  | 233 203,6 |  |  |  |
| 9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | 2017-2025 |  |  |  | 37 159,3 | 37 159,3 | 0,0 |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 37 159,3 |  |  |  |
| 9.4. | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления (Осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2023 |  |  |  | 59 518,4 | 49 910,4 | 9 608,0 |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 59 518,4 |  |  |  |
| " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2022 |  |  |  | 98,3 | 0,0 | 98,3 |  |
| "УЖКХ"; " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017 |  |  |  | 710,1 | 0,0 | 710,1 |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |
| 9.7. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2025 |  |  |  | 123 205,3 | 0,0 | 123 205,3 |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 123 205,3 |  |  |  |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | 2021-2023 |  |  |  | 900,0 |  | 900,0 |  |
| "УЖКХ" , "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 2020 |  |  |  | 379,6 | 375,8 | 3,8 |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 379,6 |  |  |  |
| IV. Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 2023-2025 |  |  |  | 74 664,5 | 0,0 | 74 664,5 |  |
| 1. | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством | 2023-2025 |  |  |  | 74 664,5 | 0,0 | 74 664,5 |  |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2023-2025 |  |  |  | 73 704,7 | 0,0 | 73 704,7 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 2023-2025 |  |  |  | 959,8 | 0,0 | 959,8 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению администрации МО "Холмский городской округ" от 23.03.2023 № 522 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 г. № 1312

Информация по источникам финансирования муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2025 годы"

| Источники средств, в том числе: | По муниципальной программе | Расходы по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 7 777 774,8 | 515 526,9 | 866 942,2 | 1 043 321,8 | 564 391,4 | 743 149,5 | 982 890,0 | 809 703,9 | 536 487,7 | 613 362,6 | 397 073,6 | 589 915,4 | 115 009,8 |
| Областной бюджет | 5 359 239,1 | 339 848,8 | 608 820,1 | 778 611,4 | 352 273,5 | 554 580,2 | 578 883,7 | 551 858,7 | 359 372,7 | 406 624,8 | 214 801,4 | 535 285,1 | 78 278,7 |
| Местный бюджет | 2 418 535,7 | 175 678,1 | 258 122,1 | 264 710,4 | 212 117,9 | 188 569,3 | 404 006,3 | 257 845,2 | 177 115,0 | 206 737,8 | 182 272,2 | 54 630,3 | 36 731,1 |

в том числе:

| I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования 2014-2025 | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 67 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т. ч.: | 45 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства областного бюджета (2014-2016 гг.) | 44 053,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета (2014-2016 гг.) | 1 196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализацииэнергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики | 21 928,0 | 0,0 |  |  | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Прочие мероприятия,способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 21 928,0 | 0,0 |  |  | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы тесплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 12 872,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 7 295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Иные мероприятия | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа | 1 010,1 |  |  |  | 1 010,1 | 1 000,0 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам | 67 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 3 523 511,5 | 317 362,4 | 252 861,1 | 64 501,3 | 448 877,4 | 368 376,9 | 80 500,5 | 237 979,3 | 212 348,1 | 25 631,2 | 543 477,2 | 533 495,4 | 9 981,8 | 80 854,6 | 76 489,0 | 4 365,6 |
| 1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 2 013 416,5 | 122 629,2 | 95 798,1 | 26 831,1 | 185 936,3 | 143 561,9 | 42 374,4 | 185 155,7 | 167 899,2 | 17 256,5 | 464 622,6 | 457 006,4 | 7 616,2 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | 1 519 189,6 | 97 307,8 | 94 694,5 | 2 613,3 | 146 386,4 | 128 058,5 | 18 327,9 | 171 045,2 | 167 899,2 | 3 146,0 | 461 622,6 | 457 006,4 | 4 616,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 435 181,4 | 334,4 |  | 334,4 | 7 558,9 |  | 7 558,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 194 933,4 |  |  |  | 3 820,8 |  | 3 820,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | подключение объектов к основному объекту | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово | 2 456,5 | 0,0 |  |  | 2 456,5 |  | 2 456,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | 661 897,4 |  |  |  | 28 539,1 | 27 522,0 | 1 017,1 | 171 045,2 | 167 899,2 | 3 146,0 | 461 622,6 | 457 006,4 | 4 616,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | 7 382,7 | 4 951,3 | 4 009,5 | 941,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Чистая вода" | 209 034,7 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 104 011,1 | 100 536,5 | 3 474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 209 034,7 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 104 011,1 | 100 536,5 | 3 474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1.1 | Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании | 209 034,7 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 104 011,1 | 100 536,5 | 3 474,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 98 628,0 | 15 973,9 |  | 15 973,9 | 10 695,5 |  | 10 695,5 | 10 000,0 |  | 10 000,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 16 031,5 | 5 455,6 |  | 5 455,6 | 3 685,9 |  | 3 685,9 | 400,0 |  | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 3 085,8 | 596,0 |  | 596,0 | 400,0 |  | 400,0 | 280,0 |  | 280,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 31 130,7 | 2 181,1 |  | 2 181,1 | 9 108,5 |  | 9 108,5 | 3 430,5 |  | 3 430,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: | 59 865,1 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 15 660,0 | 15 503,4 | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 22 150,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | приобретение контейнеров | 37 714,7 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 15 660,0 | 15 503,4 | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 1 510 095,0 | 194 733,2 | 157 063,0 | 37 670,2 | 262 941,1 | 224 815,0 | 38 126,1 | 52 823,6 | 44 448,9 | 8 374,7 | 78 854,6 | 76 489,0 | 2 365,6 | 78 854,6 | 76 489,0 | 2 365,6 |
| 8.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 1 075 656,1 | 158 649,6 | 157 063,0 | 1 586,6 | 227 086,0 | 224 815,0 | 2 271,0 | 45 823,6 | 44 448,9 | 1 374,7 | 78 854,6 | 76 489,0 | 2 365,6 | 78 854,6 | 76 489,0 | 2 365,6 |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 1 075 656,1 | 158 649,6 | 157 063,0 | 1 586,6 | 227 086,0 | 224 815,0 | 2 271,0 | 45 823,6 | 44 448,9 | 1 374,7 | 78 854,6 | 76 489,0 | 2 365,6 | 78 854,6 | 76 489,0 | 2 365,6 |
| 8.1.1.1. | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 51 286,4 |  |  |  | 1 969,2 | 1 949,5 | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 203 243,0 | 36 762,7 | 36 395,0 | 367,7 | 34 955,1 | 34 605,5 | 349,6 | 877,8 | 851,5 | 26,3 | 15 290,9 | 14 832,2 | 458,7 |  |  |  |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 217 693,8 | 7 433,0 | 7 358,6 | 74,4 | 54 636,8 | 54 090,4 | 546,4 | 6 464,3 | 6 270,4 | 193,9 |  |  |  | 65 854,6 | 63 879,0 | 1 975,6 |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 24 356,7 | 0,0 |  |  | 550,0 | 544,5 | 5,5 | 3 297,9 | 3 199,0 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 121 004,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | 61 333,8 | 6 302,0 | 6 239,0 | 63,0 | 17 009,9 | 16 839,8 | 170,1 | 15 656,6 | 15 186,9 | 469,7 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6 799,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение трубной продукции | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Разработка проектно-сметной документации | 10 007,5 | 0,0 |  |  | 2 153,2 | 2 131,7 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.15. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16 | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 55 586,7 | 1 449,2 | 1 434,7 | 14,5 | 24 600,0 | 24 354,0 | 246,0 |  |  |  | 29 537,5 | 28 651,4 | 886,1 |  |  |  |
| 8.1.1.17 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | 143 511,3 | 93 077,0 | 92 146,3 | 930,7 | 30 907,3 | 30 598,2 | 309,1 | 19 527,0 | 18 941,1 | 585,9 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.18 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | 93 596,4 | 12 265,7 | 12 143,0 | 122,7 | 60 304,5 | 59 701,4 | 603,1 |  |  |  | 21 026,2 | 20 395,4 | 630,8 |  |  |  |
| 8.1.1.19 | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 346,4 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства: | 68 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 12 610,0 | 390,0 | 13 000,0 | 12 610,0 | 390,0 |
| 8.3.1. | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций | 3 498,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 42 436,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 12 610,0 | 390,0 | 13 000,0 | 12 610,0 | 390,0 |
| 8.3.3. | Капитальный ремонт трансформаторный подстанций | 22 297,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8.3.4. | Приобретение электротехнической продукции | 82,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 362 163,7 | 36 083,6 |  | 36 083,6 | 35 855,1 |  | 35 855,1 | 7 000,0 |  | 7 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по капитальным расходам | 1 519 189,6 | 97 307,8 | 94 694,5 | 2 613,3 | 146 386,4 | 128 058,5 | 18 327,9 | 171 045,2 | 167 899,2 | 3 146,0 | 461 622,6 | 457 006,4 | 4 616,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по текущим расходам | 2 004 321,9 | 220 054,6 | 158 166,6 | 61 888,0 | 302 491,0 | 240 318,4 | 62 172,6 | 66 934,1 | 44 448,9 | 22 485,2 | 81 854,6 | 76 489,0 | 5 365,6 | 80 854,6 | 76 489,0 | 4 365,6 |
|  | Всего по расходам коммунального хозяйства: | 3 523 511,5 | 317 362,4 | 252 861,1 | 64 501,3 | 448 877,4 | 368 376,9 | 80 500,5 | 237 979,3 | 212 348,1 | 25 631,2 | 543 477,2 | 533 495,4 | 9 981,8 | 80 854,6 | 76 489,0 | 4 365,6 |
| III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 1 731 879,9 | 219 125,3 | 106 511,6 | 112 613,7 | 162 725,1 | 37 247,9 | 125 477,2 | 128 930,1 | 2 453,3 | 126 476,8 | 22 795,7 | 1 789,7 | 21 006,0 | 13 297,4 | 1 789,7 | 11 507,7 |
| 1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 654 288,2 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности | 654 288,2 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов: | 648 907,5 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома | 14 844,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома | 178 826,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного жилого дома | 23 355,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 7 678,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 36 258,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного жилого дома | 703,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения многоквартирного жилого дома | 3 017,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир | 8 632,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 93 268,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Разработка проектно-сметной документации | 2 726,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 41 769,0 | 113,8 |  | 113,8 | 788,7 |  | 788,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 184 872,7 | 25 604,8 |  | 25 604,8 | 24 304,0 |  | 24 304,0 | 33 498,0 |  | 33 498,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 111 168,4 | 9 166,1 |  | 9 166,1 | 10 849,1 |  | 10 849,1 | 12 830,0 |  | 12 830,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2 355,2 | 50,0 |  | 50,0 | 180,1 |  | 180,1 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 47 310,6 | 5 219,2 |  | 5 219,2 | 9 855,9 |  | 9 855,9 | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 69 718,1 | 58,8 |  | 58,8 | 10 309,1 | 10 205,9 | 103,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 7.1. | Ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов | 69 718,1 | 58,8 |  | 58,8 | 10 309,1 | 10 205,9 | 103,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 6 970,0 | 2 492,9 |  | 2 492,9 | 1 812,6 |  | 1 812,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам жилищного фонда | 1 118 452,2 | 138 669,3 | 95 003,8 | 43 665,5 | 64 106,1 | 16 152,4 | 47 953,7 | 51 828,0 | 0,0 | 51 828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 613 427,7 | 80 456,0 | 11 507,8 | 68 948,2 | 98 619,0 | 21 095,5 | 77 523,5 | 77 102,1 | 2 453,3 | 74 648,8 | 22 795,7 | 1 789,7 | 21 006,0 | 13 297,4 | 1 789,7 | 11 507,7 |
| 9.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 158 253,1 | 14 900,0 |  | 14 900,0 | 21 027,1 |  | 21 027,1 | 23 580,9 |  | 23 580,9 | 10 006,0 |  | 10 006,0 | 3 007,7 |  | 3 007,7 |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 233 203,6 | 32 918,0 |  | 32 918,0 | 37 975,8 |  | 37 975,8 | 33 567,9 |  | 33 567,9 | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 4 500,0 |  | 4 500,0 |
| 9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | 37 159,3 | 11 507,8 | 11 507,8 |  | 12 652,1 | 12 652,1 |  | 2 453,3 | 2 453,3 |  | 1 789,7 | 1 789,7 |  | 1 789,7 | 1 789,7 |  |
| 9.4 | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 59 518,4 | 5 918,6 |  | 5 918,6 | 9 120,0 | 8 443,4 | 676,6 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 20 054,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 98,3 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 123 205,3 | 15 111,6 |  | 15 111,6 | 17 534,0 |  | 17 534,0 | 16 500,0 |  | 16 500,0 | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 4 000,0 |  | 4 000,0 |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | 900,0 | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |  | 300,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 379,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущих расходов по разделу благоустройства | 613 427,7 | 80 456,0 | 11 507,8 | 68 948,2 | 98 619,0 | 21 095,5 | 77 523,5 | 77 102,1 | 2 453,3 | 74 648,8 | 22 795,7 | 1 789,7 | 21 006,0 | 13 297,4 | 1 789,7 | 11 507,7 |
| IV. Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 74 664,5 |  |  |  |  |  |  | 30 164,2 |  | 30 164,2 | 23 642,5 |  | 23 642,5 | 20 857,8 |  | 20 857,8 |
| 1. | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством | 74 664,5 |  |  |  |  |  |  | 30 164,2 |  | 30 164,2 | 23 642,5 |  | 23 642,5 | 20 857,8 |  | 20 857,8 |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 73 704,7 |  |  |  |  |  |  | 29 687,6 |  | 29 687,6 | 23 325,9 |  | 23 325,9 | 20 691,2 |  | 20 691,2 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 959,8 |  |  |  |  |  |  | 476,6 |  | 476,6 | 316,6 |  | 316,6 | 166,6 |  | 166,6 |
|  | Итого по подпрограмме | 74 664,5 |  |  |  |  |  |  | 30 164,2 |  | 30 164,2 | 23 642,5 |  | 23 642,5 | 20 857,8 |  | 20 857,8 |

- Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.03.2023 № 522 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ»

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы»

| № |  | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. изм. |  |  | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 |  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов |  | % |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  |
| 2 |  | Доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети |  | % |  |  | 48,4 |  |  | 48,3 |  |  | 48 |  |  | 47,7 |  | 47,5 |  | 47,3 |  | 47,0 |  | 46,8 |  | 46,5 |  | 46,0 |  |
| 3 |  | Доля уличной канализационной сети нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети |  | % |  |  | 56 |  |  | 74,6 |  |  | 74,6 |  |  | 74,6 |  | 74,5 |  | 74,4 |  | 74,3 |  | 74,0 |  | 73,8 |  | 73,5 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование индикатора (показателя) |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. | Количество аварий на инженерных сетях |  |  |  | ед. |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 | 19 |  |  |  | 18 |  | 17 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  | % |  |  | 42 |  |  | 41 |  |  | 40 | 39 |  |  |  | 38 |  | 37 |  | 36 |  | 35 |  | 34 |  | 33 |
| 3. | Доля воды пропущенной через очистные сооружения в общем количестве воды поданной в сеть |  |  |  | % |  |  | х |  |  | х |  |  | 16,1 | 28,4 |  |  |  | 31,3 |  | 31,3 |  | 31,3 |  | 31,3 |  | 31,3 |  | 31,3 |
| 4. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  |  | % |  |  | х |  |  | х |  |  | 33,0 | 33,0 |  |  |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |
| 4. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 16,7 |  |  | 16,7 | 33,3 |  |  |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |
| 5. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ЛЭП 0,4-35 кВ, ВЛ 6кВ |  |  |  | км |  |  | х |  |  | 0,4 |  |  | 1,3 | 6,3 |  | 0,28 |  |  |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,4 |
| 5.2. | ТП, ПС, РП 6-35 кВ |  |  |  | шт. |  |  | х |  |  | 0 |  |  | 6 | 4 |  | 5 |  |  |  | х |  | х |  | х |  | 1 |  | х |
| 6. | Количество приобретённой техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | шт. |  |  | х |  |  | х |  |  | х | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накоплений твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | - обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  | ед. |  |  | х |  |  | х |  |  | х | х |  | 144 |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |
| 7.2. | - приобретение контейнеров |  |  |  | ед. |  |  | х |  |  | х |  |  | х | 190 |  | 650 |  |  |  | 37 |  | х |  | х |  | х |  | х |
| Муниципальная подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. изм. |  |  | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом |  | % |  |  | 7,0 |  |  | 25,5 |  |  | 27,3 |  |  | 29,0 |  | 31,3 |  |  |  | 33,3 |  | 35,3 |  | 37,3 |  | 39,3 |  | 41,3 |
| № | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. изм. |  |  | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде |  | % |  |  | х |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3. | Количество отловленных безнадзорных животных |  | шт. |  |  | 575 |  |  | 585 |  |  | 590 |  |  | 595 |  | 600 |  |  |  | 605 |  | 610 |  | 615 |  | 618 |  | 620 |
| Муниципальная подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. изм. |  |  | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. | Количество человек, работающих в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |