

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_2094\_\_\_\_

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»», с Постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», и проведением единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст. ст. 10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312, следующие изменения

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» в Паспорте муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы» изложить в следующей редакции:

«Всего: 6 447 960,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- средства областного бюджета - 4 395 361,3 тыс. руб.

- средства местного бюджета - 2 052 599,1 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 4 395 361,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 555 779,4 тыс. руб.;

2021 год - 359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 171 113,0 тыс. руб.;

2023 год – 96 078,5 тыс. руб.

2024 год – 0

2025 год – 0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 052 599,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 884,9 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 24 443,0 тыс. руб.;

2023 год – 89 952,1 тыс. руб.

2024 год – 0

2025 год – 0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 4 395 361,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 555 779,4 тыс. руб.;

2021 год - 359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 171 113,0 тыс. руб.;

2023 год – 96 078,5 тыс. руб.

2024 год – 0

2025 год – 0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 052 599,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 884,9 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 24 443,0 тыс. руб.;

2023 год – 89 952,1 тыс. руб.

2024 год – 0

2025 год – 0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 6 447 960,4 тыс. руб. Информация по источникам финансирования указана в приложении №5».

1.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 2 571 201,5 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 1 872 311,9 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 222 193,0 тыс. руб.;

2018 год - 291 832,0 тыс. руб.;

2019 год - 390 488,3 тыс. руб.;

2020 год - 464 124,3 тыс. руб.;

2021 год – 252 861,1 тыс. руб.;

2022 год – 163 348,6 тыс. руб.;

2023 год – 87 464,6 тыс. руб.;

2024 год – 0

2025 год – 0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 698 889,6 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 81 152,4 тыс. руб.;

2018 год – 89 167,6 тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 837,7 тыс. руб.;

2021 год – 64 501,3 тыс. руб.;

2022 год – 14 221,4 тыс. руб.;

2023 год – 89 883,5 тыс. руб.;

2024 год – 0

2025 год – 0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;

1.4. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 1 872 311,9 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 222 193,0 тыс. руб.;

2018 год - 291 832,0 тыс. руб.;

2019 год - 390 488,3 тыс. руб.;

2020 год - 464 124,3 тыс. руб.;

2021 год – 252 861,1 тыс. руб.;

2022 год – 163 348,6 тыс. руб.;

2023 год – 87 464,6 тыс. руб.;

2024 год – 0

2025 год – 0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 698 889,6 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 81 152,4 тыс. руб.;

2018 год – 89 167,6 тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 837,7 тыс. руб.;

2021 год – 64 501,3 тыс. руб.;

2022 год – 14 221,4 тыс. руб.;

2023 год – 89 883,5 тыс. руб.;

2024 год – 0

2025 год – 0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 2 571 201,5 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №5».

1.5 Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 1 430 800,1 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 775 811,7 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 130 080,5 тыс. руб.;

2018 год - 250 012,1 тыс. руб.;

2019 год - 181 174,1 тыс. руб.;

2020 год - 91 655,1 тыс. руб.;

2021 год – 106 511,6 тыс. руб.;

2022 год – 7 764,4 тыс. руб.;

2023 год – 8 613,9 тыс. руб.;

2024 год – 0

2025 год – 0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 654 988,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год – 99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 10 221,6 тыс. руб.;

2023 год – 68,6 тыс. руб.;

2024 год – 0

2025 год – 0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.6. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 775 811,7 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 130 080,5 тыс. руб.;

2018 год - 250 012,1 тыс. руб.;

2019 год - 181 174,1 тыс. руб.;

2020 год - 91 655,1 тыс. руб.;

2021 год – 106 511,6 тыс. руб.;

2022 год – 7 764,4 тыс. руб.;

2023 год – 8 613,9 тыс. руб.;

2024 год – 0

2025 год – 0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит 654 988,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год – 99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 10 221,6 тыс. руб.;

2023 год – 68,6 тыс. руб.;

2024 год – 0

2025 год – 0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 1 430 800,1 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №5».

1.7. Приложение №2 «Информация по мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1);

1.8. Приложение №5 «Информация по источникам финансирования» изложить в новой редакции (Приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» А.А. Шмерецкого.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ» Д.Г. Любчинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение№1 | | | | |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 30.12.2021 № 2094 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 №1312 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Непосредственный результат (краткое описание) |
| **Всего** | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | **Всего по муниципальной программе:** |  |  |  |  | **6 447 960,4** | **4 395 361,3** | **2 052 599,1** |  |
| ***РАЗДЕЛ 1 (1 этап 2014-2016 годы)*** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры** |  | разработка проектов в 2014, в 2016 | 1024 п.м., 200 кВт (проект 2014) | муниципальная | **48 288,4** | **47 766,8** | **521,6** | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением, водоснабжением |
| ***МБУ "Отдел капитального строительства"*** | | | | | |  |  | |
| **2.** | **Строительство очистных сооружений на р. Малка в т.ч. разработка ПД** | **2014-2016** | **разработка проектов в 2016 г.** | **будет определена после разработки проектов** | **муниципальная** | **4 545,5** | **0,0** | **4 545,5** |
| ***МБУ "Отдел капитального строительства"*** | | | | | | | | |
| **3.** | **Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса** | **2014-2016** |  |  | **муниципальная** | **443 378,6** | **424 513,4** | **18 865,2** | Обеспечение напрерывности подачи и качества коммунальных услуг Обеспечение потребителей с. Чехов качественным теплоснабжением |
| ***"УЖКХ", МБУ "ОКС", "Комитет по управлению имуществом", Администрация*** | | | | | | | | |
| **4.** | **Капитальный ремонт бани в г.Холмске** | **2015-2016** |  |  | муниципальная | 6 762,4 | 0,0 | 6 762,4 | Предоставление качественных бытовых услуг |
| ***МБУ "ОКС"*** | | | | | |  |  | |
| **5.** | **Капитальный ремонт бани в с. Чехов** | **2016** |  |  | муниципальная | 1 769,3 | 0,0 | 1 769,3 |
| ***МБУ "ОКС"*** | | | | | | | | |
| **6.** | **Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО "Холмский городской округ"** (скважина №1, №2) | **2016** |  |  | муниципальная | 7 176,7 | 0,0 | 7 176,7 | Обеспечение непрерывности и качества предоставления услуг водоснабжения |
| ***МБУ "ОКС"*** | | | | | | 7 176,0 |  | |
| **7.** | **Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | **2016** |  |  |  | 93 332,3 | 92 398,9 | 933,4 |  |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | | | |
| **8.** | **Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.:** | **2014-2016** |  |  | муниципальная | **975 367,4** | **947 173,9** | **28 193,5** | Предоставление качественных услуг теплоснабжения |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | | | |
| **Жилищный фонд** | | | | | | | | | |
| ***8.1.*** | ***Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе:*** | ***2015-2016*** |  |  |  | ***686 517,6*** | ***679 313,2*** | ***7 204,4*** | Создание услвий для комфортного проживания населения, качественного предоставления коммунальных услуг |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | | |  |
| ***8.2.*** | ***Капитальный ремонт муниципальных квартир ( ремонт брошенных муниципальных квартир для переселения жильцов из ветхих и аварийных зданий)*** | ***2015*** |  |  |  | ***45 753,0*** | ***45 295,5*** | ***457,5*** |
| ***"Комитет по управлению имуществом"*** | | | | | | | | |
| **9.** | **Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | **2016** |  |  |  | **653,6** | **647,1** | **6,5** |  |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | |  |  |  |  |
| **Благоустройство** | | | | | | | | | |
| ***10.*** | **Всего по благоустройству:** | ***2014-2016*** |  |  |  | ***498 046,1*** | ***6 600,0*** | ***491 446,1*** | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха, создание комфортных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика города и населенных пунктов района, безопасные и комфортные условия проживания |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | *498 046,1* |  | |
| ***Дорожное хозяйство*** | | | | | | | | | |
|  | ***Всего по дорожному хозяйству:*** |  |  |  |  | ***127 896,8*** | ***0,0*** | ***127 896,8*** |  |
| 11. | Капитальный ремонт\* проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" | 2015 |  |  |  | 41 145,1 | 0,0 | 41 145,1 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |
| ***МБУ "ОКС"*** | | | | | | *41 145,1* |  | |
| 12. | Капитальный ремон и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) | 2015 |  |  |  | 86 751,7 | 0,0 | 86 751,7 |
| ***МБУ "ОКС"*** | | | | | | *86 751,7* |  | |
| **13.** | **План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.:** | **2014** | Разработка проектов в 2014 г. | трубопровод 7,5 км, система водоснабжения в с. Правда -60 куб.в/час, 2,5 км;ЦТП-3 по ул. Стахановская -29 Гкал/час | муниципальная | **173 323,8** | **164 127,1** | **9 196,7** | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться круглосуточно, обеспечение потребителей качественными коммунальными и жилищными услугами, комфортным проживанием |
| **МБУ "ОКС"** | | | | | | | | |
| 13.1. | Капитальный ремонт \* жилищного фонда МО "Холмский городской округ" | 2014 |  |  |  | 45 723,0 | 43 300,0 | 2 423,0 |
| ***"Комитет по управлению имуществом"*** | | | | | | | | |
| ***I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»*** | | | | | | | | | |
|  | ***Всего по подпрограмме:*** |  |  |  |  | ***65 417,9*** | ***64 010,5*** | ***1 407,4*** |  |
| **1.** | **Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе** | 2014-2016 |  |  |  | **45 250,0** | **44 053,1** | **1 196,9** |  |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | |  |  | |  |
| ***2.*** | ***Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономикии, в т.ч.:*** | 2018-2022 |  |  |  | ***20 167,9*** | **19 957,4** | **210,5** |  |
| ***МКУ "СЕЗ"*** | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2018 |  |  |  | 12 872,9 | 12 736,1 | 136,8 |  |
| 2.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019 |  |  |  | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |
| 2.3. | Иные мероприятия | 2021 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***РАЗДЕЛ 2 (II этап 2017-2020 годы)*** | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2020 годы"*** | | | | | | | | | |
|  | ***Всего по подпрограмме:*** |  |  |  |  | ***2 571 201,5*** | ***1 872 311,9*** | ***698 889,6*** |  |
| **1.** | **Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства** | **2017-2022** |  |  |  | **1 373 546,5** | **845 120,2** | **528 426,3** |  |
| **1.1.** | ***Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства:*** | ***2017-2022*** |  |  |  | ***842 216,9*** | ***799 710,0*** | ***42 506,9*** |  |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 2017-2019 | Проект разработан в 2016 г. | производительность станции подготовки воды 5 200 м3/сут | муниципальная | 428 221,5 | 414 075,6 | 14 145,9 | Обеспечение потребителей качественной, бесперебойной услугой водоснабжения |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *428 221,5* |  | |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 2018-2019 | Проект разработан в 2016 г. | длина трубопровода 7 462,5 м | муниципальная | 191 112,6 | 182 762,7 | 8 349,9 |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *191 112,6* |  |  |
| 1.1.3. | Подключение объектов к новому объекту | 2018-2020 |  |  | муниципальная | 2 448,0 | 0,0 | 2 448,0 |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *2 448,0* |  |  |
| 1.1.4. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 2018-2019 |  |  | муниципальная | 990,7 | 0,0 | 990,7 |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *990,7* |  |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения южной части г. Холмск | 2019 |  |  | муниципальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *0,0* |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | 2019-2021 |  |  | муниципальная | 4 864,8 | 0,0 | 4 864,8 |  |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *4 864,8* |  |  |  |
| 1.1.7. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | 2019-2021 |  |  | муниципальная | 690,5 | 0,0 | 690,5 |  |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *690,5* |  |  |  |
| 1.1.8. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | 2019-2021 | Разработка проекта |  | муниципальная | 7 382,7 | 5 919,5 | 1 463,2 |  |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *7 382,7* |  |  |  |
| 1.1.9. | ***"Экология" Федеральный проект "Чистая вода"*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2020-2022 |  |  | муниципальная | *206 506,1* | 196 952,2 | 9 553,9 |  |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *206 506,1* |  |  |  |
| 1.1.10. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | 2019 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **МКУ "СЕЗ"** | | | | | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2019 |  |  |  | 285 485,8 | 0,0 | 285 485,8 | Предоставление качественных коммунальных услуг |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | *285 485,8* |  | |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 2017-2022 |  |  |  | 72 932,5 | 0,0 | 72 932,5 | Обеспечение жителей села бытовыми услугами |
| ***"Комитет экономики Администрации"(2017 -2020), "Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок"*** | | | | | | *72 932,5* |  | |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 2017-2022 |  |  |  | 13 745,6 | 0,0 | 13 745,6 |  |
| ***"УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | 13 745,6 |  | |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2022 |  |  |  | 2 405,8 | 0,0 | 2 405,8 |  |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *2 405,8* |  | |  |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2022 |  |  | муниципальная | 110 882,6 | 0,0 | 110 882,6 | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *110 882,6* |  | |  |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2019-2020 |  |  | муниципальная | 45 877,3 | 45 410,2 | 467,1 | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |
| ***МКУ "Служба единого заказчика"*** | | | | | | *45 877,3* |  | |  |
| **8.** | **Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг** | **2017-2022** |  |  |  | **1 197 655,0** | **1 027 191,7** | **170 463,3** |  |
| ***8.1.*** | ***Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса*** | 2017-2022 |  |  |  | ***878 346,4*** | ***869 679,7*** | ***8 666,7*** | Обеспечение качественных коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения) |
| **8.1.1.** | **Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса:** | **2017-2023** |  |  |  | **874 386,0** | **865 759,0** | **8 627,0** |
| ***МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Депратамент ЖКХ"*** | | | | | | *874 386,0* |  | |
| 8.1.1.1 | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 2017 |  |  | муниципальная | 14 527,3 | 14 382,0 | 145,3 |
| **МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"** | | | | | | *14 527,3* |  | |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  | муниципальная | 49 317,2 | 48 830,6 | 486,6 |
| ***МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"*** | | | | | | *49 317,2* |  | |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2021 |  |  | муниципальная | 168 790,9 | 167 360,5 | 1 430,4 |
| ***МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | 168 790,9 |  | |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2021 |  |  | муниципальная | 127 280,5 | 125 796,6 | 1 483,9 |
| ***МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *127 280,5* |  |  |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 2018 |  |  | муниципальная | 41 462,7 | 41 170,0 | 292,7 |
| ***МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"*** | | | | | | *41 462,7* |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 2017 |  |  | муниципальная | 3 500,3 | 3 465,3 | 35,0 |
| **МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"** | | | | | | *3 500,3* |  | |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2021 |  |  | муниципальная | 20 508,8 | 20 303,7 | 205,1 |
| ***МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *20 508,8* |  | |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2022 |  |  | муниципальная | 121 004,2 | 119 794,2 | 1 210,0 |
| ***МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *121 004,2* |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 2017 |  |  | муниципальная | 7 441,3 | 7 366,9 | 74,4 |
| **МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"** | | | | | | *7 441,3* |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019-2020 |  |  | муниципальная | 28 667,3 | 28 380,6 | 286,7 |
| **МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"** | | | | | | *28 667,3* |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6 799,4 | 6 740,8 | 58,6 |
| **МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"** | | | | | | *6 799,4* |  |  |
| 8.1.1.12. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6 020,4 | 6 000,0 | 20,4 |
| **МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"** | | | | | | *6 020,4* |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение трубной продукции | 2018 |  |  | муниципальная | 233,9 | 231,4 | 2,5 |
| **МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"** | | | | | | 233,9 |  |  |
| 8.1.1.14. | Разработка проектно-сметной документации | 2019-2021 |  |  | муниципальная | 7 854,3 | 7 775,7 | 78,6 |
| ***МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *7 854,3* |  |  |
| 8.1.1.15. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО "Холмский городской округ" | 2019-2020 |  |  | муниципальная | 12 691,0 | 12 564,1 | 126,9 |
| **МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"** | | | | | | *12 691,0* |  |  |
| 8.1.1.16. | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 2021 |  |  | муниципальная | 1 449,2 | 1 434,7 | 14,5 |
| **"Департамент ЖКХ"** | | | | | | *1 449,2* |  |  |
| 8.1.1.17. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | 2021 |  |  | муниципальная | 170 673,8 | 168 800,3 | 1 873,5 |
| **"Департамент ЖКХ"** | | | | | | *170 673,8* |  |  |
| 8.1.1.18. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | 2021-2023 |  |  | муниципальная | 12 265,7 | 12 143,0 | 122,7 |
| **"Департамент ЖКХ"** | | | | | | *12 265,7* |  |  |
| 8.1.1.19. | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2021 |  |  | муниципальная | 1 360,0 | 1 346,4 | 13,6 |
| **"Департамент ЖКХ"** | | | | | | *1 360,0* |  |  |
| **8.2.** | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | 2020 |  |  |  | 3 960,4 | 3 920,7 | 39,7 |
| **МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ"** | | | | | | *3 960,4* |  |  |
| **8.3.** | **Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций, капитальный ремонт сетей электроснабжения)** | **2017-2023** |  |  | **муниципальная** | **68 577,4** | **67 951,5** | **625,9** |
| ***МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *68 577,4* |  | |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2020 |  |  |  | 319 308,6 | 157 512,0 | 161 796,6 |
| **"УЖКХ"** | | | | | | *319 308,6* |  | |
| ***Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2020 годы"*** | | | | | | | | | |
|  | ***Всего по подпрограмме:*** | ***2017-2025*** |  |  |  | ***1 430 800,10*** | ***775 811,70*** | ***654 988,40*** | Создание комфортных условий проживания |
| **1.** | **Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг** | ***2017-2022*** |  |  |  | ***661 152,80*** | ***653 123,70*** | ***8 029,10*** |
| 1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 2017-2022 |  |  |  | 655 772,1 | 650 604,6 | 5 167,5 |
| ***"УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | |  |  | |
| 1.2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 2017-2019 |  |  |  | 5 380,7 | 2 519,1 | 2 861,6 |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | *5 380,7* |  | |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2019 |  |  |  | 40 980,3 | 0,0 | 40 980,3 |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | *40 980,3* |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 2017-2020 |  |  |  | 127 070,7 | 0,0 | 127 070,7 |
| ***софинансирование Региональному фонду Сахалинской области*** | | | | | | 127 070,7 |  | |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2021 |  |  |  | 87 489,3 | 0,0 | 87 489,3 |  |
| ***"УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | 87 489,3 |  | |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2021 |  |  |  | 1 675,1 | 0,0 | 1 675,1 |  |
| ***МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | 1 675,1 |  | |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 2017-2021 |  |  |  | 32 454,7 | 0,0 | 32 454,7 |  |
| ***МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *32 454,7* |  | |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 2017-2022 |  |  |  | 59 409,0 | 58 734,9 | 674,1 |  |
| ***"УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *59 409,0* |  | |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2020 |  |  |  | 5 157,4 | 0,0 | 5 157,4 |  |
| ***"УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | 5 157,4 |  | |  |
| **Благоустройство** | | | | | | | | | |
| **9.** | ***Мероприятия по благоустройству населенных пунктов*** | ***2017-2022*** |  |  |  | ***415 410,8*** | ***63 953,1*** | ***351 457,7*** | Улучшение внешнего облика города и населенных пунктов, комфортные, безопасные условия проживания |
| 9.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2017-2022 |  |  |  | 104 631,4 | 0,0 | 104 631,4 |
| ***"УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *104 631,4* |  | |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2021 |  |  |  | 153 321,4 | 0,0 | 153 321,4 |
| ***"УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ", Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию*** | | | | | | *153 321,4* |  | |
| 9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | 2017-2022 |  |  |  | 22 110,3 | 22 110,3 | 0,0 |
| ***"УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *22 110,3* |  | |
| *9.4.* | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления (Осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2020 |  |  |  | 49 898,4 | 41 467,0 | 8 431,4 |
| ***"УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *49 898,4* |  | |
| ***" Администрация МО "ХГО"*** | | | | | |  |  |  |
| 9.5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2018 |  |  |  | 88,3 | 0,0 | 88,3 |
| ***"УЖКХ"; " Администрация МО "ХГО"*** | | | | | | *88,3* |  | |
| *9.6.* | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017 |  |  |  | 710,1 | 0,0 | 710,1 |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | *710,1* |  |  |
| *9.7.* | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 84 171,3 | 0,0 | 84 171,3 |
| ***"УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2020), "Департамент ЖКХ"*** | | | | | | *84 171,3* |  | |
| *9.8.* | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | 2020 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | *100,0* |  | |
| *9.9.* | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 2020 |  |  |  | 379,6 | 375,8 | 3,8 |  |
| ***"УЖКХ"*** | | | | | | *379,6* |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению администрации МО "Холмский городской округ" от 30.12.2021 №2094 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 г. № 1312

Информация по мероприятиям муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2025 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По муниципальной программе | Расходы по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 6 447 960,40 | 515 526,90 | 866 942,20 | 1 043 321,80 | 564 391,40 | 743 149,50 | 982 890,00 | 813 664,30 | 536 487,70 | 195 556,00 | 186 030,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4 395 361,30 | 339 848,80 | 608 820,10 | 778 611,40 | 352 273,50 | 554 580,20 | 578 883,70 | 555 779,40 | 359 372,70 | 171 113,00 | 96 078,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 052 599,10 | 175 678,10 | 258 122,10 | 264 710,40 | 212 117,90 | 188 569,30 | 404 006,30 | 257 884,90 | 177 115,00 | 24 443,00 | 89 952,10 | 0,00 | 0,00 |

I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования 2014-2025 | **2017 г.** | | | **2018 г.** | | | **2019 г.** | | | **2020 г.** | | | **2021 г.** | | | **2022 г.** | | | **2023 г.** | | |
| Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | ***Всего по подпрограмме:*** | ***65 417,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***12 872,9*** | ***12 736,1*** | ***136,8*** | ***7 295,0*** | ***7 221,3*** | ***73,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **1.** | ***Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т. ч.:*** | ***45 250,0*** | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  | ***средства областного бюджета (2014-2016 гг.)*** | ***44 053,1*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***средства местного бюджета (2014-2016 гг.)*** | ***1 196,9*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Прочие направления, способствующие развитию и реализацииэнергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики** | ***20 167,9*** |  |  |  | **12 872,9** | **12 736,1** | **136,8** | **7 295,0** | **7 221,3** | **73,7** |  |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| **2.1.** | ***Прочие мероприятия,способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре*** | ***20 167,9*** |  |  |  | ***12 872,9*** | ***12 736,1*** | ***136,8*** | ***7 295,0*** | ***7 221,3*** | ***73,7*** |  |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы тесплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | ***12 872,9*** |  |  |  | 12 872,9 | 12 736,1 | 136,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | ***7 295,0*** |  |  |  | 0,0 |  |  | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Иные мероприятия | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по текущим расходам*** | ***20 167,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***12 872,9*** | ***12 736,1*** | ***136,8*** | ***7 295,0*** | ***7 221,3*** | ***73,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Всего по подпрограмме:*** | ***2 571 201,5*** | ***303 345,4*** | ***222 193,0*** | ***81 152,4*** | ***380 999,6*** | ***291 832,0*** | ***89 167,6*** | ***595 614,0*** | ***390 488,3*** | ***205 125,7*** | ***618 962,0*** | ***464 124,3*** | ***154 837,7*** | ***317 362,4*** | ***252 861,1*** | ***64 501,3*** | ***177 570,0*** | ***163 348,6*** | ***14 221,4*** | ***177 348,1*** | ***87 464,6*** | ***89 883,5*** |
| **1.** | **Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства** | ***1 373 546,5*** | **130 059,7** | **50 000,0** | **80 059,7** | **233 275,1** | **145 138,1** | **88 137,0** | **427 127,6** | **223 898,1** | **203 229,5** | **262 610,3** | **234 975,4** | **27 634,9** | **122 629,2** | **95 798,1** | **26 831,1** | **107 952,8** | **94 427,6** | **13 525,2** | **89 891,8** | **882,9** | **89 008,9** |
| **1.1.** | ***Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства*** | ***842 216,9*** | **50 505,1** | **50 000,0** | **505,1** | **157 130,1** | **145 138,1** | **11 992,0** | **235 431,4** | **220 898,1** | **14 533,3** | **199 761,0** | **195 324,3** | **4 436,7** | **97 307,8** | **94 694,5** | **2 613,3** | **102 081,5** | **93 655,0** | **8 426,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | ***428 221,5*** | 50 505,1 | 50 000,0 | 505,1 | 93 389,9 | 86 665,6 | 6 724,3 | 109 201,5 | 104 960,4 | 4 241,1 | 174 191,6 | 172 449,6 | 1 742,0 | 334,4 |  | 334,4 | 599,0 |  | 599,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | ***191 112,6*** |  |  |  | 63 009,2 | 58 472,5 | 4 536,7 | 108 012,3 | 104 415,5 | 3 596,8 | 20 091,1 | 19 874,7 | 216,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | подключение объектов к основному объекту | ***2 448,0*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | ***990,7*** |  |  |  | 731,0 | 0,0 | 731,0 | 259,7 |  | 259,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Реконструкция системы теплоснабжения южной части г. Холмск | ***0,0*** | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | ***4 864,8*** |  |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  | 4 864,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | ***690,5*** |  |  |  |  |  |  | 690,5 | 0,0 | 690,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | ***7 382,7*** |  |  |  |  |  |  | 2 431,4 | 1 910,0 | 521,4 | 0,0 |  |  | 4 951,3 | 4 009,5 | 941,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | **Национальный проект "Экология" Федеральный проект "Чистая вода"** | ***206 506,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***9 971,2*** | ***9 612,2*** | ***359,0*** | ***3 030,3*** | ***3 000,0*** | ***30,3*** | ***92 022,1*** | ***90 685,0*** | ***1 337,1*** | ***101 482,5*** | ***93 655,0*** | ***7 827,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.8.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | ***206 506,1*** |  |  |  |  |  |  | 9 971,2 | 9 612,2 | 359,0 | 3 030,3 | 3 000,0 | 30,3 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 101 482,5 | 93 655,0 | 7 827,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1.1 | Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании | ***206 506,1*** |  |  |  |  |  |  | 9 971,2 | 9 612,2 | 359,0 | 3 030,3 | 3 000,0 | 30,3 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 101 482,5 | 93 655,0 | 7 827,5 |  |  |  |
| 1.1.9. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ***285 485,8*** | 56 708,0 |  | 56 708,0 | 60 147,6 |  | 60 147,6 | 168 630,2 |  | 168 630,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | ***72 932,5*** | 11 668,6 |  | 11 668,6 | 12 535,0 |  | 12 535,0 | 15 570,1 |  | 15 570,1 | 17 184,9 |  | 17 184,9 | 15 973,9 |  | 15 973,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | ***13 745,6*** | 2 607,1 |  | 2 607,1 | 394,4 |  | 394,4 | 529,9 |  | 529,9 | 2 958,6 |  | 2 958,6 | 5 455,6 |  | 5 455,6 | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | ***2 405,8*** | 914,3 |  | 914,3 | 285,5 |  | 285,5 | 350,0 |  | 350,0 | 260,0 |  | 260,0 | 596,0 |  | 596,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | ***110 882,6*** | 7 656,6 | 0,0 | 7 656,6 | 2 782,5 |  | 2 782,5 | 3 585,6 |  | 3 585,6 | 2 385,9 |  | 2 385,9 | 2 181,1 |  | 2 181,1 | 3 290,9 |  | 3 290,9 | 89 000,0 |  | 89 000,0 |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: | ***45 877,3*** |  |  |  |  |  |  | 3 030,4 | 3 000,0 | 30,4 | 40 059,9 | 39 651,1 | 408,8 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 780,4 | 772,6 | 7,8 | 891,8 | 882,9 | 8,9 |
| 7.1. | обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ***22 150,4*** |  |  |  |  |  |  | 3 030,4 | 3 000,0 | 30,4 | 19 120,0 | 18 928,8 | 191,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 7.2. | приобретение контейнеров | ***23 726,9*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 939,9 | 20 722,3 | 217,6 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 780,4 | 772,6 | 7,8 | 891,8 | 882,9 | 8,9 |
| **8.** | **Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг** | ***1 197 655,0*** | **173 285,7** | **172 193,0** | **1 092,7** | **147 724,5** | **146 693,9** | **1 030,6** | **168 486,4** | **166 590,2** | **1 896,2** | **356 351,7** | **229 148,9** | **127 202,8** | **194 733,2** | **157 063,0** | **37 670,2** | **69 617,2** | **68 921,0** | **696,2** | **87 456,3** | **86 581,7** | **874,6** |
| ***8.1.*** | ***Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса*** | ***878 346,4*** | ***70 654,2*** | ***69 947,6*** | ***706,6*** | ***108 392,1*** | ***107 636,8*** | ***755,3*** | ***152 113,1*** | ***150 380,7*** | ***1 732,4*** | ***231 463,9*** | ***229 148,9*** | ***2 315,0*** | ***158 649,6*** | ***157 063,0*** | ***1 586,6*** | ***69 617,2*** | ***68 921,0*** | ***696,2*** | ***87 456,3*** | ***86 581,7*** | ***874,6*** |
| 8.1.1. | **Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса:** | ***874 386,0*** | **70 654,2** | **69 947,6** | **706,6** | **108 392,1** | **107 636,8** | **755,3** | **152 113,1** | **150 380,7** | **1 732,4** | **227 503,5** | **225 228,2** | **2 275,3** | **158 649,6** | **157 063,0** | **1 586,6** | **69 617,2** | **68 921,0** | **696,2** | **87 456,3** | **86 581,7** | **874,6** |
| 8.1.1.1. | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | ***14 527,3*** | 14 527,3 | 14 382,0 | 145,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | ***49 317,2*** | 7 656,1 | 7 579,5 | 76,6 | 19 571,2 | 19 382,2 | 189,0 | 14 127,1 | 13 985,7 | 141,4 | 7 962,8 | 7 883,2 | 79,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | ***168 790,9*** | 5 175,5 | 5 123,7 | 51,8 | 20 371,2 | 20 258,5 | 112,7 | 53 028,0 | 52 497,8 | 530,2 | 36 781,8 | 36 413,8 | 368,0 | 36 762,7 | 36 395,0 | 367,7 | 16 671,7 | 16 671,7 |  | 0,0 |  |  |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | ***127 280,5*** | 23 116,7 | 22 885,6 | 231,1 |  |  |  | 13 673,8 | 13 325,9 | 347,9 | 46 514,6 | 46 049,5 | 465,1 | 7 433,0 | 7 358,6 | 74,4 | 0,0 |  |  | 36 542,4 | 36 177,0 | 365,4 |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | ***41 462,7*** |  |  |  | 41 462,7 | 41 170,0 | 292,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | ***3 500,3*** | 3 500,3 | 3 465,3 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | ***20 508,8*** | 4 711,7 | 4 664,6 | 47,1 | 1 597,1 | 1 581,1 | 16,0 | 14 200,0 | 14 058,0 | 142,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | ***121 004,2*** |  |  |  | 2 295,8 | 2 272,8 | 23,0 | 3 842,2 | 3 803,8 | 38,4 | 114 866,2 | 113 717,6 | 1 148,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | ***7 441,3*** | 7 441,3 | 7 366,9 | 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | ***28 667,3*** |  |  |  |  |  |  | 22 365,3 | 22 141,6 | 223,7 |  |  |  | 6 302,0 | 6 239,0 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения | ***6 799,4*** |  |  |  | 6 799,4 | 6 740,8 | 58,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | ***6 020,4*** |  |  |  | 6 020,4 | 6 000,0 | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение трубной продукции | ***233,9*** |  |  |  | 233,9 | 231,4 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Разработка проектно-сметной документации | ***7 854,3*** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 2 028,2 | 2 007,9 | 20,3 | 5 826,1 | 5 767,8 | 58,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8.1.1.15. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | ***12 691,0*** |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 | 9 900,0 | 100,0 | 2 691,0 | 2 664,1 | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16 | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | ***1 449,2*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 449,2 | 1 434,7 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.17 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | ***170 673,8*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 077,0 | 92 146,3 | 930,7 | 39 814,2 | 39 249,3 | 564,9 | 37 782,6 | 37 404,7 | 377,9 |
| 8.1.1.18 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | ***12 265,7*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 265,7 | 12 143,0 | 122,7 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.19 | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | ***1 360,0*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 360,0 | 1 346,4 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | ***3 960,4*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 960,4 | 3 920,7 | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.3.** | **Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства:** | ***68 577,4*** | **4 525,3** | **4 480,0** | **45,3** | **10 040,4** | **10 000,0** | **40,4** | **18 848,5** | **18 660,0** | **188,5** | **8 900,6** | **8 811,5** | **89,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13 131,3** | **13 000,0** | **131,3** | **13 131,3** | **13 000,0** | **131,3** |
| *8.3.1.* | *Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций* | ***3 498,7*** | *3 498,7* | *3 463,7* | *35,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.3.2.* | *Капитальный ремонт сетей электроснабжения* | ***42 699,0*** | *1 026,6* | *1 016,3* | *10,3* | *2 367,8* | *2 356,6* | *11,2* | 12 040,0 | *11 919,6* | *120,4* | 1 002,0 | *992,0* | *10,0* |  |  |  | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 |
| *8.3.3.* | *Капитальный ремонт трансформаторный подстанций* | ***22 297,1*** |  |  |  | *7 672,6* | *7 643,4* | *29,2* | 6 725,9 | *6 658,6* | *67,3* | 7 898,6 | *7 819,5* | *79,1* | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| *8.3.4.* | *Приобретение электротехнической продукции* | ***82,6*** |  |  |  |  |  |  | 82,6 | *81,8* | *0,8* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ***319 308,6*** | 102 631,5 | 102 245,4 | 386,1 | *39 332,4* | 39 057,1 | 275,3 | 16 373,3 | 16 209,5 | 163,8 | 124 887,8 |  | 124 887,8 | 36 083,6 |  | 36 083,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по капитальным расходам*** | ***842 216,9*** | 50 505,1 | 50 000,0 | 505,1 | 157 130,1 | 145 138,1 | 11 992,0 | 235 431,4 | 220 898,1 | 14 533,3 | 199 761,0 | 195 324,3 | 4 436,7 | 97 307,8 | 94 694,5 | 2 613,3 | 102 081,5 | 93 655,0 | 8 426,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ***Итого по текущим расходам*** | ***1 728 984,6*** | 252 840,3 | 172 193,0 | 80 647,3 | 223 869,5 | 146 693,9 | 77 175,6 | 360 182,6 | 169 590,2 | 190 592,4 | 419 201,0 | 268 800,0 | 150 401,0 | 220 054,6 | 158 166,6 | 61 888,0 | 75 488,5 | 69 693,6 | 5 794,9 | 177 348,1 | 87 464,6 | 89 883,5 |
|  | ***Всего по расходам коммунального хозяйства:*** | ***2 571 201,5*** | 303 345,4 | 222 193,0 | 81 152,4 | 380 999,6 | 291 832,0 | 89 167,6 | 595 614,0 | 390 488,3 | 205 125,7 | 618 962,0 | 464 124,3 | 154 837,7 | 317 362,4 | 252 861,1 | 64 501,3 | 177 570,0 | 163 348,6 | 14 221,4 | 177 348,1 | 87 464,6 | 89 883,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | ***Всего по подпрограмме:*** | ***1 430 800,1*** | ***261 046,0*** | ***130 080,5*** | ***130 965,5*** | ***349 277,0*** | ***250 012,1*** | ***99 264,9*** | ***379 981,0*** | ***181 174,1*** | ***198 806,9*** | ***194 702,3*** | ***91 655,1*** | ***103 047,2*** | ***219 125,3*** | ***106 511,6*** | ***112 613,7*** | ***17 986,0*** | ***7 764,4*** | ***10 221,6*** | ***8 682,5*** | ***8 613,9*** | ***68,6*** |
| ***1.*** | **Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг** | ***661 152,8*** | ***107 011,4*** | ***105 998,5*** | ***1 012,9*** | ***229 254,3*** | ***225 487,2*** | ***3 767,1*** | ***144 479,7*** | ***143 035,0*** | ***1 444,7*** | ***71 572,5*** | ***70 856,7*** | ***715,8*** | ***95 963,7*** | ***95 003,8*** | ***959,9*** | ***6 006,6*** | ***5 946,5*** | ***60,1*** | ***6 864,6*** | ***6 796,0*** | ***68,6*** |
| 1.1. | ***Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности*** | ***661 152,8*** | ***107 011,4*** | ***105 998,5*** | ***1 012,9*** | ***229 254,3*** | ***225 487,2*** | ***3 767,1*** | ***144 479,7*** | ***143 035,0*** | ***1 444,7*** | ***71 572,5*** | ***70 856,7*** | ***715,8*** | ***95 963,7*** | ***95 003,8*** | ***959,9*** | ***6 006,6*** | ***5 946,5*** | ***60,1*** | ***6 864,6*** | ***6 796,0*** | ***68,6*** |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов: | ***655 772,1*** | 106 054,0 | 105 043,9 | 1 010,1 | 226 165,9 | 225 244,3 | 921,6 | 143 144,8 | 141 713,4 | 1 431,4 | 71 572,5 | 70 856,7 | 715,8 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 6 864,6 | 6 796,0 | 68,6 |
| 1.1.1.1 | капитальный ремонт крыши многоквартирного жиого дома | ***14 844,0*** |  |  |  | 14 844,0 | 14 695,6 | 148,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома | ***178 826,6*** |  |  |  | 54 762,9 | 54 529,6 | 233,3 | 124 063,7 | 122 823,1 | 1 240,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного жилого дома | ***23 355,0*** |  |  |  | 23 355,0 | 23 121,4 | 233,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | ***7 678,6*** |  |  |  | 7 678,6 | 7 601,8 | 76,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | ***36 258,8*** |  |  |  | 36 258,8 | 36 041,8 | 217,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного жилого дома | ***703,0*** |  |  |  | 703,0 | 703,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения многоквартирного жилого дома | ***3 017,6*** |  |  |  |  |  |  | 3 017,6 | 2 987,4 | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир | ***8 632,1*** |  |  |  |  |  |  | 8 632,1 | 8 545,8 | 86,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | ***93 268,2*** |  |  |  | 87 313,4 | 87 313,4 | 0,0 | 5 954,8 | 5 895,3 | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Разработка проектно-сметной документации | ***2 726,8*** |  |  |  | 1 250,2 | 1 237,7 | 12,5 | 1 476,6 | 1 461,8 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | ***5 380,7*** | 957,4 | 954,6 | 2,8 | 3 088,4 | 242,9 | 2 845,5 | 1 334,9 | 1 321,6 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | ***40 980,3*** | 5 916,8 | 0,0 | 5 916,8 | 30,0 |  | 30,0 | 34 674,5 |  | 34 674,5 | 245,2 |  | 245,2 | 113,8 |  | 113,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | ***127 070,7*** | 23 191,2 | 0,0 | 23 191,2 | 10 220,0 |  | 10 220,0 | 42 935,9 |  | 42 935,9 | 25 118,8 |  | 25 118,8 | 25 604,8 |  | 25 604,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | ***87 489,3*** | 12 020,4 | 0,0 | 12 020,4 | 17 447,9 |  | 17 447,9 | 39 852,1 |  | 39 852,1 | 9 002,8 |  | 9 002,8 | 9 166,1 |  | 9 166,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | ***1 675,1*** | 150,3 | 0,0 | 150,3 | 447,5 |  | 447,5 | 822,0 |  | 822,0 | 205,3 |  | 205,3 | 50,0 |  | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | ***32 454,7*** | 7 552,5 | 0,0 | 7 552,5 | 5 868,1 |  | 5 868,1 | 6 305,4 |  | 6 305,4 | 7 509,5 |  | 7 509,5 | 5 219,2 |  | 5 219,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | ***59 409,0*** | 14 771,7 | 14 624,0 | 147,7 | 13 028,3 | 12 708,0 | 320,3 | 25 734,3 | 25 587,0 | 147,3 | 5 815,9 | 5 815,9 | 0,0 | 58,8 |  | 58,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 7.1. | Ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов | ***59 409,0*** | 14 771,7 | 14 624,0 | 147,7 | 13 028,3 | 12 708,0 | 320,3 | 25 734,3 | 25 587,0 | 147,3 | 5 815,9 | 5 815,9 | 0,0 | 58,8 |  | 58,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ***5 157,4*** | 600,8 | 0,0 | 600,8 |  |  |  | 886,3 |  | 886,3 | 1 177,4 |  | 1 177,4 | 2 492,9 |  | 2 492,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по текущим расходам жилищного фонда*** | ***1 015 389,3*** | **171 215,1** | **120 622,5** | **50 592,6** | **276 296,1** | **238 195,2** | **38 100,9** | **295 690,2** | **168 622,0** | **127 068,2** | **120 647,4** | **76 672,6** | **43 974,8** | **138 669,3** | **95 003,8** | **43 665,5** | **6 006,6** | **5 946,5** | **60,1** | **6 864,6** | **6 796,0** | **68,6** |
| ***Благоустройство*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | ***Мероприятия по благоустройству населенных пунктов*** | ***415 410,8*** | ***89 830,9*** | ***9 458,0*** | ***80 372,9*** | ***72 980,9*** | ***11 816,9*** | ***61 164,0*** | ***84 290,8*** | ***12 552,1*** | ***71 738,7*** | ***74 054,9*** | ***14 982,5*** | ***59 072,4*** | ***80 456,0*** | ***11 507,8*** | ***68 948,2*** | ***11 979,4*** | ***1 817,9*** | ***10 161,5*** | ***1 817,9*** | ***1 817,9*** | ***0,0*** |
| 9.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ***104 631,4*** | 23 060,0 |  | 23 060,0 | 15 246,8 |  | 15 246,8 | 21 569,3 |  | 21 569,3 | 25 855,3 |  | 25 855,3 | 14 900,0 |  | 14 900,0 | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | ***153 321,4*** | 35 942,5 |  | 35 942,5 | 27 220,0 |  | 27 220,0 | 34 473,3 |  | 34 473,3 | 20 606,1 |  | 20 606,1 | 32 918,0 |  | 32 918,0 | 2 161,5 |  | 2 161,5 | 0,0 |  |  |
| 9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | ***22 110,3*** | 2 200,0 | 2 200,0 |  | 1 453,4 | 1 453,4 | 0,0 | 1 495,4 | 1 495,4 |  | 1 817,9 | 1 817,9 |  | 11 507,8 | 11 507,8 |  | 1 817,9 | 1 817,9 |  | 1 817,9 | 1 817,9 |  |
| 9.4 | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | ***49 898,4*** | 8 710,4 | 7 258,0 | 1 452,4 | 11 343,9 | 10 363,5 | 980,4 | 11 056,7 | 11 056,7 | 0,0 | 12 868,8 | 12 788,8 | 80,0 | 5 918,6 |  | 5 918,6 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | ***20 054,3*** | *8 710,4* | *7 258,0* | 1 452,4 | 11 343,9 | 10 363,5 | 980,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | ***88,3*** | 17,7 | 0,0 | 17,7 | 70,6 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | ***710,1*** | 710,1 | 0,0 | 710,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ***84 171,3*** | 19 190,2 | 0,0 | 19 190,2 | 17 646,2 |  | 17 646,2 | 15 696,1 |  | 15 696,1 | 12 527,2 |  | 12 527,2 | 15 111,6 |  | 15 111,6 | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | ***100,0*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | ***379,6*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,6 | 375,8 | 3,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого текущих расходов по разделу благоустройства*** | ***415 031,2*** | ***89 830,9*** | ***9 458,0*** | ***80 372,9*** | ***72 980,9*** | ***11 816,9*** | ***61 164,0*** | ***84 290,8*** | ***12 552,1*** | ***71 738,7*** | ***73 675,3*** | ***14 606,7*** | ***59 068,6*** | ***80 456,0*** | ***11 507,8*** | ***68 948,2*** | ***11 979,4*** | ***1 817,9*** | ***10 161,5*** | ***1 817,9*** | ***1 817,9*** | ***0,0*** |