АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __18.08.2016 г.____№__1226____

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г.№1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства РФ от 13.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», с постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 г. № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.04.2016 г. №34/5-359 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.12.2015 №30/5-309 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016 год», руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г. №1312, следующие изменения:

1.1. позицию «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Всего: 4 559 761,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- средства областного бюджета  -  3 760 761,8 тыс. руб.

- средства местного бюджета    -   798 999,7  тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит -   3 760 761,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 638 300,5 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит – 798 999,7  тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 257 574,2 тыс. руб.;

2017 год – 85 685,1 тыс. руб.;

2018 год – 6 808,9 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит -   3 760 761,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 638 300,5 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит – 798 999,7  тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 257 574,2 тыс. руб.;

2017 год – 85 685,1 тыс. руб.;

2018 год – 6 808,9 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 4 559 761,5 тыс. руб.

Информация по источникам финансирования указана в приложении №5».

1.3. позицию «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 45 250,0 тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в  течение 2014 - 2020 годов составит 44 053,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год –36 324,0 тыс. руб.;

2016 год – 829,1    тыс. руб.;

2017 год -               тыс. руб.;

2018 год -               тыс. руб.;

2019 год -               тыс. руб.;

2020 год -               тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов составит 1 196,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 367,0 тыс. руб.;

2016 год –  32,9 тыс. руб.;

2017 год -         тыс. руб.;

2018 год -         тыс. руб.;

2019 год -         тыс. руб.;

2020 год -         тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год

1.4. раздел 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования Подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в  течение 2014 - 2020 годов составит 44 053,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год –36 324,0 тыс. руб.;

2016 год – 829,1    тыс. руб.;

2017 год -               тыс. руб.;

2018 год -               тыс. руб.;

2019 год -               тыс. руб.;

2020 год -               тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов составит 1 196,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 367,0 тыс. руб.;

2016 год –  32,9 тыс. руб.;

2017 год -         тыс. руб.;

2018 год -         тыс. руб.;

2019 год -         тыс. руб.;

2020 год -         тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период..

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 45 250,0 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №7 .

1.5. Приложения №2, №4, №5, №7 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального  образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  по жилищно-коммунальному хозяйству (Д.А. Юфин).

Глава администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»                        	           	           		          А.М. Сухомесов

Приложение  №2

к  постановлению администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от _18.08.2016 г.__№_1226

« О внесении изменений

в муниципальную программу

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы», утвержденную

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 29.12.2014 г. №1312»

ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель |  |  | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) |  |  | Наличие проектно-сметной документации |  |  |  |  | Мощность |  |  |  | Форма собственности | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Привле- ченные сред- ства |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: |  |  | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  | 1 606 368,0 | 0 | 1 585 606,8 | 20 761,2 | 0 |  |
| 1.1 | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры: |  |  | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 606 368,0 | 0 | 1 585 606,8 | 20 761,2 | 0 |  |
| 1.1.1 | Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул.Волкова в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД |  |  | 2014 * |  |  | Разработка проекта в 2014 году | 1024 п.м., 200 кВт |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 900,0 | 0 | 852,3 | 47,7 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО «Холмский городской округ» |  |  | 2017-2020 гг. |  |  | Разработка проектов в 2016 г. | Будет определена после разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 536 671,6 | 0 | 529 884,5 | 6 787,1 | 0 | Обеспечение потребителей МО качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 671,6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения и водоотведения в МО «Холмский городской округ |  |  | 2017-2020 гг. |  |  | Разработка проектов в 2017 г. | Будет определена после разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 489 283,2 | 0 | 482 970,0 | 6 313,2 | 0 | Реализация данного проекта позволит подключить к системе водоотведения новых потребителей, очищать стоки до нормативных значений Полная биологическая очистка всего объема городских сточных вод |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 283,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в МО «Холмский городской округ» |  |  | 2018-2020 |  |  | Разработка проектов в 2017 г. | Будет определена после разработки проекта |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная | 579 513,2 | 0 | 571 900,0 | 7 613,2 | 0 | Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 513,2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений на р. Малка, в т.ч. разработка ПД |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 545,5 | 0 | 0 | 4 545,5 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 545,5 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010 942,7 | 0 | 975 596,9 | 35 345,8 | 0 | Обеспечение непрерывности подачи и качества коммунальных услуг |
| 3.1 | Безаварийная работа жилищно-коммунального комплекса | 2014 г., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 947,4 | 0 | 120 467,4 | 13 480,0 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 947,4 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.-2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 543,5 | 0 | 49 936,2 | 607,3 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 543,5 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.-2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 143,8 | 0 | 18 944,4 | 199,4 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 143,8 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт котельного оборудования муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.-2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 044,8 | 0 | 83 365,4 | 2 679,4 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 044,8 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 332,1 | 0 | 7 258,8 | 73,3 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 332,1 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 690,0 | 0 | 48 073,1 | 616,9 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 690,0 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт котельных и бойлерных | 2015 г.-2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 433,0 | 0 | 2 408,6 | 24,4 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 433,0 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 885,9 | 0 | 3 679,9 | 206,0 | 0 |  |
|  | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 885,9 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 174,7 | 0 | 4 133,0 | 41,7 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 174,7 |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 108,8 | 0 | 3 077,7 | 31,1 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 108,8 |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 2016-2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 638,7 | 0 | 634 252,4 | 17 386,3 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 748,7 |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926 538,8 | 0 | 893 577,9 | 32 960,9 | 0 |  |
| 4.1. | Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 765,7 | 0 | 216 981,6 | 25 784,0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 336,3 | 0 | 4 292,9 | 43,4 | 0 | Обеспечение потребителей с.Чехов качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 336,3 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Холмский городской округ» | 2014 *- 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 372,7 | 0 | 153 736,4 | 4 636,3 | 0 | Обеспечение потребителей качественными услугами водоснабжения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 372,7 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,2 | 0 | 530,9 | 100,3 |  |  |
|  | «УЖКХ» МБУ «ОКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт системы водоотведения МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 2014 *-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 008,1 |  | 21 684,0 | 324,1 | 0 | Обеспечение потребителей услугами водоотведения |
|  | «УЖКХ» МБУ «ОКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 008,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.- 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 002,5 | 0 | 17 822,5 | 180,0 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 002,5 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Капитальный ремонт котельных и бойлерных муниципального образования «Холмский городской округ» | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 747,6 | 0 | 18 560,1 | 187,5 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 747,6 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,4 | 0 | 354,8 | 3,6 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,4 |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Развитие жилищно-коммунального комплекса | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 308,8 | 0 | 0 | 20 308,8 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 308,8 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 773,20 | 0 | 676 596,3 | 7 176,9 | 0 | Создание условий комфортного проживания населения, качественное предоставление коммунальных услуг |
| 4.2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 г.-2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 500,30 | 0 | 589 206,2 | 6 294,1 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 500,30 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда (ремонт крыш) | 2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 855,8 | 0 | 30 547,2 | 308,6 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 855,8 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Холмский городской округ» | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 664,1 | 0 | 11 547,4 | 116,7 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 664,1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Капитальный ремонт муниципальных квартир | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 753,0 | 0 | 45 295,5 | 457,5 | 0 |  |
|  | «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 753,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт бани в г. Холмске | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,4 | 0 | 0 | 6 348,4 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 348,4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт бани в с. Чехов | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366,5 | 0 | 0 | 2 366,5 | 0 |  |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366,5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО «Холмский городской округ» (скважина №1, №2) | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700,0 | 0 | 0 | 5 700,0 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 909,1 | 0 | 90 000,0 | 909,1 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 909,1 |  |  |  |  |  |
| 9. | План развития муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План развития муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 323,8 | 0 | 164 127,1 | 9 196,7 | 0 |  |
|  | Капитальные расходы |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 150,2 | 0 | 113 781,4 | 6 368,8 | 0 |  |
| 9.1. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска, в т.ч. ПСД. |  | 2014 * |  | Разработка проекта в 2014 г. |  |  |  |  | 7,5 км |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 250,0 | 0 | 1 183,00 | 67,0 | 0 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,0 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Строительство системы водоснабжения в с.Правда, в т.ч. разработка ПД |  | 2014 * |  | Разработка проекта в 2014 г. |  |  |  |  | 60 куб. м/час, 2,5 км |  |  | муниципальная |  |  |  | 5 000,0 | 0 | 4 735,0 | 265,0 | 0 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Реконструкция ЦТП-3 по ул.Стахановская в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2014* г. |  | Разработка проекта в 2014 г. |  |  |  |  | 29 Гкал/ час |  |  | муниципальная |  |  |  | 113 900,2 | 0 | 107 863,4 | 6 036,80 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 900,2 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53173,6 |  | 50 345,7 | 2 827,9 |  |  |
| 9.4. | Приобретение специализированной техники для МО «Холмский городской округ» |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 450,6 | 0 | 7 045,7 | 404,9 | 0 |  |
|  | «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 450,6 |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Холмский городской округ» |  | 2014 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 | 0 | 43 300,0 | 2 423,0 | 0 | Создание условий комфортного проживания населения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 571,9 | 0 | 7 800,0 | 551 771,9 | 0 |  |
|  | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 681,0 | 0 | 0 | 79 681,0 |  |  |
| 10.1. | Реконструкция парковой зоны центральной части г. Холмска, в т.ч. ПСД |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 681,0 | 0 | 0 | 76 681,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 681,0 |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Реконструкция Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,0 | 0 | 0 | 2450,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,0 |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Строительство сараев для жителей ул. Шевченко г. Холмска |  | 2014* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | Комфортные условия проживания |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 890,9 | 0 | 7 800,0 | 472 090,9 | 0 |  |
| 10.4. | Озеленение г. Холмска |  | 2014*-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 677,8 | 0 | 0 | 37 677,8 | 0 | Улучшение внешнего облика города |
|  | «УЖКХ» |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 677,8 |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Благоустройство и озеленение г. Холмска |  | 2015 г.-2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 906,7 | 0 | 0 | 10 906,7 | 0 | Улучшение внешнего облика города |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 906,7 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,0 | 0 | 0 | 3 650,0 | 0 | Улучшение внешнего облика города, безопасное проживание |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,0 |  |  |  |  |  |
| 10.7. | Благоустройство города и населенных пунктов МО «Холмский городской округ» |  | 2014*-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 856,4 | 0 | 0 | 419 856,4 | 0 | Улучшение внешнего облика, комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | «УЖКХ» |  | 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 856,4 |  |  |  |  |  |
| 10.8. | Регулирование численности безнадзорных животных |  | 2014*-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 800,0 | 0 | 7 800,0 | 0 | 0 | Комфортные, безопасные условия проживания |
|  | «УЖКХ», Администрация |  | 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 602,0 198,0 |  |  |  |  |  |
| 11. | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 896,8 | 0 | 0 | 127 896,8 | 0 |  |
| 11.1. | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 | 0 | 0 | 41 145,1 | 0 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) |  | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 | 0 | 0 | 86 751,7 | 0 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |
|  | МБУ «ОКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |
| 12. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 250,0 | 0 | 44 053,1 | 1 196,9 | 0 |  |
| 12.1. 12.2. | Работы по ремонту и восстановлению «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 151,6 | 0 | 15 270,0 | 881,6 | 0 | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов |
|  | «УЖКХ» Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 151,6 |  |  |  |  |  |
|  | Комплексные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем наружного освещения в муниципальном образовании, в том числе: Капитальный ремонт уличного освещения в с. Чехов |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 236,4 | 0 | 27 954,0 | 282,4 | 0 |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 236,4 |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Комплексные технические мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе: оптимизация теплоснабжения в с. Чехов |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,0 | 0 | 829,1 | 32,9 |  |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,0 |  |  |  |  |  |

- Примечание: 2014* - расходные обязательства областного и местного бюджетов в 2014 году осуществлялись в рамках ассигнований «Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. №307.

Приложение №4

к  постановлению администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от _18.08.2016 г.__№_1226___

« О внесении изменений

в муниципальную программу

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы», утвержденную

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 29.12.2014 г. №1312»

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовые значения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 43,6 | 43,6 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| 2 | Количество аварий на инженерных сетях | Ед. | 42 | 34 | 28 | 21 | 19 | 15 | 12 | 12 |
| 3 | Количество строящихся и реконструируемых объектов | Ед. | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене , в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 50 | 49 | 48,7 | 48,4 | 48,3 | 48 | 47,7 | 47,5 |
| 5 | Доля уличной канализационной сети нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 57 | 57 | 56,5 | 56 | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 |
| 6 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | % | 6,0 | 7,0 | 15,7 | 19,1 | х | х | х | х |
| 7 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 319 | 521 | 566 | 575 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| 8 | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % | 35 | 33 | 31 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 9 | Благоустройство населенных пунктов | тыс. руб. | х | х | 106 971,5 | 224 397,2 | 65 105,1 | х | х | х |
| 10 | Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО «Холмский городской округ» | тыс. руб. | х | 20 318,7 | 107 578,1 | х | х | х | х | х |
| 11. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ, жилищных кооперативов или иного потребительского кооператива | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 12. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12. | Перечень индикаторов (показателей) подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» приведен в приложении N 6 вышеуказанной программы. |
| --- | --- |