АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2022 № 2406

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021  № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»», с Постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», и проведением единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст. 10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312, следующие изменения

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» в Паспорте муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы» изложить в следующей редакции:

«Всего: 7 231 615,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- средства областного бюджета – 4 981 069,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 2 250 546,6 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 4 981 069,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год – 359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 406 624,8 тыс. руб.;

2023 год – 260 760,4 тыс. руб.;

2024 год – 189 434,7 тыс. руб.

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 250 546,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 845,2 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 737,8 тыс. руб.;

2023 год – 52 088,6 тыс. руб.;

2024 год – 53 555,9 тыс. руб.

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 	«Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 4 981 069,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год – 359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 406 624,8 тыс. руб.;

2023 год – 260 760,4 тыс. руб.;

2024 год – 189 434,7 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 250 546,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 845,2 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 727,8 тыс. руб.;

2023 год – 52 088,6 тыс. руб.;

2024 год – 53 555,9 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 7 231 615,6 тыс. руб. Информация по источникам финансирования указана в приложении № 2».

1.3. Строку «Объемы и источники финансирования программы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 69 198,2 тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит – 67 010,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 36 324,0 тыс. руб.;

2016 год – 829,1 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 12 736,1 тыс. руб.;

2019 год – 7 221,3 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 2 000,0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 187,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 367,0 тыс. руб.;

2016 год – 32,9 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 136,8 тыс. руб.;

2019 год – 73,7 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 760,1 тыс. руб.;

2023 год – 20,2 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.4. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит – 67 010,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 36 324,0 тыс. руб.;

2016 год – 829,1 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 12 736,1 тыс. руб.;

2019 год – 7 221,3 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 2 000,0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2025 годов составит – 2 187,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 367,0 тыс. руб.;

2016 год – 32,9 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 136,8 тыс. руб.;

2019 год – 73,7 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 760,1 тыс. руб.;

2023 год – 20,2 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 69 198,2 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 3 097 998,3 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 2 322 774,6 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 222 193,0 тыс. руб.;

2018 год – 291 832,0 тыс. руб.;

2019 год – 390 488,3 тыс. руб.;

2020 год – 460 203,6 тыс. руб.;

2021 год – 252 861,1 тыс. руб.;

2022 год – 368 376,9 тыс. руб.;

2023 год – 227 174,7 тыс. руб.;

2024 год – 109 645,0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 775 223,7 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 81 152,4 тыс. руб.;

2018 год – 89 167,6 тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год – 64 501,3 тыс. руб.;

2022 год – 80 500,5 тыс. руб.;

2023 год – 46 422,3 тыс. руб.;

2024 год – 53 555,9 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;

1.6. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 2 322 774,6 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 222 193,0 тыс. руб.;

2018 год – 291 832,0 тыс. руб.;

2019 год – 390 488,3 тыс. руб.;

2020 год – 460 203,6 тыс. руб.;

2021 год – 252 861,1 тыс. руб.;

2022 год – 368 376,9 тыс. руб.;

2023 год – 227 174,7 тыс. руб.;

2024 год – 109 645,0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 775 223,7 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 81 152,4  тыс. руб.;

2018 год – 89 167,6  тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год – 64 501,3 тыс. руб.;

2022 год – 80 500,5 тыс. руб.;

2023 год – 46 422,3 тыс. руб.;

2024 год – 53 555,9  тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 3 097 998,3 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в Паспорте муниципальной подпрограммы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории  муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 1 683 878,2 тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 908 056,7 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 080,5 тыс. руб.;

2018 год – 250 012,1 тыс. руб.;

2019 год – 181 174,1 тыс. руб.;

2020 год – 91 655,1 тыс. руб.;

2021 год – 106 511,6 тыс. руб.;

2022 год – 37 247,9 тыс. руб.;

2023 год – 31 585,7 тыс. руб.;

2024 год – 79 789,7 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 775 821,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год – 99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 125 477,2 тыс. руб.;

2023 год – 5 646,1 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории  муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годов» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 908 056,7 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  130 080,5 тыс. руб.;

2018 год -  250 012,1 тыс. руб.;

2019 год -  181 174,1 тыс. руб.;

2020 год -    91 655,1 тыс. руб.;

2021 год –  106 511,6 тыс. руб.;

2022 год – 37 247,9 тыс. руб.;

2023 год – 31 585,7 тыс. руб.;

2024 год – 79 789,7 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов составит – 775 821,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год –   99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 125 477,2 тыс. руб.;

2023 год – 5 646,1 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2017 - 2025 годов по всем источникам финансирования будет привлечено – 1 683 878,2 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2».

1.9. Приложение № 2 «Информация по мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.10. Приложение № 5 «Информация по источникам финансирования» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (С.Ю. Пак).

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»                        	          	                              Д.Г. Любчинов

Приложение№1

к постановлению администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2022 № 2406 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 №1312

ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 7 231 615,6 | 4 981 069,0 | 2 250 546,6 |  |
| РАЗДЕЛ 1 (1 этап 2014-2016 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры |  | разработка проектов в 2014, в 2016 | 1024 п.м., 200 кВт (проект 2014) | муниципальная | 48 288,4 | 47 766,8 | 521,6 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением, водоснабжением |
| МБУ Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений на р. Малка в т.ч. разработка ПД | 2014-2016 | разработка проектов в 2016 г. | будет определена после разработки проектов | муниципальная | 4 545,5 | 0,0 | 4 545,5 |  |
| МБУ Отдел капитального строительства * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 3. | Обеспечение безаварийной работы жилищнокоммунального комплекса | 2014-2016 |  |  | муниципальная | 443 378,6 | 424 513,4 | 18 865,2 | Обеспечение напрерывности подачи и качества коммунальных услуг Обеспечение потребителей с. Чехов качественным теплоснабжением |
| УЖКХ, МБУ ОКС, Комитет по управлению имуществом , Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 4. | Капитальный ремонт бани в г.Холмске | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 6 762,4 | 0,0 | 6 762,4 | Предоставление качественных бытовых услуг |
| МБУ ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт бани в с. Чехов | 2016 |  |  | муниципальная | 1 769,3 | 0,0 | 1 769,3 |  |
| МБУ ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО "Холмский городской округ" (скважина №1, №2) | 2016 |  |  | муниципальная | 7 176,7 | 0,0 | 7 176,7 | Обеспечение непрерывности и качества предоставления услуг водоснабжения |
| МБУ ОКС" |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |
| 7. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищнокоммунального хозяйства | 2016 |  |  |  | 93 332,3 | 92 398,9 | 933,4 |  |
| У,ККХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Развитие жилищнокоммунального комплекса, в т.ч.: | 2014-2016 |  |  | муниципальная | 975 367,4 | 947 173,9 | 28 193,5 | Предоставление качественных услуг теплоснабжения |
| УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 686517,6 | 679 313,2 | 7204,4 | Создание услвий для комфортного |
| ужх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 8.2. | Капитальный ремонт муниципальных квартир ( ремонт брошенных муниципальных квартир для переселения жильцов из ветхих и аварийных зданий) | 2015 |  |  |  | 45 753,0 | 45295,5 | 457,5 | проживания населения, качественного предоставления коммунальных услуг |

Комитет по управлению имуществом"

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 9. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищнокоммунального хозяйства | 2016 |  |  |  | 653,6 | 647,1 | 6,5 |  |
| УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Всего по благоустройству: | 2014-2016 |  |  |  | 498 046,1 | 6 600,0 | 491 446,1 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха, создание комфортных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика города и населенных пунктов района, безопасные и комфортные условия проживания |
| УЖКХ" |  |  |  |  |  | 498 046,1 |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по дорожному хозяйству: |  |  |  |  | 127896,8 | 0,0 | 127896,8 |  |
| 11. | Капитальный ремонт* проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" | 2015 |  |  |  | 41 145,1 | 0,0 | 41 145,1 | Комфортные |
| МБУ ОКС" |  |  |  |  |  | 41145,1 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 12. | капитальный ремон и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) | 2015 |  |  |  | 86 751,7 | 0,0 | 86 751,7 | условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |
| МБУ ОКС" |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 13. | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: | 2014 | Разработка проектов в 2014 г. | трубопровод 7,5 км, система водоснабжения в с. Правда -60 куб.в/час, 2,5 км;ЦТП-3 по ул. Стахановская -29 Гкал/час | муниципальная | 173 323,8 | 164 127,1 | 9 196,7 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться круглосуточно, обеспечение потребителей качественными коммунальными и жилищными услугами, комфортным проживанием |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Капитальный ремонт * жилищного фонда МО "Холмский городской округ" | 2014 |  |  |  | 45 723,0 | 43 300,0 | 2 423,0 |  |
| Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 69198,2 | 67010,5 | 2187,7 |  |
| 1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе | 2014-2016 |  |  |  | 45 250,0 | 44 053,1 | 1 196,9 |  |
| УЖКХ’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономикии, в т.ч.: | 2018-2022 |  |  |  | 23 948,2 | 22 957,4 | 990,8 |  |
| МКУ "С1З" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 2.1. | Выполнение научноисследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2018 |  |  |  | 12 872,9 | 12 736,1 | 136,8 |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 2.2. | Выполнение научноисследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019 |  |  |  | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |
| 2.3. | Иные мероприятия | 2022 |  |  |  | 750,0 | 0,0 | 750,0 |  |
| 2.4. | приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа | 2022-2023 |  |  |  | 3 030,3 | 3 000,0 | 30,3 |  |

РАЗДЕЛ 2 (IIэтап 2017-2023 годы)

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ"на 2017-

2025годы"

|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 3 097998,3 | 2322 774,6 | 775223,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 2017-2024 |  |  |  | 1 576 930,9 | 1 010 901,3 | 566 029,6 |  |
| 1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства: | 2017-2022 |  |  |  | 1 006 688,8 | 951 643,2 | 55045,6 |  |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 2017-2022 | Проект разработан в 2016 г. | производительн ость станции подготовки воды 5 200 | муниципальная | 435 181,4 | 414 075,6 | 21 105,8 |  |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 435181,4 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 2018-2022 | Проект разработан в 2016 г. | длина трубопровода 7 462,5 м | муниципальная | 194 933,4 | 182 762,7 | 12 170,7 | Обеспечение потребителей качественной, бесперебойной услугой водоснабжения |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |
| 1.1.3. | Подключение объектов к основному объекту | 2018-2020 |  |  | муниципальная | 2 448,0 | 0,0 | 2 448,0 |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 2018-2019 |  |  | муниципальная | 990,7 | 0,0 | 990,7 |  |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |
| 1.1.5. | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово | 2022 |  |  | муниципальная | 2 456,5 | 0,0 | 2 456,5 |  |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 2 456,5 |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | 2019 |  |  | муниципальная | 4 864,8 | 0,0 | 4 864,8 |  |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |
| 1.1.7. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | 2019-2022 |  |  | муниципальная | 149 396,6 | 145 051,7 | 4 344,9 |  |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 149 396,6 |  |  |  |
| 1.1.8. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | 2019-2021 | Разработка проекта |  | муниципальная | 7 382,7 | 5 919,5 | 1 463,2 |  |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 7382,7 |  |  |  |
| 1.1.9. | Экология" Федеральный проект Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2020-2022 |  |  | муниципальная | 209 034,7 | 203 833,7 | 5 201,0 |  |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1.1.10. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | 2019 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 2 | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2019 |  |  |  | 285 485,8 | 0,0 | 285 485,8 | Предоставление качественных коммунальных услуг |
| УЖКХ' |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 2017-2022 |  |  |  | 83 628,0 | 0,0 | 83 628,0 | Обеспечение жителей села бытовыми услугами |
| "Комитет экономики Администрации '(2017-2020), "Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок" |  |  |  |  |  | 83 628,0 |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 2017-2022 |  |  |  | 16 111,4 | 0,0 | 16 111,4 |  |
| УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ", МКУ СЕЗ, ДУМИЗ |  |  |  |  |  | 16 111,4 |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2022 |  |  |  | 2 805,8 | 0,0 | 2 805,8 |  |
| МКУ Служба единого заказчика' |  |  |  |  |  | 2 805,8 |  |  |  |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 122 346,0 | 0,0 | 122 346,0 | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |
| МКУ Служба единого заказчика' |  |  |  |  |  | 122 346,0 |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2019-2022 |  |  | муниципальная | 59 865,1 | 59 258,1 | 607,0 | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| МКУ Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  | 59 8651 |  |  |  |
| 8. | Повышение качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг | 2017-2024 |  |  |  | 1 521 067,4 | 1 311 873,3 | 209 194,1 |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 8.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 2017-2024 |  |  |  | 1165903,7 | 1154 361,3 | 11 542,4 |  |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 2017-2024 |  |  |  | 1 165 903,7 | 1 154 361,3 | 11 542,4 |  |
| МКУ СЕЗ"и УЖКХ" (2017-2020). "Депратамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 1165903,7 |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 2017 |  |  | муниципальная | 14 527,3 | 14 382,0 | 145,3 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищнокоммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  | муниципальная | 51 286,4 | 50 780,1 | 506,3 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 51286,4 |  |  |  |
| 8.1.1.З. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 202 365,2 | 200 432,3 | 1 932,9 |  |
| МКУ СЕЗ’и УЖКХ’ (20/7-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 202 365,2 |  |  |  |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 151 839,2 | 150 109,7 | 1 729,5 |  |
| МКУ СЕЗ"и УЖКХ" (2017-2020), "ДепартаментЖКХ" |  |  |  |  |  | 151 839,2 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 2018 |  |  | муниципальная | 41 462,7 | 41 170,0 | 292,7 |  |
| МКУ СЕЗ"; УЖКХ’ |  |  |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 2017 |  |  | муниципальная | 3 500,3 | 3 465,3 | 35,0 |  |
| МКУ "СЕЗ"и ’УЖКХ’ |  |  |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 77 032,2 | 76 261,9 | 770,3 | Обеспечение качественных коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения) |
| МКУ СЕЗ"и УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 77 032,2 |  |  |  |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2022 |  |  | муниципальная | 121 004,2 | 119 794,2 | 1 210,0 |  |
| МКУ СЕЗ"и УЖКХ" (2017-2020), Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 121 004,2 |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 2017 |  |  | муниципальная | 7 441,3 | 7 366,9 | 74,4 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019-2024 |  |  | муниципальная | 61 333,8 | 60 720,3 | 613,5 |  |
| МКУ СЕЗ"и УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 61 333,8 |  |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6 799,4 | 6 740,8 | 58,6 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 6 799,4 |  |  |  |
| 8.1.1.12. | резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6 020,4 | 6 000,0 | 20,4 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение трубной продукции | 2018 |  |  | муниципальная | 233,9 | 231,4 | 2,5 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Разработка проектно-сметной документации | 2019-2024 |  |  | муниципальная | 10 007,5 | 9 907,4 | 100,1 |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| МКУ СЕЗ’и "УЖКХ’(2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 10 007,5 |  |  |  |
| 8.1.1.15. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО "Холмский городской округ" | 2019-2020 |  |  | муниципальная | 12 691,0 | 12 564,1 | 126,9 |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |
| 8.1.1.16. | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 2021-2024 |  |  | муниципальная | 87 353,3 | 86 479,8 | 873,5 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 87353,3 |  |  |  |
| 8.1.1.17. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | 2022 |  |  | муниципальная | 143 511,3 | 142 076,2 | 1 435,1 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 143 511,3 |  |  |  |
| 8.1.1.18. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | 2021-2024 |  |  | муниципальная | 93 596,5 | 92 660,3 | 936,2 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 93 596,5 |  |  |  |
| 8.1.1.19. | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2021 |  |  | муниципальная | 1 360,0 | 1 346,4 | 13,6 |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 1 360,0 |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | 2020 |  |  |  | 3 960,4 | 3 920,7 | 39,7 |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций, капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 2017-2024 |  |  | муниципальная | 68 577,4 | 67 951,5 | 625,9 |  |
| МКУ "СЕЗ"и УЖКХ'(2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 68 577,4 |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 355 163,7 | 157 512,0 | 197 651,7 |  |
| УЖКХ’ (2017-2020), Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 355163,7 |  |  |  |

Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы"

|  | Всего по подпрограмме: | 2017-2025 |  |  |  | 1 683 878,2 | 908 056,7 | 775821,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг | 2017-2023 |  |  |  | 661152,9 | 653123,7 | 8 029,2 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 2017-2023 |  |  |  | 655 772,2 | 650 604,6 | 5 167,6 |  |
| УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 2017-2019 |  |  |  | 5 380,7 | 2 519,1 | 2 861,6 |  |
| УЖКХ’ |  |  |  |  |  | 5380,7 |  |  | Создание |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2022 |  |  |  | 42 336,2 | 0,0 | 42 336,2 | комфортных условий проживания |
| УЖКХ" |  |  |  |  |  | 42 336,2 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 2017-2022 |  |  |  | 151 374,7 | 0,0 | 151 374,7 |  |
| софинансирование Региональному фонду Сахалинской области |  |  |  |  |  | 151 374,7 |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 100 934,2 | 0,0 | 100 934,2 |  |
| УЖКХ’ (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 100 934,2 |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2022 |  |  |  | 1 855,2 | 0,0 | 1 855,2 |  |
| МКУ СЕЗ"и УЖКХ" (2017-2020), Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 1 855,2 |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 2017-2023 |  |  |  | 43 810,6 | 0,0 | 43 810,6 |  |
| МКУ СЕЗ"и УЖКХ" (2017-2020), Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 43 810,6 |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 2017-2022 |  |  |  | 69 718,1 | 68 940,8 | 777,3 |  |
| УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 69 718,1 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 6 970,0 | 0,0 | 6 970,0 |  |
| УЖКХ' (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 6 970,0 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 2017-2024 |  |  |  | 605 726,3 | 185992,2 | 419 734,1 | Улучшение внешнего облика города и населенных пунктов, комфортные, безопасные условия |
| 9.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2017-2023 |  |  |  | 121 658,9 | 0,0 | 121 658,9 |  |
| УЖКХ"(2017-2020), "Департамент ЖКХ", МКУ СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  | 121 658,9 |  |  |  |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2023 |  |  |  | 190 049,7 | 0,0 | 190 049,7 |  |
| УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ", Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию |  |  |  |  |  | 190 049,7 |  |  |  |
| 9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | 2017-2024 |  |  |  | 135 706,0 | 135 706,0 | 0,0 |  |
| УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 135 706,0 |  |  |  |
| 9.4. | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления (Осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2022 |  |  |  | 59 018,4 | 49 910,4 | 9 108,0 |  |
| "УЖКХ"и "Администрация МО ХГО" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 59 018,4 |  |  |  |
| "Администрация МО ХГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 9.5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2022 |  |  |  | 98,3 | 0,0 | 98,3 | проживания |
| УЖКХ"; "Администрация МО ХГО’ |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем | шнансирования, тыс. руб. |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017 |  |  |  | 710,1 | 0,0 | 710,1 |  |
| ужкх" |  |  |  |  |  | 710Д |  |  |  |
| 9.7. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства | 2017-2022 |  |  |  | 97 705,3 | 0,0 | 97 705,3 |  |
| УЖКХ’и "Администрация МО ХГО" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 97 705,3 |  |  |  |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | 2021-2022 |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |
| УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 2020 |  |  |  | 379,6 | 375,8 | 3,8 |  |
| УЖКХ" |  |  |  |  |  | 379,6 |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации МО "Холмский городской округ" от 29.12.2022 № 2406 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 г. № 1312

Информация по источникам финансирования муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно-коммунальными
услугами на 2014-2025 годы"

| Источники средств, в том числе: | По муниципально й программе | Расходы по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 7 231 615,6 | 515 526,9 | 866 942,2 | 1 043 321,8 | 564 391,4 | 743 149,5 | 982 890,0 | 809 703,9 | 536 487,7 | 613 362,6 | 312 849,0 | 242 990,6 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4 981 069,0 | 339 848,8 | 608 820,1 | 778 611,4 | 352 273,5 | 554 580,2 | 578 883,7 | 551 858,7 | 359 372,7 | 406 624,8 | 260 760,4 | 189 434,7 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 250 546,6 | 175 678,1 | 258 122,1 | 264 710,4 | 212 117,9 | 188 569,3 | 404 006,3 | 257 845,2 | 177 115,0 | 206 737,8 | 52 088,6 | 53 555,9 | 0,0 |

в том числе:

I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирован ия 2014-2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Всего по подпрограмме: | 69 198,2 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т. ч.: | 45 250,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства областного бюджета (2014-2016 гг.) | 44 053,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета (2014-2016 гг.) | 1196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализацииэнергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики | 23 948,2 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Прочие мероприятия,способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 23 948,2 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы тесплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 12 872,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 7 295,0 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Иные мероприятия | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа | 3 030,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,1 | 1 000,0 | 10,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам | 23 948,2 | 7 295,0 | 7 221,3 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,1 | 1 000,0 | 760,1 | 2 020,2 | 2 000,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирован ия 2014-2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| I Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ "на 2017-2025годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: | 3 097 998,3 | 595 614,0 | 390 488,3 | 205125,7 | 615 001,6 | 460 203,6 | 154 798,0 | 317 362,4 | 252 861,1 | 64 501,3 | 448 877,4 | 368 376,9 | 80 500,5 | 273 597,0 | 227174,7 | 46 422,3 | 163 200,9 | 109 645,0 | 53 555,9 |
| 1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 1 576 930,9 | 427 127,6 | 223 898,1 | 203 229,5 | 262 610,3 | 234 975,4 | 27 634,9 | 122 629,2 | 95 798,1 | 26 831,1 | 185 936,3 | 143 561,9 | 42 374,4 | 162 844,4 | 117 529,7 | 45 314,7 | 52 448,3 | 0,0 | 52 448,3 |
| 1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | 1 006 688,8 | 235 431,4 | 220 898,1 | 14 533,3 | 199 761,0 | 195 324,3 | 4 436,7 | 97 307,8 | 94 694,5 | 2 613,3 | 146 386,4 | 128 058,5 | 18 327,9 | 120 167,0 | 117 529,7 | 2 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 435181,4 | 109 201,5 | 104 960,4 | 4 241,1 | 174 191,6 | 172 449,6 | 1 742,0 | 334,4 |  | 334,4 | 7 558,9 |  | 7 558,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 194 933,4 | 108 012,3 | 104 415,5 | 3 596,8 | 20 091,1 | 19 874,7 | 216,4 |  |  |  | 3 820,8 |  | 3 820,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | подключение объектов к основному объекту | 2 448,0 |  |  |  | 2 448,0 |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 990,7 | 259,7 |  | 259,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово | 2 456,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2 456,5 |  | 2 456,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск | 4 864,8 | 4 864,8 |  | 4 864,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда | 149 396,6 | 690,5 | 0,0 | 690,5 | 0,0 |  |  |  |  |  | 28 539,1 | 27 522,0 | 1 017,1 | 120 167,0 | 117 529,7 | 2 637,3 |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске | 7 382,7 | 2 431,4 | 1 910,0 | 521,4 | 0,0 |  |  | 4 951,3 | 4 009,5 | 941,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Чистая вода" | 209 034,7 | 9 971,2 | 9 612,2 | 359,0 | 3 030,3 | 3 000,0 | 30,3 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 104 011,1 | 100 536,5 | 3 474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 209 034,7 | 9 971,2 | 9 612,2 | 359,0 | 3 030,3 | 3 000,0 | 30,3 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 104 011,1 | 100 536,5 | 3 474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1.1 | Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании | 209 034,7 | 9 971,2 | 9 612,2 | 359,0 | 3 030,3 | 3 000,0 | 30,3 | 92 022,1 | 90 685,0 | 1 337,1 | 104 011,1 | 100 536,5 | 3 474,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 285 485,8 | 168 630,2 |  | 168 630,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирован ия 2014-2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 83 628,0 | 15 570,1 |  | 15 570,1 | 17 184,9 |  | 17 184,9 | 15 973,9 |  | 15 973,9 | 10 695,5 |  | 10 695,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 16111,4 | 529,9 |  | 529,9 | 2 958,6 |  | 2 958,6 | 5 455,6 |  | 5 455,6 | 3 685,9 |  | 3 685,9 | 479,9 |  | 479,9 |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2 805,8 | 350,0 |  | 350,0 | 260,0 |  | 260,0 | 596,0 |  | 596,0 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 122 346,0 | 3 585,6 |  | 3 585,6 | 2 385,9 |  | 2 385,9 | 2 181,1 |  | 2 181,1 | 9 108,5 |  | 9 108,5 | 42 197,5 |  | 42 197,5 | 52 448,3 |  | 52 448,3 |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: | 59 865,1 | 3 030,4 | 3 000,0 | 30,4 | 40 059,9 | 39 651,1 | 408,8 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 15 660,0 | 15 503,4 | 156,6 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 22 150,4 | 3 030,4 | 3 000,0 | 30,4 | 19 120,0 | 18 928,8 | 191,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | приобретение контейнеров | 29 884,7 |  |  |  | 20 939,9 | 20 722,3 | 217,6 | 1 114,8 | 1 103,6 | 11,2 | 7 830,0 | 7 751,7 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг | 1 521067,4 | 168 486,4 | 166 590,2 | 1 896,2 | 352 391,3 | 225 228,2 | 127 163,1 | 194 733,2 | 157 063,0 | 37 670,2 | 262 941,1 | 224 815,0 | 38 126,1 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 |
| 8.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 1165 903,7 | 152 113,1 | 150 380,7 | 1 732,4 | 227 503,5 | 225 228,2 | 2 275,3 | 158 649,6 | 157 063,0 | 1 586,6 | 227 086,0 | 224 815,0 | 2 271,0 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 1165 903,7 | 152 113,1 | 150 380,7 | 1 732,4 | 227 503,5 | 225 228,2 | 2 275,3 | 158 649,6 | 157 063,0 | 1 586,6 | 227 086,0 | 224 815,0 | 2 271,0 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 | 110 752,6 | 109 645,0 | 1 107,6 |
| 8.1.1.1. | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищнокоммунального хозяйства | 51286,4 | 14 127,1 | 13 985,7 | 141,4 | 7 962,8 | 7 883,2 | 79,6 |  |  |  | 1 969,2 | 1 949,5 | 19,7 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 202 365,2 | 53 028,0 | 52 497,8 | 530,2 | 36 781,8 | 36 413,8 | 368,0 | 36 762,7 | 36 395,0 | 367,7 | 34 955,1 | 34 605,5 | 349,6 |  |  |  | 15 290,9 | 15 138,0 | 152,9 |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 151 839,2 | 13 673,8 | 13 325,9 | 347,9 | 46 514,6 | 46 049,5 | 465,1 | 7 433,0 | 7 358,6 | 74,4 | 54 636,8 | 54 090,4 | 546,4 | 6 464,3 | 6 399,7 | 64,6 |  |  |  |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 41462,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирован ия 2014-2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 77 032,2 | 14 200,0 | 14 058,0 | 142,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 550,0 | 544,5 | 5,5 | 55 973,4 | 55 413,7 | 559,7 |  |  |  |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 121 004,2 | 3 842,2 | 3 803,8 | 38,4 | 114 866,2 | 113 717,6 | 1 148,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" | 61333,8 | 22 365,3 | 22 141,6 | 223,7 |  |  |  | 6 302,0 | 6 239,0 | 63,0 | 17 009,9 | 16 839,8 | 170,1 | 15 656,6 | 15 499,9 | 156,7 |  |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6 799,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение трубной продукции | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Разработка проектно-сметной документации | 10 007,5 | 2 028,2 | 2 007,9 | 20,3 | 5 826,1 | 5 767,8 | 58,3 | 0,0 |  |  | 2 153,2 | 2 131,7 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.15. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | 12 691,0 | 10 000,0 | 9 900,0 | 100,0 | 2 691,0 | 2 664,1 | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16 | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства | 87 353,3 |  |  |  |  |  |  | 1 449,2 | 1 434,7 | 14,5 | 24 600,0 | 24 354,0 | 246,0 |  |  |  | 61 304,1 | 60 691,1 | 613,0 |
| 8.1.1.17 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" | 143 511,3 |  |  |  |  |  |  | 93 077,0 | 92 146,3 | 930,7 | 30 907,3 | 30 598,2 | 309,1 | 19 527,0 | 19 331,7 | 195,3 |  |  |  |
| 8.1.1.18 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" | 93 596,5 |  |  |  |  |  |  | 12 265,7 | 12 143,0 | 122,7 | 60 304,5 | 59 701,4 | 603,1 |  |  |  | 21 026,3 | 20 815,9 | 210,4 |
| 8.1.1.19 | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1360,0 |  |  |  |  |  |  | 1 360,0 | 1 346,4 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года | 3 960,4 |  |  |  | 3 960,4 | 3 920,7 | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирован ия 2014-2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 8.3. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства: | 68 577,4 | 18 848,5 | 18 660,0 | 188,5 | 8 900,6 | 8 811,5 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 |
| 8.3.1. | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций | 3 498,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 42 699,0 | 12 040,0 | 11 919,6 | 120,4 | 1 002,0 | 992,0 | 10,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 | 13 131,3 | 13 000,0 | 131,3 |
| 8.3.3. | Капитальный ремонт трансформаторный подстанций | 22 297,1 | 6 725,9 | 6 658,6 | 67,3 | 7 898,6 | 7 819,5 | 79,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8.3.4. | Приобретение электротехнической продукции | 82,6 | 82,6 | 81,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 355163,7 | 16 373,3 | 16 209,5 | 163,8 | 124 887,8 |  | 124 887,8 | 36 083,6 |  | 36 083,6 | 35 855,1 |  | 35 855,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальным расходам | 1 006 688,8 | 235 431,4 | 220 898,1 | 14 533,3 | 199 761,0 | 195 324,3 | 4 436,7 | 97 307,8 | 94 694,5 | 2 613,3 | 146 386,4 | 128 058,5 | 18 327,9 | 120 167,0 | 117 529,7 | 2 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по текущим расходам | 2 091309,5 | 360 182,6 | 169 590,2 | 190 592,4 | 415 240,6 | 264 879,3 | 150 361,3 | 220 054,6 | 158 166,6 | 61 888,0 | 302 491,0 | 240 318,4 | 62 172,6 | 153 430,0 | 109 645,0 | 43 785,0 | 163 200,9 | 109 645,0 | 53 555,9 |
|  | Всего по расходам коммунального хозяйства: | 3 097 998,3 | 595 614,0 | 390 488,3 | 205 125,7 | 615 001,6 | 460 203,6 | 154 798,0 | 317 362,4 | 252 861,1 | 64 501,3 | 448 877,4 | 368 376,9 | 80 500,5 | 273 597,0 | 227 174,7 | 46 422,3 | 163 200,9 | 109 645,0 | 53 555,9 |

III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ " на 2017-2025 годы"

| № п/п | Всего по подпрограмме: | 1 683 878,2 | 379 981,0 | 181174,1 | 198 806,9 | 194 702,3 | 91 655,1 | 103 047,2 | 219125,3 | 106 511,6 | 112 613,7 | 162 725,1 | 37 247,9 | 125 477,2 | 37 231,8 | 31 585,7 | 5 646,1 | 79 789,7 | 79 789,7 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 661152,9 | 144 479,7 | 143 035,0 | 1444,7 | 71 572,5 | 70 856,7 | 715,8 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 6 864,7 | 6 796,0 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности | 661152,9 | 144 479,7 | 143 035,0 | 1444,7 | 71 572,5 | 70 856,7 | 715,8 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 6 864,7 | 6 796,0 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов: | 655 772,2 | 143 144,8 | 141 713,4 | 1 431,4 | 71 572,5 | 70 856,7 | 715,8 | 95 963,7 | 95 003,8 | 959,9 | 6 006,6 | 5 946,5 | 60,1 | 6 864,7 | 6 796,0 | 68,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома | 14 844,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома | 178 826,6 | 124 063,7 | 122 823,1 | 1 240,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного жилого дома | 23 355,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 7 678,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 36 258,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирован ия 2014-2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1.1.1.6. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного жилого дома | 703,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения многоквартирного жилого дома | 3 017,6 | 3 017,6 | 2 987,4 | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир | 8 632,1 | 8 632,1 | 8 545,8 | 86,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 93 268,2 | 5 954,8 | 5 895,3 | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Разработка проектно-сметной документации | 2 726,8 | 1 476,6 | 1 461,8 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 5 380,7 | 1 334,9 | 1 321,6 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 42 336,2 | 34 674,5 |  | 34 674,5 | 245,2 |  | 245,2 | 113,8 |  | 113,8 | 788,7 |  | 788,7 | 567,2 |  | 567,2 |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 151374,7 | 42 935,9 |  | 42 935,9 | 25 118,8 |  | 25 118,8 | 25 604,8 |  | 25 604,8 | 24 304,0 |  | 24 304,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 100 934,2 | 39 852,1 |  | 39 852,1 | 9 002,8 |  | 9 002,8 | 9 166,1 |  | 9 166,1 | 10 849,1 |  | 10 849,1 | 2 595,8 |  | 2 595,8 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 1 855,2 | 822,0 |  | 822,0 | 205,3 |  | 205,3 | 50,0 |  | 50,0 | 180,1 |  | 180,1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 43 810,6 | 6 305,4 |  | 6 305,4 | 7 509,5 |  | 7 509,5 | 5 219,2 |  | 5 219,2 | 9 855,9 |  | 9 855,9 | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 69 718,1 | 25 734,3 | 25 587,0 | 147,3 | 5 815,9 | 5 815,9 | 0,0 | 58,8 |  | 58,8 | 10 309,1 | 10 205,9 | 103,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 7.1. | Ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов | 69 718,1 | 25 734,3 | 25 587,0 | 147,3 | 5 815,9 | 5 815,9 | 0,0 | 58,8 |  | 58,8 | 10 309,1 | 10 205,9 | 103,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищнокоммунального хозяйства | 6 970,0 | 886,3 |  | 886,3 | 1 177,4 |  | 1 177,4 | 2 492,9 |  | 2 492,9 | 1 812,6 |  | 1 812,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам жилищного фонда | 1 078151,9 | 295 690,2 | 168 622,0 | 127 068,2 | 120 647,4 | 76 672,6 | 43 974,8 | 138 669,3 | 95 003,8 | 43 665,5 | 64 106,1 | 16 152,4 | 47 953,7 | 11 527,7 | 6 796,0 | 4 731,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 605 726,3 | 84 290,8 | 12 552,1 | 71 738,7 | 74 054,9 | 14 982,5 | 59 072,4 | 80 456,0 | 11 507,8 | 68 948,2 | 98 619,0 | 21095,5 | 77 523,5 | 25 704,1 | 24 789,7 | 914,4 | 79 789,7 | 79 789,7 | 0,0 |

|  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирован ия 2014-2025 | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 9.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 121 658,9 | 21 569,3 |  | 21 569,3 | 25 855,3 |  | 25 855,3 | 14 900,0 |  | 14 900,0 | 21 027,1 |  | 21 027,1 | 0,4 |  | 0,4 | 0,0 |  | 0,0 |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 190 049,7 | 34 473,3 |  | 34 473,3 | 20 606,1 |  | 20 606,1 | 32 918,0 |  | 32 918,0 | 37 975,8 |  | 37 975,8 | 914,0 |  | 914,0 | 0,0 |  |  |
| 9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | 135 706,0 | 1 495,4 | 1 495,4 |  | 1 817,9 | 1 817,9 |  | 11 507,8 | 11 507,8 |  | 12 652,1 9 120,0 | 12 652,1 |  | 24 789,7 0,0 | 24 789,7 |  | 79 789,7 | 79 789,7 |  |
| 9.4 | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 59 018,4 | 11 056,7 | 11 056,7 | 0,0 | 12 868,8 | 12 788,8 | 80,0 | 5 918,6 |  | 5 918,6 |  | 8 443,4 | 676,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 9.4.1. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 20 054,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 98,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 97 705,3 | 15 696,1 |  | 15 696,1 | 12 527,2 |  | 12 527,2 | 15 111,6 |  | 15 111,6 | 17 534,0 |  | 17 534,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов | 400,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 379,6 |  |  |  | 379,6 | 375,8 | 3,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущих расходов по разделу благоустройства | 605 346,7 | 84 290,8 | 12 552,1 | 71 738,7 | 73 675,3 | 14 606,7 | 59 068,6 | 80 456,0 | 11 507,8 | 68 948,2 | 98 619,0 | 21095,5 | 77 523,5 | 25 704,1 | 24 789,7 | 914,4 | 79 789,7 | 79 789,7 | 0,0 |