АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___10.03.2015 г.______№ _241___

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»,

утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г.№1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства РФ от 13.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», с постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 г. № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», проведению единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г. №1312, следующие изменения:

1.1. позицию «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Всего: 3 525 086,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- средства областного бюджета  -  2 924 867,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета    -   600 219,0  тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит 2 924 867,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 321 738,9 тыс. руб.;

2016 год – 89 486,9 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит 600 219,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 177 385,8 тыс. руб.;

2016 год – 147 066,0 тыс. руб.;

2017 год -  78 148,7 тыс. руб.;

2018 год – 6 809,1 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем средств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит 2 924 867,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 321 738,9 тыс. руб.;

2016 год – 89 486,9 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит 600 219,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 177 385,8 тыс. руб.;

2016 год – 147 066,0 тыс. руб.;

2017 год -  78 148,7 тыс. руб.;

2018 год – 6 809,1 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 3 525 086,0 тыс. руб.

Информация по источникам финансирования указана в приложении №5.»

1.3. позицию «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ»  (приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального  образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 17 090,9 тыс. руб.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в  течение 2014 - 2020 годов составит 16 200,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 9 300,0 тыс. руб.;

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов составит 890,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 93,90 тыс. руб.;

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. раздел 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов составит 16 200,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 9 300,0 тыс. руб.;

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов составит 890,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 797,0 тыс. руб.;

2015 год – 93,9 тыс. руб.;

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 17 090,9 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №7 .

1.5. Приложения №2, №3, №5, №7 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального  образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» С.В. Лазутина.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»                        	           	           		           О. П. Назаренко

- Приложение №2

к  муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы», утвержденную

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 29.12.2014 г. №1312»

(в ред. от _10.03.2015 г.__№ _241__)

ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

| № | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Привле- ченные сред- ства |  |
|  | Коммунальное хозяйство капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска, в т.ч. ПСД. | 2014 * | ПД утверждена |  |  | 1 250,0 | 0 | 1 183,00 | 67,0 | 0 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 1 250,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство системы водоснабжения в с. Правда, в т.ч. разработка ПД | 2014 * | Объявлен аукцион на разработку ПД | 2,0 км |  | 5 000,0 | 0 | 4 735,0 | 265,0 | 0 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция ЦТП-3 по ул. Стахановская в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2014* | Объявлен аукцион на разработку ПД |  | Стоимость определится после разработки ПСД | 113 900,2 | 0 | 107 863,4 | 6 036,80 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 113 900,2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул. Волкова в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2014 *-2015 | Объявлен аукцион на разработку ПД в 2014 г. |  | Стоимость определится после разработки ПСД | 5 900,0 | 0 | 5 587,3 | 312,7 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 5 900,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция ЦТП- Канатная в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2015 |  |  | Стоимость определится после разработки ПСД | 38 262,6 | 0 | 37 880,0 | 382,6 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 38 262, 6 |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция ЦТП- Капитанская в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2015 |  |  | Стоимость определится после разработки ПСД | 57 393,9 | 0 | 56 820,0 | 573,9 | 0 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 57 393,9 |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция очистных канализационных сооружений в г. Холмске, в т.ч. ПД | 2015 |  |  | Стоимость определится после разработки ПСД | 57 393,9 | 0 | 56 820,0 | 573,9 | 0 | Обеспечение водоотведением Полная биологическая очистка всего объема городских сточных вод |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 57 393,9 |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО «Холмский городской округ» | 2017-2020 |  |  |  | 489 283,3 | 0 | 482 970,0 | 6 313,3 | 0 | Обеспечение потребителей МО качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 489 283,3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения и водоотведения в МО «Холмский городской округ | 2017-2020 |  |  |  | 489 283,3 | 0 | 482 970,0 | 6 313,3 | 0 | Реализация данного проекта позволит подключить к системе водоотведения новых потребителей, очищать стоки до нормативных значений Полная биологическая очистка всего объема городских сточных вод |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 489 283,3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | 2018-2020 |  |  |  | 577 676,8 | 0 | 571 900,0 | 5 776,8 | 0 | Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 577 676,8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 2014 *-2020 |  |  |  | 860 970,6 | 0 | 822 726,7 | 38 243,9 | 0 | Обеспечение непрерывности подачи и качества коммунальных услуг |
|  | «УЖКХ», Администрация, Комитет по управлению имуществом | 2014 - 2020 2014 2014 |  |  |  | 736 046,9 119 643,9 5 279,8 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт объектов системы теплоснабжения МО «Холмский городской округ» «УЖКХ» | 2016 |  |  |  | 28 697,0 28 697,0 | 0 | 28 410,0 | 287,0 | 0 | Обеспечение потребителей качественным теплоснабжением |
| 13. | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 2015-2016 |  |  |  | 8 609,1 | 0 | 8 523,0 | 86,1 | 0 | Обеспечение потребителей с. Чехов качественным теплоснабжением |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 8 609,1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 2014 *- 2016 |  |  |  | 91 003,5 | 0 | 87 065,5 | 3 938,0 | 0 | Обеспечение потребителей качественными услугами водоснабжения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 91 003,5 |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 2014* - 2016 |  |  |  | 85 143,0 | 0 | 84 187,5 | 955,5 | 0 | Обеспечение потребителей услугами водоотведения |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 85 143,0 |  |  |  |  |  |
| 16. | Приобретение специализированной техники для МО «Холмский городской округ» | 2014*-2015 |  |  |  | 18 642,4 | 0 | 18 125,6 | 516,8 | 0 | Обеспечение населения коммунальными услугами |
|  | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |  | 18 642,4 |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» | 2014* |  |  |  | 45 723,0 |  | 43 300,0 | 2 423,0 |  | Создание условий комфортного проживания населения, качественное предоставление коммунальных услуг |
|  | «УЖКХ» | 2014* |  |  |  | 45 723,0 |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция берегоукрепления Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка проектной документации | 2015-2016 |  |  |  | 75 000,0 | 0 | 0 | 75 000,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха. |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 75 000,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция парковой зоны центральной части г. Холмска, в т.ч. ПСД | 2014*-2015 |  |  |  | 78 926,0 | 0 | 0 | 78 926,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 78 926,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2014* |  |  |  | 2 450,0 | 0 | 0 | 2450,0 | 0 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 2 450,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция ливневой канализационной системы в МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 2015-2016 |  |  |  | 14 000,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 0 | Благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 14 000,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство сараев для жителей ул. Шевченко г. Холмска | 2014* |  |  |  | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | Комфортные условия проживания |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  | текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Озеленение г. Холмска | 2014*-2015 |  |  |  | 31 607,4 | 0 | 0 | 31 607,4 | 0 | Улучшение внешнего облика города |
|  | «УЖКХ», МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», Правдинское управление администрации; Чеховское управление администрации | 2014-2015 2015 2014 2014 |  |  |  | 28 040,0 3 400,0 100,0 67,4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2015 |  |  |  | 21 322,1 | 0 | 0 | 21 322,1 | 0 | Улучшение внешнего облика города, безопасное проживание |
|  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  | 21 322,1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Благоустройство города и населенных пунктов МО «Холмский городской округ» | 2014*-2017 |  |  |  | 233 255,3 | 0 | 0 | 233 255,3 | 0 | Улучшение внешнего облика, комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | «УЖКХ», Администрация, Управление культуры, МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», Чеховское управление администрации, Правдинское, управление администрации Яблочное управление администрации, Костромское управление администрации, Чаплановское управление администрации | 2014-2017 2014-2017 2015 2015 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2017 |  |  |  | 112 420,3 81 315,6 500,0 6 600,0 11 310,6 4 419,7 5 412,3 5 527,9 5 748,9 |  |  |  |  |  |
| 10. | Регулирование численности безнадзорных животных | 2014*-2017 |  |  |  | 7 600,0 | 0 | 7 600,0 | 0 | 0 | Комфортные, безопасные условия проживания |
|  | «УЖКХ», Администрация | 2014-2017 2014 |  |  |  | 7 402,0 198,0 |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" | 2014*-2016 |  |  |  | 69 151,7 | 0 | 0 | 69151,7 | 0 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 69 151,7 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление и капитальный ремонт «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций, в т.ч. по модернизации оборудования используемого для выработки электрической энергии | 2014*-2015 |  |  |  | 17 090,9 | 0 | 16 200,0 | 890,9 | 0 | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  | 17 090,9 |  |  |  |  |  |

- Примечание: 2014* - расходные обязательства областного и местного бюджетов в 2014 году осуществлялись в рамках ассигнований «Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. №307.

- Приложение №3

к  муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы», утвержденную

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 29.12.2014 г. №1312»

(в ред. от _10.03.2015 г.__№ __241__)

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование нормативного правового акта (проекта) | Реквизиты (в случае, если утвержден) | Цели предоставления субсидий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3. 4. | 2014 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным предприятиям из бюджета муниципального образования "Холмский городской округ" на частичное возмещение расходов по содержанию муниципального имущества» «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат и недополученных (выпадающих) доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» Об утверждении Порядка финансового обеспечения по содержанию и управлению объектами муниципальной собственности муниципального образования «Холмский городской округ 2015 г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2012 г. №947 Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.03.2012 г № 237 Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 06.10.2014 г. №1022 Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.01.2015 г. №11 | Цель - частичное возмещение расходов муниципальным предприятиям по содержанию муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий. Условия: 1) осуществление муниципальным предприятием деятельности на территории муниципального образования "Холмский городской округ"; 2) отсутствие в отношении муниципального предприятия решения арбитражного суда о признании банкротом и процедуры ликвидации; 3) актуальность и социальная значимость выполненных работ; 4) размер минимальной заработной платы работников предприятия не ниже уровня, установленного законодательством. Субсидия на возмещение затрат и недополученных (выпадающих) доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства предоставляется в целях оказания финансовой поддержки предприятиям жилищно-коммунального хозяйства путем предоставления компенсации фактически понесенных затрат и недополученных доходов, сложившихся в результате оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям Субсидии из местного бюджета предоставляются на цели в соответствии с решением Собрания о бюджете муниципального образования "Холмский городской округ" на очередной финансовый год, определяющим категории получателей Субсидии. Условия: -оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения требованиям правил предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.); -оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме требованиям Правил (постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) -отсутствие процедуры ликвидации и банкротства в отношении юридического лица, временного запрета деятельности предприятия, наличия оформленной в установленном законодательстве порядке лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов; -размер минимальной заработной платы работников предприятия не ниже уровня, установленного законодательством Критерием отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение Субсидии, являются расчеты затрат и выпадающих доходов, подтвержденных производственными программами предприятий, нормативными правовыми актами, регулирующими тарифы, бухгалтерскими балансами, паспортами используемого оборудования, статистическими отчетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ и другими учетными документами. Получателями Субсидии являются предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные и бытовые услуги на оборудовании, находящемся в муниципальной собственности. Порядок определяет структуру расходов по содержанию, эксплуатации и управлению объектами муниципальной собственности муниципального образования «Холмский городской округ» и определяет расходные обязательства бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» по финансированию расходов: - до передачи в установленном порядке на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, аренды, временного безвозмездного пользования, ответственного хранения; - до установления региональной энергетической комиссией Сахалинской области тарифов по регулируемым видам деятельности. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях оказания финансовой помощи предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Холмского городского округа осуществляющим деятельность, направленную на оказание жилищно-коммунальных услуг потребителям. Условия: -оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения требованиям правил предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.); -оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме требованиям Правил (постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) -осуществляющие деятельность по содержанию муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия; -осуществляющие деятельность по содержанию мест захоронения; -отсутствие процедуры ликвидации и банкротства в отношении юридического лица. |