АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___15.05.2015 г.____№ __450_______

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»,

утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г.№1312

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства РФ от 13.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», с постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 г. № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», проведению единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 г. №1312, следующие изменения:

1.1. позицию «Задачи программы» в паспорте муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«1. Повышение  надежности  и   эффективности производства   и   поставки    коммунальных ресурсов  на   базе   строительства, реконструкции (технического перевооружения), модернизации   объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Внедрение энергоэффективных технологий;

3. Сокращение расходов бюджетных средств на   возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании   тарифов   на   коммунальные услуги для населения.

4. Формирование в коммунальном секторе   благоприятных условий для реализации инвестиционных   проектов в рамках государственно-частных партнерств,  включая формирование эффективной системы  тарифного регулирования.

5. Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе  новых  технологий  и современного оборудования.

7. Разработка мероприятий по развитию благоустройства  территории муниципального образования «Холмский городской округ».

6. Снижение убыточности организаций коммунального комплекса.

7. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

8. Улучшение качества управления и содержания общего      имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников  жилья,  в  том   числе   при  проведении капитального    ремонта     и модернизации   многоквартирных   домов,   и  развития  конкуренции  в  сфере  управления жилой недвижимостью».

1.2. позицию «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Всего: 3 523 241,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования

- средства областного бюджета  -  2 924 867,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета    -   598 374,3  тыс. руб.

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит 2 924 867,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 321 738,9 тыс. руб.;

2016 год – 89 486,9 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит 598 374,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 175 541,1 тыс. руб.;

2016 год – 147 066,0 тыс. руб.;

2017 год – 78 148,7 тыс. руб.;

2018 год – 6 809,1 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.3. позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:

«  -уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2016 году -  42 %, в 2020 году -  38 %;

- количество аварий на инженерных сетях в 2016 году  - 23    ед., в 2020 году   -12  ед.;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети в 2016 году  48,5  %, в 2020 году  47,5  %;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети в 2016 году- 56  %, в 2020 году- 54  %;

- доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года: в 2016 году- 7,0  %, в 2020 году 8,0  %;

- количество безнадзорных животных (отлов) в 2016 году     540 ед., в 2020 году  590 ед.;

- доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства  в 2016 году - 29  %, в 2020 году -  25   %;

- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников  жилья  либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов в 2016 году 1,2  %, в 2020 году 1,4  %».

1.4. абзац 8 раздела 3 «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Успешная реализация Программы позволит к 2020 году:

-снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- сократить количество аварий на инженерных сетях;

- уменьшить долю уличной водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в замене;

- увеличить долю капитально отремонтированных многоквартирных домов;

- уменьшить количество безнадзорных животных;

- снизить долю убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- увеличить долю многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников  жилья  либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива.;

-- благоустроить территорию населенных пунктов».

- 1.5. раздел 4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2020 годы.

Первый этап - 2014 - 2016 годы, второй этап - 2017 - 2020 годы.

На первом этапе планируется достигнуть следующих результатов:

-снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 42%;

- сократить количество аварий на инженерных сетях до 23 ед.;

- уменьшить долю уличной водопроводной сети  до 48,5%

и канализационной сети до 56%, нуждающейся в замене;

- увеличить долю капитально отремонтированных многоквартирных домов до 7%;

- уменьшить количество безнадзорных животных на 540  ед.;

- снизить долю убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 29%;

На втором этапе планируется достигнуть следующих результатов:

-снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 38%;

- сократить количество аварий на инженерных сетях до 12 ед.;

- уменьшить долю уличной водопроводной сети до 47,5%

и канализационной сети до 54%, нуждающейся в замене;

- увеличить долю капитально отремонтированных многоквартирных домов до 8%;

- уменьшить количество безнадзорных животных  на 590  ед. ;

- снизить долю убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 25%» .

- 1.6. раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«1. Мероприятия по строительству, реконструкции (техническом перевооружении), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса.

3. Мероприятия по плану развития муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса.

5. Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ».

6. Мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования «Холмский городской округ».

7. Мероприятия по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Мероприятия по повышению энергетической эффективности региональной экономики и сокращению издержек в бюджетном секторе.

Информация о мероприятиях указана в приложении № 2».

1.7. раздел 7 «Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до  38 %;

Сокращение количества аварий на инженерных сетях до 12 ед.;

Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети до 47,5 %;

Снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети до  54 %;

Увеличение доли капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года до 8 %;

Снижение количества безнадзорных животных на 590 ед.;

Снижение доли убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства  до 25 %.

Сведения о целевых индикаторах и показателях приведены в приложении № 4.

Перечень индикаторов (показателей) подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» приведен в приложении № 6  вышеуказанной подпрограммы.

Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников  жилья  либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов в 2016 году до 7      %, в 2020 году  8  %».

1.8. раздел 8 «Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов (показателей) программы» изложить в следующей редакции:

«1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры по холодному водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению, водоотведению.

Определяется как отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Нормативный срок службы оборудования – это период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений.

2. Количество аварий в год на инженерных сетях.

Количество аварий в год на инженерных сетях определяется по данным форм статистического наблюдения №1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)"; №1 -канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"; №1-ТЭП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.

В системе канализации аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

В системе теплоснабжения аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети.

Водоводом считается трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения) до первых уличных распределительных сетей. Одиночное протяжение водовода определяется по длине труб, уложенных в одну нитку. В общее протяжение водоводов включается также длина трубопроводов, посредством которых вода подается другому населенному пункту, если они числятся на балансе водопроводного предприятия (организации).

Уличной водопроводной сетью считается сеть трубопроводов, уложенных вдоль улиц, проездов, переулков, набережных т.д.

Данный показатель определяется на основании отчета №1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети», который представляет администрация муниципального образования ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

Данный показатель определяется по формуле:

Sтс / Sобщ *100

где:

Sтс – протяженность сетей нуждающихся в замене, км;

Sобщ – общая протяженность сетей,  км;

4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети.

Уличной канализационной сетью считаются трубопроводы, уложенные вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и других проездов населенного пункта, включая протяжение сборных коллекторов, но без главных коллекторов.

Замена сетей заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа.

Данный показатель определяется на основании отчета №1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети»,

Данный показатель определяется по формуле:

Sтс / Sобщ *100

где:

Sтс – протяженность сетей нуждающихся в замене, км;

Sобщ – общая протяженность сетей,  км.

5. Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Данный индикатор определяется как отношение количества убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к общему количеству действующих предприятий в сфере ЖКХ (отчет формы №1).

6. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников  жилья  либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива.

Данный индикатор определяется как отношение количества многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, к общему количеству многоквартирных домов.

7. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года.

Данный показатель определяется как отношение количества многоквартирных домов, капитально отремонтированных и модернизированных за отчетный год, к общему количеству многоквартирных домов, построенных до 2000 года.

Индикатор рассчитывается при условии заключения Соглашения о предоставлении субсидии в рамках реализации мероприятий «Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы».

Единица измерения – проценты.

8. Снижение доли убыточных предприятий.

Данный индикатор определяется как отношение количества убыточных предприятий к общему количеству действующих предприятий в сфере ЖКХ муниципального образования «Холмский городской округ».

Источник информации - Сахалинстат, форма №3-П "Сведения о финансовом состоянии организаций".

Единица измерения - проценты.

9. Благоустройство населенных пунктов.

Данный индикатор определяется как отношение освоения денежных средств по выполненным работам к общему объему финансирования по указанному мероприятию предусмотренного Программой.

10. Количество безнадзорных животных.

Данный показатель определяется как количество безнадзорных животных на конец отчетного года. Единицы измерения – проценты.

11. Объем потребления топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

В данном показателе отражается объем условного топлива для выработки тепловой и электрической энергии для потребителей, с учетом реализации  населению.

Единица измерения – тонн условного топлива».

1.9. раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит 2 924 867,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 321 738,9 тыс. руб.;

2016 год – 89 486,9 тыс. руб.;

2017 год -  1 700,0 тыс. руб.;

2018 год – 674 087,4 тыс. руб.;

2019 год – 747 807,3 тыс. руб.;

2020 год – 750 197,7 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы в течение 2014 - 2020 годов составит 598 374,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 175 541,1 тыс. руб.;

2016 год – 147 066,0 тыс. руб.;

2017 год – 78 148,7 тыс. руб.;

2018 год – 6 809,1 тыс. руб.;

2019 год – 7 553,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 577,7 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 3 523 241,3 тыс. руб.

Информация по источникам финансирования указана в приложении №5».

1.10. позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»                                        в паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

« Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы разработаны в соответствии с требованиями:

- постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- приказа Министерства энергетики России № 399 от 30.06.2014 г. «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.

Полные перечни целевых индикаторов и показателей Подпрограммы представлены в приложении N 6 Программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы, на которые выделены в настоящее время средства из областного и местного бюджетов, будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

-доли объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах;

--доли объемов воды потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах;

- снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения;

- снижение  уровня  износа муниципальных электрических сетей и подстанций».

1.11. раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Подпрограммы сформированы в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

На основании выше указанных документов определены следующие мероприятия муниципальной подпрограммы:

1. Проведение комплексных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности систем наружного освещения в Холмском городском округе;

1.1. Работы по восстановлению и капитальному ремонту «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций;

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе;

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

С учетом имеющейся бюджетной обеспеченности определены следующие направления реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

- Работы по восстановлению и капитальному ремонту «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций.

Срок реализации 2014-2015 годы.

- В соответствии с требованиями к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225, органы местного самоуправления имеют право ежегодно проводить корректировку программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части уточнения планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ».

- 1.12.пункт 2 и 3 раздела 8 «Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2. Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах оплата за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.

Данный показатель определяется на основании предоставляемой информации ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования по форме  ежегодного отчета «22-ЖКХ (реформа) до 20 января года следующего за отчетным.

3. Доля объема воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах оплата за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

Данный показатель определяется на основании предоставляемой информации ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования по форме  ежегодного отчета «22-ЖКХ (реформа) до 20 января года следующего за отчетным».

2. Приложения №2, №4,  №5, №6 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального  образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» С.В. Лазутина.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

«Холмский городской округ»                        	           	           		          Н.В. Кобзарева

Приложение №2

к  муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы», утвержденную

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от  29.12.2014_г. №_1312__

( в ред. от 15.05.2015 г. № 450)

ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

| № |  | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель |  | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) |  | Наличие проектно-сметной документации |  | Мощность |  | Форма собственности |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Феде- ральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Привле- ченные сред- ства |  |  |
| - 1 |  | Мероприятие: Строительство, реконструкция (техническое перевооружение), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: |  | 2014-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 158 733,2 | 0 |  | 157 107,3 |  | 1 625,9 |  | 0 |  |  |
| 1.1 |  | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры: |  | 2014-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 158 733,2 | 0 |  | 157 107,3 |  | 1625,9 |  | 0 |  |  |
| 1.1.1 |  | Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул.Волкова в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2014 *-2015 гг. |  | Разработка проекта в 2014 году |  | 1024 п.м., 200 кВт |  | муниципальная |  | 5 682,8 | 0 |  | 5 587,3 |  | 95,5 |  | 0 |  | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 682,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Реконструкция ЦТП - Канатная в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2015 г. |  | Разработка проекта в 2015 г. |  | 4 Гкал, 1 км |  | муниципальная |  | 38 262,6 | 0 |  | 37 880,0 |  | 382,6 |  | 0 |  | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 262, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Реконструкция ЦТП - Капитанская в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД |  | 2015 г. |  | Разработка проекта в 2015 г. |  | 4 Гкал, 1 км |  | муниципальная |  | 57 393,9 | 0 |  | 56 820,0 |  | 573,9 |  | 0 |  | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 393,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Реконструкция очистных канализационных сооружений в г. Холмске, в т.ч. ПД |  | 2015 г. |  | Разработка проекта в 2015 г. |  | 3140 куб. м/сут. |  | муниципальная |  | 57 393,9 | 0 |  | 56 820,0 |  | 573,9 |  | 0 |  | Обеспечение водоотведением Полная биологическая очистка всего объема городских сточных вод |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 393,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО «Холмский городской округ» |  | 2016-2020 гг. |  | Разработка проектов в 2016 г. |  | Будет определена после разработки проекта |  | муниципальная |  | 489 283,3 | 0 |  | 482 970,0 |  | 6 313,3 |  | 0 |  | Обеспечение потребителей МО качественным теплоснабжением |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 283,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения и водоотведения в МО «Холмский городской округ |  | 2017-2020 гг. |  | Разработка проектов в 2017 г. |  | Будет определена после разработки проекта |  | муниципальная |  | 489 283,3 | 0 |  | 482 970,0 |  | 6 313,3 |  | 0 |  | Реализация данного проекта позволит подключить к системе водоотведения новых потребителей, очищать стоки до нормативных значений Полная биологическая очистка всего объема городских сточных вод |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 283,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  | 577 676,8 | 0 |  | 571 900,0 |  | 5 776,8 |  | 0 |  | Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 676,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Мероприятие: Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: |  | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 859 343,2 | 0 |  | 822 726,7 |  | 36 616,475 |  | 0 |  | Обе6спечение непрерывности подачи и качества коммунальных услуг |
|  |  | «УЖКХ», Администрация, Комитет по управлению имуществом |  | 2014 - 2020 2014 г. 2014 г. 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 728 062,84 119 643,9 5 279,8 6 356,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безаварийная работа жилищно-коммунального комплекса |  | 2014 г., |  |  |  |  |  |  |  | 133 947,4 | 0 |  | 120 467,4 |  | 13 480,0 |  | 0 |  |  |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 8 905,9 | 0 |  | 8706,9 |  | 199,0 |  | 0 |  |  |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 905,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 18 181,8 | 0 |  | 18 000,0 |  | 181,8 |  | 0 |  |  |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 181,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Капитальный ремонт котельного оборудования муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 31 067,9 | 0 |  | 30 006,90 |  | 1 061,0 |  | 0 |  |  |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 067,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 5 050,5 | 0 |  | 5 000,0 |  | 50,5 |  | 0 |  |  |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 050,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО «Холмский городской округ» |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 356,7 | 0 |  | 6 293,1 |  | 63,6 |  | 0 |  |  |
|  |  | «УЖКХ» «Комитет по управлению имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 356,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Мероприятие: Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 947,3 | 0 |  | 190 855,9 |  | 5 091,4 |  | 0 |  |  |
| 3.1. |  | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов |  | 2015-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 8 609,1 | 0 |  | 8 523,0 |  | 86,1 |  | 0 |  | Обеспечение потребителей с.Чехов качественным теплоснабжением |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 609,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Холмский городской округ» |  | 2014 *- 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 142 599,30 | 0 |  | 138 145,4 |  | 4 453,90 |  | 0 |  | Обеспечение потребителей качественными услугами водоснабжения |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 599,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Капитальный ремонт системы водоотведения МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД |  | 2014 *-2016 |  |  |  |  |  |  |  | 44 738,9 |  |  | 44 187,50 |  | 551,40 |  | 0 |  | Обеспечение потребителей услугами водоотведения |
|  |  | «УЖКХ» |  | 44 738,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | План развития муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска, в т.ч. ПСД. | 2014 * |  | Разработка проекта в 2014 г. |  | 7,5 км |  | муниципальная |  | 1 250,0 |  | 0 | 1 183,00 |  | 67,0 |  | 0 |  |  | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Строительство системы водоснабжения в с.Правда, в т.ч. разработка ПД | 2014 * |  | Разработка проекта в 2014 г. |  | 60 куб. м/час, 2,0 км |  | муниципальная |  | 5 000,0 |  | 0 | 4 735,0 |  | 265,0 |  | 0 |  |  | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться без сеансов (круглосуточно) |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Реконструкция ЦТП-3 по ул.Стахановская в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2014* г. |  | Разработка проекта в 2014 г. |  | 29 Гкал/ час |  | муниципальная |  | 113 900,2 |  | 0 | 107 863,4 |  | 6 036,80 |  | 0 |  |  | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 900,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  | 577 676,8 |  | 0 | 571 900,0 |  | 5 776,8 |  | 0 |  |  | Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами |
|  |  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 676,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.. |  | Капитальный ремонт объектов системы теплоснабжения МО «Холмский городской округ» «УЖКХ» | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 28 697,0 28 697,0 |  | 0 | 28 410,0 |  | 287,0 |  | 0 |  | Обеспечение потребителей качественным теплоснабжением |  |
| 6. |  | Приобретение специализированной техники для МО «Холмский городской округ» «Комитет по управлению имуществом» | 2014* |  |  |  |  |  |  |  | 7 450,6 |  | 0 | 7 045,7 |  | 404,9 |  | 0 |  |  |  |
| 7. |  | Жилищный фонд капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» | 2014* |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 |  |  | 43 300,0 |  | 2 423,0 |  |  |  | Создание условий комфортного проживания населения, качественное предоставление коммунальных услуг |  |
|  |  | «УЖКХ» | 2014* |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Благоустройство капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Реконструкция берегоукрепления Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка проектной документации | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  | 0 | 0 |  | 75 000,0 |  | 0 |  | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха. |  |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Реконструкция парковой зоны центральной части г. Холмска, в т.ч. ПСД | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 78 926,0 |  | 0 | 0 |  | 78 926,0 |  | 0 |  | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |  |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 926,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  | Реконструкция Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2014* |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,0 |  | 0 | 0 |  | 2450,0 |  | 0 |  | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха |  |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. |  | Реконструкция ливневой канализационной системы в МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  | 14 000,0 |  | 0 | 0 |  | 14 000,0 |  | 0 |  | Благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |  |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. |  | Строительство сараев для жителей ул. Шевченко г. Холмска | 2014* |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  | 0 | 0 |  | 550,0 |  | 0 |  | Комфортные условия проживания |  |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. |  | Озеленение г. Холмска | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 31 607,4 |  | 0 | 0 |  | 31 607,4 |  | 0 |  | Улучшение внешнего облика города |  |
|  |  | «УЖКХ», МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», Правдинское управление администрации; Чеховское управление администрации | 2014-2015 2015 2014 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 28 040,0 3 400,0 100,0 67,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 |  | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 21 322,1 |  | 0 | 0 |  | 21 322,1 |  | 0 |  | Улучшение внешнего облика города, безопасное проживание |  |
|  |  | МБУ «Отдел капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 322,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. |  | Благоустройство города и населенных пунктов МО «Холмский городской округ» | 2014*-2017 |  |  |  |  |  |  |  | 233 255,3 |  | 0 | 0 |  | 233 255,3 |  | 0 |  | Улучшение внешнего облика, комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |  |
|  |  | «УЖКХ», Администрация, Управление культуры, МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», Чеховское управление администрации , Правдинское, управление администрации Яблочное управление администрации, Костромское управление администрации , Чаплановское управление администрации | 2014-2017 2014-2017 2015 2015 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  | 112 420,3 81 315,6 500,0 6 600,0 11 310,6 4 419,7 5 412,3 5 527,9 5 748,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. |  | Регулирование численности безнадзорных животных | 2014*-2017 |  |  |  |  |  |  |  | 7 600,0 |  | 0 | 7 600,0 |  | 0 |  | 0 |  | Комфортные, безопасные условия проживания |  |
|  |  | «УЖКХ», Администрация | 2014-2017 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 7 402,0 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" |  | 2014*-2016 |  |  |  |  |  |  |  | 69 151,7 |  | 0 | 0 |  | 69151,7 |  | 0 |  | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 151,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Восстановление и капитальный ремонт «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций, в т.ч. по модернизации оборудования используемого для выработки электрической энергии |  | 2014*-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 17 090,9 |  | 0 | 16 200,0 |  | 890,9 |  | 0 |  | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов |  |
|  | «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 090,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Примечание: 2014* - расходные обязательства областного и местного бюджетов в 2014 году осуществлялись в рамках ассигнований «Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. №307.

- Приложение №4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от _29.12.201 4 г.__№__1312___

( в редакции от 15.05.2015 г. № 450)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовые значения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 43,6 | 43,6 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| 2 | Количество аварий на инженерных сетях | Ед. | 42 | 34 | 28 | 23 | 19 | 15 | 12 | 12 |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене | % | 50 | 49 | 48,7 | 48,5 | 48,3 | 48 | 47,7 | 47,5 |
| 4 | Доля уличной канализационной сети нуждающейся в замене | % | 57 | 57 | 56,5 | 56 | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 |
| 5 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве МКД, построенных до 2000 г. | % | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | х | х | х | 8,0 |
| 6 | Количество безнадзорных животных | % | 319 | 521 | 536 | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 |
| 7 | Доля убыточных предприятий | % | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 8 | Благоустройство населенных пунктов | тыс. руб. | х | х | 50 165,9 | 47 855,7 | х | х | х | х |
| 9 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО «Холмский городской округ» | тыс. руб. | х | 10318,7 | 20000 | 28833 | х | х | х | х |
| 10. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ, жилищных кооперативов или иного потребительского кооператива | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 10. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. | Перечень индикаторов (показателей) подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» приведен в приложении N 6 вышеуказанной программы. |
| --- | --- |

- Приложение №6

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Холмский городской округ»

качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2014 - 2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от __29.12.2014 г.___№ _1312____

( в редакции от 15.05.2015 г. № 450)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовые значения |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 91 |  | 92 | 92,2 | 92,4 | 92,6 | 92,8 | 93 | 93,1 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 26 |  | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 424 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | % | 5 |  | 6 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,2 |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 |  | 31 | 31,3 | 31,8 | 32,2 | 32,8 | 33,4 | 34,2 |
| 5 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | % | 2,3 |  | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | 5,6 |
| - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.час /кв.м | 50,86 |  | 50,86 | 50,84 | 50,82 | 50,80 | 50,78 | 50,76 | 50,74 |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/кв.м | 0,1924 |  | 0,1924 | 0,190 | 0,188 | 0,186 | 0,184 | 0,182 | 0,180 |
| 6 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Куб.м./ чел. | 36,86 |  | 36,86 | 36,84 | 36,82 | 36,80 | 36,78 | 36,76 | 36,74 |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объему финансирования муниципальной программы. | % | 1,0 |  | 1,05 | 1,09 | 1,1 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,2 |
| 8 | Количество энергосервисных договоров (контрактов) заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | Шт. | 110 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв.м. | 0,198 |  | 0,198 | 0,190 | 0,185 | 0,181 | 0,179 | 0,175 | 0,173 |
| 10 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | Куб.м./чел | 38,8 |  | 38,8 | 38,79 | 38,77 | 38,76 | 38,75 | 38,74 | 38,73 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч./кв.м. | 59 |  | 59 | 58,8 | 58,6 | 58,2 | 58,0 | 57,7 | 57,1 |
| 12 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Т.у.т./кВ.м | 0,028 |  | 0,026 | 0,025 | 0,024 | 0,023 | 0,022 | 0,021 | 0,02 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Т.у.т./Гкал | 0,19 | 0,188 |  | 0,187 | 0,186 | 0,185 | 0,184 | 0,183 | 0,182 |
| 14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 35 | 35 |  | 34,5 | 34,1 | 33,8 | 33,5 | 33,3 | 33,0 |
| 15 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 58 | 58 |  | 55 | 52,5 | 50 | 48,5 | 46 | 44 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт. час/ куб.м. | 1,36 | 1,35 |  | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,29 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт. час/тыс. куб.м. | 0,23 | 0,22 |  | 0,215 | 0,21 | 0,205 | 0,2 | 0,198 | 0,195 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт. час. / кв.м | 7,35 | 7,0 |  | 6,8 | 6,7 | 6,60 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| 19 | Уровень износа муниципальных электрических сетей и подстанций | % | 40 | 38 |  | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; | Шт. | х | х |  | х | х | х | х | х | х |
| 21 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Шт. | х | х |  | х | х | х | х | х | х |

*Значения целевых показателей подлежат ежегодной корректировке по соответствующим направлениям