Приложение № 2

к подпрограмме

«Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе и в сельской местности

**Информация по объектам капитального строительства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  объекта строительства | Сроки  строительства  (ввода в эксплуатацию) | Наличие  проектно-  сметной,  документации | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей) | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат |
| Всего | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Строительство здания школы в 7 микрорайоне на 400 мест | 2018-2020 |  | 400 | 2018 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение доступности общего образования.  Создание в 2020 году 400 мест для школьников. |
| 2019 | 86090,9 |  | 85230,0 | 860,9 |  |
| **2020** | 86090,9 |  | 85230,0 | 860,9 |  |
| **Всего** | **172181,8** |  | **170460,0** | **1721,8** |  |
| 2 | Строительство спортивного зала для Лицея «Надежда» | 2014-2015 (2015) |  | 25 мест | 2014 |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2015 году объекта строительства, открытие нового спортивного зала |
| 2015 г. | 9292,93 |  | 9200,0 | 92,9 |  |
| 2016 г. | 55858,6 |  | 55300,0 | 558,6 |  |
| **Всего** | **65151,5** |  | **64500,0** | **651,5** |  |
| 3 | Строительство мастерских МБОУ СОШ № 9 |  | Имеется | 52 места | 2014 |  |  |  |  |  | Ввоз в эксплуатацию в 2015 году объекта строительства, открытие мастерских по технологии для обучающихся в 5-11 классах |
| 2015 г. | 19697,0 |  | 19500,0 | 197,0 |  |
| **Всего** | **19696,97** |  | **19500,0** | **196,97** |  |  |
|  | **ИТОГО на строительство зданий общеобразовательных организаций** | | | | **2014-2020** | **257030,3** |  | **353618,0** | **13156,8** |  |  |