Приложение № 1

к подпрограмме «Повышение качества и доступности

дошкольного образования »

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) | | Последствия  нереализации  мероприятий | Связь  с индикаторами  (показателями)  Подпрограммы |
| начала реализации | окончания  реализации | краткое  описание | значение (по годам реализации)(количественное измерение или качественная оценка результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятие 1.Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования** | | | | | | | | |
| **1.1.Строительство, реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе по Планам мероприятий муниципального образования «Холмский городской округ»:** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Детский сад на 70 мест в с.Правда Холмского района Сахалинской области | МБУ МО «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» | 2013 | 2015 | Строительство здания дошкольной образовательной организации на 70 мест позволит обеспечить доступность дошкольного образования в селе Правда. | Доступность дошкольного образования в с. Правда по годам реализации составит:  2015 - 100%;  2016 - 100%;  2017 - 100%;  2018 - 100%;  2019 - 100%;  2020 - 100%. | Повышение социальной напряженности в с. Правда. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году. |
| 1.1.2. | Школа-детский сад на 110 мест в  с. Пионеры Холмского района Сахалинской области | МБУ МО «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» | 2013 | 2015 | Строительство здания образовательной организации на 110 мест (20 мест - дошкольная группа) позволит обеспечить доступность дошкольного образования в селе Пионеры. | Доступность дошкольного образования в с. Пионеры по годам реализации составит:  2015 - 100%;  2016 - 100%;  2017 - 100%;  2018 - 100%;  2019 - 100%;  2020 - 100%. | Повышение социальной напряженности в с. Пионеры. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году |
| **1.2.Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных образовательных организаций:** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных образовательных организаций в целях открытия дополнительных мест: МБДОУ д/с № 28 «Рябинка»  с. Чехов -1 группа-20 мест,  МБДОУ д/с № 4 «Маячок»  с. Яблочное – 1 группа-20 мест | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2016 | Капитальный ремонт помещений зданий дошкольных образовательных организаций и открытие в них дополнительных мест позволит обеспечить доступность дошкольного образования в с. Чехов и с. Яблочное. | Создание 40 дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории сел Холмского городского округа позволит обеспечить доступность дошкольного образования:  2016 – 100%;  2017 – 100%;  2018 – 100%;  2019 – 100%;  2020 – 100%. | Повышение социальной напряженности в сельской местности. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году. |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 4 «Маячок» с. Яблочное, детский сад «Теремок», детский сад № 39 «Петушок», детский сад «Золушка», детский сад № 8 «Золотой ключик» | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2016 | 2020 | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений позволит привести условия содержания дошкольных образовательных организаций в соответствие с санитарными и иными требованиями законодательства. | Обеспечение стабильного функционирования дошкольных образовательных организаций. | Нарушение санитарных требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций и иных требований законодательства. | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования и создание условий для максимального охвата детей организованными формами дошкольного образования. |
| 1.2.3. | Оснащение дополнительно созданных мест в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) и новых дошкольных групп в действующих ДОУ | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Будет приобретено оборудование для оснащения вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях и новых дошкольных группах действующих ДОУ. | Обеспечение стабильного функционирования дошкольных образовательных организаций. | **Нарушение требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.** | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования и создание условий для максимального охвата детей организованными формами дошкольного образования. |
| 1.2.4. | Создание условий для организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Мероприятия по антитеррористической безопасности образовательных учреждений (оборудование системами видеонаблюдения, установка ограждений) | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Будет укреплена материально-техническая база образовательных учреждений . Установка систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции позволит обеспечить антитеррористическую безопасность в дошкольных образовательных организациях | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения) составит по годам реализации:  2015 - 100%;  2016 - 100%;  2017 - 100%;  2018 - 100%;  2019 - 100%;  2020 - 100%. | **Нарушение условий для организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях** | **Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения).** |
| 1.2.5 | Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, в том числе с учетом современных требований энергоэффективности | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Обеспечение стабильного функционирования дошкольных образовательных организаций | Обеспечение стабильного функционирования дошкольных образовательных организаций | Увеличение удельного расхода тепловой и электрической энергии дошкольных образовательных учреждений |

Удельный расход тепловой

и электрической энергии на снабжение

ДОУ

|  |
| --- |
| (таблица 1 показатели 5, 6) |
| **Мероприятие 2. Создание условий для максимального охвата детей организованными формами дошкольного образования** | | | | | | | | |
| **2.1.«Развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного образования» (В соответствии с государственной программой Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 г. № 331.)** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Поддержка субъектов малого предпринимательства в сфере дошкольного образования | Администрация  МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2018 |  |  | Нарушение требований законодательства | Удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста. |
| **Мероприятие 3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования** | | | | | | | | |
| **3.1.Реализация государственной услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (В соответствии с государственной программой Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 г. № 331.)** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация государственной услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Будет обеспечен охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. | Создание условий для максимального охвата детей организованными формами дошкольного образования. | Нарушение требований законодательства | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| 3.1.2. | Реализация государственной услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования в группах кратковременного пребывания | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Предоставление услуги заявителям, согласно поданным заявлениям | Создание условий для максимального охвата детей организованными формами дошкольного образования.  100 %  согласно поданным заявлениям. | Нарушение требований законодательства | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |
| **3.2.Обновление технологий и содержания дошкольного образования за счет поддержки инновационных образовательных организаций и их сетевых объединений, в том числе путем проведения конкурсов на лучшую дошкольную образовательную организацию, лучшего педагогического работника** | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Оплата труда работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате работников организаций общего образования в регионе; повысится качество кадрового состава дошкольного образования | Обеспечение соблюдения соотношения зар. платы педагогов:  2015 г – 86,4%;  2016г – 86,4%;  2017г. – 86,4%;  2018 г.– 86,4%;  2019 г – 95,5%;  2020 г. – 100%. | Несоблюдение требований письма министерства образования Сахалинской области от 21.07.2014 № 01-11/4524 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования |
| 3.2.2. | Обновление технологий и содержания дошкольного образования засчет поддержки инновационных образовательных организаций и их сетевых объединений, в том числе путем проведения конкурсов на лучшую дошкольную образовательную организацию. | Министерство образования Сахалинской области  Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Н а конкурсной основе поддержку на внедрение инновационных образовательных технологий и практик получат победители конкурса. Будет обеспечено оснащение вновь созданных учреждений современным оборудованием. | Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | Нарушение требований законодательства | - |
| 3.2.3. | Реализация плана поэтапного перехода к организации работы в  дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Изменение подходов к содержанию, средствам и методам организации воспитательно-образовательного  процесса. | Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | Нарушение требований законодательства | - |
| 3.2.4. | Методическая поддержка инноваций и инициатив педагогов и организаций | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Методическая поддержка инноваций и инициатив педагогов и организаций | Повышение статуса педагогических работников дошкольных образовательных организаций; обобщение и распространение их опыта работы; материальное стимулирование. | - | - |
| 3.2.5. | Выявление и поддержка лидеров дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Выявление и поддержка лидеров дошкольного образования | Повышение статуса педагогических работников дошкольных образовательных организаций; обобщение и распространение их опыта работы; материальное стимулирование. | - | - |