АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2014 г.                    307

от ______________________ № ________

г. Холмск

Об утверждении Плана мероприятий

по реконструкции, капитальному ремонту

социально значимых объектов, объектов

дорожного хозяйства, благоустройству

муниципального образования

«Холмский городской округ»

на 2014 - 2016 годы

В целях создания благоприятных условий для проживания населения в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству  муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2016 годы (далее по тексту постановления – План мероприятий) (прилагается).

- Утвердить форму отчета о ходе реализации Плана мероприятий (приложение № 2).

- Утвердить Перечень индикаторов реализации Плана мероприятий (приложение № 3).

- Управлению образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Смаглюк Л.В.), управлению физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Абсолямов Е.И.), управлению культуры администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Сидорова М.П.), муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» (Тен А.А.), управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Лазутин С.В.) обеспечить ежемесячное (до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом) представление в финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Судникович Е.В.) отчета о реализации Плана мероприятий и достижении индикаторов в соответствии с приложениями № 2,3 к настоящему постановлению.

- Финансовому управлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Судникович Е.В.) обеспечить ежемесячное (до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) представление в министерство экономического развития Сахалинской области отчета о реализации Плана мероприятий в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама».

- Контроль за выполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» возложить на вице-мэра по экономическому развитию О.И. Манжара.

Мэр муниципального образования

"Холмский городской округ"						          О.П. Назаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ

от 07.03.2014 г. № 307

План мероприятий

по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов,

объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования

"Холмский городской округ" на 2014-2016 годы

тыс. рублей

| № пп. |  | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | Ответственные исполнители | Орган исполнительной власти, с которым заключается соглашение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 299 414,7 | 729 261,9 | 381 373,2 | 347 888,7 | 841 841,5 | 270 168,3 | 571 673,2 | 728 311,3 | 333 059,9 | 395 251,4 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 984 601,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1 314 813,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Образование |  |  | 39 950,0 | 16 950,0 | 16 051,7 | 898,3 | - | - | - | 23 000,0 | 21 781,0 | 1 219,0 |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  | 39 950,0 | 16 950,0 | 16 051,7 | 898,3 | - | - | - | 23 000,0 | 21 781,0 | 1 219,0 |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Ремонт МБОУ ДОД ЦДТ с. Чехов | 4 080,0 | 4 080,0 | 3 863,8 | 216,2 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», управление образования | Министерство образования Сахалинской области |  |
| 1.1.2 |  | Ремонт МБОУ СОШ с. Чехов | 9 670,0 | 9 670,0 | 9 157,5 | 512,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Ремонт МБДОУ детский сад № 28 "Рябинка" с. Чехов | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 030,4 | 169,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 4 «Маячок» с. Яблочное | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 9 470,0 | 530,0 |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Ремонт МБОУ СОШ с. Яблочное | 13 000,0 | - | - | - | - | - | - | 13 000,0 | 12 311,0 | 689,0 |  |  |  |
| 1.2. Физическая культура и спорт |  |  | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | 6 000,0 | 5 682,0 | 318,0 |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | 6 000,0 | 5 682,0 | 318,0 |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Ремонт спортивной площадки по ул. Центральная в с. Яблочное | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | 6 000,0 | 5 682,0 | 318,0 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», управление физической культуры и спорта | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области |  |
| 1.3. Культура |  |  | 125 000,0 | 100 000,0 | 94 700,0 | 5 300,0 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 125 000,0 | 100 000,0 | 94 700,0 | 5 300,0 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция здания кинодосугового центра "Россия" в г. Холмске, в т. ч. ПСД |  | 125 000,0 | 100 000,0 | 94 700,0 | 5 300,0 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», управление культуры | Министерство культуры Сахалинской области |  |
|  | Всего по разделу "Объекты социальной сферы" |  | 170 950,0 | 116 950,0 | 110 751,7 | 6 198,3 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | 29 000,0 | 27 463,0 | 1 537,0 |  |  |  |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 13 437,0 | 9 149,0 | 8 664,0 | 485,0 | 4 288,0 | 4 061,3 | 226,7 | - | - | - |  |  |  |
| 2.1.1 | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий |  | 13 437,0 | 9 149,0 | 8 664,0 | 485,0 | 4 288,0 | 4 061,3 | 226,7 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» | Министерство строительства Сахалинской области |  |
|  | Всего по разделу "Жилищный фонд" |  | 13 437,0 | 9 149,0 | 8 664,0 | 485,0 | 4 288,0 | 4 061,3 | 226,7 | - | - | - |  |  |  |
| 3. Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 617 619,0 | 222 619,0 | 210 820,5 | 11 798,5 | 165 000,0 | 156 255,0 | 8 745,0 | 230 000,0 | 217 810,0 | 12 190,0 |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Разработка проектной документации по реконструкции системы теплоснабжения г. Холмска | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 205,0 | 795,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |  |
| 3.1.2 |  | Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул. Волкова, в т. ч. разработка ПД | 9 500,0 | 4 500,0 | 4 261,5 | 238,5 | 5 000,0 | 4 735,0 | 265,0 | - | - | - |  | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |  |
| 3.1.3 |  | Реконструкция ЦТП-Канатная в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 40 000,0 | - | - | - | 40 000,0 | 37 880,0 | 2 120,0 | - | - |  | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |  |
| 3.1.4 |  | Реконструкция ЦТП-Капитанская в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 60 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | 56 820,0 | 3 180,0 | - | - | - |  |  |  |
| 3.1.5 |  | Реконструкция очистных канализационных сооружений в г. Холмске, в т. ч. ПД | 120 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | 56 820,0 | 3 180,0 | 60 000,0 | 56 820,0 | 3 180,0 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |  |
| 3.1.6 |  | Реконструкция ЦТП-3 по ул. Стахановская в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 80 000,0 | 80 000,0 | 75 760,0 | 4 240,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства», | Министерство строительства Сахалинской области |  |
| 3.1.7 |  | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО "Холмский городской округ" | 170 000,0 | - | - | - | - | - | - | 170 000,0 | 160 990,0 | 9 010,0 |  | Министерство строительства Сахалинской области |  |
| 3.1.8 |  | Строительство угольного склада в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 25 000,0 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.1.9 |  | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в т. ч. ПСД | 30 000,0 | 30 000,0 | 28 410,0 | 1 590,0 | - | - | - | - | - | - |  | Министерство строительства Сахалинской области |  |
| 3.1.10 |  | Строительство очистных сооружений по водоподготовке в/х "Маоко-Зова", в/х "Малка", в т. ч. разработка ПД | 66 119,0 | 66 119,0 | 62 615,0 | 3 504,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.1.11 |  | Строительство системы водоснабжения в с. Правда, в т. ч. разработка ПД | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 894,0 | 106,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  | 217 700,0 | 34 000,0 | 32 197,0 | 1 803,0 | 91 000,0 | 86 177,0 | 4 823,0 | 92 700,0 | 87 786,9 | 4 913,1 |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Капитальный ремонт объектов системы теплоснабжения в МО "Холмский городской округ" | 30 000,0 | - | - | - | - | - | - | 30 000,0 | 28 410,0 | 1 590,0 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области |  |
| 3.2.2 |  | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 9 000,0 | - | - | - | 4 500,0 | 4 261,5 | 238,5 | 4 500,0 | 4 261,5 | 238,5 |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 60 100,0 | 13 600,0 | 12 879,0 | 721,0 | 22 300,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | 21 500,0 | 20 360,5 | 1 139,5 |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Капитальный ремонт системы водоотведения МО «Холмский городской округ», в т. ч. разработка ПД | 88 900,0 | 2 400,0 | 2 272,0 | 128,0 | 49 800,0 | 47 160,6 | 2 639,4 | 36 700,0 | 34 754,9 | 1 945,1 |  |  |  |
| 3.2.5 |  | Капитальный ремонт бани в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 470,0 | 530,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.2.6 |  | Приобретение специализированной техники для МО "Холмский городской округ" | 19 700,0 | 8 000,0 | 7 576,0 | 424,0 | 11 700,0 | 11 079,9 | 620,1 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу "Коммунальное хозяйство" | 835 319,0 | 256 619,0 | 243 017,5 | 13 601,5 | 256 000,0 | 242 432,0 | 13 568,0 | 322 700,0 | 305 596,9 | 17 103,1 |  |  |  |
| 4. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 18 940,0 | 1 060,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Проведение топографо-геодезических изысканий для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры МО "Холмский городской округ" | 20 000,0 | 20 000,0 | 18 940,0 | 1 060,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» | Министерство строительства Сахалинской области |  |
|  |  | Всего по разделу "Строительство" | 20 000,0 | 20 000,0 | 18 940,0 | 1 060,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 349 230,0 | 53 340,0 | - | 53 340,0 | 195 890,0 | - | 195 890,0 | 100 000,0 | - | 100 000,0 |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Строительство объездной дороги ул. Первомайская - ул. Макарова, в т. ч. ПСД | 36 040,0 | 36 040,0 | - | 36 040,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства |  |  |
| 5.1.2 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Победы - ул. Адм. Макарова, в т. ч. ПСД | 10 300,0 | 10 300,0 | - | 10 300,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5.1.3 |  | Реконструкция путепровода по ул. Советская в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 67 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | 60 000,0 | - | 60 000,0 | - | - | - |  |  |  |
| 5.1.4 |  | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства в МО "Холмский городской округ" | 235 890,0 | - | - | - | 135 890,0 | - | 135 890,0 | 100 000,0 | - | 100 000,0 |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  | 399 418,7 | 109 165,5 | - | 109 165,5 | 110 497,6 | - | 110 497,6 | 179 755,6 | - | 179 755,6 |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Разработка проекта организации дорожного движения МО «Холмский городской округ» | 950,0 | 950,0 | - | 950,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства |  |  |
| 5.2.2. |  | Проведение работ по нанесению разметки и установке дорожных знаков в МО «Холмский городской округ» | 3 050,0 | 3 050,0 | - | 3 050,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5.2.3 |  | Капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Ленина в с. Чехов | 62 246,0 | 10 000,0 | - | 10 000,0 | 35 912,0 | - | 35 912,0 | 16 334,0 | - | 16 334,0 |  |  |  |
| 5.2.4 |  | Капитальный ремонт пешеходных мостов в с. Чехов | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5.2.5 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети МО "Холмский городской округ" | 26 116,0 | 26 116,0 | - | 26 116,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5.2.6 |  | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО «Холмский городской округ» | 48 833,0 | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | 28 833,0 | - | 28 833,0 |  |  |  |
| 5.2.7 |  | Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства в МО "Холмский городской округ" | 74 333,0 | - | - | - | - | - | - | 74 333,0 | - | 74 333,0 |  |  |  |
| 5.2.8 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов | 19 000,0 | 19 000,0 | - | 19 000,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5.2.9 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (город и села) | 26 000,0 | 26 000,0 | - | 26 000,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5.2.10 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 13 230,8 | 13 230,8 | - | 13 230,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5.2.11 |  | Ремонт дворовых территорий | 10 318,7 | 10 318,7 | - | 10 318,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5.2.12 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 114 841,2 | - | - | - | 54 585,6 | - | 54 585,6 | 60 255,6 | - | 60 255,6 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу "Дорожное хозяйство" | 748 648,7 | 162 505,5 | - | 162 505,5 | 306 387,6 | - | 306 387,6 | 279 755,6 | - | 279 755,6 |  |  |  |
| 6. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 230 926,0 | 71 926,0 | - | 71 926,0 | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 49 000,0 | - | 49 000,0 |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Реконструкция берегоукрепления Приморского бульвара в г. Холмске, в т. ч. разработка проектной документации | 130 550,0 | 25 550,0 | - | 25 550,0 | 60 000,0 | - | 60 000,0 | 45 000,0 | - | 45 000,0 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства |  |  |
| 6.1.2 |  | Реконструкция парковой зоны центральной части г. Холмска, в т. ч. ПСД** | 83 926,0 | 43 926,0 | - | 43 926,0 | 40 000,0 | - | 40 000,0 | - | - | - |  |  |  |
| 6.1.3 |  | Реконструкция Приморского бульвара в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 2 450,0 | 2 450,0 | - | 2 450,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6.1.4 |  | Реконструкция ливневой канализационной системы в МО «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 14 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | 4 000,0 | - | 4 000,0 |  |  |  |
| Текущие расходы |  |  | 280 134,0 | 92 112,4 | - | 92 112,4 | 140 165,9 | - | 140 165,9 | 47 855,7 | - | 47 855,7 |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Озеленение г. Холмска | 45 000,0 | 15 000,0 | - | 15 000,0 | 30 000,0 | - | 30 000,0 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства», управление жилищно- коммунального хозяйства |  |  |
| 6.2.2 |  | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 60 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | - | 60 000,0 | - | - | - |  |  |  |
| 6.2.3 |  | Благоустройство территории средней общеобразовательной школы № 8 в г. Холмске Сахалинской области | 25 000,0 | 25 000,0 | - | 25 000,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6.2.4 |  | Благоустройство города и населенных пунктов МО «Холмский городской округ» | 150 134,0 | 52 112,4 | - | 52 112,4 | 50 165,9 | - | 50 165,9 | 47 855,7 | - | 47 855,7 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу "Благоустройство" | 511 060,0 | 164 038,4 | - | 164 038,4 | 250 165,9 | - | 250 165,9 | 96 855,7 | - | 96 855,7 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ

от _________________ № ___________

| ОТЧЕТ о ходе реализации Плана мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» по состоянию на _____________ 201__ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, в т.ч. по конкурсным объектам | Лимит на текущий финансовый год |  |  | Профинансировано |  |  | Выполнено работ |  |  | Дата объявления /проведения конкурсов (торгов, аукционов), дата и № заключенного контракта (договора), наименование подрядной организации, срок выполнения работ | Информация о фактически выполненных работах за отчетный период |
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Всего по Плану мероприятий* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Социальная сфера * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС - министерство культуры Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС - министерство образования Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС - министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Жилищный фонд* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС - министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС - министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Коммунальное хозяйство* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС - министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС - министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС - министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дорожное хозяйство* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Благоустройство* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _____________ (телефон) Примечание: - лимиты должны соответствовать утвержденному финансированию на текущий год; - все суммы указывать с одним знаком после запятой; - форма должна быть в формате EXL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- указать количество мероприятий и конкурсных объектов.

|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от _____________ № ___________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Направление реализации | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 (база) | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Культура |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция | Доля капитально отремонтированных объектов культуры в общем количестве объектов по отрасли | % | 69 | 69 | 72,4 | 72,4 |
| 1.2. | Образование |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 15,6 | 25 | 25 | 31,3 |
| 1.3. | Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт спортивных объектов | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 30,6 | 31 | 31,2 | 31,5 |
|  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в общем количестве объектов | % | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 2. | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция объектов | Доля капитально отремонтированных объектов от потребности | % | 9,7 | 16 | 13 | 20 |
|  | Приобретение оборудования и техники | Износ парка специализированной техники | % | 23 | 16 | 11 | 4 |
| 3. | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт улично-дорожной сети | Доля отремонтированных площадей (протяженности) от общего количества УДС (с нарастающим итогом) *общая протяженность УДС в населенных пунктах и вне границ населенных пунктов составляет 182 км | п.м | 5020 | 8570 | 17970 | 28770 |
|  |  |  | % | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
| 4. | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство мест отдыха | Доля обустроенных мест массового отдыха населения в общем количестве мест отдыха | % | - | 13 | 13 | 13 |