АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от        21.02.2018____ №      310__

г. Холмск

| Об утверждении Правил обустройства и содержания строительных площадок на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила обустройства и содержания строительных площадок на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (прилагаются).

2. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» опубликовать в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по жилищно-коммунальному хозяйству (Трощенков А.С.).

Глава администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»                                                                        А.М. Сухомесов

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.02 2018____№ 310__

ПРАВИЛА

ОБУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

I. Общие положения

1.1. Правила обустройства и содержания строительных площадок на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Правила) разработаны с целью обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности и устанавливают требования к обустройству и содержанию мест производства строительных работ и прилегающих территорий.

1.2. Правила разработаны на основании СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, утвержден Приказом Минрегиона  РФ от 27.12.2010 № 781».

1.3. Выполнение Правил на территории муниципального образования «Холмский городской округ» обязательно для всех участников градостроительной деятельности независимо от форм собственности и источников финансирования выполняемых работ.

1.4. Производство работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил, государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности, санитарных правил и других нормативных документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию и эксплуатацию инженерных коммуникаций, зданий и сооружений при авторском надзоре проектных организаций, строительном контроле заказчика и государственном строительном надзоре.

II. Обустройство и содержание строительных площадок

2.1. К обустройству строительной площадки застройщик (заказчик) может приступить только после получения разрешения на строительство (реконструкцию), а в случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрен государственный строительный надзор, после уведомления в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке органов, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора.

2.2. Организационно-технологические и экологические требования к строительству (реконструкции) объектов устанавливаются проектом организации строительства, в составе которого разрабатываются:

- календарный план строительства;

- строительные генеральные планы (далее - стройгенплан) с расположением постоянных зданий и сооружений, мест размещения временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и биотуалетов, складских площадок, постоянных и временных дорог, инженерных сетей, мест подключения временных инженерных коммуникаций, пунктов очистки (мойки) колес автотранспорта, контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора, мест установки информационных щитов;

- мероприятия по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, взрывопожарной и пожарной безопасности строящегося объекта;

- мероприятия по охране, гигиене труда и окружающей среды;

- мероприятия по обеспечению чистоты прилегающей к строительным площадкам территории;

- мероприятия по снижению негативного воздействия строительства на городскую среду, в том числе в ночное время суток, в выходные и праздничные дни.

2.3. В подготовительный период до начала основных работ застройщик (заказчик) обязан обустроить строительную площадку в соответствии с проектами организации строительства и производства работ:

2.3.1. Установить на границе участка строительства информационный стенд размерами не менее 1,2 на 1,8 метров, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий следующую информацию:

- наименование объекта строительства (реконструкции);

- наименование проектной организации;

- наименование застройщика (заказчика) и исполнителя работ (подрядчика) с указанием ФИО, должности и контактных телефонов ответственных лиц;

- информация о саморегулируемой организации, членом которой является подрядчик;

- информация о разрешении на строительство (дата выдачи, номер, кем выдано);

- информация о плановых сроках выполнения строительства;

- информация о мерах по благоустройству и обслуживанию прилегающей территории в период строительства;

- информация о представителе органа госстройнадзора, в случае если при строительстве осуществляется государственный строительный надзор.

2.3.2. До получения разрешения на производство земляных работ установить ограждение строительной площадки согласно стройгенплану в границах предоставленного земельного участка. Тип ограждения - металлический профиль в вертикальном исполнении по каркасу, окрашенный в заводских условиях. Высота ограждения 2,0 - 2,5 метра.

В местах близкого размещения строящихся или реконструируемых объектов от пешеходной зоны над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, оборудованный сплошным защитным ограждением

высотой 1,0 м с перилами со стороны движения транспорта.

2.3.3. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.).

2.3.4. Смонтировать аварийное освещение и освещение опасных мест.

2.3.5. Для исключения вывоза грязи оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков. В зимнее время применять механическую очистку колес (щетки, скребки, сжатый воздух).

2.3.6. Закрыть фасады зданий и сооружений при высоте конструкций более 10 метров, выходящие на приоритетные улицы г. Холмска (приложение к настоящим правилам), навесным декоративно-сетчатым ограждением с изображением проектного решения фасадов. По зданиям и сооружениям, выходящим на иные улицы муниципального образования «Холмский городской округ», рекомендуемый цвет декоративно-сетчатого ограждения - зеленый, размер ячеи не более 6 кв. см. Сетчатые ограждения для фасадов строящихся, реконструируемых зданий и сооружений выполняются из сеток, специально предусмотренных для этих целей, а также других видов сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года.

Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов при их наличии.

2.3.7. Освободить строительную площадку от зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу в соответствии с проектом организации строительства.

2.3.8. Разместить на территории строительной площадки бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих в соответствии с нормативными требованиями, временные здания и сооружения производственного и складского назначения в соответствии с проектной документацией.

2.3.9. Оборудовать места для складирования материалов, конструкций, изделий и инвентаря, а также места для установки строительной техники.

2.3.10. Установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для указанных целей специальную площадку.

2.3.11. Выполнить работы по водоотводу, предотвращающие подтопление прилегающих территорий, устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и проектами производства работ.

2.3.12. Произвести вырубку и пересадку деревьев и кустарников, установить ограждение сохраняемых деревьев.

2.4. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны удаляться и обезвреживаться в соответствии с временными техническими условиями эксплуатирующих организаций, прилагаемыми к проекту организации строительства и проекту производства работ. Обезвреживание и очистка стоков должны осуществляться в порядке, предусмотренном проектом производства работ.

2.5. Не допускается:

- при уборке строительных отходов и мусора сбрасывание их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров;

- привлекать для вывоза строительного мусора технику, не оборудованную аппаратурой спутниковой навигации;

- наличие у ограждения строительных площадок неопрятного внешнего вида: следов от грязи, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей;

- использование оборудования и инструментов, не разрешенных к применению в строительстве, несогласованных технологий производства строительных работ, а также применение без согласования с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, оборудования и материалов, являющихся источниками выделений вредных веществ в атмосферный воздух и источниками повышенных уровней шума и вибрации;

- вынос грунта или грязи колесами автотранспорта со строительных площадок;

- проживание рабочих на строительных площадках в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях, устройство на стройплощадке выгребных туалетов;

- закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов на территории стройплощадки;

- производство работ в ночное время суток без глушения двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке, выполнение сварочных работ без установки защитных экранов, забивка фундаментных свай и производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы, освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих к строительной площадке, работа оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы;

- нарушение существующих водоотводных систем, предотвращающих подтопление прилегающих территорий.

2.6. Генеральный подрядчик и застройщик обеспечивают на строительной площадке высокую культуру строительного производства.

На генподрядную организацию возлагается ответственность:

- за уборку и содержание в чистоте территорий строительных площадок, а также прилегающих к ним территорий и подъездов в 5-метровой зоне (от бытового, строительного мусора, снега) в установленные сроки;

- за соблюдение субподрядными организациями требований настоящих Правил, иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы строительства.

2.7. На ограждениях строительных площадок допускается размещение социальных плакатов или другой информации при наличии оформленного в установленном порядке разрешения.

2.8. При необходимости прекращения работ по строительству объекта или их приостановления на срок более 6 месяцев застройщиком должна выполняться консервация объекта, приведение объекта и территории строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций, безопасность объекта для населения и окружающей среды. При этом застройщик обеспечивает надлежащее содержание строительной площадки в соответствии с настоящими Правилами в течение всего периода консервации.

III. Ответственность за нарушение Правил

3.1. За неисполнение или несоблюдение требований настоящих Правил, физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение

к Правилам обустройства и содержания

строительных площадок на территории

муниципального образования

«Холмский городской округ"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИОРИТЕТНЫХ УЛИЦ ГОРОДА ХОЛМСКА

- ул. Советская;

- пл. Ленина;

- ул. Победы;

- ул. Адмирала Макарова;

- ул. Капитанская;

- ул. Первомайская;

- ул. Крузенштерна.