АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __11.08.2011 г._____ № __898___

г. Холмск

Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования «Холмский городской округ» на 2011 - 2016 годы"

- В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р «О Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", распоряжения Правительства Сахалинской области от 27.08.2010 N 648-р «О Концепции долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Сахалинской области на 2010 - 2020 годы", руководствуясь подп.6 п.2.1 ст.43 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», Администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования «Холмский городской округ» на 2011 - 2016 годы" (прилагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Холмская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Хапочкина С.Г.

Первый заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»						   А.И. Кузьменко

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от __11.08.2011 г.________ № _898____ |
| --- | --- |

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

- Паспорт

долгосрочной целевой программы

"Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования «Холмский городской округ»

на 2011 - 2016 годы"

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования «Холмский городской округ» на 2011 - 2016 годы" (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р, Распоряжение Правительства Сахалинской области от 27.08.2010 № 648-р |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Цели Программы | Цели Программы: - улучшение жилищно-коммунального обслуживания; - снижение затрат и сокращение потерь при производстве и транспортировке теплоэнергии - создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. |
| Задачи Программы | Задачи Программы: - Обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения. - Оптимизация системы теплоснабжения города Холмска, села Чехов. - Благоустройство города Холмска, села Чехов. - Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. - Проведение энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах жилищно-коммунального комплекса. - Снижение тепловых потерь при производстве и распределении тепловой энергии. - Обеспечение рационального использования топливных ресурсов. - Создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей населения услугами в сфере образования, культуры, здравоохранения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в 2011 -2016 годах. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем средств за время реализации Программы составляет 2 855 905,3 тыс. рублей, из них: 2011 год – 20 105,6 тыс. рублей; 2012 год – 555 232,7 тыс. рублей; 2013 год – 665 921,0 тыс. рублей; 2014 год – 587 569,0 тыс. рублей; 2015 год – 533 133,0 тыс. рублей; 2016 год – 493 944,0 тыс. рублей. Из него по источникам: - средства областного бюджета Сахалинской области – 2 761 756,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 20 105,6 тыс. рублей; 2012 год – 528 780,5 тыс. рублей; 2013 год – 646 959,0 тыс. рублей 2014 год – 570 659,0 тыс. рублей; 2015 год – 517 233,0 тыс. рублей; 2016 год – 478 018,7 тыс. рублей. - средства местного бюджета 94 149,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 26 452,2 тыс. рублей; 2013 год – 18 962,0 тыс. рублей 2014 год – 16 910,0 тыс. рублей; 2015 год – 15 900,0 тыс. рублей; 2016 год – 15 925,3 тыс. рублей. |
| Исполнители и соисполнители основных мероприятий Программы | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», Управление культуры МО «Холмский городской округ», Управление образования МО «Холмский городской округ», Комитет по управлению имуществом МО «Холмский городской округ», Управление ФКи С МО «Холмский городской округ», МЛПУЗ «Холмская ЦРБ». |
| Планируемые результаты Программы (количественные значения индикаторов результативности Программы) | 1. Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 19,3% от уровня 2010 года. 2. Снизить количество аварий при выработке, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до 52% к уровню 2010 года на паровых и тепловых сетях. 3. Снизить расход топлива при производстве реконструкции на 47% к уровню 2010 года 4. Увеличить количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации на 35 % к уровню 2010 года. |
| Контроль за исполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (по вопросам ЖКХ). Оперативный контроль обеспечивает управление ЖКХ Администрации муниципального образования «Холмский городской округ». |

I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости решения ее программными методами

1. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Объекты коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ» находятся в изношенном состоянии. По данным технической инвентаризации, в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. физический износ основных фондов котельных составил 55%, тепловых сетей - 62,8%. Требуют немедленной замене 48,6% сетей теплоснабжения.

На территории города Холмска и села Чехов расположено 11 теплоисточников: ТЭЦ, 10 котельных. По состоянию на 1 января 2010 г. протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 14 километров. Источники теплоснабжения, теплотрассы являются муниципальной собственностью и переданы в аренду ОАО «Тепло-Энергетической компании», ООО «Комфорт-Сити».

Анализ причин превышения норм расхода угля при производстве тепла и потерь тепла при транспортировке показал, что основной причиной является техническое состояние эксплуатируемого основного и вспомогательного оборудования (котлов – низкий КПД, изношенность системы топливоподачи и топливоприготовления), систем передачи теплоэнергии (отсутствие теплоизоляции) и транспортировки её потребителям (утечки на ТЭЦ, теплотрассах, водоразбор воды населением), сложившейся схемы эксплуатации (многоконтурность с отопительными графиками 110/70 и 95/70, с отсутствием элеваторных узлов), качество используемого угля.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения организованны в г. Холмске, в с. Чехов обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения порядка 90%. В качестве источника водоснабжения в настоящее время в г. Холмске используются поверхностные воды. В с. Чехов используются для целей водоснабжения подземные воды. Общим недостатком водозаборов является неудовлетворительное техническое состояние, отсутствие водоочистных сооружений, ветхое состояние магистральных и уличных сетей, что приводит к частым авариям и большим потерям воды. Для улучшения условий водоснабжения и повышения качества воды, подаваемой потребителю, необходимо проведение целого ряда мероприятий.

Одной из серьезнейших проблем Холмского городского округа является отсутствие сооружений по очистке хозбытовых сточных вод с проведением обеззараживания стоков перед сбросом. Вследствие чего, сточные воды без предварительной очистки и обеззараживания повсеместно загрязняют реки и море вдоль береговой зоны.

2. Благоустройство.

В связи с тем, что г. Холмск имеет террасную застройку дворовые площадки жилых домов и проездов во многих местах ограждаются подпорными стенками, которые в результате длительной эксплуатации и сползания грунта теряют свою несущую способность и создают аварийные ситуации.

По территории Холмского района, кроме автодороги федерального значения Южно-Сахалинск-Холмск, проходит автомобильная дорога регионального значения Невельск-Томари-аэропорт Шахтёрск, протяжённостью 76,3 километра, которая связывает между собой три района (Невельский, Холмский и Томаринский). Дорога является важной транспортной составляющей и имеет большое значение для развития производственных мощностей районов и снабжения их народно-хозяйственными грузами. Особое значение этой автомобильной дороги придаёт то, что она является кратчайшим путём от незамерзающих морских Холмских портов (торгового и Западного) к населённым пунктам Невельского, Холмского, Томаринского и Углегорского районов. В настоящее время существующая автодорога имеет износ и просадку земляного полотна до 50,0%. Асфальтобетонное покрытие имеют только 9,1 км, остальное покрытие - грунтовое. Поперечный и продольный водоотводы дороги изношены также на 50,0%. Необходимы работы по укреплению береговой линии, восстановлению земляного полотна, укреплению откоса и его подошвы с восстановлением дорожной одежды.

По городу Холмск автодороги занимают 67,8 км; из них грунтовых – 588000 м2, асфальтобетонных – 180000 м2. Город Холмск имеет террасную застройку. Улица Советская несет двойную нагрузку. Она является основной транспортной артерией города и в тоже время является участком федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Холмск.

Так как поток транспорта, прибывающий на о. Сахалин убывает в места выгрузки по ул. Советской, для ее разгрузки необходимо возобновить строительство объездной автодороги через ул. Победы с выездом на ул. Макарова (стоимость работ – 12 млн. руб.).

3. Социальная сфера.

Важнейшим аспектом жизнедеятельности муниципального образования «Холмский городской округ» является удовлетворение потребностей, запросов и интересов населения. Базовые учреждения социальных объектов нуждаются в капитальном ремонте.

Нуждаются в капитальном ремонте ряд учреждений образования и здравоохранения в с. Чехов. Муниципальные учреждения культуры из-за слабой материально-технической базы не в полной мере обеспечивают условия для повышения общего культурного уровня населения.

Город Холмск не достаточно оснащен специально предназначенными территориями для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга и проведения массовых мероприятий.

4. Жилищный фонд.

Жилищный фонд муниципального образования в основном включает здания, возведенные на основе технических и архитектурно-планировочных решений 50 - 70-х годов прошлого века. 89,5% жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ» приходится на многоквартирные дома.

Степень износа жилья на текущий период составляет:

- 0 - 30% - 1613 домов общей площадью 544,3 тыс. кв. м;

- 31 - 65% - 1359 домов общей площадью 329,5 тыс. кв. м;

- более 65% - 390 домов общей площадью 153,4 тыс. кв. м.

Проблема усугубляется также процессом старения жилищного фонда, который напрямую зависит от качества и срока эксплуатации строений.

Решение вышеперечисленных проблем позволит значительно улучшить и развить инфраструктуру города Холмска и с. Чехов, а также благотворно повлиять на морально-психологический климат среди населения, обеспечит высокие эстетические качества и комфортность среды проживания.

- II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является:

- улучшение жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение затрат и сокращение потерь при производстве и транспортировке теплоэнергии;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

- Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.

Задача 2. Оптимизация системы теплоснабжения города Холмска, села Чехов.

Задача 3. Благоустройство города Холмска, села Чехов.

Задача 4. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Задача 5. Проведение энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах на объектах жилищно-коммунального комплекса.

Задача 6. Снижение тепловых потерь при производстве и распределении тепловой энергии.

Задача 7. Обеспечение рационального использования топливных ресурсов.

Задача 8. Создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей населения услугами в сфере образования, культуры, здравоохранения.

Программа реализуется в один этап в 2011 -2016 годах.

- III. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования «Холмский городской округ».

Общий объем средств за время реализации Программы составляет 2 855 905,3 тыс. рублей, из них:

2011 год – 20 105,6 тыс.рублей;

2012 год – 555 232,7 тыс. рублей;

2013 год – 665 921,0 тыс. рублей;

2014 год – 587 569,0 тыс. рублей;

2015 год – 533 133,0 тыс. рублей;

2016 год – 493 944,0 тыс. рублей.

Из него по источникам:

- средства областного бюджета Сахалинской области – 2 761 756,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 20 105,6 тыс. рублей;

2012 год – 528 780,5 тыс. рублей;

2013 год – 646 959,0 тыс. рублей

2014 год – 570 659,0 тыс. рублей;

2015 год – 517 233,0 тыс. рублей;

2016 год – 478 018,7 тыс. рублей.

- средства местного бюджета 94 149,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 26 452,2 тыс. рублей;

2013 год – 18 962,0 тыс. рублей

2014 год – 16 910,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 15 925,3 тыс. рублей.

- Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

Финансирование Программы из средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

IV. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает финансирование из бюджета Сахалинской области на реализацию программных мероприятий на условиях софинансирования.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (по вопросам ЖКХ).

Мониторинг выполнения Программы осуществляют Комитет экономики Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и Финансовое управление муниципального образования «Холмский городской округ».

Текущее управление и оперативный контроль, оценку эффективности реализации Программы обеспечивает управление ЖКХ Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», и представляет отчеты о реализации Программы в Комитет экономики в сроки, определенные постановлением главы Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» №605 от 29.05.2009 г.

- V. Система программных мероприятий

- Осуществление программных мероприятий будет направлено на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, улучшения условий водоснабжения, теплоснабжения, на создание более комфортных условий проживания населения г. Холмска и с. Чехов.

- Успешная реализация мероприятий Программы в значительной степени будет зависеть от помощи, которую будут оказывать органы государственной власти Сахалинской области муниципальному образованию в решении поставленных задач.

- Перечень программных мероприятий настоящей Программы приведен в приложениях № 4, № 4.1. к настоящей Программе.

VI. Планируемые результаты Программы

(количественные значения индикаторов результативности Программы)

Реализация Программы к 2016 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту.

Качественное улучшение состояния инфраструктуры теплоснабжения г. Холмска, а также энергетической эффективности и благоустройства многоквартирных домов позволят обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности водоснабжения и производства и поставки теплоэнергии.

Экономический эффект от реализации Программы будет обеспечиваться за счет:

- использования бюджетных средств для финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов в целях выравнивания доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей;

- прозрачности прохождения и использования средств бюджетов;

Успешная реализация Программы позволит к 2016 году:

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 19,3 % от уровня 2010 года;

- снизить количество аварий при выработке, транспортировке и распределении теплоэнергии до 52 % от уровня 2010 года;

- снизить расход топлива при производстве теплоэнергии на 35%;

- увеличить количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции на 47 % к уровню 2010 года;

Основные целевые показатели и индикаторы выполнения Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении N 3 к настоящей Программе.

- Приложение N 1

- к долгосрочной целевой программе "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования «Холмский городской округ» на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

- от _11.08.2011 г._____  N  _898______

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

| N пп. | Показатель | Единица измере- ния | Базовые значе- ния 2010 года | Значение на 01.01.2013 | Значение на 01.01.2014 | Значение на 01.01.2015 | Значение на 01.01.2016 | Значение на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры: | % | 49,3 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| - | Котельного оборудования | % | 80 | 55 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| - | сетей теплоснабжения | % | 46 | 39 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 2. | Количество аварий в год на тепловых сетях | ед. | 57 | 50 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 3. | Доля котельных в общем количестве котельных, оснащенных приборами учета тепловой энергии | % | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 48,6 | 40 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 6. | Количество объектов инженерной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции | ед. | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 |

- Приложение N 2

- к долгосрочной целевой программе "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования «Холмский городской округ» на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

- от _11.08.2011 г.______ N _898______

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

| № п/п | Наименование источников | ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общий объем средств на реализацию Программы, из них: | тыс.руб. | 20 105,6 | 555 232,7 | 665 921,0 | 587 569,0 | 533 133,0 | 493 944,0 |
|  | Средства областного бюджета Сахалинской области | тыс.руб. | 20 105,6 | 528 780,5 | 646 959,0 | 570 659,0 | 517 233,0 | 478 018,7 |
|  | Средства местного бюджета | тыс.руб. | 0 | 26 452,2 | 18 962,0 | 16 910,0 | 15 900,0 | 15 925,3 |

- Приложение N 3

- к долгосрочной целевой программе "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования «Холмский городской округ» на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

- от _11.08.2011 г.______ N _898______

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования «Холмский городской округ» на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа), включая:

- методику оценки эффективности (конечных результатов) Программы;

- методику сбора исходной информации и расчета достигнутых значений целевых индикаторов и показателей Программы;

- методику оценки эффективности реализации Программы;

- методику оценки эффективности использования бюджетных средств.

1. Методика оценки эффективности (конечных результатов) Программы.

Для оценки эффективности (конечных результатов) Программы используются показатели, позволяющие оценить достижение установленных целей Программы. Динамика (изменение) планируемых и фактически достигнутых показателей Программы рассчитывается (фиксируется) по отношению к значениям соответствующих показателей в 2010 году.

Показатели эффективности Программы включают сводные показатели эффективности Программы и показатели эффективности групп мероприятий по двум направлениям - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре.

Показатели эффективности мероприятий по модернизации коммунального хозяйства:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению;

- количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении теплоэнергии;

- доля котельных в общем количестве котельных, оснащенных приборами учета тепловой энергии;

- количество объектов инженерной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции.

2. Методика сбора исходной информации и расчета достигнутых значений целевых показателей и индикаторов Программы.

Расчет (определение) значений показателей и индикаторов Программы производится по следующей методике:

2.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры определяется по данным форм статистического N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Определяется как отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Нормативный срок службы оборудования - это период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений.

2.2. Количество аварий в год на инженерных сетях.

Количество аварий в год на инженерных сетях определяется по данным форм статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Аварией в системе теплоснабжения считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. Аварийность на системе теплоснабжения определяется как отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

2.3. Доля котельных в общем количестве котельных оснащенных приборами учета тепловой энергии.

Количество котельных, которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности оснащены приборами учета тепловой энергии, к общему количеству котельных.

2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

Потери тепловой энергии в централизованных системах определяются по данным форм федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). Доля потерь тепловой энергии рассчитывается как отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

2.5. Количество объектов инженерной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции.

Рассчитывается от объема запланированных финансовых ресурсов из бюджетных и внебюджетных источников, направляемых на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.

2.6. Уровень собираемости платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Уровень собираемости платы за жилое помещение и коммунальные услуги определяется по данным ресурсоснабжающих организаций.

3. Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов. Планируемые значения целевых показателей (индикаторы реализации) Программы рассчитываются для каждого года всего срока ее реализации. Фактически достигнутые в отчетном году значения целевых показателей сравниваются с запланированными значениями индикаторов реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому показателю осуществляется путем сравнения достигнутого в отчетном году значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Э     = 100 x (И )  / (И ) , где:

п, i           ф i     4 i

Э     - эффективность реализации Программы по i-тому показателю, %;

п

(И )  - фактическое достигнутое значение i-того показателя;

ф i

(И )  - плановое значение i-того показателя.

4 i

4. Методика оценки эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств при выполнении Программы оценивается по следующим показателям:

- Совокупный общественный эффект, полученный на 1 рубль вложенных бюджетных средств.

- Объем привлеченных для реализации Программы внебюджетных средств на 1 рубль вложенных бюджетных средств.

|  | - Приложение N 4. - к долгосрочной целевой программе "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования «Холмский городской округ» на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» - от _11.08.2011 г.______ N _898______ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| Мероприятия | Источники финансирования | Финансовые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения | Всего | 748 800,0 | - | 290 500,0 | 172 600,0 |  | 163 600,0 |  | 90 900,0 |  | 31 200,0 | Администрация МО «Холмский городской округ» |  |  |  | Качественное улучшение инфраструктуры теплоснабжения |  |
|  | Средства ОБ | 712 495,0 | - | 275 925,0 | 164 385,0 |  | 155 650,0 |  | 86 660,0 |  | 29 875,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства МБ | 36 305,0 | - | 14 575,0 | 8 215,0 |  | 7 950,0 |  | 4 240,0 |  | 1 325,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения и водоотведения | Всего | 574 456,1 | - | 53 756,1 | 148 670,0 |  | 112 030,0 |  | 144 800,0 |  | 115 200,0 | Администрация МО «Холмский городской округ» |  |  |  | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, улучшения условий водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды. |  |
|  | Средства ОБ | 556 586,8 | - | 52 846,8 | 145 490,0 |  | 108 055,0 |  | 139235,0 |  | 110 960,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства МБ | 17 869,3 | - | 909,3 | 3 180,0 |  | 3 975,0 |  | 5 565,0 |  | 4 240,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство | Всего | 851 777,0 | - | 111 700,0 | 223 700,0 |  | 195 200,0 |  | 130 533,0 |  | 190 644,0 |  |  |  | Администрация МО «Холмский городской округ» | Развитие инфраструктуры |  |
|  | Средства ОБ | 832 353,7 | - | 107 937,0 | 220 255,0 |  | 193 610,0 |  | 127 618,0 |  | 182 933,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства МБ | 19 423,3 | - | 3 763,0 | 3 445,0 |  | 1 590,0 |  | 2 915,0 |  | 7 710,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты социальной сферы | Всего | 265 050,0 | - | 28 260,0 | 46 310,0 |  | 80 480,0 |  | 60 000,0 |  | 50 000,0 |  |  |  | Администрация МО «Холмский городской округ» Управление культуры МО «Холмский городской округ», Управление образования МО «Холмский городской округ», МЛПУЗ «Холмская ЦРБ». | создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. |  |
|  | Средства ОБ | 248 262,0 | - | 24 819,0 | 46 310,0 |  | 77085,0 |  | 56 820,0 |  | 47 350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства МБ | 16 788,0 | - | 3 441,0 | 4 122,0 |  | 3 395,0 |  | 3 180,0 |  | 2 650,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Жилищный фонд | Всего | 415 822,2 | 20 105,6 | 71 016,6 | 74 641,0 |  | 36 259,0 |  | 106 900,0 |  | 106 900,0 |  |  |  | Администрация МО «Холмский городской округ» | Обеспечение собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах комфортных условия проживания |  |
|  | Средства ОБ | 412 058,3 | 20 105,6 | 67 252,7 | 74 641,0 |  | 36 259,0 |  | 106 900,0 |  | 106 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства МБ | 3 763,9 | - | 3 763,9 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходы по долгосрочной целевой программе | Всего | 2 855 905,3 | 20 105,6 | 555 232,7 | 665 921,0 |  | 587 569,0 |  | 533 133,0 |  | 493 944,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства ОБ | 2 761 755,6 | 20 105,6 | 528 780,5 | 646 959,0 |  | 570 659,0 |  | 517 233,0 |  | 478 018,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства МБ | 94 149,5 | - | 26 452,2 | 18 962,0 |  | 16 910,0 |  | 15 900,0 |  | 15 925,3 |  |  |  |  |  |  |