АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2012 г.                  905

от ______________________ № ________

г. Холмск

Об утверждении нормативов расходов заказчика на осуществление  строительного контроля при  строительстве, реконструкции,  капитальном ремонте объектов  капитального строительства,  финансируемых полностью или  частично за счет средств местного бюджета

В соответствии с частью 4 статьи 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О Порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», пунктом 5 постановления Правительства Сахалинской области от 31.03.2011 №106 «О нормативах расходов заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета», а также в целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст.58 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (далее – строительство) объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств местного бюджета, и нормативы численности работников заказчика, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

- Установить, что размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, определяется исходя из стоимости строительства, определяемого по сумме затрат по главам 1-9 сводного сметного расчета (далее – ССР), за исключением расходов на приобретение земельных участков (без налога на добавленную стоимость), в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года и текущем уровне цен путем расчета с применением нормативов расходов заказчика, определенных в приложении к настоящему постановлению, и указывается в главе 10 ССР стоимости строительства отдельной строкой «Строительный контроль»

- Установить, что утвержденная в установленном порядке проектная документация пересмотру и переутверждению в связи с выходом настоящего постановления не подлежит.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Кобзареву Н.В.

Глава Администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»                                                                        О.П. Назаренко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

главы Администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 26.09.2012 г. № 905

Нормативы

Расходов заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет местного бюджета, и нормативы численности работников заказчика, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля

| Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года (млн. рублей) | Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля (процентов) | Норматив численности работников заказчика, осуществляющих строительный контроль |
| --- | --- | --- |
| до 30 | 2,14 | 2 |
| от 30 до 50 | 1,93 | 3 |
| от 50 до 70 | 1,81 | 4 |
| от 70 до 90 | 1,72 | 5 |
| от 90 до 125 | 1,61 | 6 |
| от 125 до 150 | 1,56 | 7 |
| от 150 до 200 | 1,47 | 9 |
| от 200 до 300 | 1,36 | 12 |
| от 300 до 400 | 1,28 | 15 |
| от 400 до 500 | 1,23 | 18 |
| от 500 до 600 | 1,18 | 21 |
| от 600 до 750 | 1,13 | 25 |
| от 750 до 900 | 1,09 | 28 |

Примечание:

При стоимости строительства более 900 млн. рублей в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года:

а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика определяются по формуле:

0,8022

Н = 0,04193 x С        / С, где:

Н - норматив расходов  на  осуществление строительного контроля заказчика в процентах;

С - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года;

0,8022

С - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года, возведенная в степень 0,8022;

б) численность работников заказчика, осуществляющих строительный контроль, увеличивается на 1 человека на каждые 30 млн. рублей сверх указанной суммы.