Приложение N 4.1

- к Подпрограмме  № 3 «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014 – 2020 годах» муниципальной программы   «Обеспечение населения  муниципального   образования «Холмский городской округ»    качественным жильем на 2014 – 2020 годы»

I раздел:  Перечень домов, признанных ветхими и аварийными по состоянию на 01.01.2012г. (по Указу Президента РФ от 07.05.2012г. № 600)

| Адрес аварийного многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию |  | Основания признания многоквартирного дома аварийным с указанием реквизитов документа, подтверждающего признание дома аварийным | Площадь, м² | Планируемая дата окончания переселения из аварийного дома | Планируемая дата сноса аварийного дома | Кол-во квартир в аварийном доме | Число жителей всего в аварийном доме | Число жителей аварийного дома, планируемых к переселению | Стоимость переселения граждан из аварийного дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс. руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего: 2014 год |  |  |  | 7 661,54 |  |  | 264 | 532 | 530 | 471457,45 | 446 470.21 | 24 987.24 |
| г. Холмск, ул. Набережная, д. 36 |  | 1954 | 108 от 18.05.2010 | 187,70 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 4 | 10 | 10 | 11047,6466 | 10462,12133 | 585,52527 |
| с. Чехов ул. Фабричная д.31 А |  | 1955 | 99 от 18.05.2010 | 119,40 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 3 | 4 | 4 | 7027,6452 | 6655,18 | 372466 |
| г. Холмск ул. Плотинная д.8 |  | 1965 | 192 от 17.12.2010 | 241,00 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 7 | 13 | 13 | 18034,091 | 17078,284 | 955,807 |
| г. Холмск ул. Александра Матросова д.3 |  | 1977 | 79 от 01.04.2010 | 247,00 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 6 | 11 | 11 | 16062,348 | 15,211044 | 851,304 |
| г. Холмск ул. Лесозаводская д.155 |  | 1945 | 190 от 17.12.2010 | 99,30 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 4 | 10 | 10 | 5844,599 | 5594,836 | 309,764 |
| с. Яблочное ул. Холмская д.22 |  | 1961 | 69 от 01.04.2010 | 37,00 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 1 | 1 | 1 | 2177,746 | 2062,326 | 115,421 |
| с. Яблочное ул. Холмская д.19 |  | 1973 | 68 от 01.04.2019 | 57,80 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 7 | 7 | 4614,467 | 4369,9 | 244,567 |
| с. Яблочное ул. Сахалинская д.5 А |  | 1950 | 59 от 01.04.2010 | 57,00 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 10 | 10 | 4014,115 | 3802 | 212,748 |
| с. Яблочное ул. Сахалинская д.31 |  | 1971 | 60 от 01.04.2010 | 52,40 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 5 | 5 | 4072,973 | 3857,106 | 215,868 |
| с. Яблочное ул. Сахалинская д.29 А |  | 1971 | 58 от 01.04.2010 | 33,80 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 1 | 1 | 1 | 1989,4 | 1883,962 | 105,4399 |
| с. Яблочное ул. Центральная д.94 |  | 1967 | 113 от 18.05.2010 | 217,70 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 5 | 18 | 18 | 12,814 | 12135 | 679,11 |
| г. Холмск ул. Строительная д.26 |  | 1960 | 189 от 17.12.2010 | 325,50 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8 | 15 | 15 | 19158,279 | 18142,891 | 1015,3888 |
| с. Чехов ул. Северная д.3 |  | 1955 | 57 от 29.07.2011 | 67,20 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2 | 1 | 1 | 3,956 | 3746,371 | 209,63 |
| с. Правда ул. Школьная д.6 |  | 1954 | 186 от 17.12.2010 | 120,80 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 4 | 8 | 8 | 13196 | 6733,22 | 376,833 |
| с. Правда ул. Обрывная д.1 А |  | 1974 | 40 от 27.05.2009 | 90,86 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 4 | 9 | 9 | 14142 | 11498,453 | 643,547 |
| с. Яблочное ул Антонова д.19 |  | 1953 | 57 от 01.04.2010 | 47,50 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 5 | 5 | 5626,824 | 5329 | 299 |
| с. Яблочное ул. Зеленая д.25 А |  | 1970 | 66 от 01.04.2010 | 94,20 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 4 | 4 | 6668,611 | 6315,175 | 353,5 |
| с. Яблочное ул. Зеленая д.27 |  | 1969 | 65 от 01.04.2010 | 97,00 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 4 | 4 | 6,963 | 6593,961 | 369,039 |
| с. Яблочное ул. Зеленая д.43 |  | 1977 | 67 от 01.04.2010 | 67,60 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 3 | 3 | 4455,55 | 4220 | 237 |
| с. Яблочное ул. Колхозная д.3 |  | 1951 | 70 от 01.04.2010 | 65,00 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 8 | 8 | 5797,513 | 5491 | 307,269 |
| с. Яблочное ул. Приморская д.4 |  | 1952 | 73 от 01.04.2010 | 165,20 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 7 | 13 | 13 | 9,724 | 9208 | 515,372 |
| с Яблочное ул. Приморская д.5 |  | 1951 | 74 от 01.04.2010 | 69,90 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 1 | 2 | 2 | 2,769 | 2648 | 148,188 |
| с. Яблочное ул. Центральная д.104 |  | 1967 | 75 от 01.04.2010 | 232,20 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 7 | 16 | 16 | 17,528 | 16599 | 929 |
| с. Яблочное ул. Центральная д.126 |  | 1969 | 76 от 01.04.2010 | 222,20 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 5 | 7 | 7 | 12,99 | 12301 | 688,47 |
| г. Холмск ул. Школьная д.30 |  | 1953 | 63 от 27.07.2009 | 151,80 | 31.07.2014 | 31.12.2014 | 7 | 18 | 18 | 8935 | 8416,6 | 473,5 |
| г. Холмск ул. Адмирала Макарова д.2 |  | 1954 | 71 от 06.08.2009 | 276,90 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8 | 17 | 17 | 23484,342 | 22239,67 | 1244,67 |
| г. Холмск ул. Рабочая д.16 |  | 1957 | 81 от 28.08.2009 | 151,00 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 1 | 28 | 28 | 4949,957 | 4687,609 | 262,348 |
| г. Холмск ул. Ушакова д.6 |  | 1952 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 55,60 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 1 | 4 | 4 | 3,273 | 3099,06 | 174 |
| г. Холмск ул..Ливадных д.17 |  | 1954 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 286,00 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8 | 20 | 20 | 24,5 | 23200 | 1300 |
| г. Холмск ул. Победы д.21 А |  | 1949 | 139 от 15.09.2008 | 43,80 | 31.07.2014 | 31.12.2013 | 4 | 5 | 5 | 2331,3653 | 2207,803 | 1235,623 |
| г. Холмск ул. Лесозаводская д.101 |  | 1945 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 102,90 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 4 | 8 | 8 | 6057 | 4325,31 | 242,071 |
| г. Холмск ул Лесозаводская д.121 |  | 1964 | постановление Администрации 541 от 27.06.2007 | 96,80 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2 | 2 | 2 | 7,617 | 7,214 | 404 |
| г. Холмск ул. Лесозаводская д.123 |  | 1940 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 30,30 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 1 | 7 | 7 | 2902 | 2,798 | 153,79 |
| г. Холмск ул. Школьная д.40 |  | 1939 | постановление Администрации 541 от 27.06.2007 | 70,00 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 2 | 1,784 | 1,689 | 94,52 |
| г. Холмск ул. Пригородная д.69 |  | 1969 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 310,50 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 9 | 18 | 18 | 5297,22 | 5016,467 | 280,753 |
| г. Холмск ул. Транспортная д.5 |  | 1958 | 167 10.11..2008 | 37,70 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 1 | 2 | 2 | 2195 | 22440,331 | 1255,9 |
| г. Холмск ул. Угловая д.17 |  | 1953 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 98,30 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 3 | 6 | 6 | 1711,58 | 1620,867 | 90,714 |
| с Правда ул. Центральная д.2 |  | 1959 | 141 22.09.2008 | 30,00 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 1 | 1776 | 1,583 | 88,6 |
| с. Яблочное ул. Центральная д.124 |  | 1952 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 26,80 | 31.06.2014 | 31.12.2014 | 1 | 13 | 13 | 1765,74 | 1672,155 | 93,585 |
| с. Чапланово ул. Железнодорожная д.17 |  | 1949 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 114,90 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 13 | 4 | 4 | 6763 | 2,626 | 147 |
| г. Холмск ул. Школьная д.7 |  | 1957 | постановление Администрации 541 от27.06.2007 | 90,85 | 31.07.2014 | 31.12.2014 | 4 | 6 | 6 | 5347 | 8957,181 | 501,299 |
| г. Холмск ул. Школьная д.9 |  | 1935 | 5 от 13.06.2006 | 96,26 | 31.07.2014 | 31.12.2014 | 6 | 4 | 4 | 5666 | 15328,095 | 857,855 |
| г. Холмск ул. Лесозаводская д.137 А |  | 1956 | 149 от 16.10.2008 | 160,80 | 31.07.2014 | 31.12.2014 | 7 | 11 | 11 | 9464 | 8923,738 | 499,428 |
| г Холмск ул. Чехова д..57 |  | 1949 | 49 от 01.08.2007 | 163,49 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8 | 15 | 15 | 9623 | 8076,513 | 452,012 |
| с. Чехов ул. Рабочий поселок д.60 |  | 1939 | ПостановлениеАдминистрации 679 от 01.08.2007 | 83,70 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 5 | 6 | 6 | 4926 | 4665 | 261 |
| с. Правда ул. Зеленая д.1 |  | 1947 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 63,60 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2 | 5 | 5 | 3743 | 4641,6 | 262 |
| с. Правда ул. Наклонная д.5 |  | 1948 | 64 от 11.10.2007 | 30,50 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 1 | 2 | 2 | 1795 | 1699,865 | 95,135 |
| с. Правда ул. Аллейка д.19 |  | 1946 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 73,00 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 6 | 17 | 17 | 4297 | 4069 | 227,74 |
| с. Правда ул. Аллейка д.11 |  | 1956 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 63,00 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2 | 4 | 4 | 3708 | 3511 | 196,5 |
| с. Правда ул. Аллейка д.3 |  | 1956 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 56,10 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2 | 7 | 7 | 3302 | 3126,99 | 175 |
| с. Правда ул. Наклонная д.13 |  | 1956 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 104,70 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 3 | 8 | 6 | 6162 | 5835,4 | 326,59 |
| с. Правда ул. Наклонная д.8 |  | 1954 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 62,10 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 3 | 3 | 3 | 3655 | 3461,29 | 193,72 |
| с. Правда ул. Обрывная д.5 |  | 1961 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 60,70 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2 | 3 | 3 | 3573 | 3383,63 | 189,37 |
| с. Правда ул. Речная д.2 |  | 1962 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 74,20 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2 | 3 | 3 | 4367 | 4135,55 | 231,45 |
| с. Правда ул. Рыбацкая д.1 |  | 1954 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 28,20 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2 | 4 | 4 | 1660 | 1598,6 | 61,5 |
| с. Правда ул.Рыбацкая д.1 А |  | 1964 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 38,70 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 3 | 6 | 6 | 2278 | 2157,27 | 120,73 |
| с. Правда ул. Школьная д.30 А |  | 1974 | б/н от 10.12.2007 | 181,43 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 7 | 19 | 19 | 10679 | 10113 | 556 |
| с. Костромское ул. Спортивная д.15 |  | 1949 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 54,50 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 12 | 2 | 2 | 3208 | 3038 | 170,02 |
| с. Яблочное ул. Зеленая д.23 |  | 1970 | 64 от 01.04.2010 | 95,00 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 1 | 2 | 2 | 5592 | 5295,62 | 296,38 |
| с. Яблочное ул. Зеленая д.34 |  | 1959 | постановление администрации 679 от 01.08.2007 | 50,80 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 6 | 6 | 2961 | 2804,01 | 156,95 |
| с. Яблочное ул. Набережная д.10 |  | 1950 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 106,90 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 5 | 8 | 8 | 6292 | 5958,6 | 333,5 |
| с. Яблочное ул. Приморская д.1 |  | 1956 | 71 от 01.04.2010 | 158,30 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 3 | 7 | 7 | 9317 | 8823,2 | 493,8 |
| с. Яблочное ул. Приморская д.2 |  | 1956 | 72 от 01.04.2010 | 159,30 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 4 | 6 | 6 | 9376 | 8879,1 | 496,93 |
| с. Яблочное ул. Набережная д.20 |  | 1951 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 17,75 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 2 | 2 | 2 | 1045 | 989,6 | 55,4 |
| г. Холмск пер. Восточный д.9 |  | 1961 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 68,90 | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 3 | 2 | 2 | 4055 | 3840,1 | 214,92 |
| г. Холмск ул. Гастелло д.2 |  | 1956 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 323,70 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 8 | 18 | 18 | 19052 | 18042,2 | 1009,8 |
| г. Холмск ул. Гастелло д.3 |  | 1948 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 296,50 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 8 | 16 | 16 | 17451 | 16616,1 | 924,9 |
| Всего: 2015 год |  |  |  | 2 847,55 |  |  | 134 | 197 | 198 | 167 604 | 158 720,99 | 8 883,02 |
| с. Чапланово пер. Пионерский д.3 |  | 1972 | 123 от 18.05.2010 | 109,00 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 4 | 5 | 5 | 6 416 | 6075,9 | 340 |
| с. Чапланово ул. Речная д.12 |  | 1961 | 120 от 18.05.2010 | 75,50 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 3 | 9 | 9 | 4 444 | 4208,468 | 235,532 |
| с. Чапланово ул. Школьная д.2 |  | 1967 | 121 от 18.05.2010 | 213,00 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 8 | 8 | 8 | 12537 | 11872,5 | 664,5 |
| с. Чапланово ул. Морская д.8 |  | 1963 | 111 от 18.05.2010 | 214,00 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 8 | 18 | 19 | 12596 | 11928,4 | 667,6 |
| с. Бамбучек ул. Центральная д.27 |  | 1963 | 125 от 18.05.2010 | 213,00 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 8 | 18 | 18 | 12537 | 11872,5 | 664,5 |
| с. Пятиречье ул. Новая д.29 |  | 1976 | 3 от 01.02.2010 | 54,60 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2 | 5 | 5 | 3214 | 3043,7 | 170,3 |
| с. Пятиречье ул. Центральная д.12 |  | 1976 | 112 от 18.05.2010 | 31,20 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 1 | 1 | 1 | 1837 | 1739,639 | 97,361 |
| с Чапланово ул. Железнодорожная д.15 |  | 1954 | 122 от 18.05.2010 | 147,70 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 5 | 8 | 8 | 8694 | 8233,218 | 460,782 |
| г. Холмск ул. Железнодорожная д.113 |  | 1962 | 98 от 25.03.2008 | 206,80 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 1 | 25 | 25 | 12172 | 11526,9 | 645,1 |
| г. Холмск ул. Железнодорожная д.121 |  | 1955 | Постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 290,30 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 8 | 13 | 13 | 17087 | 16181,4 | 905,6 |
| г. Холмск ул. Волкова д.26 |  | 1950 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 63,60 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 32 | 17 | 17 | 3744 | 3545,6 | 198,4 |
| г. Холмск ул. Некрасова д.23 |  | 1954 | 143 от 22.09.2008 | 66,50 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2 | 1 | 1 | 3914 | 3706,6 | 207,4 |
| г. Холмск ул. Плотинная д.7 |  | 1956 | 156 от 22.10.2008 | 90,00 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 3 | 3 | 3 | 5297 | 5016,3 | 208,7 |
| г. Холмск ул. Чехова д.49 |  | 1955 | постановление Администрации 541 от 27.06.2007 | 65,10 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2 | 4 | 4 | 3832 | 3629 | 203,096 |
| г. Холмск ул. Угловая д.23 |  | 1948 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 23,95 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 1 | 1 | 1 | 1409 | 1334,3 | 74,7 |
| с. Чапланово ул. Железнодорожная д.19 |  | 1967 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 65,30 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 5 | 12 | 12 | 3843 | 3639,3 | 203,7 |
| г Холмск ул. Школьная д.11 |  | 1939 | постановление Администрации 541 от27.06.2007 | 96,20 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 3 | 9 | 9 | 5662 | 5361,9 | 300,01 |
| г Холмск ул. Стахановская д.17 |  | 1954 | 59 от 09.10.2007 | 144,90 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 4 | 5 | 5 | 8529 | 8076,9 | 452,04 |
| г Холмск ул. Лесозаводская д.141 |  | 1954 | 129 от 19.08.2008 | 169,60 | 31.07.2014 | 31.12.2015 | 1 | 2 | 2 | 9982 | 9052,95 | 529,1 |
| с Костромское ул. Огородная д.10 |  | 1963 | 40 от 11.05.2011 | 97,60 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 12 | 6 | 6 | 5745 | 5440,5 | 304,5 |
| с. Чехов ул. Рабочий поселок д.51 |  | 1939 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 108,90 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 5 | 7 | 7 | 6409 | 6069,3 | 339,7 |
| с. Костромское ул Усадьба совхоза д.1 |  | 1954 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 52,00 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 3 | 5 | 5 | 3061 | 2898,8 | 162,2 |
| с. Чапланово ул. Железнодорожная д.13 |  | 1960 | постановление Администрации 679 от 01.08.2007 | 93,60 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 3 | 6 | 6 | 5509 | 5217,02 | 291,97 |
| с. Яблочное ул. Зеленая д.11 |  | 1959 | 62 от 01.04.2010 | 48,70 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2 | 3 | 3 | 2866 | 2714,1 | 151,9 |
| г. Холмск ул. Лесозаводская д.135 |  | 1964 | 29 от 18.01.2007 | 106,50 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 8 | 6 | 6 | 6268 | 5935,8 | 332,2 |
| Общий размер по 2014 – 2015г.г. |  |  |  | 10 509,09 |  |  | 398 | 729 | 728 | 639 061,45 | 605 191,20 | 33 870,26 |