- Приложение N 6

- к муниципальной  программе  «Обеспечение  населения муниципального образования  «Холмский городской округ»   качественным жильем  на 2014-  2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 г. №_949___

ПОДПРОГРАММА № 5

"ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ,

ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

- Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы                 Подпрограмма № 5 "Повышение

сейсмоустойчивости

жилых  домов,  основных  объектов  и  систем

жизнеобеспечения в муниципальном образовании

"Холмский  городской  округ" на  2014 – 2020

годы (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель                    Муниципальное бюджетное  учреждение муници-

Подпрограммы                                           пального образования  «Холмский  городской

округ» «Отдел  капитального строительства»

Соисполнители Подпрограммы               Комитет по управлению имуществом администра-

ции  муниципального  образования  «Холмский

городской  округ»,  отдел   архитектуры   и

градостроительства администрации муниципаль-

ного образования «Холмский городской округ»,

финансовое управление администрации муници-

пального  образования  «Холмский  городской

округ»  и  другие структурные подразделения

администрации   муниципального  образования

«Холмский городской округ»,подрядные органи-

зации

Цели Подпрограммы                                  - обеспечение  устойчивости  жилых    домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

муниципального   образования      "Холмский

городской округ"  в   условиях      высокой

сейсмичности,   цунами-,     лавино-      и

селеопасности;

- создание  условий   для       устойчивого

функционирования жилищного фонда,  основных

объектов жизнеобеспечения;

- создание  условий    для       безопасной

жизнедеятельности населения

Задачи Подпрограммы                                - совершенствование     мониторинга       и

прогнозирования чрезвычайных  ситуаций,   в

том  числе   обусловленных     сейсмической

активностью;

- повышение уровня сейсмоустойчивости жилых

домов, зданий и сооружений;

- повышение готовности руководителей   всех

уровней   и   населения к   действиям     в

чрезвычайных ситуациях

Этапы и сроки реализации                       Срок реализации Подпрограммы:2014-2020 годы

Подпрограммы                                           Первый этап: 2014 - 2015 годы;

Второй этап: 2016 - 2020 годы

Объемы и источники                                 Потребность  в   денежных    ресурсах    на

финансирования Подпрограммы              реализацию     Подпрограммы      составляет

(прогнозируемые)                                      2 135,414 млн. руб., в  том  числе по годам:

2014 год – 225,08 млн. руб.;

2015 год – 247,59 млн. руб.;

2016 год – 272,35 млн. руб.;

2017 год – 299,59 млн. руб.;

2018 год – 329,55 млн. руб.;

2019 год – 362,50 млн. руб.;

2020 год – 398,75 млн. руб.

Из них по источникам:

- средства  субсидии  областного   бюджета,

полученные   по   результатам   конкурсного

отбора, - 2 122,60 млн. руб., в том числе  по

годам:

2014 год – 223,73 млн. руб.;

2015 год – 246,11 млн. руб.;

2016 год – 270,72 млн. руб.;

2017 год – 297,79 млн. руб.;

2018 год – 327,57 млн. руб.;

2019 год – 360,33 млн. руб.;

2020 год – 396,36 млн. руб.

- средства местного бюджета муниципального

образования "Холмский  городской  округ"  -

12,81 млн. руб.,в том числе по годам:

2014 год – 1,35 млн. руб.;

2015 год – 1,49 млн. руб.;

2016 год – 1,63 млн. руб.;

2017 год – 1,80 млн. руб.;

2018 год – 1,98 млн. руб.;

2019 год – 2,17 млн. руб.;

2020 год – 2,39 млн. руб.

Целевые индикаторы                                 - выполнение инженерной защиты территорий и

и показатели                                               объектов от воздействия  вторичных  явлений

(снежные лавины, селевые потоки, оползни);

- повышение сейсмоустойчивости жилых домов,

зданий и сооружений, объектов   и    систем

жизнеобеспечения;

- снижение величины ущерба;

- обеспечение достоверности и   доступности

информации о  мерах     и       требованиях

сейсмоустойчивости жилых домов, объектов  и

систем жизнеобеспечения

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы

Муниципальное образование "Холмский городской округ" находится на территории Сахалинской области, которая является единственной островной областью, находящейся в непосредственной близости к разрывам и разломам краевой зоны Тихого океана, и характеризуется высокой степенью сейсмической и вулканической активности и цунамиопасности, открытостью для тропических циклонов и северных холодных ветров, что является основными причинами проходящих на территории области разрушительных тектонических и природных явлений, наносящих существенный материальный ущерб народному хозяйству области и представляющих высокую опасность для ее населения.

По уровню проявления природных и связанных с ними техногенных катастроф Сахалинская область по градации МЧС России относится к субъектам 1-й степени опасности, по уровню сейсмической опасности Сахалинская область занимает одно из первых мест в Российской Федерации среди территорий, находящихся в сейсмоопасных зонах.

Разрушительная сила землетрясений и цунами многократно возрастает от катастрофических экологических последствий, так как характер промышленного производства области отличается высокой степенью экологической опасности. Особую озабоченность вызывают экосистема прибрежного шельфа Охотского моря и уникальная нерестовая речная сеть острова Сахалина и Курильских островов.

Кроме того, муниципальное образование "Холмский городской округ" подвержено воздействию опасных геодинамических процессов: снежные лавины, селевые потоки и оползни. Землетрясения способны влиять на динамику этих процессов, а негативные последствия землетрясений, в свою очередь, могут усугубляться вторичными эффектами: сходом снежных лавин, селевых потоков и оползней.

За период 1994 - 2007 годов на территории Сахалинской области произошел ряд сильных разрушительных землетрясений. Основной причиной последствий этих землетрясений явилось снижение нормативной сейсмичности территории Сахалинской области. За последние 50 лет нормативная база по сейсмичности менялась в основном в сторону уменьшения и только в 1995 году после нефтегорского землетрясения была повышена на 2 - 3 балла.

Практически весь жилищный фонд в городе сформирован в послевоенный период. Застройка 50-х годов 2-, 3- и 4-этажными жилыми домами сформировала центральную улицу и систему малых городских площадей. Застройка 60-х - 70-х годов велась в основном 5-этажными многоквартирными домами как каркасно-каменными, так и крупноблочными и частично крупнопанельными. Эти дома не приспособлены для строительства на сложном рельефе. Поэтому происходило формирование площадок для строительства террасами (лентами) с очень большим объемом земляных работ. Террасная застройка из-за недостатка земли поднялась на отметку более 120 метров, что в свою очередь создало большие сложности в инженерном обеспечении застройки (разбивка на ярусы), в 80-е годы были разработаны проекты 5- и 9-этажных домов, приспособленных для строительства в условиях сложного рельефа.

По конструктивным типам в застройке г. Холмска преобладают каменные 2 - 5-этажные дома из мелкоштучных легкобетонных камней, 4 - 5-этажные крупноблочные и крупнопанельные дома. Есть 9-этажные каменные и 12-этажные монолитные жилые дома. Железобетонный каркас применен в застройке города в основном для общественно-административных и промышленных зданий, частично применен стальной каркас.

Последний раз обследование зданий и сооружений муниципального образования "Холмский городской округ" было проведено в 1995 году АО "Сахалингражданпроект". Здания в основном рассчитаны на сейсмические воздействия силой до 7 баллов включительно.

Кроме того, в горной части территории муниципального образования "Холмский городской округ" при землетрясениях велика вероятность развития так называемых вторичных воздействий природного и техногенного характера в виде оползней, обвалов, проседания грунтов и др. В муниципальном образовании практически отсутствует система мониторинга геологических процессов. Сейсмический и геофизический мониторинг проводится на старом оборудовании, не позволяющем оперативно передавать и обрабатывать данные. Требуется повысить готовность специальных служб и населения к землетрясениям и цунами, сформировать нормативную базу для обеспечения сейсмической надежности строящихся и эксплуатируемых жилых домов, зданий и сооружений.

Для обеспечения надежности и безопасности строящихся и эксплуатируемых жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений на территории муниципального образования "Холмский городской округ" в первую очередь необходимо провести комплексное обследование жилых домов, зданий повышенной социальной ответственности и массового пребывания людей. Для чего следует разработать методы паспортизации, учитывающие особые климатические условия региона, а также современные способы и инновационные технологии сейсмоусиления.

Сложность и комплексность проблем по защите населения, жилых зданий и сооружений, инфраструктуры экологически опасных производств от воздействия землетрясений, цунами и вторичных эффектов от землетрясений обусловливает необходимость интеграции бюджетных средств и инвестиций для их планомерного решения.

Подпрограмма определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по обеспечению сейсмической безопасности населения, снижению социального, экономического и экологического ущерба от разрушительных землетрясений. Система программных мероприятий направлена на последовательное выполнение конкретных задач: от оценки сейсмической опасности территорий области до обеспечения сейсмостойкости жилых домов, эксплуатируемых зданий и сооружений.

- Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является комплексное решение проблемы обеспечения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования "Холмский городской округ" в условиях высокой сейсмичности, цунами-, лавино- и селеопасности, создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- повысить уровень сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений;

- создать условия для безопасной жизнедеятельности населения;

- повысить готовность руководителей всех уровней и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Учитывая масштабность решаемых задач, Подпрограмма будет реализовываться с 2014 по 2020 годы.

Предполагается за этот период подготовить нормативные и методические документы, реализовать мероприятия по сейсмическому районированию, провести инженерно-сейсмическое обследование и паспортизацию жилых зданий и сооружений, принять решение о целесообразности сейсмоусиления конкретных объектов и жилых домов.

Предусматривается разработка проектно-сметной документации, широкомасштабное проведение работ по сейсмоусилению жилых домов и объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, обеспечивающих размещение пострадавшего населения в условиях природных катаклизмов (больницы, школы, кинотеатры, дома культуры и др.), а также защитных сооружений.

Предполагается, что в рамках реализации Подпрограммы будут осуществляться:

- регулярная корректировка перечня реализуемых мероприятий;

- уточнение объемов финансирования.

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Решение поставленных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных, финансовых мер и мероприятий по следующим основным направлениям:

- проведение оценки уровня сейсмической опасности территории муниципального образования "Холмский городской округ" и возможности проявления вторичных явлений от землетрясений и их пространственная локализация (оползни, сели, лавины);

- проведение оценки сейсмоуязвимости существующей застройки (жилых домов, зданий и сооружений);

- снижение сейсмического риска путем усиления существующей застройки;

- снижение сейсмического риска путем подготовки к землетрясению и защите населения.

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса приоритетных задач и мероприятий, направленных на обеспечение приемлемого уровня сейсмической безопасности, повышение устойчивости жилых домов и объектов жизнеобеспечения, предотвращение гибели людей и снижение материального ущерба при землетрясениях. Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих основных результатов:

- разработать и внедрить документы нормативного и методического характера по сейсмостойкому строительству;

- обеспечить юридическую защиту прав граждан на безопасную среду жизнедеятельности, жилого и социально-культурного фонда, промышленной инфраструктуры;

- защитить территорию, жилые здания и сооружения от вторичных эффектов землетрясений;

- выполнить превентивные меры по подготовке населения и органов управления к действиям в период землетрясений и ликвидации последствий.

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечиваться:

- нормативной сейсмостойкостью и надежностью жилых домов, зданий и сооружений при сильных землетрясениях (с учетом вторичных воздействий природного и техногенного характера) в результате проведения комплекса работ по усилению и реконструкции;

- созданием условий безопасности населения, сокращением числа санитарных и безвозвратных потерь, снижением расходов на компенсации семьям погибших и раненым и расходов на лечение пострадавших, предотвращением эпидемий и массовой заболеваемости;

- снижением расходов на ликвидацию последствий сильных землетрясений, в том числе на переселение людей, строительство нового жилья и выплаты пострадавшим компенсации за утерянное имущество.

Достижение указанных результатов в значительной степени повысит привлекательность территории муниципального образования "Холмский городской округ" для проживания и, соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию региона в целом.

- Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2020 годы. I этап: 2014 - 2015 годы;                                 II этап: 2016  -  2020 годы.

Подпрограмма рассчитана на реализацию в 2014 – 2020 годах, бюджетное финансирование с 2014 года.

- 5. Перечень мероприятий Подпрограммы

Осуществление программных мероприятий будет направлено на повышение сейсмоустойчивости жилых домов, зданий, сооружений, объектов и систем жизнеобеспечения, создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Холмского городского округа.

В рамках Подпрограммы реализовывается возможность получения муниципальным образованием на конкурсной основе целевых субсидий из бюджета Сахалинской области на условиях софинансирования на реализацию мероприятий по сейсмоусилению жилых домов, зданий, сооружений, объектов и систем жизнеобеспечения, начиная с 2014 года.

Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы будут направлены на:

- внедрение механизмов по повышению сейсмоустойчивости жилых домов, зданий, сооружений, объектов и систем жизнеобеспечения;

- создание и обновление нормативной правовой базы, необходимой для участия в конкурсном отборе органов местного самоуправления на получение субсидии из областного бюджета;

- создание условий для снижения административных барьеров;

Успешная реализация Подпрограммы в значительной степени будет зависеть от помощи, которую органы государственной власти Сахалинской области будут оказывать муниципальному образованию в решении поставленных задач.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в ежегодных конкурсных отборах органов местного самоуправления на участие в реализации Подпрограммы | Ежегодно | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» |
| 2. | Разработка, обновление и реализация необходимых нормативных правовых актов | 2014-2020 годы | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» |
| 3. | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению, инженерные изыскания и разработка проектно-сметных документаций на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, зданий, сооружений, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | 2014 - 2020 годы | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства», подрядные организации |
| 4. | Мониторинг и оценка реализации мероприятий Подпрограммы | Ежегодно | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» |

6. Характеристика мер правового регулирования Подпрограммы

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования «Холмский городской округ». Текущее управление реализацией Подпрограммы и оперативный контроль за ходом ее выполнения обеспечивает Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» и предоставляет в министерство строительства Сахалинской области и управление экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» отчеты о ходе реализации Подпрограммы (по установленной форме) в следующие сроки:

- квартальную отчетность - до 4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- полугодовую отчетность - до 10 июля текущего года;

- годовую отчетность - до 15 января года, следующего за отчетным.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией направлений Подпрограммы, организуется разработчиком Подпрограммы через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения отчетных совещаний и семинаров.

- 7.  Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

| - № п/п | - Наименование индикатора (показателя) | - Ед. измерения | - Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год |
| - 1 | - Количество жилых домов, зданий, сооружений, основных объектов и систем жизнеобеспечения, где было проведено инженерно-сейсмическое обследование | - шт. | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 2 | - Количество заключенных контрактов (договоров) с приложением подписанных актов выполненных работ на проведение первоочередных работ по сейсмоусилению, инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, зданий, сооружений, основных объектов и систем жизнеобеспечения | - шт. | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |

Целевые показатели и индикаторы реализации Подпрограммы оцениваются в целом для  Подпрограммы.

Эти показатели и индикаторы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Подпрограммы.

- 8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов предусматривается общий объем финансирования в размере  2 135,41 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 2 122,60 млн. руб.;

- бюджета муниципального образования – 12,81 млн. руб.;

Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирования и основным направлениям представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Доля софинансирования из бюджета муниципального образования по субсидиям на 2014 год составляет 0,6 процента от суммы субсидии областного бюджета.

Ежегодное финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета предполагается осуществлять в пределах средств, предусматриваемых законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться в течение финансового года с учетом изменений объема средств субсидий бюджета Сахалинской области и поправок в бюджет муниципального образования.