- Приложение № 5.1

к Подпрограмме № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014 – 2020 годах», к муниципальной  программе  «Обеспечение  населения муниципального образования  «Холмский городской округ»   качественным жильем  на 2014 -  2020 годы»

Перечень жилых домов, планируемых к сносу

| № п/п | Наименование объекта планируемого к сносу и его адрес | Форма собственности объекта (принадлежность): муниципальная, областная, частная, бесхозная |  | Сведения о площади земельного участка, кв.м. | Площадь объекта, тыс. кв.м | Конструктив здания (деревянное, ж/бетонное и т.д.) подробное описание фундаментов | Предложение по методу утилизации | Предлагаемое место утилизации (вывоз ка транспортом) | Объекты, которые расположены вблизи объектов подлежащих сносу (школы, сады) | Срок сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правдинская сельская управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | - |  | 4323,1 | 1,3602 | - | - | - | - | - |
| 1 | с. Правда, ул. Аллейка,17 | муниципальная |  | 542,6 | 0,2688 | каркасно-засыпное, фундамент-ленточно-бетонный | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 2 | с. Правда, ул. Аллейка,19 | муниципальная |  | 517,5 | 0,2115 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянный | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 3 | с. Правда, ул. Аллейка,1а | муниципальная |  | 278,7 | 0,965 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянный стулья | механизированный | полигон | жилые дома, поликлиника | 2015 |
| 4 | с. Правда, ул. Наклонная, 8 | муниципальная |  | 772 | 0,100 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 5 | с. Правда, ул. Наклонная,13 | муниципальная |  | 336,5 | 0,1393 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянный | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 6 | с. Правда, ул. Рыбацкая,5 | муниципальная |  | 295,7 | 0,0616 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 7 | с. Правда, ул. Центральная, 8 | муниципальная |  | 180,1 | 0,1084 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 8 | с. Правда, ул. Станционная,42 | муниципальная |  | 150 | 0,0539 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 9 | с. Правда, ул. Станционная, 48 | муниципальная |  | 150 | 0,0992 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 10 | с. Правда, ул. Речная, 40 | частная |  | 400 | 0,1 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | строительство детского сада | 2015 |
| 11 | с. Правда, ул. Школьная,1 | частная |  | 400 | 0,076 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 12 | с. Правда, ул. Речная, 61 | частная |  | 300 | 0,045 | каркасно-засыпное, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| Яблочная сельская управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | - |  | 30600 | 4,5935 | - | - | - | - | - |
| 1 | с. Яблочное, ул. Приморская, 1 | муниципальная |  | 600 | 0,2455 | фундамент ленточно-бетонный, брусчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 2 | с. Яблочное, ул. Приморская, 4 | муниципальная |  | 600 | 0,1884 | фундамент ленточно-бетонный, брусчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 3 | с. Яблочное, ул. Школьная, 5 | частная |  | 600 | 0,1339 | каркасно-засыпной, фундамент деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 4 | с. Яблочное, ул. Лесная, 9 | муниципальная |  | 600 | 0,0261 | каркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 5 | с. Яблочное, ул. Центральная, 7 | муниципальная |  | 600 | 0,1345 | фундамент деревянные стулья, каркасно-засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 6 | с. Яблочное, ул. Центральная, 37 | частная |  | 600 | 0,019 | шлакоблочный | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 7 | с. Яблочное, ул. Центральная, 39 | частная |  | 600 | 0,019 | шлакоблочный | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 8 | с. Яблочное, ул. Холмская, 22 | муниципальная |  | 600 | 0,037 | каркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 9 | с. Яблочное, ул. Холмская, 19 | муниципальная |  | 600 | 0,0578 | каркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 10 | с. Яблочное, ул. Сахалинская, 5 А | муниципальная |  | 600 | 0,0 57 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 11 | с. Яблочное, ул. Сахалинская, 31 | муниципальная |  | 600 | 0,0524 | каркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 12 | с. Яблочное, ул. Сахалинская, 29 А | муниципальная |  | 600 | 0, 3380 | каркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 13 | с. Яблочное, ул. Центральная, 94 | муниципальная |  | 600 | 0, 2177 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 14 | с. Яблочное, ул. Антонова, 19 | муниципальная |  | 600 | 0,0 4750 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 15 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 25-А | муниципальная |  | 600 | 0,0 942 | шлакоблочный | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 16 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 27 | муниципальная |  | 600 | 0,097 | шлакоблочный | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 17 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 43 | муниципальная |  | 600 | 0,0676 | шлакоблочный | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 18 | с. Яблочное, ул. Колхозная, 3 | муниципальная |  | 600 | 0,065 | коркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 19 | с. Яблочное, ул. Приморская, 5 | муниципальная |  | 600 | 0,0475 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 20 | с. Яблочное, ул. Центральная, 104 | муниципальная |  | 600 | 0257 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 21 | с. Яблочное, ул. Центральная, 126 | муниципальная |  | 600 | 0,2107 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 22 | с. Яблочное, ул. Центральная, 124 | муниципальная |  | 600 | 0,0 268 | каркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 23 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 11 | муниципальная |  | 600 | 0,487 | бревенчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 24 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 23 | муниципальная |  | 600 | 0,0 95 | бревенчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 25 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 34 | муниципальная |  | 600 | 0,0641 | бревенчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 26 | с. Яблочное, ул. Набережная, 10 | муниципальная |  | 600 | 0,178 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 27 | с. Яблочное, ул. Приморская, 2 | муниципальная |  | 600 | 0,1505 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 28 | с. Яблочное, ул. Набережная, 20 | муниципальная |  | 600 | 0,0727 | бревенчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 29 | с. Яблочное, ул. Холмская, 30 | муниципальная |  | 600 | 0,258 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 30 | с. Яблочное, ул. Набережная, 8 | муниципальная |  | 600 | 0,0998 | бревенчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 31 | с. Яблочное, ул. Пионерская, 11 | муниципальная |  | 600 | 0,025 | бревенчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 32 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 31 | муниципальная |  | 600 | 0,0589 | шлакоблочный | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 33 | с. Яблочное, ул. Холмская, 26 | муниципальная |  | 600 | 0,0517 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 34 | с. Яблочное, ул. Школьная, 15 | муниципальная |  | 600 | 0,1671 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 35 | с. Яблочное, ул. Набережная, 21 | муниципальная |  | 600 | 0,0447 | бревенчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 36 | с. Яблочное, ул. Лесозаводская, 9 | муниципальная |  | 600 | 0,0541 | бревенчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 37 | с. Яблочное, ул. Октябрьская, 1 | муниципальная |  | 600 | 0,0222 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 38 | с. Яблочное, ул. Центральная, 102 | муниципальная |  | 600 | 0,3337 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 39 | с. Яблочное, ул. Центральная, 87 | муниципальная |  | 600 | 0,0462 | каркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 40 | с. Яблочная, ул. Зеленая, 4 | муниципальная |  | 600 | 0,0294 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 41 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 20 | муниципальная |  | 600 | 0,0308 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 42 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 13 | муниципальная |  | 600 | 0,0425 | каркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 43 | с. Яблочное, ул. Антонова, 20 | муниципальная |  | 600 | 0,0329 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 44 | с. Яблочное, ул. Сахалинская, 17 | муниципальная |  | 600 | 0,0799 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 45 | с. Яблочное, ул. Холмская, 10 | муниципальная |  | 600 | 0,0845 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 46 | с. Яблочное, ул. Астраханская, 7 | муниципальная |  | 600 | 0,034 | бревенчатый | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 47 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 1 | муниципальная |  | 600 | 0,0402 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 48 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 15 | муниципальная |  | 600 | 0,0303 | шлакоблочный | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 49 | с. Яблочное, ул. Зеленая, 3 | муниципальная |  | 600 | 0,0361 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 50 | с. Яблочное, ул. Холмская, 2 | муниципальная |  | 600 | 0,0826 | брусчатый, фундамент-деревянные стулья | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| 51 | с. Яблочное, ул. Приморская, 7 | муниципальная |  | 600 | 0,1642 | каркасно - засыпной | механизированный | полигон | жилые дома | 2015 |
| Чеховская сельская управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | - |  | 3602,6 | 2,3984 | - | - | - | - | - |
| 1 | с. Чехов, ул. Ленина, 75 | муниципальная |  | 600 | 0,665 | каркасно-засыпной | механизированный | полигон | железная дорога | 2016 |
| 2 | с. Чехов, ул. Фабричная,19 | муниципальная |  | 600 | 0,454 | шлакоблочный | механизированный | полигон | Центральная дорога | 2016 |
| 3 | с. Чехов, ул. Северная, 6 | бесхозное |  | 600 | 0,454 | шлакоблочный | механизированный | полигон | Центральная дорога | 2016 |
| 4 | с. Чехов, ул. Северная, 8 | бесхозное |  | 600 | 0,17 | шлакоблочный | механизированный | полигон | Центральная дорога | 2016 |
| 5 | с. Чехов, ул. Северная, 9 | муниципальная |  | 602,6 | 0,5334 | шлакоблочный | механизированный | полигон | Центральная дорога | 2016 |
| 6 | с. Чехов, ул. Северная,56а | муниципальная |  | 600 | 0,122 | деревянный | механизированный | полигон | огороды | 2016 |
| 7 | с. Чехов, ул. Чапаева,38 | муниципальная |  |  |  | шлакоблочный | механизированный | полигон | МКД, ул. Бумажный переулок,6, ул. Чапаева,40 | 2016 |
| Чаплановская сельская управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | - |  | 11 376,30 | 3, 2199 | - | - | - | - | - |
| 1 | с. Чапланово, ул. Железнодорожная, 13 | муниципальная |  | 300 | 0,0916 | фундамент ленточно-бетонный, стены шлакоблочные | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 2 | с. Чапланово, ул. Железнодорожная, 15 | муниципальная |  | 900 | 0,1474 | фундамент ленточно-бетонный, стены шлакоблочные | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 3 | с. Чапланово, ул. Железнодорожная, 17 | муниципальная |  | 300 | 0,1318 | фундамент ленточно-бетонный, стены шлакоблочные | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 4 | с. Чапланово, ул. Железнодорожная, 19 | муниципальная |  | 300 | 0,1038 | фундамент ленточно-бетонный, стены шлакоблочные | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 5 | с. Чапланово, ул. Школьная, 2 | 2 кв. частные, 6 муниципальных |  | муниципальной 1226,7 | 0,3334 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 6 | с. Чапланово, ул. Речная, 8 | муниципальная |  | 300 | 0,0781 | фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 7 | с. Чапланово, ул. Речная, 12 | муниципальная |  | 925,7 | 0,0755 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 8 | с. Чапланово, ул. Речная, 14 | муниципальная |  | 925,7 | 0,075 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 9 | с. Чапланово, ул. Речная, 19 | муниципальная |  | 900 | 0,0233 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 10 | с. Чапланово, ул. Морская, 8 | 1 кв. частная, 7 муниципальных |  | 1226,7 | 0,3332 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 11 | с. Чапланово, пер. Пионерский, 3 | муниципальная |  | 426,2 | 0,1221 | фундамент ленточно-бетонный, стены шлакоблочные | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 12 | с. Чапланово, ул. Школьная (12-ти кв. дом) | бесхозный |  | 1700 | 1,024 | фундамент ленточно-бетонный, стены панельные | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 13 | с. Чапланово, ул. Центральная, 40 | муниципальная |  | 144,2 | 0,412 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 14 | с. Бамбучек, ул. Центральная, 27 | муниципальная |  | 1227,8 | 337,1 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 15 | с. Чапланово, ул. Советская, 52 | муниципальная |  | 300 | 0,0253 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 16 | с. Пожарское, ул. Центральная, 18 | муниципальная |  | 300 | 0,0395 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 17 | с. Пятиречье, ул. Центральная, 49 | муниципальная |  | 300 | 0,09 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 18 | с. Чапланово, ул. Центральная, 21 | муниципальная |  | 300 | 0,0618 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 19 | с. Пятиречье, ул. Центральная, 12 | муниципальная |  | 300 | 0,0312 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 20 | с. Пятиречье, ул. Новая, 29 | муниципальная |  | 300 | 0,0546 | фундамент ленточно-бетонный, стены брусчатые | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| Холмск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | - | 71450 | 22,4542 |  | - | - | - | - |
| 1 | г. Холмск, ул. Советская, 5 |  | частная | 1900 | 2,0987 | шлакоблочный | механизированный | полигон | жилой дом | 2014 |
| 2 | г. Холмск, ул. Чехова, 59 |  | муниципальная | 1000 | 0,3138 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | жилые дома | 2014 |
| 3 | г. Холмск, ул. Колхозная, 8-а |  | муниципальная | 1500 | 0,2456 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 4 | г. Холмск, ул. Некрасова, 7 |  | муниципальная | 700 | 0,3181 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 5 | г. Холмск, ул. Чехова, 66 |  | муниципальная | 300 | 0,99,5 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | жилой дом | 2014 |
| 6 | г. Холмск, ул. 8-е марта, 8 |  | муниципальная | 300 | 0,036 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 7 | г. Холмск, ул. Некрасова, 5 |  | муниципальная | 700 | 0,3173 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 8 | г. Холмск, ул. Победы, 23 |  | муниципальная | 1000 | 0,7405 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | здание СахМП | 2014 |
| 9 | г. Холмск, ул. Некрасова, 7 |  | муниципальная | 500 | 0,330 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 10 | г. Холмск, ул. Железнодорожная, 19 |  | муниципальная | 300 | 0,0307 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 11 | г. Холмск, ул. Железнодорожная, 122 |  | муниципальная | 300 | 0,0333 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 12 | г. Холмск, ул. Школьная, 6 |  | муниципальная | 300 | 0,078 | шлакоблочный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 13 | г. Холмск, ул. Набережная, 36 |  | муниципальная | 600 | 0,18770 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 14 | г. Холмск, ул. Ушакова, 6 |  |  | 600 | 0,05560 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 15 | г. Холмск, ул. Чехова, 49 |  |  | 600 | 0,06510 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 16 | г. Холмск, ул. Победы, 21 А |  | муниципальная | 600 | 0,0 4380 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 17 | г. Холмск, ул. Лесозаводская, 123 |  |  | 600 | 0,0 3030 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 18 | г. Холмск, ул. Угловая, 23 |  |  | 600 | 0,02395 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 19 | г. Холмск, ул. Дальняя, 54 |  | муниципальная | 600 | 0,05040 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 20 | г. Холмск, ул. Дальняя, 59 |  | муниципальная | 600 | 0,0404 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 24 | г. Холмск, ул. Волкова,18 |  | муниципальная | 600 | 0,44460 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 25 | г. Холмск, ул. Рабочая, 14 |  | муниципальная | 700 | 0,030 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 26 | г. Холмск, ул. Рабочая, 21 |  | муниципальная | 700 | 0,0483 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 27 | г. Холмск, ул. Плотинная, 8 |  | муниципальная | 1200 | 0,33100 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 28 | г. Холмск, ул. Матросова, 3 |  | муниципальная | 2000 | 0,24700 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 29 | г. Холмск, ул. Лесозаводская, 155 |  | Смешанная | 300 | 0,09930 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 30 | г. Холмск, ул. Строительная, 26 |  | муниципальная | 300 | 0,32550 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 31 | г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, 2 |  | Смешанная | 450 | 0,27690 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 32 | г. Холмск, ул. Ливадных, 18 |  | Смешанная | 1000 | 0,500 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 33 | г. Холмск, ул. Ливадных, 15 |  | Смешанная | 1000 | 0,500 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 34 | г. Холмск, ул. Ливадных, 16 |  | Смешанная | 1000 | 0,500 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 35 | г. Холмск, ул. Ливадных, 19 |  | Смешанная | 1000 | 0,500 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 36 | г. Холмск, ул. Ливадных, 22 |  | Смешанная | 1000 | 0,500 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 37 | г. Холмск, ул. Некрасова, 5 |  | Смешанная | 1000 | 0,1582 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 38 | г. Холмск, ул. Некрасова, 6 |  | Смешанная | 1000 | 0,3316 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 39 | г. Холмск, ул. Некрасова, 15 |  | Смешанная | 1000 | 0,161 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 40 | г. Холмск, ул. Некрасова, 8 |  | Смешанная | 1000 | 0,480 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 41 | г. Холмск, ул. Некрасова, 10 |  | Смешанная | 1000 | 0,141 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 42 | г. Холмск, ул. Некрасова, 11 |  | Смешанная | 1000 | 0,160 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 43 | г. Холмск, ул. Некрасова, 12 |  | Смешанная | 1000 | 0,160 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 44 | г. Холмск, ул. Некрасова, 13 |  | Смешанная | 1000 | 0,925 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 45 | г. Холмск, ул. Некрасова, 14 |  | Смешанная | 1000 | 0,607 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 46 | г. Холмск, ул. Некрасова, 16 |  | Смешанная | 1000 | 0,165 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 47 | г. Холмск, ул. Некрасова, 17 |  | Смешанная | 1000 | 0,143 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 48 | г. Холмск, ул. Некрасова, 21 |  | Смешанная | 1000 | 0,141 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 49 | г. Холмск, ул. Новая, 9 |  | Смешанная | 1000 | 1,001 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 50 | г. Холмск, ул. Советская, 116 |  | Смешанная | 1750 | 1,101 | шлакоблочный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 51 | г. Холмск, ул. Гастелло, 5 |  | Смешанная | 1000 | 0,438 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 52 | г. Холмск, ул. Гастелло, 1 |  | Смешанная | 1000 | 0,442 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 53 | г. Холмск, ул. Станционная, 4 |  | Смешанная | 300 | 0,078 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 54 | г. Холмск, ул. Советская, 84 |  | Смешанная | 750 | 0,5324 | шлакоблочный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 55 | г. Холмск, ул. Железнодорожная, 113 |  | Смешанная | 1000 | 0,286 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 56 | г. Холмск, ул. Железнодорожная, 121 |  | Смешанная | 1000 | 0,2903 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 57 | г. Холмск, ул. Волкова, 26 |  | Смешанная | 300 | 0,0636 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 58 | г. Холмск, ул. Ушакова, 6 |  | Смешанная | 300 | 0,0556 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 59 | г. Холмск, ул. Чехова, 49 |  | Смешанная | 300 | 0,0651 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 60 | г. Холмск, ул. Лесозаводская, 101 |  | Смешанная | 300 | 0,1029 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 61 | г. Холмск, ул. Лесозаводская, 121 |  | Смешанная | 300 | 0,0968 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 62 | г. Холмск, ул. Некрасова, 23 |  | Смешанная | 1000 | 0,0665 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 63 | г. Холмск, ул. Плотинная, 7 |  | Смешанная | Смешанная | 0,9 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 64 | г. Холмск, ул. Лесозаводская, 137 А |  | Смешанная | Смешанная | 0,055 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 65 | г. Холмск, ул. Лесозаводская, 141 |  | Смешанная | Смешанная | 0,1335 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 66 | г. Холмск, ул. Чехова, 57 |  | Смешанная | 1000 | 0,2467 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 67 | г. Холмск, пер. Восточный, 9 |  | Смешанная | Смешанная | 0,0689 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 68 | г. Холмск, ул. Гастелло, 2 |  | Смешанная | Смешанная | 0,32370 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 69 | г. Холмск, ул. Гастелло, 3 |  | Смешанная | Смешанная | 0,2965 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 70 | г. Холмск, ул. Лесозаводская, 135 |  | Смешанная | Смешанная | 0,1065 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 71 | г. Холмск, ул. Советская, 94 |  | Смешанная | Смешанная | 0,449 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 72 | г. Холмск, ул. Советская, 106 |  | Смешанная | Смешанная | 0,486 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 73 | г. Холмск, ул. Советская, 90 |  | Смешанная | Смешанная | 0,45 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 74 | г. Холмск, ул. Лесозаводская, 151 |  | Смешанная | Смешанная | 0,0438 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 75 | г. Холмск, ул. Железнодорожная, 86 |  | Смешанная | Смешанная | 0,10630 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 76 | г. Холмск, ул. Набережная, 38 |  | Смешанная | 600 | 0,0475 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 77 | г. Холмск, ул. Набережная, 60 |  | Смешанная | 600 | 0,290 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 78 | г. Холмск, ул. Набережная, 40 |  | Смешанная | 600 | 0,162 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 79 | г. Холмск, ул. Стахановская, 2 |  | Смешанная | 300 | 0,1105 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 80 | г. Холмск, ул. Капитанская, 8 |  | Смешанная | 600 | 0,5315 | шлакоблочный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 81 | г. Холмск, ул. Плотинная, 6 |  | Смешанная | 1000 | 0,3043 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 82 | г. Холмск, ул. Плотинная, 21а |  | Смешанная | 1000 | 0,3062 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 83 | г. Холмск, ул. Плотинная, 39 |  | Смешанная | 1000 | 0,097 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 84 | г. Холмск, ул. Плотинная, 37 |  | Смешанная | 1000 | 0,096 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 85 | г. Холмск, ул. Плотинная, 9 |  | Смешанная | 1000 | 0,054 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 86 | г. Холмск, пер. Восточный, 5 |  | Смешанная | 300 | 0,0348 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 87 | г. Холмск, пер. Тихий, 3 |  | Смешанная | 300 | 0 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 88 | г. Холмск, ул. Дальневосточная, 23 |  | Смешанная | 700 | 0,0458 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 89 | г. Холмск, ул. Дальневосточная, 31 |  | муниципальная | 700 | 0,0319 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 90 | г. Холмск, ул. Дальневосточная, 37 |  | муниципальная | 700 | 0,0607 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 91 | г. Холмск, ул. Дальневосточная, 39 |  | муниципальная | 700 | 0,0255 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 92 | г. Холмск, ул. Деповская, 2 |  | муниципальная | 500 | 0,118 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 93 | г. Холмск, ул. Деповская, 5 |  | Смешанная | 500 | 0,0575 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 94 | г. Холмск, ул. Лесозаводская, 155а |  | муниципальная | 500 | 0,0415 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2017 |
| 95 | г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, 17 |  | муниципальная | 2000 | 0,2659 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 96 | г. Холмск, ул. Московская, 16 |  | муниципальная | 600 | 0,0274 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 97 | г. Холмск, пер. Восточный, 13 |  | Смешанная | 300 | 0,0348 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 98 | г. Холмск, ул. Железнодорожная, 12 |  | муниципальная | 300 | 0,0307 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| 99 | г. Холмск, ул. Угловая, 17 |  |  | 600 | 0,02395 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2014 |
| Костромская сельская управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | - | 15820 | 2,3556 | - | - | - | - | - |
| 1 | с. Костромское, ул. Центральная, 12 |  | муниципальная | 300 | 0,0971 | здание шлакоблочное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 2 | с. Костромское, ул. Огородная, 10 |  | муниципальная | 1000 | 0,3992 | здание шлакоблочное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД, Огородная, 4 | 2015 |
| 3 | с. Костромское, ул. Слепиковского, 6 |  | муниципальная | 1000 |  | здание шлакоблочное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 4 | с. Костромское, ул. Галичи |  | муниципальная | 1000 | 0,3404 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 5 | с. Костромское, ул. Школьная, 3 |  | муниципальная | 1000 | 0,15 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 6 | с. Костромское, ул. Спортивная, 6 |  | муниципальная | 1000 | 0,3404 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 7 | с. Костромское, ул. Калинина, 1 |  | муниципальная | 1000 | 0,102 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 8 | с. Костромское, ул. Вокзальная, 2в |  | муниципальная | 300 | 0,220 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 9 | с. Пионеры, ул. Холмская, 9 |  | муниципальная | 300 | 0,15 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2015 |
| 11 | с. Пионеры, ул. Школьная, 1 |  | муниципальная | 300 | 0,3269 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 12 | с. Костромское, ул. Луговая, 12 |  | частная | 500 | 0,0351 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 13 | с. Пионеры, ул. Вокзальная, 2 |  | муниципальная | 300 | 0,1049 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 14 | с. Костромское, ул. Спортивная, 15 |  | муниципальная | 1000 | 0,0545 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 15 | с. Костромское, ул. Слепиковского, 4 |  | муниципальная | 1000 | 0,0541 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 16 | с. Костромское, ул. Усадьба совхоза, 1 |  | муниципальная | 1000 | 0,0787 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 17 | с. Костромское, ул. Луговая, 15 |  | муниципальная | 1000 | 0,0351 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 18 | с. Костромское, ул. Луговая, 6 |  | муниципальная | 1000 | 0,030 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 19 | с. Костромское, ул. Нагорная, 10 |  | муниципальная | 420 | 0,0369 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 20 | с. Костромское, ул. Огородная, 8 |  | муниципальная | 300 | 0,0445 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 21 | с. Костромское, ул. Луговая, 16 |  | муниципальная | 420 | 0,0343 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 22 | с. Пионеры, ул. Вокзальная, 2 |  | муниципальная | 420 | 0,03 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 23 | с. Пионеры, ул. Школьная, 14 |  | муниципальная | 420 | 0,1049 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 24 | с. Костромское, ул. Спортивная, 6а |  | муниципальная | 420 | 0,1692 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
| 25 | с. Костромское, ул. Луговая, 10 |  | муниципальная | 420 | 0,0394 | здание брусчато-деревянное, фундамент ленточно-бетонный | механизированный | полигон | МКД | 2016 |
|  | ИТОГО: |  |  | 137172,00 | 36,3818 |  |  |  |  |  |