- Приложение N 4

- к муниципальной  программе  «Обеспечение  населения муниципального образования  «Холмский городской округ»   качественным жильем  на 2014-  2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014г. № _949

ПОДПРОГРАММА № 3

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

"ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ",

ИЗ ВЕТХОГО И  АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В

2014 - 2020 ГОДАХ

- Паспорт подпрограммы № 3

- «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014 – 2020 годах»

Наименование подпрограммы  	Подпрограмма	«Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014 – 2020 годах» (далее  -  Подпрограмма)

Ответственный исполнитель   			Комитет по управлению имуществом

подпрограммы                		администрации муниципального образования  «Холмский  городской

Соисполнители подпрограммы   		Отдел архитектуры и градостроительства администрация  муниципального  образования  "Холмский   городской  округ», Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства»

Цель Подпрограммы             	 1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан,

проживающих в домах  (жилых помещениях), признанных на 01.01.2012 года  непригодными для постоянного проживания (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг")

2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах  (жилых помещениях), признанные на 01.11.2013 аварийными, но не попавшие в список, утвержденный Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 600, а также признанные непригодными для проживания и ветхими, признанными таковыми в установленном порядке.

3. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах  (жилых помещениях), которые могут быть признаны ветхими и аварийными, но по которым в установленном порядке на момент утверждения муниципальной подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014 – 2020 годах», не были произведены обследования межведомственной комиссией.

Задачи Подпрограммы

1. Подготовка условий  для переселения граждан из  жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

2. Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее  время ветхим  и аварийным жилищным фондом.

3. Строительство жилых  объектов, включая достройку незавершенных объектов  жилищного строительства высокой степени готовности

Сроки и этапы  реализации            		Срок  реализации  Подпрограммы:

- -  2020 годы;

реализуется в один этап

первый этап: 2014 - 2015 годы;

второй этап: 2016 - 2020 годы

Объемы и источники          		Общий  объем   финансирования (прогнозная оценка)

финансирования  Подпрограммы                         составит  -  10 272, 814 062 млн.

рублей, в том числе, подтверждено    финансирование на  3 278,38 млн. рублей, в том числе:

- областного бюджета – 3 112,11  млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 255,056 млн. рублей;

2015 год – 245,9 млн. рублей;

2016 год – 220,786 млн.  рублей;

2017 год – 453,596 млн. рублей;

2018 год –  650,137  млн.  рублей;

2019 год – 645,577  млн. рублей;

2020 год -  641,062 млн.  рублей;

- местного бюджета – 166,266 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 14,374 млн. рублей;

2015 год – 13,5 млн.  рублей;

2016 год – 11,702 млн.  рублей;

2017 год – 24,041 млн.  рублей;

2018 год – 34,458 млн.  рублей;

2019 год – 34,215 млн.  рублей;

2020 год – 33,976 млн.  рублей;

Объем финансирования Подпрограммы  ежегодно устанавливается при формировании бюджетов на соответствующий год

Целевые индикаторы и        	Реализация Подпрограммы должна обеспечить

Показатели подпрограммы        			переселение  из жилищного фонда,                                 							непригодного 	для проживания,  в

количестве 4 250 семей

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз

- переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Численность населения муниципального образования «Холмский городской округ» на 01.01.2013 года составила 44,2 тыс. человек, жилищный фонд муниципального образования «Холмский городской округ»  по состоянию на 31.12.2013 года составил 258,5 тыс. кв. м общей площади, в том числе 106,8 тыс. кв. м (41,3%) в г. Холмске  и 151,7 тыс. кв. м (58,7 %) в сельской местности.

В результате приватизации увеличилась доля частного жилищного фонда, доля муниципального и государственного жилищного фонда сократилась до 16,3%. Жилищный фонд имеет тенденцию к старению. Основной причиной явилось замедление темпов строительства жилья в 90-е годы из-за отсутствия поддержки бюджетов всех уровней, сокращения объемов капитального ремонта жилья, в особенности комплексного. Практически весь ведомственный жилищный фонд, требующий капитального ремонта, передан в муниципальную собственность без финансирования.

Основная задача Подпрограммы - обеспечение реализации права граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных в установленном порядке непригодными для проживания, на улучшение жилищных условий.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, создает социальные и экологические проблемы, понижает инвестиционную привлекательность округа, ухудшает внешний облик населенных пунктов городского округа.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» проживают в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания на 01.11.2013 год, и подлежат переселению 1 939 человек, что составляет 4,73 % от численности населения. Общая площадь жилищного фонда, непригодного для проживания, составляет 34 636,29 кв. м согласно актам межведомственной комиссии. Расчетная площадь жилья, необходимая для переселения граждан, составляет 127, 984 тыс. кв. м.

Исходя из размеров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в муниципальном образовании «Холмский городской округ», средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке жилья по Холмскому городскому округу Сахалинской области для переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, на выполнение мероприятий Подпрограммы до 2020 года необходимо 10 272, 814 062 млн. руб.

- Цели и задачи подпрограммы муниципальной Подпрограммы

2.1. Основными целями Подпрограммы являются:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), непригодных для проживания;

- частичная ликвидация по 2020 год включительно существующего в настоящее время муниципального жилищного фонда, непригодного для проживания, признанного таковым в установленном порядке, и возможно признанного таковым до 2020 года, имеющего в настоящее время износ 80 и более процентов;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо предусмотреть выполнение следующих задач:

- 1) подготовка условий  для переселения граждан из  жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, путем разработки и реализация организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- 2) оптимизация развития территорий, занятых в настоящее  время ветхим  и аварийным жилищным фондом, путем формирования и корректировки очередности сноса аварийных многоквартирных домов и связанной с ним очередности переселения граждан;

- 3) строительство жилых  объектов, включая достройку незавершенных объектов  жилищного строительства высокой степени готовности;

- 4) приобретение на вторичном рынке жилья квартир для переселения граждан, ремонт муниципального жилья.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации следующими способами:

- - предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

- - предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в установленном порядке.

Улучшение жилищных условий граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, предусматривает предоставление гражданам жилой площади, размеры которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в ветхом и аварийном жилищном фонде, при минимальных затратах.

- При переселении граждан - собственников и нанимателей жилых помещений и предоставлении им взамен жилого помещения, расположенного в доме, подлежащем переселению, другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену гражданину - собственнику или нанимателю жилого помещения предоставляется жилое помещение, равноценное по общей площади квартиры, находящейся в его собственности или занимаемого им по договору социального найма.

Общая площадь квартир определяется в соответствии с частью 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации.

По соглашению с гражданином-собственником жилого помещения, расположенного в доме, подлежащем переселению, ему может быть предоставлено жилое помещение меньшей общей площадью с зачетом его стоимости в выкупную цену или большей общей площадью.

В случае соглашения сторон о предоставлении другого жилого помещения большей площадью взамен изымаемого гражданин-собственник оплачивает излишнюю площадь исходя из стоимости 1 кв. м строительства жилого помещения, которая определяется из следующего расчета: цена контракта на строительство жилого дома (квартир), разделенная на общую площадь жилого дома (квартир).

В случае не достижения с гражданином-собственником соглашения о предоставлении квартиры органами местного самоуправления принимаются меры, предусмотренные статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по изъятию жилых помещений.

- 3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы

Основным критерием эффективности реализации Подпрограммы будет являться количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащих переселению по состоянию на 1 января 2012 года.

В результате реализации Подпрограммы (к концу 2015 года) будет переселено 728 (398) граждан (семей), проживающих в жилых домах, признанных непригодными для проживания.

Во второй этап - 2016 - 2020 годы - будет производиться переселение граждан из всего ветхого и аварийного жилищного фонда, площадь которого составляет 110 тыс. кв. метров, в том числе и признанных таковым по состоянию на 1 января 2012 года площадью 12,73 тыс. кв.м., в соответствии с действующим законодательством, и не вошедших в перечень домов, подлежащих расселению до 31.12.2015 года.

В результате реализации Подпрограммы (к концу 2020 года) будет переселено 4 017 семей, в которых проживает 7 910 человек, проживающих в жилых домах, признанных непригодными для проживания.

Очередность предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде, сроки реализации программных мероприятий указаны в приложении № 4.1; 4.2; 4.3 к настоящей программе.

После 2017 года планируются до 40 % от оставшейся доли жилых помещений, подлежащих расселению, для лиц, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде,  приобретать жилые помещения на вторичном рынке жилья, выстроенные на территории муниципального образования «Холмский городской округ» после 2007 года.

Реализация Подпрограммы обеспечит:

- частичную ликвидацию ветхого и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- оптимальное использование освободившихся земельных участков, исходя из генплана района;

- улучшение демографической ситуации;

- улучшение состояния здоровья населения.

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач по жилищному строительству на территории Сахалинской области до 2020 года.

Подпрограмма будет реализована в 2014 - 2020 годах в один этап.

Основные результаты реализации подпрограммы:

- завершение переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года.

- достижение объемов жилищного строительства до 24 тыс. кв. метров к 2017 году;

- обеспечение устойчивого и эффективного функционирования всех институтов рынка жилья и жилищного строительства, обеспечивающих баланс спроса и предложения на рынке жилья, в том числе в сегменте жилья экономического класса;

- завершение переселения граждан из всего жилищного фонда, признанного аварийным.

Значения целевых индикаторов реализации Подпрограммы на 2015, 2017 и 2020 годы приведены в приложении N 4.4; 4.5.

- 5. Перечень мероприятий  Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие направления:

Организация работы межведомственной комиссии по оценке (признанию) помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания в них граждан.

Исходя из оценки непригодности жилых помещений для постоянного проживания:

а) ежегодное утверждение муниципальным правовым актом списка актов и заключений межведомственной комиссии по оценке (признанию) помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

б) ежегодная корректировка муниципальным правовым актом списка граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, и подлежащих переселению в следующем году, указанных в перечне домов, подлежащих переселению в рамках настоящей Подпрограммы;

в) определение объемов строительства и реконструкции жилищного фонда;

- г) приобретение на вторичном рынке жилья квартир для переселения граждан, ремонт муниципального жилья.

По согласию граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, подлежащими сносу, возможно их переселение из одного муниципального образования в другое муниципальное образование Сахалинской области на основании соглашения, заключенного между муниципальными образованиями в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Существенными условиями данного соглашения являются:

- пофамильный список граждан;

- состав семьи;

- занимаемая площадь квартир;

- муниципальное образование, с территории которого осуществляется переселение граждан, является заказчиком строительства жилых домов для переселения, а также осуществляет финансирование строительства объектов;

- заказчиком-застройщиком строительства жилых домов для переселения является муниципальное образование, на территории которого осуществляется строительство и на территорию которого осуществляется переселение граждан.

Применение проектной документации при строительстве объектов осуществляется по соглашению между муниципальными образованиями».

- Характеристика мер правового регулирования

Подпрограммы

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования. Текущее управление реализацией Подпрограммы и оперативный контроль за ходом ее выполнения обеспечивает отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и предоставляет в министерство строительства Сахалинской области и комитет экономики администрации муниципального образования отчеты о ходе реализации Подпрограммы (по установленной форме) в следующие сроки:

- квартальную отчетность - до 4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- полугодовую отчетность - до 10 июля текущего года;

- годовую отчетность - до 15 января года, следующего за отчетным.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией направлений Подпрограммы, организуется разработчиком Подпрограммы через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения отчетных совещаний и семинаров.

- 7.  Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов Подпрограммы поставленным задачам.

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Подпрограммы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении N 4.4 к Подпрограмме.

Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов Подпрограммы поставленным задачам.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы):

7.1. Для оценки достижения цели Подпрограммы:

- годовой объем ввода жилья, приходящийся в среднем на одного жителя Холмского городского округа.

7.2. Для оценки выполнения задач Подпрограммы:

- годовой объем ввода жилья;

- годовой  объем  ввода  жилья, соответствующего стандартам экономкласса;

- годовой объем ввода жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья;

- доля  ветхого  и  аварийного  жилья  в жилищном фонде (процентов от общей  площади  жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде).

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Подпрограммы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении N 4.5 к Подпрограмме.

Эффективность  подпрограммы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в сфере управления муниципальным имуществом.

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений ответственным исполнителем подпрограммы о корректировке перечня и составов мероприятий, сроков их реализации.

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется с учетом оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств муниципального бюджета и оценки степени реализации муниципальной подпрограммы.

Показатель оценки  эффективности подпрограммы признается высоким в случае,  если значение показателя составляет не менее 0,9.

Показатель оценки  эффективности подпрограммы признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85.

Показатель оценки эффективности подпрограмм признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75.

В остальных случаях значение показателя оценки эффективности подпрограммы признается неудовлетворительным.

Эффективность реализации Подпрограммы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп  - эффективность реализации Подпрограммы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности Подпрограммы;

M - количество показателей оценки эффективности Подпрограммы.

Уровень реализации Подпрограммы признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9;

Уровень реализация Подпрограммы признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85;

Уровень реализация Подпрограммы признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75;

В остальных случаях эффективность реализации Подпрограммы признается неудовлетворительной.

- 8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Бюджетные средства на реализацию Подпрограммы предусмотрены в местном бюджете в сумме  166,266 млн. руб.:

| Мероприятия программы | 2014 млн. руб. | 2015 млн. руб. | 2016 млн. руб. | 2017 млн. руб. | 2018 млн. руб. | 2019 млн. руб. | 2020 млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство жилых домов, в том числе долевое участие в строительстве жилья, приобретение жилья на первичном рынке жилья у застройщика | 13,81 | 11,82 | 10,02 | 17,92 | 28,33 | 28,09 | 28,85 |
| Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | 0 | 0,56 | 0,56 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| проведение капитального ремонта и реконструкция жилищного фонда | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Уплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ | 0 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Всего: | 14,374 | 13,5 | 11,702 | 24,041 | 34,458 | 34,215 | 33,976 |

Финансовые средства направляются на:

- приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда;

- строительство жилых домов, в том числе на долевое участие в строительстве жилых домов с высокой степенью готовности;

- проведение капитального ремонта и реконструкция жилищного фонда;

- приобретение жилья на первичном рынке жилья.

Средства местного бюджета предусматриваются решением представительного органа местного самоуправления муниципального образования  «Холмский городской округ» в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование Подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется на основании и в соответствии с законом Сахалинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование строительства объектов, предусмотренных Подпрограммой, осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

- Размер предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом, равен стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для Сахалинской области и составляет 68 000 рублей.

- Размер предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений может быть увеличен, но не более, чем на 20% от начальной стоимости.

В ходе реализации Подпрограммы объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и возможностей соответствующих источников финансирования.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников составит 10 272, 814 062 млн. рублей. Объем средств местного бюджета, направляемых на реализацию Подпрограммы, составляет 166,266 млн. рублей.

- При обосновании объема средств долевого финансирования Подпрограммы способом переселения граждан из аварийных многоквартирных домов является предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.