- Приложение N 5

- к муниципальной  программе  «Обеспечение  населения муниципального образования  «Холмский городской округ»   качественным жильем  на 2014-  2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от _03.09.2014 г. № 949

ПОДПРОГРАММА № 4

"ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) АВАРИЙНОГО И НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ И БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В 2014 – 2020 ГОДАХ"

- Паспорт подпрограммы № 4

- «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014 – 2020 годах»

муниципальной Программы

«Обеспечение населения  муниципального образования

«Холмский городской округ»  качественным жильем на 2014 - 2020годы»

Наименование подпрограммы  	«Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014 – 2020 годах» (далее  -  Подпрограмма)

Ответственный исполнитель   			Комитет по управлению имуществом

подпрограммы                		администрации муниципального образования  «Холмский  городской

Соисполнители подпрограммы   		Отдел архитектуры и градостроительства администрация  муниципального  образования  "Холмский   городской  округ», Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства»

Цель Подпрограммы             	 Основными целями Подпрограммы являются:

1. Ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного и нежилого фонда;

2. Предотвращения возможного обрушения жилья, представляющего реальную угрозу для жизни людей, проживающих в аварийном жилищном фонде, предотвращения обрушения неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения;

3. Снятие социальной напряженности среди населения, проживающего вблизи переселенного аварийного фонда неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения.

Задачи Подпрограммы

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее  время ветхим  и аварийным жилищным фондом.

3. Организация поэтапного сноса аварийного жилищного фонда и объектов производственной и не производственной инфраструктуры:

- ликвидация аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда с высокой степенью износа;

- ликвидация неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения.

Сроки реализации            			           Подпрограмма реализуется в один этап:  Подпрограммы					2014 – 2020 годы

Объемы и источники Подпрограммы          	Общий  объем   финансирования   (прогнозная оценка) Подпрограммы

составит  -   295 514,624 тыс. рублей, в том числе, подтверждено финансирование на  146,45 млн. рублей, в том числе средства:

- областного бюджета – 127,783  млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 51,533 млн. рублей;

2015 год – 0 рублей;

2016 год – 0  рублей;

2017 год – 18,75 млн. рублей;

2018 год –  18,75  млн.  рублей;

2019 год – 18,75  млн. рублей;

2020 год -  20,0 млн.  рублей;

средства местного бюджета  -  18, 667 млн. рублей, в том числе:

2014 год –  2, 927 млн. рублей;

2015 год – 1, 1  млн. рублей;

2016 год -  1, 1  млн. рублей;

2017 год -  3, 36 млн. рублей;

2018 год -  3, 36 млн. рублей;

2019 год -  3, 36  млн. рублей;

2020 год -  3, 46 млн. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы  ежегодно устанавливается при формировании бюджетов на соответствующий год

Целевые индикаторы и

Показатели подпрограммы        		- годовой объем ликвидации аварийного и признанного непригодным для проживания жилого и нежилого фонда.

- 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время на территории муниципального образования «Холмский городской округ» площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 103,1 тысяч кв. м, (9,8% от общей площади жилищного фонда), где ветхий жилищный фонд – 85,5 тыс. кв. м, аварийный –12,5 тыс. кв. м. Снесено по ветхости и аварийности и исключено из ГКН- 2 тыс. кв. м.

В Холмском городском округе наблюдается нехватка земельных участков для жилищного строительства в границах населенных пунктов, особенно в городе Холмске, на территории которого в значительной степени исчерпан ресурс земель для жилищного строительства, что снижает темпы строительства и влечет увеличение стоимости жилья.

В сельских населенных пунктах снос аварийного и ветхого жилого фонда и брошенных непроизводственных и производственных объектов приведет к изменению облика муниципального образования, снятия депрессивности у местного населения, освоения новых земельных участков, с имеющейся инженерной и транспортной инфраструктурой для целей развития на территории малого и среднего предпринимательства.

- 2.Цели и задачи подпрограммы муниципальной Подпрограммы

- 2.1. Муниципальная программа тесно связана с жилищным строительством, а следовательно, с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищного строительства, установленными на федеральном уровне в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р; Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", посланиях Президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях отдельных отраслей сферы жилищного строительства, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

- Муниципальная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер градорегулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками, создания условий для развития промышленной базы стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций.

- 2.2. Основными целями мероприятия являются:

- - уменьшение объемов расселенного ветхого и аварийного жилищного фонда;

- - предотвращения возможного обрушения жилья, представляющего реальную угрозу для жизни людей, проживающих в аварийном жилищном фонде, предотвращения обрушения неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения;

- - снятия социальной напряженности среди населения, проживающего вблизи неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения.

- 2.3. Для достижения поставленных целей необходимо предусмотреть выполнение следующих задач:

- 1) ликвидация (снос) аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда с высокой степенью износа;

- 2) ликвидация неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения.

- 3) оптимизация развития территорий, занятых в настоящее  время ветхим  и аварийным жилищным фондом, путем формирования и корректировки очередности сноса аварийных многоквартирных домов и связанной с ним очередности переселения граждан.

- 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация Программы позволит ликвидировать (снести) за счет бюджетных или смешанных источников финансирования аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда в размере 36 292,35 кв.м., неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения в размере 66 891,0 кв.м., что в свою очередь позволит ввести в хозяйственный оборот более 900 000 кв. м. земельных участков для строительства новых благоустроенных жилых помещений для переселения в него собственников и нанимателей из аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда, а также новых объектов производственного и непроизводственного назначения.

В сельских населенных пунктах снос аварийного и ветхого жилого фонда и брошенных непроизводственных и производственных объектов приведет к изменению облика муниципального образования, снятия депрессивности у местного населения, освоения новых земельных участков, с имеющейся инженерной и транспортной инфраструктурой для целей развития на территории малого и среднего предпринимательства.

- 4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач по жилищному строительству на территории Сахалинской области до 2020 года.

Подпрограмма будет реализована в 2014 - 2020 годах в два этапа.

В рамках первого этапа (2014 - 2015 годы) будут разработаны и приняты нормативные правовые акты, регулирующие порядок ликвидации  аварийного и признанного непригодным для проживания жилого и нежилого фонда, а так определен перечень объектов, подлежащий сносу в первую очередь.

Основные результаты второго этапа (2016 - 2020 годы):

- ликвидация аварийного и признанного непригодным для проживания жилого и нежилого фонда, установленного на 01.01.2014 год.

Значения целевых индикаторов реализации Подпрограммы на 2014 - 2020 годы приведены в приложении N 5.3.

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие направления:

Ежегодное определение объемов сноса и ликвидации аварийного и признанного непригодным для проживания жилого и нежилого фонда.

Финансовое обеспечение Подпрограммы.

Финансовые средства для решения проблем ликвидации аварийного и признанного непригодным для проживания жилого и нежилого фонда, формируются за счет средств областного бюджета и муниципального бюджета Холмского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 295 514,624 тыс. рублей.

Бюджетными ресурсами, используемыми в целях реализации Подпрограммы, являются средства областного и местного бюджетов, направленные на финансирование мероприятий по ликвидации аварийного и признанного непригодным для проживания жилого и нежилого фонда.

В ходе реализации Подпрограммы объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и возможностей соответствующих источников финансирования.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников составит 295 514,624 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета, направляемых на реализацию Подпрограммы, составляет 18 667 тыс. рублей.

6. Характеристика мер правого регулирования муниципальной Подпрограммы

В процессе выполнения мероприятий Подпрограммы меры правового регулирования выражаются в принятии ряда нормативных правовых актов, регулирующих порядок, сроки и финансирование мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда с высокой степенью износа, а так же неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения.
 	В процессе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Подпрограммы, вносит предложения о внесении изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Подпрограммы (далее - годовой отчет);

- проводит оценку эффективности хода реализации Подпрограммы;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  сведения, необходимые для проведения мониторинга - готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Соисполнители Подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения ежеквартального мониторинга, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- предоставляют ответственному исполнителю сведения для проведения оценки эффективности хода реализации Подпрограммы и подготовки годового отчета в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Правительства и Губернатора Сахалинской области, в том числе с учетом результатов оценки эффективности хода реализации Подпрограммы.

Информация о Подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, степени выполнения мероприятий Подпрограммы размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- 7. Перечень показателей (индикаторов)

- Подпрограммы

Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов Подпрограммы поставленным задачам.

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Подпрограммы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 5.3 к Подпрограмме.

Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов Подпрограммы поставленным задачам.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы):

Для оценки достижения цели  и выполнения задач Подпрограммы:

- годовой объем ликвидации аварийного и признанного непригодным для проживания жилого и нежилого фонда

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Подпрограммы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении N5.3 к Подпрограмме. Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Подпрограммы. Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям. Подпрограмма предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной  подпрограммы определяется с учетом оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств муниципального бюджета и оценки степени реализации Подпрограммы.

Показатель оценки  эффективности Подпрограммы признается высоким в случае,  если значение показателя составляет не менее 0,9.

Показатель оценки  эффективности Подпрограммы признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85.

Показатель оценки эффективности Подпрограммы признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75.

В остальных случаях значение показателя оценки эффективности Подпрограммы признается неудовлетворительным.

Эффективность реализации Подпрограммы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп  - эффективность реализации Подпрограммы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности Подпрограммы;

M - количество показателей оценки эффективности Подпрограммы.

Уровень реализации Подпрограммы признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9;

Уровень реализация Подпрограммы признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85;

Уровень реализация Подпрограммы признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75;

В остальных случаях эффективность реализации Подпрограммы признается неудовлетворительной.

- 8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Бюджетные средства на реализацию Подпрограммы предусмотрены в местном бюджете в сумме  18 667  тыс. руб.:

Таблица 1

Финансирование мероприятий подпрограммы

| Мероприятия подпрограммы | 2014 млн. руб. | 2015 млн. руб. | 2016 млн. руб. | 2017 млн. руб. | 2018 млн. руб. | 2019 млн. руб. | 2020 млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация (снос) аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда с высокой степенью износа | 2,827 | 0,5 | 0,5 | 1,4503 | 1,4503 | 1,4503 | 1,55032 |
| Ликвидация неис-пользуемых и бесхо-зяйных объектов про-изводственного и не-производственного назначения | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,8098 | 1,8098 | 1,8098 | 1,8096 |
| Изготовление справок о сносе объектов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего: | 2,927 | 1,1 | 1,1 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,46 |

Финансовые средства направляются на:

- Ликвидацию (снос) аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда с высокой степенью износа;

- Ликвидация неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения;

- Исключение из государственного кадастра недвижимости ликвидированных объектов.

Средства местного бюджета предусматриваются решением представительного органа местного самоуправления муниципального образования  «Холмский городской округ» в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование Подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется на основании и в соответствии с законом Сахалинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.