- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации  муниципального образования «Холмский городской округ»

от  _03.09.2014 г._ №  _949_

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ»  качественным жильем на 2014 - 2020 годы"

| Наименование программы | "Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014 - 2020 годы" (далее – Программа, муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства»; отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», заказчики-застройщики; предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма № 1 «Развитие системы градостроительного планирования» Подпрограмма № 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014–2020 годы» Подпрограмма № 3 «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014 – 2020 годах» Подпрограмма № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, не используемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014 – 2020 годах» Подпрограмма № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» |
| Цели Программы | 1. Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ». 2. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения. 3. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ». 2. Стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки. 3. Формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья. 4. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - годовой объем ввода жилья; - годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса; - годовой объем ввода жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья; - доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде); - размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений; |
|  | - вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2014 - 2020 годы. Первый этап: 2014 - 2015 годы; второй этап: 2016 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования (прогнозная оценка) Программы составит – 6 557,28 млн. рублей, в том числе: - областного бюджета – 6 302,22 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 702,86 млн. рублей; 2015 год – 628,37 млн. рублей; 2016 год – 626,06 млн. рублей; 2017 год – 891,38 млн. рублей; 2018 год – 1 119,37 млн. рублей; 2019 год – 1 149,7 млн. рублей; 2020 год – 1 184,48 млн. рублей; - местного бюджета – 255,06 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 30,83 млн. рублей; 2015 год – 25,4 млн. рублей; 2016 год – 21,93 млн. рублей; 2017 год – 35,98 млн. рублей; 2018 год – 46, 66 млн. рублей; 2019 год – 46,74 млн. рублей; 2020 год – 47,25 млн. рублей; |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С 2006 года в Российской Федерации реализуется приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». В Сахалинской области основным механизмом реализации данного приоритетного национального проекта являлись: областная целевая программа «Развитие массового жилищного строительства и промышленности строительных материалов в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года» (программа действовала до 2011 года), долгосрочная целевая программа Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 N 423, областная Целевая программа «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах», утвержденная Законом Сахалинской области от 16.06.2005 N 41-ЗО, областная целевая программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года», утвержденная постановлением администрации Сахалинской области от 31.12.2008 N 423-па, и долгосрочная целевая программа Сахалинской области «Обеспечение жильем молодых семей Сахалинской области на 2011 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 01.09.2011 N 364 (далее - региональные программы).

В период реализации региональных программ жилищная политика в Сахалинской области осуществлялась в рамках следующих основных направлений:

- предоставление государственной поддержки при строительстве жилья в составе жилищно-строительных кооперативов отдельным категориям граждан в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы»;

- обеспечение жильем молодых семей;

- содействие в разработке документов территориального планирования;

- обеспечение формирования и инженерной подготовки земельных участков для их комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства;

- выполнение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;

- строительство новых сейсмоустойчивых жилых домов взамен жилых домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно.

Холмский городской округ занимает второе место в Сахалинской области  по численности населения после Южно-Сахалинска. Заселенность муниципального образования  очень неравномерна. Важной особенностью населения муниципального образования «Холмский городской округ» является его преимущественное проживание в городской местности. По состоянию на 01.01.2013 года численность населения муниципального образования «Холмский городской округ» составила 8,7 % от общей численности населения Сахалинской области или 44 255 человек, в том числе в городе 31 009 человек, в сельской местности – 13 246 человек.

В целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», с использованием структуры и механизма исполнения ФЦП «Жилище» и областной Целевой программы «Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года» на территории муниципального образования «Холмский городской округ» действовали разработанные целевые программы:

-Долгосрочная целевая муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2007-2010 и на период до 2015 года» (программа действовала до 2011 года);

-Долгосрочная целевая муниципальная программа «Строительство жилья в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2010-2015 годы»;

-Долгосрочная целевая муниципальная программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

-Долгосрочная целевая муниципальная программа «Строительство жилья для переселения граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2012-2017 годах».

Предусмотренные муниципальными  целевыми программами механизмы жилищного строительства, как показали результаты, помогли решить проблему улучшения жилищных условий отдельных слоев населения, проживающих в ветхом и аварийном жилье и жилье, требующем сейсмоусиление.

Величина требуемых инвестиций в новое жилищное строительство не соизмерима с возможностями бюджета муниципального образования «Холмский городской округ».

Решение жилищной проблемы для большей части населения муниципального образования «Холмский городской округ» возможно, не только путем строительства жилья за счет привлечения бюджетных средств, но и за счет привлечения внебюджетных источников, среди которых основной объем инвестиций должен приходиться на долю средств граждан.

В настоящее время около 34 % жилищного фонда муниципального образования  «Холмский городской округ» находится в ветхом и аварийном состоянии.

По состоянию на  31.12.2013 года в очереди на улучшение жилищных условий состоит 1796 семей, основная часть которых - граждане со средним и низким уровнем доходов, из них 258 имеют право на внеочередное получение жилья.

Кроме того, состоят в очереди на получение жилья 10 и более лет около 72 % от всех очередников.

Решение жилищной проблемы, а также активизация жилищного строительства, необходимо осуществить  путем предоставления целевой государственной поддержки гражданам (семьям).

Проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья муниципальное образование «Холмский городской округ» может решать в соответствии с механизмом, определенным Градостроительным кодексом Российской Федерации - предоставляя земельные участки для строительства в границах территории, в отношении которой органами местного самоуправления приняты решения о развитии.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2012-2013 годах были заключены 4 договора на развитие застроенных территорий в г. Холмске, по улицам Некрасова, Стахановская, Ливадных, Чехова. В результате выполнения мероприятий по развитию застроенных территорий в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ застройщиками разработана документация территориального планирования:

- Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) территории, расположенной по адресу: г. Холмск, ул. Некрасова;

- Проект планировки территории, расположенной по адресу: г. Холмск, в 10 метрах на юго-запад от жилого дома № 24, по ул. Ливадных и проекта межевания этой территории;

- «Проект планировки застроенной территории, совмещенный с проектом межевания, Центрального планировочного района, I микрорайона, г. Холмска, Сахалинской области

Проект планировки территории (проект планировки и проект межевания), расположенной по адресу: г. Холмск, в 8 метрах на северо-запад от жилого дома №15, по ул. Школьной,

Документация территориального планирования прошла процедуру публичных слушаний и утверждена мэром муниципального образования «Холмский городской округ».

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Сахалинской области, в том числе и муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, областной целевой программой «Социально-экономическое развитие Сахалинской области на 2008 - 2010 годы», утвержденной Законом Сахалинской области от 24.10.2008  № 100-ЗО, необходимо добиться:

- увеличения объемов жилищного строительства;

- стимулирования строительства доступного индивидуального жилья;

-стимулирование развития промышленной базы стройиндустрии и промышленности строительных материалов, новых технологий в строительстве и новых строительных материалов;

- развития системы инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе путем внедрения практики частно-государственного партнерства, с целью обеспечения строительства и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, особенно при комплексном освоении земельных участков;

- создания для граждан с умеренными доходами (доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) системы мер государственной поддержки и развития кооперации, позволяющих таким гражданам обеспечивать себя жильем, в том числе индивидуальным, в соответствии с социальными стандартами в основном рыночными методами;

- снижения уровня ветхого и аварийного жилищного фонда.

В период действия Программы основные показатели, характеризующие развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмский городской округ», демонстрировали положительную динамику (таблица 1), подтверждая тем самым результативность проводимой политики в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения муниципального образования «Холмский городской округ».

- Таблица 1

Основные показатели,

характеризующие развитие жилищного строительства в

муниципальном образовании «Холмский городской округ»

в 2006 - 2013 годах

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ввод жилых домов (тыс. кв. метров) | 0.504 | - | 0.19 | 4.513 | 7.618 | 2.449 | 2.276 | 18.071 |
| Ввод жилых домов (кв. метров на 1000 человек) | 0.0005 | - | 0.0002 | 4.513 | 7.618 | 2.449 | 2.276 | 18.071 |

В ходе мероприятий по содействию в разработке документов территориального планирования в рамках подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования долгосрочной целевой муниципальной программы «Строительство жилья в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2010-2015 годы  администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» были разработаны документы территориального планирования округа с участием ФГУП «РосНИПИ Урбанистика»

- « Генеральный план муниципального образования «Холмский городской округ», Сахалинской области», утвержденный Решением Собрания муниципального образования  «Холмский городской округ» от 25.02.2010 г. № 6/4-65;

документы градостроительного зонирования округа и г. Холмска  с участием ФГУП «РосНИПИ Урбанистика» и ООО«Биолит»: 
          -Правила землепользования и застройки в городе Холмске Сахалинской области, утвержденные Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от13.12.2012г. № 49/4-833;

-Правила  землепользования и застройки муниципального образования «Холмский городской округ» применительно к территориям сельских населеннх пунктов, утвержденные  Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от13.12.2012г. №49/4-834.

Разработана "дорожная карта" по обеспечению ввода жилья в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2013 - 2015 годы, в соответствии с которыми сформированы реестры земельных участков, планируемых к формированию и вовлечению (с указанием сроков) в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства, в том числе для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в количестве, достаточном для удовлетворения таких потребностей. Также в «дорожной карте» предусмотрены мероприятия по обеспечению (с указанием сроков) вышеназванных земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой.

Отмеченные положительные тенденции в сфере жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» сформировались как результат планомерной реализации на всех уровнях власти мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству.

Несмотря на очевидные достижения в сфере жилищного строительства и улучшение жилищных условий жителей муниципального образования «Холмский городской округ», достигнутые за последние годы, уровень удовлетворенности населения округа жилищными условиями по-прежнему недостаточен.

Жилищный фонд имеет тенденцию к старению. Основными причинами являются: замедление темпов строительства жилья в 90-е годы из-за незначительной поддержки бюджетов всех уровней, сокращения объемов капитального ремонта жилья, в особенности комплексного, а также ряд землетрясений, произошедших в Сахалинской области в последние годы. В 1992 году ведомственное жилье было передано в муниципальную собственность без финансирования в достаточных объемах необходимого для проведения капитального ремонта.

До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечивало надлежащей системы эксплуатации и реновации.

Конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

Замена жилого помещения в случае его ветшания или аварийного состояния является обязанностью государства, а не собственника этого помещения. Тем самым признается прямая ответственность государства за жилье, непригодное для проживания. Большинство граждан, проживающих в ветхом или аварийном жилье, не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Обеспечение выполнения обязательств органов местного самоуправления Холмского городского округа по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных в установленном порядке непригодными для проживания, - одна из основных задач муниципальной программы  «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ»  качественным жильем на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа).

Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, а собственникам - в случае, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» проживает в жилищном фонде, признанным непригодным по состоянию на 01.11.2013 года и подлежат переселению 1 939 человек, что составляет 4,73% от численности населения. Общая площадь жилищного фонда, непригодного для проживания, составляет 34 636,29 кв.м, согласно актам межведомственной комиссии. Расчетная площадь жилья, необходимая для переселения граждан, составляет 127 984 тыс.кв.м.

Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане, в основном, не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилище удовлетворительного качества. Муниципальное образование «Холмский городской округ», учитывая высокую степень дотационности своего бюджета, самостоятельно проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда не в состоянии. Следовательно, решить ее можно только программным методом. Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2013 г. № 1558 утверждена муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014-2020 годах».

Решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках данной программы обеспечивает комплексное освоение территории муниципального образования Холмского городского округа, будет способствовать снижению социальной напряженности, улучшению демографической ситуации, развитию базы стройиндустрии в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Активному развитию жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» препятствует множество факторов и условий, находящихся в сфере ответственности различных уровней власти и управления. Весь комплекс проблем, сдерживающих развитие жилищного строительства, можно представить в разрезе трех направлений:

- Увеличение предложения жилья.

При том, что по объему ввода жилья на душу населения Сахалинская область незначительно уступает среднероссийскому уровню (в 1,09 раза), занимая 1-е место в Дальневосточном федеральном округе и 19-е по Российской Федерации в целом, спрос на жилье превышает предложение и, как результат, сохраняется высокая цена на жилье.

В число основных барьеров, сдерживающих рост предложения жилья в Сахалинской области, входят:

- слабое развитие конкурентной среды на рынке жилищного строительства, характеризующееся высококонцентрированной структурой предложения;

- недостаточный уровень инвестиций в обновление и модернизацию материально-технической базы строительных организаций;

- отсутствие в достаточном количестве подготовленных земельных участков, обеспеченных инженерными сетями, объектами транспортной и социальной инфраструктуры для комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства;

- высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- низкая конкурентоспособность отдельных видов продукции и недостаточно широкий ассортимент отделочных материалов выпуска местной промышленности строительных материалов, обуславливающие завоз значительного количества строительных материалов с других регионов Российской Федерации;

- недостаточная проработанность в муниципальных образованиях области документации территориального планирования и градостроительного зонирования;

- дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях строительного производства.

2. Развитие спроса на жилищное строительство.

Относительно невысокие доходы населения и высокая рыночная стоимость жилья сделали его приобретение малодоступным для большей части населения Сахалинской области, так по коэффициенту доступности жилья область занимает 6-е место в Дальневосточном федеральном округе и 22-е по Российской Федерации в целом.

Среди основных проблем, препятствующих развитию спроса на жилищное строительство, следует отметить:

- наличие широких социальных групп населения с доходами, не достаточными для приобретения жилья с помощью собственных и заемных средств;

- относительно высокую стоимость заемных средств на рынке ипотечного кредитования и недостаточные объемы государственной поддержки заемщиков.

3. Развитие сектора жилищного строительства.

Активное внедрение инновационных технологий и проектных решений, повышение прозрачности и открытости информационной среды, улучшение взаимодействия и координации между органами власти, населением и бизнесом в настоящее время являются важнейшими факторами улучшения доступности и качества строящегося жилья и, в конечном счете, развития сектора жилищного строительства в области.

Основные проблемы общего характера, препятствующие качественному развитию сектора жилищного строительства:

- отсутствие единой системы сбора оперативной информации и обмена ею среди органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления Сахалинской области для качественного анализа и прогнозирования процессов в сфере жилищного строительства. Имеющаяся информация фрагментарна, собирается нерегулярно (под конкретные оперативные задачи) различными органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления;

- отсутствие централизованного информационного ресурса о текущих и планируемых к внедрению мерах государственной поддержки, неиспользуемых земельных участках, государственных и муниципальных услугах в области градостроительной деятельности;

- слабо используемый научно-технический потенциал и недостаточно активное внедрение инновационных технологий в жилищном строительстве, в том числе номенклатуры современных, конкурентоспособных строительных материалов, изделий, конструкций, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности.

Сохраняющиеся в Сахалинской области проблемы развития жилищного строительства, препятствующие росту обеспеченности населения области жильем, качеству строящегося жилья и его доступности, обусловливают необходимость актуализации стратегических целей и направлений областной государственной жилищной политики, повышение ее результативности и эффективности. Программа позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы и обеспечить координацию их использования для достижения целей и задач в области развития жилищного строительства.

- Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная политика Сахалинской области в сфере жилищного строительства увязана с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищного строительства, установленными на федеральном уровне в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р; Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», посланиях Президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях отдельных отраслей сферы жилищного строительства, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

Политика в сфере жилищного строительства будет реализовываться в рамках следующих приоритетов:

1) снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса.

В рамках данного приоритета необходимо реализовывать меры по стимулированию строительства жилья экономического класса, развитию некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами.

Поддержку массового жилищного строительства необходимо реализовывать путем повышения эффективности мер градорегулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками, развития механизмов кредитования жилищного строительства, строительства инженерной и социальной инфраструктуры, развития промышленной базы стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций, реализации мер технической политики и политики в сфере обеспечения безопасности строительства жилых зданий.

Техническая политика в жилищной сфере, как часть технической политики в сфере строительства и эксплуатации зданий, сооружений будет направлена на:

- обеспечение безопасности строительства и эксплуатации жилья;

- создание комфортных условий проживания, в том числе обеспечение доступности жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными физическими возможностями;

- повышение энергоэффективности и сокращение теплопотерь жилых зданий.

2) развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

В рамках данного приоритетного направления необходимо реализовывать рынок арендного жилья арендного жилищного фонда некоммерческого использования, путем создания условий для строительства жилья в муниципальном жилищном фонде, фонде специализированных некоммерческих организаций для предоставления по договору некоммерческого найма гражданам, которым не доступны приобретение жилья в собственность и наем частного жилья, но не имеющим права на наем жилья социального использования. Условия предоставления жилья в некоммерческий наем должны обеспечивать покрытие затрат собственника на строительство и содержание такого жилья без извлечения прибыли из такой деятельности.

3) поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

Основной формой поддержки отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, за счет бюджетных средств будет предоставление социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилья в составе жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), а также социальные выплаты будут предоставляться из различных бюджетов в зависимости от категории граждан, в том числе на условиях софинансирования из различных бюджетов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительством Российской Федерации и Правительством Сахалинской области разработан комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

Будет продолжена поддержка молодых семей (семей, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) путем софинансирования муниципальных программ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса, части основной суммы долга и процентных выплат по ипотечным кредитам, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, а также иных форм поддержки молодых семей, а также путем совершенствования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий.

Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития сферы жилищного строительства  основной целью Программы является содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач по:

- обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания;

- созданию условий для обеспечения жильем за счет индивидуального жилищного строительства;

- усовершенствованию мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической активностью;

- повышению уровня сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений;

- созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения;

- организации поэтапного сноса аварийного жилищного фонда;

- стимулированию спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки;

- формированию благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья.

Основные макроэкономические показатели социально-экономического положения Сахалинской области по итогам реализации Программы представлены в таблице 2.

- Таблица 2

ЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| N пп. | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем ввода жилья к концу 2020 года | тыс. кв. метров | 121,0 |
| 2. | Обеспеченность населения жильем к концу 2020 года | кв. метров на человека | 26,6 |
| 3. | Количество граждан, переселенных из жилья, непригодного для проживания | тыс. человек | 2,0 |

- Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит жителям муниципального образования «Холмский городской округ», независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса увеличить доступность строительства жилья экономкласса, индивидуального и малоэтажного жилья.

Планируется в сфере градорегулирования и формирования комфортной среды проживания создать условия, направленные на стимулирование развития градостроительной и строительной деятельности, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации, задачам улучшения состояния окружающей среды

В сфере развития промышленной базы стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций будут созданы условия, направленные на снятие ключевых ограничений, на развитие комплекса предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов.

В сфере предоставления земельных участков для жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков инженерной и социальной инфраструктурами будут созданы условия, направленные на поддержку формирования государственно-частных партнерств, обеспечивающих строительство и реконструкцию инженерной и социальной инфраструктур в соответствии с потребностями увеличения объемов жилищного строительства, особенно при комплексном освоении земельных участков и развитии застроенных территорий.

В целях стимулирования строительства жилья экономического класса, снижения стоимости строительства такого жилья и цены его приобретения гражданами, внедрения инновационных институциональных, финансовых, технологических и организационных механизмов такого строительства планируется проработка возможности участия в приоритетном проекте по повышению доступности жилья для экономически активного населения (домохозяйств) за счет увеличения объемов строительства жилья экономического класса. Также будет продолжено стимулирование жилищного кооперативного строительства с участием средств граждан.

В целом в результате реализации Программы планируется достигнуть:

- увеличения объема ввода жилья к 2020 году до 121,0 тыс. кв. метров;

- роста уровня обеспеченности населения жильем до 26,6 кв. метра на человека к 2020 году;

- переселения граждан из всего жилищного фонда, признанного аварийным, общей площадью не менее 127, 984 тыс. кв. метров.

- Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПРОГРАММЫ

Программа разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач по жилищному строительству на территории муниципального образования «Холмский городской округ» до 2020 года.

Программа будет реализована в 2014 - 2020 годах в два этапа.

В рамках первого этапа (2014 - 2015 годы) будут разработаны и приняты нормативные правовые акты, регулирующие развитие строительства жилья с привлечением средств граждан, формирование земельных участков для жилищного строительства, создание условий для формирования сегмента доходных домов на рынке жилья и другие.

Основные результаты первого этапа:

- сохранение темпов объемов жилищного строительства;

- завершение разработки и принятия документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- завершение переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года.

По итогам реализации первого этапа Программы основные направления реализации жилищной политики будут уточнены с учетом результатов мониторинга их эффективности, роста доходов населения, достигнутых темпов увеличения доступности жилья для различных категорий граждан, объемов жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования.

Основные результаты второго этапа (2016 - 2020 годы):

- достижение объемов жилищного строительства до 121.0 тыс. кв. метров к 2020 году;

- обеспечение устойчивого и эффективного функционирования всех институтов рынка жилья и жилищного строительства, обеспечивающих баланс спроса и предложения на рынке жилья, в том числе в сегменте жилья экономического класса;

- завершение переселения граждан из всего жилищного фонда, признанного аварийным.

- Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задачи по созданию условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ», предусматривается реализация комплекса мероприятий Программы.

Мероприятия реализуются органами местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также организациями строительного комплекса в отношении объектов, находящихся в их собственности, за счет собственных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основу Программы составляют действующие программы муниципального образования «Холмский городской округ».

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Основные мероприятия муниципальных программ отражают актуальные и перспективные направления политики в сфере жилищного строительства муниципального образования «Холмский городской округ»  и определяют следующую систему мер на период 2014 - 2020 годов.

1. Разработка и утверждение документов территориального планирования.

Мероприятие направлено на завершение разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Холмский городской округ» с целью определения территорий для развития жилищного строительства и обеспечивается   путем реализации мероприятий по развитию системы  градостроительного планирования, предусматривающих предоставление   субсидий   муниципальному   образованию   «Холмский              городской округ»   на   разработку    проектов   планировки   новых                             микрорайонов,    застроенных территорий населенных пунктов.

2. Формирование земельных участков для жилищного строительства.

Основанием для формирования земельных участков является «Дорожная карта по обеспечению ввода жилья на территории муниципального образования «Холмский городской округ», которой определены местоположение формируемых участков, их площадь, а также период проведения работ по межеванию земельных участков и постановки таких участков на кадастровый учет.

В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации, работы по формированию земельного участка включают в себя:

- выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке (кадастровые работы), осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;

- определение разрешенного использования земельного участка;

- определение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Выполнение работ по межеванию земельных участков для целей жилищного строительства на территории муниципального образования «Холмский городской округ», осуществляется в рамках реализации муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Определение разрешенного использования земельного участка осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с документами градостроительного зонирования муниципального образования «Холмский городской округ»:

Правилами землепользования и застройки в городе Холмске Сахалинской области, утвержденными Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от13.12.2012г. № 49/4-833 ;

Правилами  землепользования и застройки муниципального образования «Холмский городской округ» применительно к территориям сельских населенных пунктов, утвержденными решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от13.12.2012г. № 49/4-834.

В соответствии с частью 9 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства» не позднее, чем за тридцать дней до дня проведения торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка либо до дня принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной собственности для строительства без торгов, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства предоставляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, информацию о плате за подключение (технологическое присоединение).

Указанные требования не применяются к технологическому присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям (часть 10 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, предусмотрено, что технические условия на подключение к сетям электроснабжения выдаются сетевой организацией непосредственно пользователю земельного участка, в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В данном случае технические условия являются неотъемлемой частью договора, заключаемого сетевой организацией с землепользователем.

В целях обеспечения жилищного строительства земельными участками, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья экономического класса, предусмотрена реализация следующих мероприятий:

2.1) Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, освобождаемых в результате ликвидации на этих участках аварийного и ветхого жилья.

При реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда земельные участки, высвобождаемые из-под аварийного жилищного фонда, планируется использовать в соответствии с градостроительными планами территорий под вторичную жилищную застройку с реконструкцией и модернизацией инженерных коммуникаций.

2.2) В настоящее время в соответствии с «Дорожной картой по обеспечению ввода жилья на территории муниципального образования «Холмский городской округ» определены земельные участки, расположенные в муниципальном образовании «Холмский городской округ», которые вовлечены в оборот в целях жилищного строительства в 2013 - 2020 годах.

С учетом ежегодной корректировки настоящей Программы будут формироваться дополнительные перечни площадок под жилую застройку и сетевые графики строительства.

3. Обеспечение объектами инженерной и транспортной инфраструктуры территорий для перспективной жилой застройки.

Строительство и модернизация сетей и сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования «Холмский городской округ». Обеспечение площадок инженерной и транспортной инфраструктурой, а также четких и понятных правил подключения к инфраструктурным системам влияет как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства. Мероприятие направлено на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

4. Поддержка реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Большое значение в целях увеличения объемов строительства жилья имеет проведение мероприятий по поддержке и реализации крупных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий.

Механизм реализации государственной поддержки по данному направлению заключается в предоставлении на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Сахалинской области субсидий на следующие цели:

- возмещение затрат застройщиков по проектам жилищного строительства по уплате процентов по кредитам, привлеченным для обеспечения территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры;

- финансирование строительства автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой многоквартирной и малоэтажной застройки;

- финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы при реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции существующих кварталов застройки обеспечивается путем реализации мероприятий по развитию системы градостроительного планирования, путем разработки проектов планировки новых микрорайонов, застроенных территорий населенных пунктов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также строительство и реконструкцию инженерных систем в рамках реализации мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры.

5. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Данные мероприятия включает в себя комплекс мероприятий по трем основным направлениям:

- формирование перечня жилых домов, относящихся к аварийному жилищному фонду;

- улучшение жилищных условий переселяемых граждан и реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда;

- финансирование строительства (приобретения) жилых помещений для переселения граждан в соответствии с действующим законодательством.

1. Основными целями Программы являются:

1) Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах  (жилых помещениях), признанных на 01.01.2012 года  непригодными для постоянного проживания (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»).

2) Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах  (жилых помещениях), признанные на 01.11.2013 аварийными, но не попавшие в список, утвержденный Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 600, а также признанные непригодными для проживания и ветхими, признанными таковыми в установленном порядке.

3) Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах  (жилых помещениях), которые могут быть признаны ветхими и аварийными, но по которым в установленном порядке на момент утверждения муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014 – 2020 годах», не были произведены обследования межведомственной комиссией.

2. Основными задачами Программы являются:

1) Подготовка условий  для переселения граждан из  жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

2) Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее  время ветхим  и аварийным жилищным фондом.

3) Строительство жилых  объектов, включая достройку незавершенных объектов  жилищного строительства высокой степени готовности.

3. По согласию граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, подлежащими сносу, возможно их переселение из одного муниципального образования в другое муниципальное образование Сахалинской области на основании соглашения, заключенного между муниципальными образованиями в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Существенными условиями данного соглашения являются:

- пофамильный список граждан;

- состав семьи;

- занимаемая площадь квартир;

- муниципальное образование, с территории которого осуществляется переселение граждан, является заказчиком строительства жилых домов для переселения, а также осуществляет финансирование строительства объектов;

- заказчиком-застройщиком строительства жилых домов для переселения является муниципальное образование, на территории которого осуществляется строительство и на территорию которого осуществляется переселение граждан.

Применение проектной документации при строительстве объектов осуществляется по соглашению между муниципальными образованиями.

6. Мероприятия по стимулированию развития строительства жилья с привлечением средств граждан.

Мероприятия направлены на стимулирование частной инициативы граждан и некоммерческих объединений граждан (жилищных и накопительных кооперативов, строительных сберегательных касс) по строительству жилья. В рамках этого направления будут реализованы следующие мероприятия:

- внедрение в практику установления пониженной ставки земельного налога для граждан, приобретающих земельные участки для индивидуального жилищного строительства, и для жилищных и накопительных кооперативов;

- создание условий для формирования молодежных жилищно-строительных кооперативов: предоставление земли на льготных условиях (вне коммерческих торгов), использование бесплатной типовой проектной документации; помощь муниципального образования «Холмский городской округ» в привлечении подрядчиков, в обеспечении инженерной, социальной инфраструктурой; организационная поддержка деятельности кооперативов по осуществлению строительства жилья силами молодых семей, молодых специалистов без привлечения средств бюджета; обучение новым технологиям строительства жилья "экономкласса" с применением энергосберегающих технологий; ведение работы по освещению вопросов поддержки молодых семей, молодых специалистов в средствах массовой информации и разъяснению в молодежной среде особенностей реализации программ;

- развитие ипотечного кредитования населения;

7. Создание условий для формирования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» сегмента доходных домов на рынке жилья.

Наличие той категории граждан, которые в силу своего молодого возраста, специфики трудовой деятельности, связанной с активными миграционными процессами (в зависимости от востребованности специальности - деятельность, связанная с информационным обеспечением и программированием, с реализацией временных проектов, строительством различных объектов и т.д.), не хотят приобретать жилье, хотя имеют для этого финансовые возможности, предпочитая инвестировать накопления в иные сферы, свидетельствует, что для такой категории граждан целесообразно и необходимо развивать сегмент доходного жилья, находя компромиссные решения для бизнеса, готового инвестировать в строительство доходных домов.

Строительство доходных домов - государственных и частных, построенных специально для сдачи квартир внаем, позволит:

- нуждающимся в жилье гражданам получить доступное современное жилье;

- обеспечить жильем трудовых мигрантов;

- снизить рост цен, выступая своеобразным "буфером" между спросом и предложением на рынке жилья;

- сформировать прозрачный рынок арендного жилья;

- получить бюджету дополнительные доходы в виде налогов.

8. Мероприятия по внедрению новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, созданию условий для строительства и реконструкции предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций.

Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» до 2020 года предусмотрены следующие мероприятия:

- модернизация предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций;

- реконструкция и перевооружение предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций;

- строительство новых предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций;

- использование техногенных отходов и твердых бытовых отходов для производства строительных материалов, изделий и конструкций.

При реализации настоящих мероприятий  планируется соблюдение требований закона о повышении энергетической эффективности на весь период ее реализации.

9. Мероприятия по снижению административных барьеров в строительстве.

В целях снижения административных барьеров в части получения разрешения на строительство в соответствии с требованиями федерального законодательства постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.06.2013 г. № 649 принят административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», в рамках которого,  предоставление услуги осуществляется через многофункциональные центры по принципу одного окна и в электронной форме с использованием универсальной электронной карты, в том числе обеспечена возможность электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и заявителями.

Главным в работе по устранению административных барьеров является своевременная и  последовательная разработка градостроительной документации по планировки территорий населенных пунктов.

Именно это позволяет урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с градостроительной деятельностью, исключив многоступенчатое прохождение согласований, и, в конечном счете, позволяет сократить сроки выдачи исходно-разрешительной документации на проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

В период реализации Программы и в дальнейшем будет оказываться содействие застройщикам в сокращении сроков прохождения административных процедур при предоставлении земельных участков для жилищного строительства, выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

- Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ

В процессе выполнения мероприятий Программы мер налогового, таможенного, тарифного, кредитного и иных мер регулирования не предусмотрено.

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение развития жилищного строительства.

Меры государственного регулирования основаны на сочетании прямой поддержки (государственное финансирование) и косвенного регулирования, к которому относятся меры по развитию жилищного кооперативного строительства, комплексной жилищной застройки, строительства арендного жилья, снижению административных барьеров в строительстве, развитию промышленности строительных материалов, а также финансовая поддержка предприятиям и организациям строительного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

- Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ  ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов Программы поставленным задачам.

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

- Раздел 8. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ)  ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов Программы поставленным задачам.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199  «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденным постановлением администрации Холмского городского округа от 17.03.2014 г. № 344.

Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы следующие показатели (индикаторы):

1. Для оценки достижения цели Программы:

- уровень обеспеченности населения жильем на конец года;

- годовой объем ввода жилья, приходящийся в среднем на одного жителя муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Для оценки выполнения задач Программы:

- годовой объем ввода жилья;

- годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса;

- доля жилья ветхого и аварийного жилья, непригодного для проживания.

- Раздел 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования (прогнозная оценка) Программы составит – 6 557,28 млн. рублей, в том числе:

- областного бюджета – 6 302,22  млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 702,86 млн. рублей;

2015 год – 628,37 млн. рублей;

2016 год – 626,06 млн.  рублей;

2017 год – 891,38 млн. рублей;

2018 год –  1 119,37  млн.  рублей;

2019 год – 1 149,7 млн. рублей;

2020 год – 1 184,48 млн.  рублей;

- местного бюджета – 255,06 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 30,83 млн. рублей;

2015 год – 25,4 млн.  рублей;

2016 год – 21,93 млн.  рублей;

2017 год – 35,98 млн.  рублей;

2018 год – 46, 66 млн.  рублей;

2019 год – 46,74 млн.  рублей;

2020 год – 47,25 млн.  рублей;

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и других источников.

- Раздел 10. МЕРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным, областным  законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Холмского городского округа.

Перечень основных мер правового регулирования предоставления субсидий местным бюджетам представлен в Таблице 4 к Программе.

В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками изложен в таблице 4.

- Таблица 4

АНАЛИЗ РИСКОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Виды рисков | Вероятность | Степень влияния | Меры управления рисками (перечень основных мер правового регулирования) |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъективные факторы |  |  |  |
| Риски, связанные с несогласованностью мнений (действий) соисполнителей | низкая | высокая | - регулярное проведение ответственным исполнителем координационных совещаний с соисполнителями; - ежеквартальная отчетность соисполнителей |
| Неэффективное управление реализацией Программы, запаздывание согласований мероприятий Программы | низкая | высокая | - детальное планирование хода реализации Программы; - оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; - своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы |
| Объективные факторы |  |  |  |
| Социальные риски, связанные с недоверием со стороны граждан и субъектов предпринимательской деятельности целесообразности реализаций мероприятий Программы | средняя | высокая | - повышение открытости за счет постоянного информирования граждан и субъектов предпринимательской деятельности об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов передачи информации; - пропаганда успешных проектов и начинаний |
| Снижение платежеспособного спроса населения | низкая | средняя | - оказание мер государственной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Риск сокращения финансирования Программы | низкая | низкая | - формирование практики программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств областного и местных бюджетов |
| Финансовый риск, обусловленный недостатком собственных средств у предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов, недостаточной заинтересованностью в привлечении кредитных ресурсов | средняя | средняя | - государственная поддержка предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов |
| Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов и расходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения | средняя | высокая | - оперативное реагирование на изменения, происходящие в экономике, и внесение соответствующих изменений в Программу |
| Информационные риски, связанные с организацией информационного взаимодействия между органами исполнительной власти | низкая | низкая | - принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы |

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы – Комитетом по управлению имуществом администрации  муниципального образования «Холмский городской округ», в пределах установленной компетенции.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу;

- предоставляет по запросу управления экономики администрации муниципального образования и (или) финансового управления администрации муниципального образования сведения, необходимые для проведения оценки муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов.

- подготавливает годовой отчет и представляет его в управление экономики администрации муниципального образования.

- утверждает план-график реализации муниципальной программы.

Соисполнители Программы:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы, в реализации которой предполагается их участие;

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономики администрации муниципального образования и (или) финансового управления администрации муниципального образования, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- согласовывают план-график реализации муниципальной программы.

Исполнители и соисполнители мероприятий муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю информацию согласно формам мониторинга реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, в том числе с учетом результатов оценки эффективности хода реализации Программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о Программе.

- Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп  - эффективность реализации Программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности программы (подпрограмм);

M - количество показателей оценки эффективности программы.

- Приложение N 1

- к муниципальной  программе «Обеспечение населения  муниципального образования  «Холмский городской округ»  качественным жильем  на 2014- 2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014г. № _949

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N пп. | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Годовой объем ввода жилья (с учетом индивидуального жилищного строительства) | тыс. кв. м | 14.5 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 |
| 2. | Годовой объем ввода жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья | тыс. кв. м | 14.5 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 |
| 3. | Уровень обеспеченности населения жильем на конец года | кв. м на чел. | 24,5 | 24,7 | 24,8 | 25 | 25,5 | 26 | 26,6 |
| 4. | Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде) | % | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |

- Приложение N 2

- к муниципальной  программе  «Обеспечение  населения муниципального образования  «Холмский городской округ»   качественным жильем  на 2014-  2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014г. № _949

ПОДПРОГРАММА № 1

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ

НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ № 1

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

муниципальной программы

«Обеспечение населения  муниципального образования

«Холмский городской округ»  качественным жильем на 2014 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Развитие системы градостроительного планирования» муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014 - 2020 годы» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Холмский городской округ» «Отдел капитального строительства», Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Цели Подпрограммы | 1. Создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального образования «Холмский городской округ». 2. Повышение эффективности и качества управленческих решений. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение подготовки и утверждения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации: - документов территориального планирования муниципального образования «Холмский городской округ» (внесение изменений и дополнений в генеральный план муниципального образования «Холмский городской округ», корректировки генерального плана г. Холмска, сельских населенных пунктов); - планов реализации документов территориального планирования; - правил землепользования и застройки города Холмска и сельских населенных пунктов; - документации по планировке и межеванию территории в отношении элементов планировочной структуры (жилых районов, микрорайонов, кварталов) населенных пунктов муниципального образования. |
|  | 2. Обеспечение эффективного использования территории муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с документами территориального планирования, документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки. |
|  | 3. Обеспечение подготовки нормативной правовой базы, способствующей эффективной реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки муниципального образования. |
|  | 4. Планирование развития территорий жилой застройки с учетом границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории. |
|  | 5. Улучшение условий жизнедеятельности населения при рациональном зонировании и планировочной организации жилых территорий с обеспечением нормативного уровня благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территории, транспортной и пешеходной доступности объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также рационального размещения объектов малого предпринимательства. |
|  | 6. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в целях повышения деловой активности и инвестиционной привлекательности территории муниципального образования «Холмский городской округ». |
|  | 7. Сокращение и упрощение административных процедур на этапах инвестиционного периода в строительстве |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий – 9,954 млн. руб., в том числе по годам: 2014 год – 5,354 млн. руб.; 2015 год – 3,600 млн. руб. 2020 год – 1,0 млн. руб. Из них по источникам: - средства субсидии областного бюджета, полученные по результатам конкурсного отбора, - 4,977 млн. руб., в том числе по годам: 2014 год – 2,677 млн. руб.; 2015 год – 1,800 млн. руб. 2020 год – 0,5 млн. руб. - средства бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» - 4,977 млн. руб., в том числе по годам: 2014 год – 2,677 млн. руб.; 2015 год – 1,800 млн. руб. 2020 год – 0,5 млн. руб. - привлеченные источники отсутствуют |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Создание системы управления развитием территории муниципального образования «Холмский городской округ». 2. Совершенствование существующей нормативной правовой базы для осуществления всех видов градостроительной деятельности. |
|  | 3. Согласование взаимных интересов Российской Федерации, Сахалинской области и муниципальных образований в сфере территориального планирования в пределах подведомственных территорий. 4. Создание благоприятной и безопасной среды жизнедеятельности населения области и обеспечение эффективного развития производства и охраны окружающей среды. 5. Привлечение инвестиций в жилищное строительство, в строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, в развитие новых производственных комплексов в муниципальном образовании. 6. Обеспечение публичности и открытости процесса преобразования среды жизнедеятельности и планирования строительства объектов капитального строительства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной Подпрограммы.

Прочной градостроительной основой для эффективного социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» на долгосрочную перспективу, направленную на повышение качества жизни населения и конкурентоспособности территории, являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

В основе долгосрочного территориального планирования лежат принципы устойчивого развития территории, которые предполагают обеспечение роста экономики муниципального образования с выделением основных приоритетных направлений, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни населения и условий его проживания, достижение экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов.

Анализ состояния дел с предоставлением земельных участков на территории муниципального образования «Холмский городской округ» для целей ведения массового жилищного строительства показывает имеющийся большой дефицит земельных участков, прошедших градостроительную подготовку, обеспеченных планировочной документацией, соответствующих возможностям имеющейся или проектируемой инженерной инфраструктуры.

Данная ситуация сложилась в результате того, что в течение длительного времени не уделялось внимание вопросам территориального планирования развития территорий Холмского городского округа, строительству инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для исполнения требований градостроительного, земельного и жилищного законодательства РФ необходимо выполнение мероприятий для градостроительного регулирования застройки, строжайшего исполнения установленных законодательством процедур выделения земельных участков для жилищного строительства. Имеющаяся в наличии градостроительная документация территориального планирования требует корректировки либо разработки с учетом требований действующего законодательства.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» при участии института ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург разработана градостроительная документация территориального планирования «Генеральный план муниципального образования «Холмский городской округ». Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.02.2010 N 6/4-65 утвержден Генеральный план муниципального образования «Холмский городской округ».

Кроме того, администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» при участии проектной организации ООО «Биолит» (г. Южно-Сахалинск) разработаны документы градостроительного зонирования – «Правила землепользования и застройки города Холмска Сахалинской области», которые прошли процедуру публичных слушаний в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и утверждены Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.12.2012 г. № 49/4-833. При участии  института ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург разработаны «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Холмский городской округ» применительно к территориям сельских населенных пунктов, которые также прошли процедуру публичных слушаний и утверждены Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.12.2012 г. № 49/4-834.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» долгосрочной целевой муниципальной программы «Строительство жилья в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2010-2015 годы» при участии софинансирования из областного бюджета разработаны документы территориального планирования:

- Подготовка (корректировка) проектов генеральных планов, совмещенных с проектами планировки, проектами межевания с. Пятиречье, с.Чистоводное, с. Чапланово, с. Бамбучек, с. Пожарское;

- Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания западной части 3-го микрорайона Центрального планировочного района г. Холмска».

Заключены муниципальные контракты  с ООО «Национальный земельный фонд» на разработку в 2014-2015 годах документов территориального планирования:

- Подготовка генерального плана и проекта планировки с. Яблочное, с. Совхозное;

- Подготовка генерального плана и проекта планировки с. Костромское, с. Павино, с.Пионеры;

- Подготовка генерального плана и проекта планировки с. Калинино, с. Люблино, с.Зырянское, с.Прибой, с.Серные Источники, с.Правда;

- Корректировка генерального плана и проекта планировки с.Чехов, с.Новосибирское, с.Красноярское;

- Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 18 микрорайона южного планировочного района г. Холмска.

В целях дальнейшего развития системы градорегулирования необходимо продолжить целенаправленную работу по подготовке документов территориального планирования, документации по планировке и межеванию территорий, определенных под развитие жилой застройки, созданию и обновлению топографических карт и планов в масштабе 1:500, 1:2000 и 1:5000, 1:10000.

Основные мероприятия по созданию градостроительной документации приведены в приложении N 2.2 Подпрограммы.

Достижение поставленных целей возможно осуществить программными методами, что позволит оперативно и квалифицировано решить поставленные задачи в области градорегулирования, последовательно и планомерно выстраивать систему перспективных действий по развитию территории муниципального образования, создавать отвечающую современным требованиям систему градостроительного регулирования в условиях рыночной экономики.

- 2. Цели, задачи Подпрограммы муниципальной программы

Целями реализации Подпрограммы являются:

- обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности человека и ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- эффективное вовлечение средств областного и местного бюджетов в реализацию проектов комплексного освоения земельных участков, в целях развития жилищного строительства, включая малоэтажное;

- создание благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов, способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования «Холмский городской округ»";

- рациональное и эффективное использование территории муниципального образования «Холмский городской округ», создание предпосылок для застройки и благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ», сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия;

- создание привлекательных условий для привлечения средств застройщиков в развитие рынка строительства нового жилья;

- снижение сроков формирования земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Достичь указанных целей позволит решение следующих задач:

- формирование современного механизма градостроительного планирования;

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территорий;

- формирование эффективного рынка земельных участков в соответствии с документацией по планировке территории;

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных участков ;

- формирование комфортной среды жизнедеятельности на территории муниципального образования «Холмский городской округ», включая развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

- 3.Прогноз конечных результатов Подпрограммы муниципальной программы

Решение поставленных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных, финансовых мер и мероприятий по следующим основным направлениям:

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- обеспечение подготовки (корректировки) генерального плана города Холмска и сельских населенных пунктов муниципального образования, проектов планировки и межевания территорий, топографических карт и планов.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают выполнение следующих видов работ:

- подготовка законодательных и нормативных правовых актов, способствующих эффективной реализации направлений Подпрограммы;

- подготовка (корректировка) генеральных планов населенных пунктов муниципального образования, проектов планировки и межевания территорий в целях развития жилищного строительства;

- подготовка и обновление топографических карт и планов.

Подробное описание мероприятий приведено в приложении N 2.2 к настоящей Подпрограмме.

- 4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов предусматривается общий объем финансирования в размере 9,954 млн. руб., в том числе за счет средств:

- субсидий областного бюджета, полученных по результатам конкурсного отбора – 4,977 млн. руб.;

- бюджета муниципального образования – 4,977 млн. руб.

Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирования и основным направлениям представлены в приложении N 2.1 к настоящей Подпрограмме.

Ежегодное финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в местном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

Подпрограмма реализуется в один этап.

- 5. Перечень мероприятий  Подпрограммы муниципальной программы

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает предоставление средств из областного и местного бюджетов на условиях софинансирования:

- на подготовку (корректировку) генерального плана города Холмска и сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Холмский городской округ», проектов планировки и межевания территорий, подготовку и обновление топографических карт и планов, правил землепользования и застройки. Средства из областного бюджета предоставляются в соответствии с Порядками отбора муниципальных образований, утвержденными Правительством Сахалинской области.

Объем финансовых средств, выделяемых из средств областного бюджета для предоставления субсидий муниципальным образованиям, предусматривается законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год по предложениям министерства строительства Сахалинской области и в пределах, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы градостроительного планирования» муниципальной программы  «Обеспечение населения  муниципального образования «Холмский городской округ»  качественным жильем на 2014 - 2020годы».

6. Характеристика мер правового регулирования муниципальной Подпрограммы

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Холмского городского округа. Текущее управление реализацией Подпрограммы и оперативный контроль за ходом ее выполнения обеспечивает отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и предоставляет в министерство строительства Сахалинской области и комитет экономики администрации муниципального образования отчеты о ходе реализации Подпрограммы (по установленной форме) в следующие сроки:

- квартальную отчетность - до 4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- полугодовую отчетность - до 10 июля текущего года;

- годовую отчетность - до 15 января года, следующего за отчетным.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией направлений Подпрограммы, организуется разработчиком Подпрограммы через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения отчетных совещаний и семинаров.

- 7. Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

В процессе осуществления градостроительной деятельности в соответствии с документами территориального планирования, которые разработаны на основе принципов устойчивого развития территории муниципального образования, будет достигнут как социально-экономический, так и экологический эффекты, которые будут выражены в следующем:

- обеспечение публичности и открытости процесса территориального планирования и предоставления земельных участков для строительства в муниципальном образовании;

- активизация инвестиционного процесса в муниципальном образовании;

- обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверной информацией о среде жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, в том числе об ограничениях использования территорий и объектов недвижимости в градостроительстве;

- повышение качества жизни населения;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за счет установления в документах территориального планирования и документации по планировке территории градостроительных ограничений использования особо охраняемых природных территорий, территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектирования размещения экологически вредных предприятий с максимально возможным внедрением современных технологий, обеспечивающих минимизацию выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны;

- повышение качества принятия управленческих решений в градостроительстве.

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться на основе соответствующих целевых индикаторов и индикаторов оценки, установленных муниципальной программой «Обеспечение населения  муниципального образования «Холмский городской округ»  качественным жильем на 2014 - 2020годы», которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации Подпрограммы за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Мониторинг реализации Подпрограммы будет проводиться отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования ежегодно, с представлением информации о достигнутых результатах мэру муниципального образования до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации поставленных задач за оцениваемый период и достижение намеченных целей в рамках Подпрограммы, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в Подпрограмму.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих основных результатов:

- сформировать современный механизм градостроительного планирования;

- развить систему законодательных и нормативно-правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности на территории муниципального образования;

- создать эффективный рынок земельных участков в соответствии с документацией по планировке территории;

- вовлечь в проекты жилищного строительства неиспользуемые или используемые неэффективно государственные и муниципальные земельные участки, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- обеспечить устойчивое развитие территорий с учетом требований безопасности для осуществления жизнедеятельности населения.

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на ее реализацию средств бюджетов всех уровней будет обеспечиваться:

- созданием условий для эффективного вовлечения средств бюджета муниципального образования в реализацию проектов комплексного освоения земельных участков в целях развития жилищного строительства, включая малоэтажное жилье;

- созданием благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов, способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования;

- рациональным и эффективным использованием территории муниципального образования, созданием предпосылок для застройки и благоустройства территорий населенных пунктов, сохранением и восстановлением объектов историко-культурного наследия;

- подготовкой инновационных предложений для привлечения средств застройщиков в развитие рынка строительства нового жилья;

- повышением качества и снижением сроков формирования земельных участков для их комплексного освоения в целях развития жилищного строительства.

Достижение указанных результатов в значительной степени повысит привлекательность территории муниципального образования для проживания и, соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию городского округа в целом.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирования и основным направлениям представлены в приложении N 2.1 к настоящей Подпрограмме.

Ежегодное финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в местном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

- Приложение N 2.1

- к Подпрограмме № 1  «Развитие системы градостроительного планирования» муниципальной программы   «Обеспечение населения  муниципального   образования «Холмский городской округ»    качественным жильем на 2014 – 2020 годы»

ОБЪЕМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 1

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ

НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

млн. руб.

| N пп. | Наименование мероприятий | Всего на 2014 - 2020 годы | В том числе по годам реализации Подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2020 год |
| 1. | Долевое участие в подготовке (корректировке) генерального плана города Холмска и сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования "Холмский городской округ", проектов планировки территорий муниципального образования "Холмский городской округ": |  |  |  |  |
|  | Средства субсидии областного бюджета, полученные по результатам конкурсного отбора | 4,344 | 2,044 | 1,800 | 0,5 |
|  | Средства местного бюджета | 4,344 | 2,044 | 1,800 | 0,5 |
| 2. | Долевое участие в подготовке и обновлении топографических карт и планов города Холмска и сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Холмский городской округ», в масштабах 1:5000, 1:2000: |  |  |  |  |
|  | Средства субсидии областного бюджета, полученные по результатам конкурсного отбора | 0,633 | 0,633 | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 0,633 | 0,633 | - | - |
|  | Всего | 9,954 | 5,354 | 3,600 | 1,0 |
|  | Средства субсидии областного бюджета, полученные по результатам конкурсного отбора | 4,977 | 2,677 | 1,800 | 0,5 |
|  | Средства местного бюджета | 4,977 | 2,677 | 1,800 | 0,5 |

- Приложение N 2.2

- к Подпрограмме № 1 «Развитие системы градостроительного планирования» целевой муниципальной программы  «Обеспечение населения  муниципального  образования «Холмский городской округ»   качественным жильем на 2014 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,

КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО  РАЗРАБОТАТЬ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | - 2014 год |
| 1. | Создание и обновление топографических планов масштаба 1:500 г. Холмска (начало) |
| 2. | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 18 микрорайона южного планировочного района г. Холмска |
| 3. | Подготовка и внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 4. | Подготовка генерального плана и проекта планировки с.Костромское. с. Павино, с.Пионеры |
| 5. | Подготовка топографических карт масштаба 1:2000 с.Зырянское, с.Пионеры, с. Калинино, с.Прибой, с.Новосибирское, с. Люблино, с.Красноярское, с.Совхозное |
| 6. | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 7. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |
|  | - 2015 год |
| 1. | Подготовка генерального плана и проекта планировки с. Калинино, с. Люблино, с.Зырянское, с.Прибой, с.Серные Источники, с.Правда |
| 2. | Корректировка генерального плана и подготовка проекта планировки с.Чехов, с.Новосибирское, с.Красноярское |
| 3. | Подготовка и внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования "Холмский городской округ" |
| 4. | Корректировка генерального плана муниципального образования "Холмский городской округ" (окончание) |
| 5. | Создание и обновление топографических планов масштаба 1:500 территории муниципального образования "Холмский городской округ" |
| 6. | Создание и обновление топографических планов масштаба 1:2000; 1:5000 территории муниципального образования "Холмский городской округ" |
| 7. | Создание и обновление топографических планов масштаба 1:500 г. Холмска |
| 8. | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 9. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |
|  | 2020 год |
| 10. | Корректировка генерального плана муниципального образования «Холмский городской округ» |