Приложение N 4.3

- к Подпрограмме № 3 «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014 – 2020 годах» муниципальной программы   «Обеспечение населения  муниципального   образования «Холмский городской округ»    качественным жильем на 2014 – 2020 годы»

III раздел: Жилые дома, которые могут быть признаны ветхими и аварийными, но по которым в установленном порядке на сегодняшний день не были произведены обследования межведомственной комиссией

| Адрес аварийного многоквартирного дома |  | Год ввода дома в экплуатацию | Площадь, м² | Планируемая дата окончания переселения из аварийного дома | Планируемая дата сноса аварийного дома | Кол-во квартир в аварийном доме | Число квартир аварийного дома, планируемых к переселению | Стоимость переселения граждан из аварийного Дома тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел № 1. Дома, ранее включенные в муниципальную целевую программу «Строительство жилья для переселения граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2012 – 2017 годах», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.09.2012 г. № 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Холмск, Новая, 33 | 1977 | 61.4 | 2017 | 2018 | 2 | 2 | 3 822 | 3 619.4 | 202,6 |
| 2 | г. Холмск, Весенняя,7 | 1950 | 52.1 | 2017 | 2018 | 1 | 1 | 3 243.07 | 3 071.2 | 171.88 |

| 3 | г. Холмск, Весенняя, 17а | 1990 | 111.6 | 2017 |  | 2018 | 5 | 5 | 6 946.77 | 6 578.59 | 368.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | г. Холмск, Весенняя, 29 | 1958 | 42.8 | 2017 |  | 2018 | 2 | 2 | 2 664.17 | 2 522.97 | 141.2 |
| 5 | г. Холмск, Весенняя, 31 | 1956 | 52.6 | 2017 |  | 2018 | 6 | 6 | 3 274.19 | 3 100.65 | 173.54 |
| 6 | г. Холмск, Киевская, 28 | 1951 | 29,00 | 2017 |  | 2018 | 2 | 3 | 1 805.16 | 1 709.49 | 95.674 |
| 7 | г. Холмск, Киевская, 30 | 1955 | 38,00 | 2017 |  | 2018 | 2 | 2 | 2 365.39 | 2 240.02 | 125.37 |
| 8 | г. Холмск, Киевская, 33 | 1960 | 33.4 | 2017 |  | 2018 | 1 | 1 | 2 079.05 | 1 975.1 | 103.95 |
| 9 | г. Холмск, Дальняя, 2 | 1956 | 58.8 | 2017 |  | 2018 | 6 | 6 | 3 660.12 | 3 466.13 | 193.99 |
| 10 | г. Холмск, Дальняя,34 | 1957 | 78.9 | 2017 |  | 2018 | 7 | 7 | 4 967.31 | 4 704.04 | 263.27 |
| 11 | г. Холмск, Набережная, 22 | 1956 | 59.2 | 2017 |  | 2018 | 2 | 2 | 3 685,02 | 3 489,71 | 195,31 |
| 12 | г. Холмск, Набережная, 26 | 1970 | 462.9 | 2017 |  | 2018 | 40 | 40 | 28 814 | 27 286,85 | 1 527,15 |
| 13 | г. Холмск, Набережная, 24 | 1959 | 147.5 | 2017 |  | 2018 | 14 | 14 | 9 181 | 8 694,38 | 486,61 |
| 14 | г. Холмск, Набережная, 28 | 1956 | 60.3 | 2017 |  | 2018 | 7 | 7 | 3 753,49 | 3 554,55 | 198,94 |
| 15 | г. Холмск, Набережная, 30 | 1950 | 196.6 | 2017 |  | 2018 | 8 | 8 | 12 237,76 | 11 589,16 | 648,6 |
| 16 | г. Холмск, Набережная, 56 | 1964 | 60.2 | 2017 |  | 2018 | 2 | 2 | 3 747,27 | 3 548,66 | 198,61 |
| 17 | г. Холмск, Набережная, 62 | 1956 | 203.7 | 2017 |  | 2018 | 11 | 11 | 12 679,71 | 12 007,69 | 672,02 |
| 18 | г. Холмск, Пригородная, 35 | 1949 | 35.1 | 2017 |  | 2018 | 1 | 1 | 2 185 | 2 069,2 | 115,8 |
| 19 | с. Яблочное, Приморская 6 | 1951 | 97,20 | 2017 |  | 2018 | 2 | 2 | 6 050,41 | 5 729,74 | 320,67 |
| 20 | с. Правда, Центральная, 17 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу №1 |  | - | 2066,4 | - |  | - | 169 | 169 | 140 515, 2 | 133 489, 44 | 7 025, 76 |
| Раздел №2. Дома, не признанные в установленном порядке аварийными, но являющими ветхими и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Холмск , ул. Советская, 19 | 1956 | 708,00 |  | 2019 | 2020 | 12 | 12 | 44 070,88 | 41 735,12 | 2 335,76 |
| 22 | г. Холмск, Советская, 21 | 1954 | 725,00 |  | 2019 | 2020 | 12 | 12 | 45 129,07 | 42 737,23 | 2 391,84 |
| 23 | г. Холмск, Советская, 91 | 1952 | 743,80 |  | 2019 | 2020 | 16 | 16 | 46 299,32 | 43 845,46 | 2 453,86 |
| 24 | г. Холмск, Советская, 92 | 1955 | 755,80 |  | 2019 | 2020 | 14 | 14 | 47 046,28 | 44 552,83 | 2 493,45 |
| 25 | г. Холмск, Советская, 96 | 1955 | 1908,20 |  | 2019 | 2020 | 32 | 32 | 118 779,73 | 112 484,4 | 6 295,33 |
| 26 | г. Холмск, Советская, 98 | 1957 | 1409,20 |  | 2019 | 2020 | 25 | 25 | 87 718,47 | 83 069,39 | 4 649,08 |
| 27 | г. Холмск, Советская, 122 | 1955 | 1143,00 |  | 2019 | 2020 | 23 | 23 | 71 148,32 | 67 377,46 | 3 770,86 |
| 28 | г. Холмск, Советская, 126 | 1958 | 1764,00 |  | 2019 | 2020 | 24 | 24 | 109 803,71 | 103 984,11 | 5 819,6 |
| 29 | г. Холмск, Советская, 128 | 1958 | 889,00 |  | 2019 | 2020 | 17 | 17 | 55 337,58 | 52 404,69 | 2 932,89 |
| 30 | г. Холмск, Советская, 130 | 1958 | 752,00 |  | 2019 | 2020 | 12 | 12 | 46 809,74 | 44 328,82 | 2 480,92 |
| 31 | г. Холмск, Советская, 132 | 1956 | 1133,40 |  | 2019 | 2020 | 21 | 21 | 70 550,75 | 66 811,55 | 3 739,2 |
| 32 | г. Холмск, Советская, 134 | 1962 | 1052,30 |  | 2019 | 2020 | 27 | 27 | 65 502,52 | 62 030,89 | 3 471,63 |
| 33 | г. Холмск, Макарова, 4а | 1954 | 126,00 |  | 2019 | 2020 | 3 | 3 | 7 843,12 | 7 427,43 | 415,69 |
| 34 | г. Холмск, Макарова, 4б | 1954 | 126,00 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 7 843,12 | 7 427,43 | 415,69 |
| 35 | г. Холмск, Макарова, 11 | 1956 | 538,70 |  | 2019 | 2020 | 11 | 11 | 33 532,46 | 31 755,24 | 1 777,22 |
| 36 | г. Холмск, Макарова, 11а | 1956 | 618,30 |  | 2019 | 2020 | 12 | 12 | 38 487,32 | 36 447,49 | 2 039,83 |
| 37 | г. Холмск, Макарова, 12 | 1950 | 77,50 |  | 2019 | 2020 | 3 | 3 | 4 824,14 | 4 568,46 | 255,68 |
| 38 | г. Холмск, Макарова, 13 | 1953 | 635,70 |  | 2019 | 2020 | 12 | 12 | 39 570,42 | 37 473,19 | 2 097,23 |
| 39 | г. Холмск, Макарова, 13а | 1954 | 875,50 |  | 2019 | 2020 | 18 | 18 | 54 497,25 | 51 608,9 | 2 888,35 |
| 40 | г. Холмск, Макарова, 15 | 1956 | 403,20 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 25 116,66 | 23 835,48 | 1 331,18 |
| 41 | г. Холмск, Макарова, 15а | 1954 | 490,20 |  | 2019 | 2020 | 10 | 10 | 30 513,48 | 28 896,27 | 1 617,21 |
| 42 | г. Холмск, Макарова, 25а | 1948 | 128,00 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 7 967,62 | 7 545,34 | 422,28 |
| 43 | г. Холмск, Макарова, 27а | 1948 | 61,00 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 3 797,07 | 3 595,83 | 201,24 |
| 44 | г. Холмск, Матросова, 8 | 1977 | 68,00 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 4 232,8 | 4 008,46 | 224,34 |
| 45 | г. Холмск, Южная, 11 | 1948 | 153,00 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 9 523,79 | 9 019,03 | 504,76 |
| 46 | г. Холмск, Южная, 17 | 1966 | 342,80 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 21 338,27 | 20 207,34 | 1 130,93 |
| 47 | г. Холмск, Южная, 19 | 1966 | 366,70 |  | 2019 | 2020 | 9 | 9 | 22 825,97 | 21 616,19 | 1 209,78 |
| 48 | г. Холмск, Южная, 25 | 1965 | 168,00 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 10 457,50 | 9 903,25 | 554,25 |
| 49 | г. Холмск, Московская, 9 | 1964 | 75,00 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 4 668,53 | 4 421,1 | 247,43 |
| 50 | г. Холмск, Московская, 14 | 1964 | 103,10 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 6 417,67 | 6 077,53 | 340,14 |
| 51 | г. Холмск, Московская, 15 | 1958 | 45,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 801,11 | 2 652,65 | 148,46 |
| 52 | г. Холмск, Московская, 18 | 1949 | 57,10 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 3 554,3 | 3 365,92 | 188,38 |
| 53 | г. Холмск, Московская, 20 | 1958 | 87,60 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 5 452,84 | 5 163,84 | 289 |
| 54 | г. Холмск, Пушкина, 11 | 1969 | 225,00 |  | 2019 | 2020 | 6 | 6 | 14 005,58 | 13 263,28 | 742,3 |
| 55 | г. Холмск, Пушкина, 13 | 1958 | 322,00 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 20 043,53 | 18 981,22 | 1 062,31 |
| 56 | г. Холмск, Пушкина, 15 | 1948 | 421,00 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 26 205,99 | 24 817,07 | 1 388,92 |
| 57 | г. Холмск, Тихий, 6 | 1955 | 54,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 3 361,34 | 3183,19 | 178,15 |
| 58 | г. Холмск, Тихий, 8 | 1952 | 108,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 6 722,68 | 6 366,38 | 356,30 |
| 59 | г. Холмск, Тихий, 10 | 1952 | 155,00 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 9 648,29 | 9 136,93 | 511,36 |
| 60 | г. Холмск, Тихий, 14 | 1958 | 155,00 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 9 648,29 | 9 136,93 | 511,36 |
| 61 | г. Холмск, Деповская, 2 | 1940 | 330,00 |  | 2019 | 2020 | 13 | 13 | 20 541,51 | 19 452,81 | 1 088,7 |
| 62 | г. Холмск, Деповская, 5 | 1949 | 124,10 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 7 724,85 | 7 315,43 | 409.42 |
| 63 | г. Холмск, Горная, 12 | 1952 | 41,40 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 577,03 | 2 440,45 | 136,58 |
| 64 | г. Холмск, Горная, 14 | 1951 | 63,90 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 3 977,58 | 3 766,77 | 210,81 |
| 65 | г. Холмск, Чехова, 36 | 1950 | 590,20 |  | 2019 | 2020 | 12 | 12 | 36 738,18 | 34 791,06 | 1 947,12 |
| 66 | г. Холмск, Чехова, 50 | 1950 | 74,60 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 4 643,63 | 4 397,52 | 246,11 |
| 67 | г. Холмск, Чехова, 65 | 1950 | 141,10 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 8 783,05 | 8 317,55 | 465,5 |
| 68 | г. Холмск, Чехова, 67 | 1954 | 139,70 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 8 695.91 | 8 235.03 | 460.88 |
| 69 | г. Холмск, Чехова, 69 | 1949 | 145,00 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 9 025.82 | 8 547.45 | 478.37 |
| 70 | г. Холмск, Чехова, 70а | 1955 | 81,90 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 5 098.03 | 4 827.83 | 270.2 |
| 71 | г. Холмск, Чехова, 71 | 1947 | 366,60 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 22 819.75 | 21 610.3 | 1 209.45 |
| 72 | г. Холмск, Чехова, 74 | 1949 | 90,40 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 5 627.13 | 5 328.89 | 298.24 |
| 73 | г. Холмск, Чехова, 76 | 1949 | 85,20 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 5 303,44 | 5 022,36 | 281,08 |
| 74 | г. Холмск, Чехова, 76а | 1948 | 83,10 |  | 2019 | 2020 | 3 | 3 | 5 172,73 | 4 898,58 | 274,15 |
| 75 | г. Холмск, Чехова, 78 | 1949 | 94,00 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 5 851,2 | 5 541,09 | 310,11 |
| 76 | г. Холмск, Чехова, 78а | 1947 | 94,00 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 5 851,2 | 5 541,09 | 310,11 |
| 77 | г. Холмск, Чехова, 80а | 1947 | 42,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 614,37 | 2 475,81 | 138,56 |
| 78 | г. Холмск, Чехова, 82а | 1949 | 42,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 614,37 | 2 475,81 | 138,56 |
| 79 | г. Холмск, Чехова, 111 | 1949 | 112,00 |  | 2019 | 2020 | 3 | 3 | 6 971,66 | 6 422,16 | 369,5 |
| 80 | г. Холмск, Чехова, 115 | 1959 | 95,50 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 5 944,6 | 5 629,54 | 315,06 |
| 81 | г. Холмск, Шевченко, 1 | 1954 | 554,50 |  | 2019 | 2020 | 16 | 16 | 34 522,2 | 32 692,5 | 1 829,7 |
| 82 | г. Холмск, Шевченко, 4 | 1961 | 411,20 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 25 595,97 | 24 239,38 | 1 356,59 |
| 83 | г. Холмск, Шевченко, 12 | 1960 | 330,10 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 20 547,73 | 19 458,7 | 1 089,03 |
| 84 | г. Холмск, Шевченко, 12а | 1960 | 336,40 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 20 939,9 | 19 830,08 | 1 109,8 |
| 85 | г. Холмск, Шевченко, 14 | 1961 | 328,80 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 20 547,73 | 19 458,7 | 1 089,03 |
| 86 | г. Холмск, Шевченко, 14а | 1960 | 306,30 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 19 066,26 | 18 055,75 | 1 010,51 |
| 87 | г. Холмск, Шевченко, 16 | 1961 | 329,20 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 20 547,73 | 19 458,7 | 1 089,03 |
| 88 | г. Холмск, Шевченко, 16а | 1960 | 333,10 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 20 547,73 | 19 458,7 | 1 089,03 |
| 89 | г. Холмск, Шевченко, 18 | 1960 | 327,10 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 20 361 | 19 281,87 | 1 079,13 |
| 90 | г. Холмск, Шевченко, 20 | 1951 | 325,10 |  | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 20 361 | 19 281,87 | 1 079,13 |
| 91 | г. Холмск, Шевченко, 21 | 1969 | 54,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 3 361,34 | 3 183,19 | 178,15 |
| 92 | г. Холмск, Шевченко, 23 | 1945 | 80,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 4 979,76 | 4 715,83 | 263,93 |
| 93 | г. Холмск, Шевченко, 24 | 1952 | 99,40 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 6 187,35 | 5 859,42 | 327,93 |
| 94 | г. Холмск, Шевченко, 25 | 1941 | 76,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 4 730,77 | 4 480,04 | 250,73 |
| 95 | г. Холмск, Шевченко, 9626 | 1951 | 101,00 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 6 286,95 | 5 953,74 | 333,21 |
| 96 | г. Холмск, Шевченко, 27 | 1945 | 60,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 3 734,82 | 3 536,87 | 197,95 |
| 97 | г. Холмск, Шевченко, 28 | 1950 | 109,00 |  | 2019 | 2020 | 3 | 3 | 6 784,92 | 6 425,32 | 359,6 |
| 98 | г. Холмск, Шевченко, 29 | 1936 | 51,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 3 174,6 | 3 006.35 | 168,25 |
| 99 | г. Холмск, Шевченко, 30 | 1951 | 122,00 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 7 594.13 | 7 191.64 | 402.49 |
| 100 | г. Холмск, Шевченко, 31 | 1958 | 48,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 987.86 | 2 829,5 | 158,36 |
| 101 | г. Холмск, Шевченко, 32 | 1952 | 86,50 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 5 384,36 | 5 098,99 | 285,37 |
| 102 | г. Холмск, Шевченко, 33 | 1938 | 46,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 863,36 | 2 711,6 | 151,76 |
| 103 | г. Холмск, Шевченко, 34 | 1945 | 121,00 |  | 2019 | 2020 | 3 | 3 | 7 594.13 | 7 191.64 | 402.49 |
| 104 | г. Холмск, Шевченко, 36 | 1952 | 109,00 |  | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 6 784,92 | 6 425,32 | 359,6 |
| 105 | г. Холмск, Шевченко, 39 | 1963 | 40,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 489,88 | 2 357,92 | 131,96 |
| 106 | г. Холмск, Шевченко, 46 | 1952 | 93,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 5 788,97 | 5 482,15 | 306,81 |
| 107 | г. Холмск, Шевченко, 48 | 1957 | 42,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 614,37 | 2 475,81 | 138,56 |
| 108 | г. Холмск, Шевченко, 50 | 1947 | 42,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 614,37 | 2 475,81 | 138,56 |
| 109 | г. Холмск, Шевченко, 52 | 1960 | 32,00 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 1 991,9 | 1 886,33 | 105,57 |
| 110 | г. Холмск, Волкова, 16 | 1961 | 415,90 |  | 2019 | 2020 | 12 | 12 | 25 888.53 | 24 516,44 | 1 372.09 |
| 111 | г. Холмск, Волкова, 20 | 1947 | 1017,50 |  | 2019 | 2020 | 29 | 29 | 63 336,32 | 59 979,54 | 3 356,83 |
| 112 | г. Холмск, Волкова, 20а | 1950 | 63,40 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 3 946,46 | 3 737,3 | 209,16 |
| 113 | г. Холмск, Волкова, 22а | 1949 | 41,40 |  | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 2 614,37 | 2 475,81 | 138,56 |
| 114 | г. Холмск, Восточный, 5 | 1961 | 56,00 |  | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 3 485,83 | 3 301,08 | 184,75 |
| 115 | г. Холмск, Победы, 15 | 1957 | 328,10 |  | 2020 | 2021 | 8 | 8 | 20 547,73 | 19 458,7 | 1 089,03 |
| 116 | г. Холмск, Радищева, 5 | 1959 | 26,30 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 1 637,09 | 1 550,32 | 86, 77 |
| 117 | г. Холмск, Радищева, 10 | 1960 | 37,20 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 315,59 | 2 192,86 | 122,73 |
| 118 | с. Чехов, Гастелло, 3 | 1959 | 124,50 |  | 2020 | 2021 | 4 | 4 | 7 749,75 | 7 339,01 | 410.74 |
| 119 | с. Чехов, Кирова, 5а | 1959 | 239,60 |  | 2020 | 2021 | 3 | 3 | 14 914,38 | 14 123,92 | 790,46 |
| 120 | с. Чехов, Кирова, 13 | 1934 | 113,60 |  | 2020 | 2021 | 3 | 3 | 7 071,26 | 6 696,48 | 374,78 |
| 121 | с. Чехов, Сахалинская, 10 | 1953 | 33,50 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 085,27 | 1 974,75 | 110,52 |
| 122 | с. Чехов, Сахалинская, 15 | 1952 | 49,00 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 3 050,1 | 2 888,44 | 161,66 |
| 123 | с. Чехов, Сахалинская, 16 | 1964 | 102,80 |  | 2020 | 2021 | 3 | 3 | 6 398,99 | 6 059,84 | 339,15 |
| 124 | с. Чехов, Сахалинская, 48 | 1957 | 39,60 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 464,98 | 2 334,34 | 130,64 |
| 125 | с. Чехов, Сахалинская, 28 | 1951 | 129,20 |  | 2020 | 2021 | 2 | 2 | 8 042,31 | 7 616,07 | 426,24 |
| 126 | с. Чехов, Московская, 9 | 1948 | 37,80 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 352,94 | 2 228,23 | 124,7 |
| 127 | с. Чехов, Московская, 14 | 1946 | 63,00 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 3 921,56 | 3 713,72 | 207,84 |
| 128 | с. Чехов, Московская, 15 | 1961 | 54,40 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 3 386,24 | 3 206,77 | 179,47 |
| 129 | с. Чехов, Московская, 18 | 1949 | 39,60 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 464,98 | 2 334,34 | 130,64 |
| 130 | с. Чехов, Московская, 19 | 1977 | 41,40 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 577,02 | 2 420,44 | 136,58 |
| 131 | с. Чехов, Московская, 20 | 1949 | 61,10 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 3 803,3 | 3 601,73 | 201,57 |
| 132 | с. Чехов, Московская, 21 | 1948 | 52,70 |  | 2020 | 2021 | 2 | 2 | 3 280,42 | 3 106,56 | 173,86 |
| 133 | с. Чехов, Московская, 22 | 1948 | 36,60 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 278,24 | 2 157,5 | 120,75 |
| 134 | с. Чехов, Московская, 23 | 1950 | 37,50 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 334,26 | 2 210,54 | 123,72 |
| 135 | с. Чехов, Московская, 26 | 1949 | 42,10 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 620,6 | 2 481,7 | 138,9 |
| 136 | с. Чехов, Московская, 30 | 1949 | 38,60 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 402,73 | 2 275,38 | 127,35 |
| 137 | с. Чехов, Московская, 32 | 1955 | 72,70 |  | 2020 | 2021 | 2 | 2 | 4 525,36 | 4 285,52 | 239,84 |
| 138 | с. Чехов, Московская, 34 | 1958 | 57,40 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 3 572,98 | 3 383,62 | 189,37 |
| 139 | с. Чехов, Московская, 38 | 1952 | 37,90 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 359,16 | 2 234,13 | 125,03 |
| 140 | с. Чехов, Московская, 40 | 1952 | 64,20 |  | 2020 | 2021 | 2 | 2 | 3 996,26 | 3 784,46 | 211,8 |
| 141 | с. Чехов, Московская, 42 | 1951 | 64,70 |  | 2020 | 2021 | 2 | 2 | 4 027,38 | 3 813,93 | 213,45 |
| 142 | с. Чехов, Мостовая, 2 | 1963 | 51,70 |  | 2020 | 2021 | 2 | 2 | 3 218,17 | 3 047,61 | 170,56 |
| 143 | с. Чехов, Мостовая, 8 | 1970 | 84,10 |  | 2020 | 2021 | 2 | 2 | 5 234,97 | 4 957,52 | 277,45 |
| 144 | с. Чехов, Речная, 20 | 1950 | 100,80 |  | 2020 | 2021 | 3 | 3 | 6 274,5 | 5 941,95 | 332,55 |
| 145 | с. Чехов, Речная, 24 | 1950 | 63,70 |  | 2020 | 2021 | 2 | 2 | 3 965,13 | 3 754,98 | 210,15 |
| 146 | с. Чехов, Речная, 26 | 1950 | 96,00 |  | 2020 | 2021 | 3 | 3 | 5 975,71 | 5 659 | 316,71 |
| 147 | с. Чехов, Северная, 7 | 1957 | 482,70 |  | 2020 | 2021 | 8 | 8 | 30 046,63 | 28 454,16 | 1 592,47 |
| 148 | с. Чехов, Северная, 9 | 1961 | 505,20 |  | 2020 | 2021 | 16 | 16 | 31 447,18 | 29 780,48 | 1 666,7 |
| 149 | с. Чехов, Северная, 32 | 1972 | 2229,50 |  | 2020 | 2021 | 48 | 48 | 138 780 | 131 424,68 | 7 355,32 |
| 150 | с. Чехов, Северная, 56а | 1976 | 99,10 |  | 2020 | 2021 | 4 | 4 | 6 168,68 | 5 841,74 | 326,94 |
| 151 | с. Чехов, Чапаева, 4 | 1960 | 95,60 |  | 2020 | 2021 | 3 | 3 | 5 950,8 | 5 635,41 | 315,39 |
| 152 | с. Чехов, Узкоколейная, 25 | 1953 | 43,60 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 714 | 2 570,16 | 143,84 |
| 153 | с. Чехов, Амурская, 3 | 1950 | 35,30 |  | 2020 | 2021 | 1 | 1 | 2 197,31 | 2 080,85 | 116,46 |
| 154 | с. Чехов, Амурская, 2б | 1950 | 527,30 |  | 2020 | 2021 | 4 | 4 | 32 822,84 | 31 083,23 | 1 739,61 |
| 155 | с. Пионеры, Привокзальная, 3 | 1945 | 97,90 |  | 2020 | 2021 | 3 | 3 | 6 093,98 | 5 771 | 322,98 |
| 156 | с. Пионеры, Вокзальная, 4 | 1960 | 195,20 |  | 2020 | 2021 | 4 | 4 | 12 151 | 11 507,02 | 643,98 |
| Итого по разделу №2 |  | - | 36 049 |  |  |  | 766 | 766 | 2 451 332 | 2 328 765, 4 | 122 566,6 |
| Итого по приложению №3 |  |  | 38 115,4 |  |  |  | 936 | 935 | 2 591 847,2 | 2 462 254,64 | 129 592,36 |