

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 21.03.2018 № 523

г. Холмск

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

В редакции постановлений изм. № 1268 от 03.08.2018; изм. № 1826 от 01.11.2018; изм. № 2200 от 29.12.2018 ; изм. [№ 838 от 23.05.2019;](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/408/-838-ot-23.05.2019.doc)  изм. [№ 1051 от 09.07.2019](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/557/-1051-ot-09.07.2019.doc) ; изм. [№ 1730 от 15.11.2019](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/d81/-1730-ot-15.11.2019.doc); изм. [№ 2005 от 30.12.2019](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/4bf/-2005-ot-30.12.2019.doc); изм. [№ 263 от 06.03.2020](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/b3f/-263-ot-06.03.2020.rar); [изм. № 1176 от 08.10.2020](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/6aa/-1176-ot-08.10.2020.doc); изм. [№ 1651 от 30.12.2020](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/82e/-1651-ot-30.12.2020.doc); изм. [№ 428 от 25.03.2021](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/6ef/fwxvkvgysveo77x7kiv4i755qie37i8u/-428-ot-25.03.2021.doc); изм. [№ 1926 от 16.12.2021](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/232/by1yijg22gjgscz32a4x99wkfufuvb1w/-1926-ot-16.12.2021.doc); изм. [№ 2096 от 30.12.2021](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/ddb/ygm6n30mkqei24n4k03uft04049vcf03/-2096-ot-30.12.2021.doc); изм. [№ 356 от 04.03.2022](https://admkholmsk.ru/upload/medialibrary/74e/btrink3mxzx76aj9cuzcf8wtz8kkb4is/-356-ot-04.03.2022.doc), изм. № 1408 от 15.08.2022; изм. № 2442 № 30.12.2022, изм. №466 от 13.03.2023, изм. № 1603 от 10.08.2023, изм. № 2052 от 04.10.2023, изм. № 2987 от 29.12.2023, изм. № 572 от 05.04.2024, изм. № 2215 от 28.12.2024

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.04.2015 № 396 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по жилищно - коммунальному хозяйству Трощенкова А.С.

Глава администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ» А.М. Сухомесов

Утвержден

постановлением администраций

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 21.03.2018 № 523

«ПАСПОРТ

муниципальной программы Холмского городского округа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Цель Программы | Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа |
| Задачи Программы | - капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;  - благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа;  - благоустройство общественных территорий Холмского городского округа;  - привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  - благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ». |
| Целевые индикаторы  и показатели Программы\* | - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий, - 100%;  - доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, - 100%;  - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий, - 100%;  - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий, - 100% |
| Срок реализации Программы | Программа будет реализована с 2018 по 2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования за счет средств Федерального бюджета 223 139,4 тыс. рублей.  Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета 1 174 497 тыс. рублей.  Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 278 857,3 тыс. рублей.  Общий объем финансирования за счет средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.  ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования 1 676 493,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | - площадь отремонтированного дорожного (асфальтового) покрытия дворовых территорий Холмского городского округа (далее – ХГО) составит не менее 411,4 тыс. кв. метров;  - количество дворовых территорий ХГО, на которых будет организовано освещение, составит не менее 143 придомовых территорий (в которые входит 273 многоквартирных дома);  - количество дворовых территорий, на которых будут выполнены работы по озеленению, составит не менее 143 придомовых территорий (в которые входит 273 многоквартирных дома);  - количество благоустроенных дворовых территорий не менее 157 придомовых территорий (в которые входит 273 многоквартирных дома) единиц;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий  - привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов Холмского городского округа;  - повышение уровня ответственности таких граждан за сохранность приведенных в порядок объектов. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в**

**Холмском городском округе**

Основные направления деятельности администрации Холмского городского округа по развитию рынка жилья и благоустройства территорий муниципального образования определены [Указом](consultantplus://offline/ref=175A5916AFDFCCE3D602C4A7E0F19534462333E72DE537E7476DEB9C1Bg9G6N) Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В соответствии с пунктами 20 и 25 [статьи](consultantplus://offline/ref=CDFC06B09141DD0EDAED941F0A18110E20E30048DC1E7F62726965860E11187D8CFBC783575896F3DFgBM) 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесен комплекс вопросов в сфере благоустройства территорий города, в том числе:

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

По состоянию на 22.11.2017 в Холмском городском округе насчитывается 836 единиц многоквартирных домов,

Основная часть домов построена более 30 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории Холмского городского округа объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами [Градостроительного](consultantplus://offline/ref=4B793F147BD64E9FE5F4E95E5B785FA68605FC277A80B987F08945195DWEuEM) и [Жилищного](consultantplus://offline/ref=4B793F147BD64E9FE5F4E95E5B785FA68605FD2D748AB987F08945195DWEuEM) кодексов Российской Федерации. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, недостаточное количество оборудованных детских и спортивных площадок.

В большинстве дворов Холмского городского округа система уличного освещения не соответствует нормативам, также отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Также необходимо отметить, что одной из актуальных проблем является формирование земельных участков под многоквартирными домами (далее МКД). При приобретении в собственность земельного участка собственники помещений в многоквартирном доме могут владеть, пользоваться и распоряжаться таким земельным участком, в установленном порядке решать вопросы по благоустройству территории, ее обустройству, возможности размещения спортивных, детских, хозяйственных площадок, малых архитектурных форм, парковки, установки временных сооружений, смогут обезопасить своих детей путем возведения ограждения.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

**II. Цель и задачи Программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены следующими нормативными правовыми документами:

- Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- решением Собрания Холмского городского округа от 27.10.2017 № 50/5-531 «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Данная Программа направлена на повышение уровня благоустройства территории Холмского городского округа и дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, ликвидацию потенциально аварийных участков на дворовых территориях и проездах к ним.

Основной целью программы является формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- благоустройство общественных территорий Холмского городского округа;

- капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа;

- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории Холмского городского округа.

1. **Целевые индикаторы Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2026 года обеспечить следующие достижение следующих целевых индикаторов:

- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий, - 100%;

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, - 100%;

- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий, - 100%;

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий, - 100%.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=C54E897A059364A319BBC3FF50D39C1E8E6461F5869B9F2121959CDB1BB4AD2D81DC0FC099C1F57608F805g4i4O) о целевых индикаторах, показателях результатов программы их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и контрольные этапы реализации Программы.**

Программа будет реализована с 2018 по 2026 г. Перечень основных мероприятий Программы представлен в [приложении №](consultantplus://offline/ref=C54E897A059364A319BBC3FF50D39C1E8E6461F5869B9F2121959CDB1BB4AD2D81DC0FC099C1F57608F804g4iCO) 2.

Реализация Программы не предполагает бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

1. **Объемы и источники финансирования Программы**

Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа формируется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Холмского городского округа, внебюджетных источников.

Финансирование Программы осуществляется в размере 1 676 493,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 г. - 183 436,7 тыс. руб., 2019 г. - 166 561,1 тыс. руб., 2020 г. - 126 933,0 тыс. руб., 2021 г.– 76 494,9 тыс. руб., 2022 г. - 207 220,8 тыс. руб., 2023 г. – 156 688,9 тыс. руб., 2024 г. –557 662,0 тыс. руб., 2025 г. – 78 661,4 тыс. руб.,   
2026 – 122 834,9 тыс. руб.;

- из средств федерального бюджета – в размере 223 139,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 г. – 5 284,9 тыс. руб., 2019 г. - 4 075,0 тыс. руб., 2020 г. - 0 тыс. руб., 2021 г. – 2 949,0 тыс. руб., 2022 г. – 58 925,3 тыс. руб., 2023 г. – 32 768,4 тыс. руб., 2024 г. –119 136,8 тыс. руб., 2025 г. – 0,0 тыс. руб., 2026 г. – 0,0 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета – в размере 1 174 497,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 г. – 121 064,8 тыс. руб., 2019 г. – 113 083,5 тыс. руб., 2020 г. –86 977,9 тыс. руб., 2021 г. – 68 298,8 тыс. руб., 2022 г. – 142 336,6 тыс. руб., 2023 г. – 114 499,9 тыс. руб., 2024 г. – 410 235,5 тыс. руб., 2025 г. – 62 500,0 тыс. руб., 2026 г. – 55 500,0 тыс. руб.;

- из средств местного бюджета – в размере 278 857,3 тыс. рублей, в том числе: 2018 г. - 57 087,0 тыс. руб., 2019 г. – 549 402,6 тыс. руб., 2020 г. - 39 955,1 тыс. руб., 2021 г. – 5 247,1 тыс. руб., 2022 г. – 5 958,9 тыс. руб., 2023 г. – 9 420,6 тыс. руб., 2024 г. –28 289,7 тыс. руб., 2025 г. – 16 161,4 тыс. руб., 2026 г. – 67 334,9 тыс. руб.;

- из средств за счет внебюджетных источников – в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 г. - 0,0 тыс. руб., 2019 г. – 0,0 тыс. руб., 2020 г. – 0,0 тыс. руб., 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022 г. – 0,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб., 2024 г. – 0,0 тыс. руб.,   
2025 г. – 0,0 тыс. руб., 2026 г. – 0.0, тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении № 4 к Программе».

**VI. Ожидаемые результаты реализации программы**

Программа носит социальный характер. Основным критерием её эффективности является улучшение качества проживания граждан.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания, повышение качества и комфорта городской среды в Холмском городском округе. Мероприятия Программы позволят значительно изменить внешний облик Холмского городского округа, повысить уровень благоустройства, озеленения, а также качество обслуживания и содержания дворовых территорий Холмского городского округа.

Реализация мероприятий Программы в комплексе с сопутствующими мерами на областном уровне позволит к концу 2026 года обеспечить следующие показатели:

- площадь отремонтированного дорожного (асфальтового) покрытия дворовых территорий МКД Холмского городского округа составит не менее 411,4 тыс. кв. метров;

- количество дворовых территорий МКД Холмского городского округа, на которых будет организовано освещение, составит не менее 143 дворов;

- количество дворовых территорий МКД, на которых будут выполнены работы по озеленению, составит не менее 143 дворовых территорий;

- количество благоустроенных дворовых территорий не менее 157 единиц.

Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы благоустройства дворовых территорий, но и улучшение среды».

**Приложение № 1**

|  |
| --- |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**Холмского городского округа и их значения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: «Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа» | Целевой индикатор 1: «доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий» | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Целевой индикатор 2: «доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий » | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Целевой индикатор 3: «доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий » | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Целевой индикатор 4: «доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий» | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**Приложение № 2**

|  |
| --- |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |

**Информация об основных мероприятиях программы,**

**Холмского городского округа.\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации ведомственной программы, основного мероприятия. |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 -2026 годы» | | | | | | |
| 1. | Цель: «Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа» | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, строительный контроль, проверку достоверности определения сметной стоимости, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку, устройство тротуаров, прилегающих к проезжей части, устройство бортового камня, устройство освещения, устройство газонов, обустройство мест стоянок автотранспортных средств, устройство водоотливной системы (ливневой канализации) | Департамент ЖКХ, МКУ «СЕЗ», отдел архитектуры и градостроительства | 2018 г. | 2026г. | Обеспечение единого подхода к архитектурному оформлению дворовых территорий Холмского городского округа. Ремонт асфальтового покрытия, приведение в соответствии с нормами. | Отсутствие визуального проекта для общественного обсуждения.  Невозможность проведения работ из-за отсутствия рабочей документации. Несоответствие асфальтового покрытия нормам, затрудненный проезд по территориям дворовых территорий. |
| 1.2. | Задача 2: Благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа | Департамент ЖКХ, МКУ «СЕЗ», отдел архитектуры и градостроительства | 2018 г. | 2026 г. | Полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами дворовых территорий. | Несоответствие освещения, нет возможности проведения досуга и отдыха для разных групп населения. |
| 1.3. | Задача 3: Благоустройство общественных территорий Холмского городского округа | Департамент ЖКХ, МКУ «СЕЗ», отдел архитектуры и градостроительства | 2018 г. | 2026 г. | Обеспечение единого подхода к архитектурному оформлению общественных территорий Холмского городского округа | Несоответствие освещения, нет возможности проведения досуга и отдыха для разных групп населения. |
| 1.4. | Задача 4: Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов Холмского городского округа | Департамент ЖКХ | 2018 г. | 2026 г. | Участие граждан в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовой территории) обеспечит повышение комфорта и повысит уровень ответственности таких граждан за сохранность приведенных в порядок объектов | Не повышение уровня ответственности граждан за сохранность приведенных в порядок объектов |

**Приложение № 3**

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

**Сведения об основных мерах правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы Холмского городского округа.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Холмского городского округа | «О внесение изменений в перечень муниципальных программ» | Управление экономического развития | 2018 год |
| 2 | Постановление администрации Холмского городского округа | «О порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы». | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017 год |
| 4 | Постановление администрации Холмского городского округа | «Порядок рассмотрения, оценки предложения и сроков представления предложений заинтересованных лиц о включении общественных территории в муниципальную программу» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 2018 год |

**Приложение № 4**

|  |
| --- |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**(тыс. рублей)\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель соисполнители | Источники финансового обеспечения | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|  | «Формирование современной городской среды» | | | 1 676 493,7 | 183 436,7 | 166 561,1 | 126 933,0 | 76 494,9 | 207 220,8 | 156 688,9 | 557 662,0 | 78 661,4 | 122 834,9 | |
| 1. | Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа | Департамент ЖКХ, МКУ «СЕЗ», отдел архитектуры и градостроительства | Всего\* | 1 676 493,7 | 183 436,7 | 166 561,1 | 126 933,0 | 76 494,9 | 207 220,8 | 156 688,9 | 557 662,0 | 78 661,4 | 122 834,9 | |
| Средства федерального бюджета | 223 139,4 | 5 284,9 | 4 075,0 | 0 | 2 949,0 | 58 925,3 | 32 768,4 | 119 136,8 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 278 857,3 | 57 087,0 | 49 402,6 | 39 955,1 | 5 247,1 | 5 958,9 | 9 420,6 | 28 289,7 | 16 161,4 | 67 334,9 |
| Средства областного бюджета | 1 174 497,0 | 121 064,8 | 113 083,5 | 86 977,9 | 68 298,8 | 142 336,6 | 114 499,9 | 410 235,5 | 62 500,0 | 55 500,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 844 471,9 | 131 775,9 | 156 073,2 | 124 911,7 | 34 340,3 | 72 974,9 | 46 630,0 | 171 709,9 | 26 004,6 | 80 051,4 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 214 766,8 | 32 682,1 | 42 989,7 | 37 933,8 | 4 186,3 | 3 664,9 | 4 797,7 | 16 456,3 | 6 004,6 | 66 051,4 |
| Средства областного бюджета | 629 705,1 | 99 093,8 | 113 083,5 | 86 977,9 | 30 154,0 | 69 310,0 | 41 832,3 | 155 253,6 | 20 000,0 | 14 000,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 683 747,4 | 69 042,6 | 139 385,0 | 115 044,8 | 33 084,2 | 71 955,9 | 44 851,0 | 158 127,9 | 22 204,6 | 30 051,4 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 102 136,4 | 2 052,6 | 38 054,0 | 28 066,9 | 2 930,2 | 2 645,9 | 3 018,7 | 7 112,1 | 2 204,6 | 16 051,4 |
| Средства областного бюджета | 581 611,0 | 66 990,0 | 101 331,0 | 86 977,9 | 30 154,0 | 69 310,0 | 41 832,3 | 151 015,8 | 20 000,0 | 14 000,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 130 529,4 | 60 489,3 | 11 871,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 368,9 | 3 800,0 | 50 000 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 82 435,3 | 28 385,5 | 118,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,1 | 3 800,0 | 50 000 |
| Средства областного бюджета | 48 094,1 | 32 103,8 | 11 752,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237,8 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Расходы на разработку проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 30 195,1 | 2 244,0 | 4 817,0 | 9 866,9 | 1 256,1 | 1 019,0 | 1 779,0 | 9 213,1 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 30 195,1 | 2 244,0 | 4 817,0 | 9 866,9 | 1 256,1 | 1 019,0 | 1 779,0 | 9 213,1 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 31 887,6 | 24 143,8 | 6 371,7 | 1 372,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 31 887,6 | 24 143,8 | 6 371,7 | 1 372,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Благоустройство общественных территорий Холмского городского округа | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 220 694,2 | 27 517,0 | 4 116,2 | 649,2 | 27 876,9 | 49 242,9 | 37 140,8 | 44 690,3 | 19 667,1 | 9 793,8 | |
| Средства федерального бюджета | 51 903,4 | 5 284,9 | 4 075,0 | 0 | 2 949,0 | 19 255,5 | 10 169,5 | 10 169,5 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 19 362,3 | 261,1 | 41,2 | 649,2 | 915,0 | 1 443,8 | 1 500,8 | 5 090,3 | 9 167,1 | 293,8 |
| Средства областного бюджета | 149 428,5 | 21 971,0 | 0 | 0 | 24 012,9 | 28 543,6 | 25 470,5 | 29 430,5 | 10 500,0 | 9 500,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 204 786,1 | 27 517,0 | 4 116,2 | 0 | 27 234,4 | 48 397,7 | 36 902,2 | 40 000,0 | 10 824,8 | 9 793,8 | |
| Средства федерального бюджета | 51 903,4 | 5 284,9 | 4 075,0 | 0 | 2 949,0 | 19 255,5 | 10 169,5 | 10 169,5 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 3 454,2 | 261,1 | 41,2 | 0 | 272,5 | 598,6 | 1 262,2 | 400,0 | 324,8 | 293,8 |
| Средства областного бюджета | 149 428,5 | 21 971,0 | 0 | 0 | 24 012,9 | 28 543,6 | 25 470,5 | 29 430,5 | 10 500,0 | 9 500,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Расходы на разработку проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ | Всего | 15 908,1 | 0 | 0 | 649,2 | 642,5 | 845,2 | 238,6 | 4 690,3 | 8 842,3 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 15 908,1 | 0 | 0 | 649,2 | 642,5 | 845,2 | 238,6 | 4 690,3 | 8 842,3 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов Холмского городского округа | Департамент ЖКХ | Всего\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ» | Департамент ЖКХ | Всего\* | 233 175,0 | 0 | 0 | 0 | 14 277,7 | 44 932,4 | 48 656,8 | 125 308,1 | 0 | 0 | |
| Средства местного бюджета | 5 814,2 | 0 | 0 | 0 | 145,8 | 449,4 | 1 459,7 | 3 759,3 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 227 360,8 | 0 | 0 | 0 | 14 131,9 | 44 483,0 | 47 197,1 | 121 548,8 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «1000 дворов») | Департамент ЖКХ | Всего\* | 75 745,3 | 0 | 0 | 0 |  | 40 070,6 | 24 261,3 | 11 413,4 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 70 225,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 669,8 | 22 598,9 | 7 957,2 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 2 405,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,8 | 1 662,4 | 342,4 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сахалинской области | 3 113,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 113,8 | 0 | 0 |
| 1.7. | Участие в конкурсах проектов создания комфортной городской среды | Департамент ЖКХ | Всего\* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сахалинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Создание комфортной городской среды в малых городских и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Департамент ЖКХ | Всего\* | 174 746,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 746,4 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 101 010,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 010,1 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 1747,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747,5 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сахалинской области | 71 988,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 988,8 | 0 | 0 |
| 1.9. | Устройство комплексных игровых площадок | Департамент ЖКХ | Всего\* | 95 773,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 793,9 | 32 989,7 | 32 989,7 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 2 873,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,9 | 989,7 | 989,7 |
| Средства бюджета Сахалинской области | 92 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 900,0 | 32 000,0 | 32 000,0 |

\*По результатам общественных обсуждений до утверждения муниципальной программы распределение финансирования по мероприятиям и конкретным видам работ будут уточнены (изменены).

\*\*Информация будет уточнена после определения доли финансового участия заинтересованных ли

**Приложение № 4**

|  |
| --- |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**(тыс. рублей)\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель соисполнители | Источники финансового обеспечения | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|  | «Формирование современной городской среды» | | | 1 676 493,7 | 183 436,7 | 166 561,1 | 126 933,0 | 76 494,9 | 207 220,8 | 156 688,9 | 557 662,0 | 78 661,4 | 122 834,9 | |
| 1. | Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа | Департамент ЖКХ, МКУ «СЕЗ», отдел архитектуры и градостроительства | Всего\* | 1 676 493,7 | 183 436,7 | 166 561,1 | 126 933,0 | 76 494,9 | 207 220,8 | 156 688,9 | 557 662,0 | 78 661,4 | 122 834,9 | |
| Средства федерального бюджета | 223 139,4 | 5 284,9 | 4 075,0 | 0 | 2 949,0 | 58 925,3 | 32 768,4 | 119 136,8 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 278 857,3 | 57 087,0 | 49 402,6 | 39 955,1 | 5 247,1 | 5 958,9 | 9 420,6 | 28 289,7 | 16 161,4 | 67 334,9 |
| Средства областного бюджета | 1 174 497,0 | 121 064,8 | 113 083,5 | 86 977,9 | 68 298,8 | 142 336,6 | 114 499,9 | 410 235,5 | 62 500,0 | 55 500,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 844 471,9 | 131 775,9 | 156 073,2 | 124 911,7 | 34 340,3 | 72 974,9 | 46 630,0 | 171 709,9 | 26 004,6 | 80 051,4 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 214 766,8 | 32 682,1 | 42 989,7 | 37 933,8 | 4 186,3 | 3 664,9 | 4 797,7 | 16 456,3 | 6 004,6 | 66 051,4 |
| Средства областного бюджета | 629 705,1 | 99 093,8 | 113 083,5 | 86 977,9 | 30 154,0 | 69 310,0 | 41 832,3 | 155 253,6 | 20 000,0 | 14 000,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 683 747,4 | 69 042,6 | 139 385,0 | 115 044,8 | 33 084,2 | 71 955,9 | 44 851,0 | 158 127,9 | 22 204,6 | 30 051,4 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 102 136,4 | 2 052,6 | 38 054,0 | 28 066,9 | 2 930,2 | 2 645,9 | 3 018,7 | 7 112,1 | 2 204,6 | 16 051,4 |
| Средства областного бюджета | 581 611,0 | 66 990,0 | 101 331,0 | 86 977,9 | 30 154,0 | 69 310,0 | 41 832,3 | 151 015,8 | 20 000,0 | 14 000,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 130 529,4 | 60 489,3 | 11 871,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 368,9 | 3 800,0 | 50 000 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 82 435,3 | 28 385,5 | 118,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,1 | 3 800,0 | 50 000 |
| Средства областного бюджета | 48 094,1 | 32 103,8 | 11 752,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237,8 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Расходы на разработку проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 30 195,1 | 2 244,0 | 4 817,0 | 9 866,9 | 1 256,1 | 1 019,0 | 1 779,0 | 9 213,1 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 30 195,1 | 2 244,0 | 4 817,0 | 9 866,9 | 1 256,1 | 1 019,0 | 1 779,0 | 9 213,1 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 31 887,6 | 24 143,8 | 6 371,7 | 1 372,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 31 887,6 | 24 143,8 | 6 371,7 | 1 372,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Благоустройство общественных территорий Холмского городского округа | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 220 694,2 | 27 517,0 | 4 116,2 | 649,2 | 27 876,9 | 49 242,9 | 37 140,8 | 44 690,3 | 19 667,1 | 9 793,8 | |
| Средства федерального бюджета | 51 903,4 | 5 284,9 | 4 075,0 | 0 | 2 949,0 | 19 255,5 | 10 169,5 | 10 169,5 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 19 362,3 | 261,1 | 41,2 | 649,2 | 915,0 | 1 443,8 | 1 500,8 | 5 090,3 | 9 167,1 | 293,8 |
| Средства областного бюджета | 149 428,5 | 21 971,0 | 0 | 0 | 24 012,9 | 28 543,6 | 25 470,5 | 29 430,5 | 10 500,0 | 9 500,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | Всего | 204 786,1 | 27 517,0 | 4 116,2 | 0 | 27 234,4 | 48 397,7 | 36 902,2 | 40 000,0 | 10 824,8 | 9 793,8 | |
| Средства федерального бюджета | 51 903,4 | 5 284,9 | 4 075,0 | 0 | 2 949,0 | 19 255,5 | 10 169,5 | 10 169,5 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 3 454,2 | 261,1 | 41,2 | 0 | 272,5 | 598,6 | 1 262,2 | 400,0 | 324,8 | 293,8 |
| Средства областного бюджета | 149 428,5 | 21 971,0 | 0 | 0 | 24 012,9 | 28 543,6 | 25 470,5 | 29 430,5 | 10 500,0 | 9 500,0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Расходы на разработку проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости | МКУ «СЕЗ», Департамент ЖКХ | Всего | 15 908,1 | 0 | 0 | 649,2 | 642,5 | 845,2 | 238,6 | 4 690,3 | 8 842,3 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 15 908,1 | 0 | 0 | 649,2 | 642,5 | 845,2 | 238,6 | 4 690,3 | 8 842,3 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов Холмского городского округа | Департамент ЖКХ | Всего\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ» | Департамент ЖКХ | Всего\* | 233 175,0 | 0 | 0 | 0 | 14 277,7 | 44 932,4 | 48 656,8 | 125 308,1 | 0 | 0 | |
| Средства местного бюджета | 5 814,2 | 0 | 0 | 0 | 145,8 | 449,4 | 1 459,7 | 3 759,3 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 227 360,8 | 0 | 0 | 0 | 14 131,9 | 44 483,0 | 47 197,1 | 121 548,8 | 0 | 0 |
| Средства внебюджетных источников\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «1000 дворов») | Департамент ЖКХ | Всего\* | 75 745,3 | 0 | 0 | 0 |  | 40 070,6 | 24 261,3 | 11 413,4 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 70 225,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 669,8 | 22 598,9 | 7 957,2 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 2 405,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,8 | 1 662,4 | 342,4 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сахалинской области | 3 113,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 113,8 | 0 | 0 |
| 1.7. | Участие в конкурсах проектов создания комфортной городской среды | Департамент ЖКХ | Всего\* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сахалинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Создание комфортной городской среды в малых городских и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Департамент ЖКХ | Всего\* | 174 746,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 746,4 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 101 010,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 010,1 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 1747,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747,5 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сахалинской области | 71 988,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 988,8 | 0 | 0 |
| 1.9. | Устройство комплексных игровых площадок | Департамент ЖКХ | Всего\* | 95 773,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 793,9 | 32 989,7 | 32 989,7 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 2 873,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,9 | 989,7 | 989,7 |
| Средства бюджета Сахалинской области | 92 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 900,0 | 32 000,0 | 32 000,0 |

\*По результатам общественных обсуждений до утверждения муниципальной программы распределение финансирования по мероприятиям и конкретным видам работ будут уточнены (изменены).

\*\*Информация будет уточнена после определения доли финансового участия заинтересованных ли

**Приложение № 5**

|  |
| --- |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |

**Адресный перечень дворовых территорий МКД по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям** **и общественных территорий, в отношении которых планируется выполнение работ в рамках Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **адрес** | **Год постройки** | **Состояние проезда** | **Наличие детской площадки** | **Наличие озеленения** |
|  | **2018 год** |  |  |  |  |
|  | **г. Холмск** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная,18 | 1991 | - | - | - |
| 2 | ул. Советская, 117,119 | 1961,1962 | - | - | - |
| 3 | ул. Советская, 121,123,125 | 1961,1962,1961 | - | - | - |
| 4 | ул. Советская, 76 | - | - | - | - |
| 5 | пер. Зеленый, 3,3А | - | - | - | - |
| 6 | ул. Первомайская, 12,18 |  | - |  | - |
| 7 | ул. Победы, 26,28,30 | - | - | - | - |
| 8 | ул. Советская, 126, 128, ул. Чехова,107 | - | - | - | - |
| 9 | ул. Советская, 102, 104, 106, 108, 108А |  | - |  | - |
| 10 | ул. Комсомольская, 9,10,11, ул. Пионерская, 10,12 | - | - | - | - |
| 11 | ул. Лермонтова, 7,9,11,13 | - | - | - | - |
| 12 | ул. Советская, 70,72,74, ул.Чехова,36 | - | - | - | - |
| 13 | Благоустройство территории морской площади в г.Холмске по ул. Советской | - | - | - | - |
| 14 | «Благоустройство ул. Победы (сквер Героев – ул. Капитанская) | - | - | - | - |
|  | **2019 год** |  |  |  |  |
|  | **с. Яблочное** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Колхозная, д. 111(Спортивная площадка) | - | - | - | - |
| 2 | ул. Центральная, д. 86 (Спортивная площадка) | - | - | - | - |
|  | **с.Костромское** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Озерная, д. 2 (Детская площадка) | - | - | - | - |
| 2 | ул. Центральная, д. 10(Спортивная площадка) | - | - | - | - |
|  | **с.Правда** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная, д. 28 А (Спортивная площадка) | - | - | - | - |
| 2 | ул. Речная, д. 46 (Спортивная площадка) | - | - | - | - |
|  | **с.Чапланово** |  |  |  |  |
| 1 | ул.Речная, 8А, 8Б (Детская площадка) | - | - | - | - |
| 2 | ул.Речная, 45, 56 (Детская площадка) | - | - | - | - |
|  | **г. Холмск** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Портовая, 6, ул. Советская, 7,9, 11 | 1963 | - | - | - |
| 2 | ул . Молодежная, 5, ул. Школьная, 60А | 1976, 1966 | - | - | - |
| 3 | ул. Молодежная, 25,27 | 1984,1994 | - |  |  |
| 4 | ул. Школьная,50 | - | - | - | - |
| 5 | ул. Советская, 68 | - | - |  | - |
| 6 | Устройство сквера по ул. им. Адмирала Макарова | - | - | - | - |
| 7 | ул. Советская, 102,104,106,108,108 А | - | - | - | - |
| 8 | ул. Лермонтова, 7,9,11,13 | - | - | - | - |
| 9 | ул. Советская, 70, 72,74, ул. Чехова, 36 | - | - | - | - |
| 10 | с. Чапланово, ул. Советская, 38,40 | - | - | - | - |
| 11 | ул. Комсомольская 9,10,11, ул. Пионерская, 10,12 | - | - |  |  |
| 12 | ул. Советская, д 108 (Спортивная площадка) | - | - | - | - |
| 13 | ул. Матросова, д. 8 Д, 8 Е (Спортивная площадка) | - | - | - | - |
| 14 | ул. Пионерская, д. 10 (Спортивная площадка | - | - | - | - |
| 15 | ул. Портовая, д. 12 (Спортивная площадка) | - | - | - | - |
| 16 | ул. Чехова д. 107 (Спортивная площадка) | - | - | - | - |
| 17 | ул. 60 лет Октября д. 4 (Детская площадка) | - | - | - | - |
| 18 | ул. Советская д. 76 (Детская площадка) | - | - | - | - |
|  | **2020** |  |  |  |  |
|  | **с.Чехов** |  |  |  | - |
| 1 | ул. Северная, 40,42 | - | - | - | - |
|  | **с. Чапланово** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, 38,40 | - | - | - | - |
|  | **г. Холмск** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Крузенштерна, 2В | - |  | - | - |
| 2 | ул.Чехова, 70 в г. Холмске | - | - | - | - |
| 3 | ул. Лермонтова, 7,9,11,13 | - | - | - | - |
|  | **2021 год** |  |  |  |  |
|  | **г. Холмск** |  | - | - |  |
| 1 | ул. Некрасова, 17 (Детская площадка) |  |  |  |  |
| 2 | ул. Адм. Макарова, 16,16А | - | - | - | - |
| 3 | ул. Адм. Макарова, 20 | - | - | - | - |
| 4 | ул. Крузенштерна, 2Д | - | - | - | - |
| 5 | ул. 60 лет Октября, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 | - | - | - | - |
| 6 | ул. Молодежная, 21 (Детская площадка) | - | - | - | - |
| 7 | Обустройство общественной территории лестницы, расположенной по адресу: г. Холмск, ул. Адмирала Макарова (между СОШ № 8 и виадуком) | - | - | - | - |
| 8 | Благоустройство общественной территории, расположенной в районе домов № 92-96 по ул. Советской в г. Холмске | - | - | - | - |
| 9 | Благоустройство территорий муниципального образования Холмский городской округ (ул. Первомайская, д. 10, ул. Матросова, д. 1, д. 6В, д. 8А д. 8 В, д. 8 Б, ул. Крузенштерна, д. 2 Г, ул. Пушкина, д. 23) | - | - | - | - |
| 10 | Благоустройство территорий муниципального образования Холмский городской округ (ул. Портовая, д. 12, ул. Первомайская, д. 2, д. 4) | - | - | - | - |
| 11 | Благоустройство территорий муниципального образования Холмский городской округ (ул. Молодежная, д. 21, д. 13, д. 11, д. 10, д. 6) | - | - | - | - |
| 12 | Благоустройство территорий муниципального образования Холмский городской округ (ул. Капитанская, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9) | - | - | - | - |
| 13 | Благоустройство территорий муниципального образования Холмский городской округ (ул. Матросова, д. 8В,1, ул. Советская, д. 82, 111, 88, ул. Крузенштерна, д. 2Г, ул. Пушкина, д. 23, ул. Капитанская, д. 1,3,5,7,9, ул. Молодежная, д.6, 10, 11, 21, ул. Первомайская, д. 2) | - | - | - | - |
| 14 | Благоустройство территорий муниципального образования Холмский городской округ (ул.Железнодорожная 98, 100, ул. Комсомольская 6, 7, 8, ул. Пионерска 8, ул. Школьная 37, ул. Матросова 8Г, 10, ул.Первомайская 4А, ул. Чехова 103, ул. Переселенческая 21, 21А, 23) | - | - | - | - |
| 15 | Благоустройство территорий муниципального образования Холмский городской округ (ул. Советская, д.67, д. 82, д. 88, д. 111, д. 112, д. 113) | - | - | - | - |
| 16 | Благоустройство территорий муниципального образования Холмский городской округ (ул. Крузенштерна 2А, 2/1, ул. 60 лет Октября 6В, 6Б, 7Б, 7, 7А,5, ул. Макарова,22, ул. Комсомольская,5, ул. Перовомайская, 11,3/1,22, 5, ул. Перомайская, 3, ул. Крузенштерна, 9, 11, 5, ул. Молодежная, 9,7, 6А, 8, 15, 13А, 19, ул. Волкова 16, 20,ул. Морская 5,6, ул. Советская. 31,23, пер Восточный ,33, ул. Ливадных,6,24,32,26, ул. Школьная, 46, 42,34А, 34Б,34В, 48Б, 48А, 48, 15,17А, 50Б, ул. Крузенштерна, 2А, 2/1,1, 1А, ул. Матросова, 6,8, 8Г, 1/1,4, 4А) | - | - | - | - |
| 17 | Благоустройство территорий муниципального образования Холмский городской округ (ул.Победы1,2,20,20А,22,24,28А,30А,ул.Портовая14,16,ул.Пушкина21,21А,23,ул., ул. Советская31,73,88,92,96,97,104,107,109,112,112А,119,120,122,125А,136Б | - | - | - | - |
| 18 | Благоустройство сельской площади с. Чехов | - | - | - | - |
|  | **2022 год** |  |  |  |  |
|  | **г. Холмск** |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 | - | - | - | - |
| 2 | ул. Крузенштерна, 3,5 | 20131994,1989 | - | - | - |
| 3 | ул. Матросова, 1,4,6 | - | - | - | - |
| 4 | ул. Первомайская, 2 | 1982 | - | - | - |
| 5 | Благоустройство территории, прилегающей к плавательному бассейну в г. Холмске | - | - | - | - |
| 6 | Благоустройство сельской площади с. Чехов | - | - | - | - |
| 7 | Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа по ул. А Матросова, 6 А в г. Холмске | - | - | - | - |
| 8 | Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа по ул. Школьная 34 Б, 34 В в г. Холмске | - | - | - | - |
| 9 | Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа по ул. Капитанская 5, 5 А в г. Холмске | - | - | - | - |
| 10 | Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ**»** (А. Матросова 8Г,А. Матросова 8Б,А. Матросова 8А,А. Матросова 8,10,Переселенческая 21,Переселенческая 23,Пушкина 21,А. Матросова 6Б ,А. Матросова 4А,60 лет Октября 6Б,Мичурина 10,Первомайская 3,Первомайская 4,Советская 136,Первомайская 11 (Восточная сторона),Ливадных 32,Ливадных 26,Ливадных 6,с. Костромское, Новая 7,Капитанская 3,Капитанская 7,Молодежная 5,Молодежная 13,Молодежная 17,Молодежная 23,Молодежная 11,Молодежная 7,с. Чехов, Северная 26,с. Чехов, Северная 11,Портовая 14,Портовая 6,Советская 109,Советская 77,Советская 31,Советская 101,Победы 30А,Победы 28А,Школьная 16,Школьная 48Б,Школьная 34А,Школьная 46,Советская 96,Молодежная 9,Молодежная 6,Молодежная 6А,Молодежная 13А,Молодежная 11А,Победы 2 (от Въезда до Чайки),Комсомольская 8,с. Правда, Речная 1,Советская 79,Советская 73,Школьная 48А,Школьная 50Б,Пионерская,14,Первомайская 3/1,Макарова 14,Молодежная 15,Школьная 15А,Крузенштерна 2/1,Пионерская 16,Крузенштерна 2В,Капитанская 1,Капитанская 2,с. Яблочное, ул. Центральная, 50а,Морская 5,Советская 64,Советская 66,Морская 6,Советская 62,с.Яблочное, ул. Центральная, 50б,Молодежная 10,Молодежная 8,Капитанская 9,Ливадных 4,Ливадных 5,Флотская 21,Ливадных 24,Первомайская 14,Первомайская 16,Первомайская 18,Первомайская 5,Крузенштерна 2Г,Пушкина 23,Матросова 8Е) | - | - | - | - |
| 11 | Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (с. Чехов. ул. Парковая, д. 27, с. Яблочное, ул. Колхозная, д. 103, г. Холмск, ул. Пионерская, д. 8) | - | - | - | - |
| 12 | Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (ул. Молодежная, 23, ул. Молодежная, 17, ул. Молодежная, 6А, ул. Молодежная, 7, ул. Молодежная, 9, ул. Школьная, 50Б, ул. Школьная, 48Б, ул. Первомайская, 4, ул. Молодежная, 10, ул. Переселенческая, 21А, ул. Крузенштерна, 2Г, ул. Железнодорожная, 100, ул. Молодежная, 11, ул. Молодежная, 13А, ул. Молодежная, 15, ул. Молодежная, 13, ул. Молодежная, 8, ул. Молодежная, 6, ул. Стахановская, 19, ул. Победы, 1, ул. Макарова, 14) | - | - | - | - |
|  | **2023** |  |  |  |  |
|  | **с.Яблочное** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная, 88 А,88 Б,88 В | 1990,1984, | Разруш. | - | - |
|  | **с.Чехов** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Северная, 34 | - | - | - | - |
|  | **г. Холмск** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Портовая, 12, 12А | - | - | - | - |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 (подпорная стенка) | - | - | - | - |
| 3 | ул. Первомайская, 2 | 1982 | - | - | - |
| 4 | ремонт ливневой канализации на дворовой территории д.№7 по ул. Новая в с. Костромское | - | - | - | - |
| 5 | ремонт участка придомовой территории домов № 3/5 по ул. 60 лет Октября в г. Холмске | - | - | - | - |
| 6 | ул. Александра Матросова, 1, 4, 6 в г. Холмске | - | - | - | - |
| 7 | пешеходный тротуар по ул. 60 лет Октября, дом 3 | - | - | - | - |
| 8 | устройство водоотливной системы (ливневой канализации) на дворовой территории дома № 60 по ул. Школьная в г. Холмске | - | - | - | - |
| 9 | устройство ливневой канализации по ул. Адм. Макарова, д. 16 Аг. Холмске | - | - | - | - |
| 10 | Обустройство общественной территории площади Мира по ул. Советской в г. Холмске | - | - | - | - |
| 11 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Холмский городской округ»(Приобретение урны уличной) | - | - | - | - |
| 12 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (Приобретение скамьи парковой) | - | - | - | - |
| 13 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (приобретение фигуры топиари "Дама с зонтиком") | - | - | - | - |
| 14 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (Приобретение малых форм) | - | - | - | - |
| 15 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (изготовление малых архитектурных форм "Ялюблю") | - | - | - | - |
| 16 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (поставка фигуры топиари "Джентельмен") | - | - | - | - |
| 17 | Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (ул. Матросова, 6Б, ул. Матросова, 6Б, ул. Комсомольская, 8, ул. Школьная, 46, ул. Школьная 50А, ул. Молодежная, 9, ул. Школьная, 50Б, ул. Школьная, 48Б, ул. Первомайская, 4, ул. Молодежная, 10, ул. Школьная, 52А, ул. Школьная, 34А, ул. Школьная, 18, ул. Школьная, 37, ул. Первомайская, 14, ул. Первомайская, 16, ул. Первомайская, 3, ул. Молодежная, 8, ул. Молодежная, 6, ул. Первомайская, 5, ул. Первомайская, 11, ул. Флотская, 21, ул. Ливадных, 4, ул. Ливадных, 5, ул. Ливадных, 6, ул. Ливадных, 7, ул. Ливадных, 26, ул. Ливадных, 32, ул. Капитанская, 1, ул. Капитанская, 3, ул. Капитанская, 2, ул. Капитанская, 4, ул. Победы, 28А, ул. Победы, 30А, ул. Победы, 20, ул. Победы, 22, ул. Победы, 24, ул. Б.Дружбы, 9, ул. Макарова, 4, ул. Советская, 96, ул. Советская, 97, ул. Советская, 101, ул. Советская, 107, ул. Советская, 109, ул. Советская, 111, ул. Советская, 113, ул. Советская, 119, ул. Советская, 125А, ул. Советская, 134, ул. Советская 136, ул. Пушкина, 15, ул. Строительная, 1, ул. Железнодорожная, 98, ул. Железнодорожная, 100, ул. 60 лет Октября 5(с западной стороны к 4В), с. Чехов, ул. Парковая 25, ул. Комсомольская, 5, ул. Капитанская, 1, ул. Матросова 8Б, ул. Советская 96, ул.Портовая 16, ул.Портовая 14, ул. Пушкина 23, ул. Крузенштерна 2В, с. Чехов, ул. Северная 26, с.Чехов, ул. Северная 34, ул. Макарова 4) | - | - | - | - |
| 18 | Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ» с. Правда, ул. Речная 25, с. Правда, ул. Речная 27, с. Правда, ул. Речная 1, с. Правда, ул. Речная 3, с. Правда, ул. Речная 48, с. Правда, ул. Речная 52, с. Правда, ул. Школьная 28А, с. Яблочное, ул. Приморская 14, с. Яблочное, ул. Приморская 116, с. Яблочное ул. Колхозная 111А, с. Чапланово, ул. Речная 15, с. Чапланово, ул. Речная 13, Чапланово, ул. Речная 17, с. Чапланово, ул. Советская 36, с. Чехов, ул. Вокзальная 2, с. Чехов, ул. Вокзальная 1, с. Чехов, ул. Чапаева 44, с. Чехов, ул. Северная 28, с. Чехов, ул. Парковая 26а, с. Чехов, ул. Парковая 28а, с. Чехов, ул. Парковая 27а, с. Чехов, ул. Ленина 74, с. Чехов, ул. Милицейская 6, с. Чехов, ул. Ленина 56, с. Костромское, ул. Огородная 9, с. Костромское, ул. Огородная 4, с. Костромское, ул. Новая 10, с. Пионеры, ул. Школьная 16, с. Костромское, ул. Огородная 4а, г. Холмск, ул. 60 лет Октября 4, г. Холмск, ул. Матросова 4а | - | - | - | - |
| 19 | Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (ямочный ремонт придомовой территории по ул. Первомайская, 4 в г. Холмске) | - | - | - | - |
| 20 | Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (ямочный ремонт придомовой территории по ул. Адм. Макарова, 4, ул. Победы 20,22,24 в г. Холмске) | - | - | - | - |
|  | **2024** |  |  |  |  |
|  | **г. Холмск** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, 111,113 | 1960 | - | - | - |
| 2 | ул. Пушкина, 21,23,21А | 1976-1981 | - | - | - |
| 3 | ул. Советская, 96 | - | - | - | - |
| 4 | ул. Советская, 97 | 1992 | - | - | - |
| 5 | ул. Капитанская, 1 | 1984 | - | - | - |
| 6 | ул. Переселенческая 21, 21 А, 23 | - | - | - | - |
| 7 | ул. Матросова, 4А | - | - | - | - |
| 8 | ул. Советская, 108 (устройство ливневой канализации) |  |  |  |  |
| 9 | ул. Макарова 14, 16, 16А (ливневая канализация) |  |  |  |  |
| 10 | Обустройство общественной территории лестницы, расположенной по адресу: г. Холмск, ул. Крузенштерна (между жилым домом №4 по ул. Крузенштерна и жилым домом №4 по ул. 60 лет Октября | - | - | - | - |
| 11 | Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Морская симфония. Благоустройство и развитие площади Мира по ул. Советской в г. Холмске) |  |  |  |  |
| 12 | Устройство многофункциональной площадки по ул. Капитанская в г. Холмске |  |  |  |  |
|  | **с. Чехов** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Северная 26 (устройство ливневой канализации) |  |  |  |  |
|  | **2025** |  |  |  |  |
|  | **г. Холмск** |  | - | - | - |
| 1 | ул. Первомайская 11,  ул. Флотская 21 | - | - | - | - |
| 2 | ул. Крузенштерна 9 | - | - | - | - |
| 3 | ул. Молодежная 6 | - | - | - | - |
| 4 | ул. Молодежная 6 А | - | - | - |  |
| 5 | ул. Капитанская 7,9 | - | - | - | - |
| 6 | ул. Школьная, 48 А | - | - | - | - |
| 7 | ул. Молодежная 11, 11 А | - | - | - | - |
| 8 | ул. Портовая 14, 16 | - | - | - | - |
| 9 | ул. Победы 28 А, 30 А | - |  |  |  |
| 10 | Устройство многофункциональной площадки по ул. Крузенштерна 2 в г. Холмске | - |  |  |  |
| 11 | Устройство многофункциональной площадки по ул. Советская 25 в г. Холмске | - |  |  |  |
| 12 | Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Благоустройство Сквера им. Валентеева) | - |  |  |  |
| 13 | Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях («Зеленая Гавань. Благоустройство и развитие территории экологического парка по ул. Шевченко в г. Холмске») | - |  |  |  |
|  | **с. Яблочное** |  | - | - |  |
| 1 | ул. Колхозная 103, 107 | - | - | - | - |
| 2 | ул. Центральная 86 | - | - | - | - |
|  | **с. Чехов** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Северная 28, 30 | - | - |  |  |
| 2 | ул. Ленина, 56 | - | - | - | - |
|  | **с. Правда** |  | - | - | - |
| 1 | ул. Речная, 25, 27 | - | - | - | - |
| 2 | ул. Молодежная, 9 | - | - | - | - |
|  | **с. Костромское** |  | - | - | - |
| 1 | ул. Огородная, 4 | - | - | - | - |
|  | **2026** |  |  |  |  |
|  | **с.Чехов** |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина, 10 | 1971 | - | - | - |
| 2 | ул.Вокзальная, 1 | 1966 | - | - | - |
| 3 | ул.Вокзальная, 2 | 1969 | - | - |  |
| 4 | ул. Северная, 46 |  | - | - | - |
| 5 | ул. Северная, 28,30,46 | 1974,1972 | - | - | - |
| 6 | ул. Северная, 26 | 1985 | - | - | - |
| 7 | ул.Ленина, 74 | 1971 | - | - |  |
| 8 | ул.Ленина, 56 | 1964 | - | - | - |
| 9 | ул.Ленина, 61,47,49, ул. Милицейская, 6 | 1957,1969,1955,1968 | - | - | - |
| 10 | ул.Ленина, 35 | 1967 | - | - | - |
| 11 | пер.Бумажный, 6 | 1990 | - | - | - |
| 12 | ул. Чапаева, 42,44 | 1968,1969 | - | - | - |
| 13 | ул. Советская 38,40 | 1981,1982 | - | - | - |
| 14 | ул. Северная, 28 А | 1978 | - | - | - |
| 15 | ул. Северная, 26 А | 1977 | - | - |  |
| 16 | ул. Парковая, 25,27,27А, 29 |  | - | - | - |
| 17 | ул. Ленина, 8 | 1970 | - | - | - |
| 18 | ул. Северная, 11,15 | 1978,1982 | - | - | - |
| 19 | ул. Первомайская, 1,4 | 1970,1960 | - | - | - |
| 20 | ул. Фабричная, 8,10 | 1960 | - | - |  |
| 21 | ул. Парковая, 23 | 1975 | - | - | - |
|  | **с.Правда** |  |  |  |  |
| 1 | ул.Школьная, 22А, 24 А | 1987,1989 | Разруш. | да | - |
| 2 | ул.Школьная, 8 | 1993 | Разруш. | - | - |
| 3 | ул.Речная, 8 | 1966,1968 | Разруш. | - | - |
| 4 | ул.Центральная, 15,17 | 1965,1969 | Разруш. | - | - |
| 5 | ул.Школьная, 26 А | 1983 | Разруш. | - | - |
| 6 | ул.Речная, 48 | 1966,1968 | Разруш. | - |  |
| 7 | ул. Школьная, 23,23А,25 | 1975,1991,1974 | Разр. | - | - |
| 8 | ул. Речная, 50,52 | 1977,1973 | Разр. | да | - |
| 9 | ул. Речная, 10,10А | 1966,1976 | разруш | - | - |
| 10 | ул. Речная, 1,3 | 1966,1968 | Разр. | да | - |
| 11 | ул. Речная, 25,27 | 1991,1995 | Разр. | да | - |
| 12 | ул. Школьная, 28 А | 1981 | разруш | - | - |
| 13 | пер. Клубный, 2,2А | 1977,1989 | Разр. | - | - |
| 14 | ул. Центральная, 13 | 1985 | - | - | - |
|  | **с. Пионеры** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная, 16,18,20 | 1968,1983,1988 | грунтовое | - | - |
|  | **с. Яблочное** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Колхозная, 107 | 1995 | разруш | да | - |
| 2 | ул. Приморская, 14,16 | 1996,1993 | Разруш. | да | - |
| 3 | ул. Центральная, 90 А,90 Б,90 В | - | - | - | - |
| 4 | ул. Колхозная, 103, 103А | 1973,1990 | - | - | - |
| 5 | ул. Антоново, 11 | 1966 | - | - | - |
|  | **с.Костромское** |  |  |  |  |
| 1 | ул.Школьная, 5,7 | 1964,1962 | грунтовое | - | - |
| 2 | ул. Огородная, 3 | 1978 | грунт | - | - |
| 3 | ул. Новая, 10,10А | 1987,1990 | Разруш. | - | - |
| 4 | ул. Огородная, 9 | 1990 | - | - | - |
| 5 | ул. Огородная, 4,4А | - | - | - | - |
| 6 | ул. Новая, 7 | 1985 | грунт | - | - |
|  | **с.Чапланово** |  |  |  |  |
| 1 | ул.Речная, 13,15,17 | - | - | - | - |
|  | **г. Холмск** |  |  |  |  |
| 1 | ул.60 лет Октября, 6,6А,6Б | 1982-1987 | - | - | - |
| 2 | ул.60 лет Октября, 6В,8,10 | 1983-1989 | - | - | - |
| 3 | ул.60 лет Октября, 5,7,7А,7Б | 1985-1989 | - | - | - |
| 4 | ул.Советская, 136 Б,136 | 1979 | - | - |  |
| 5 | ул.Флотская, 21, ул. Первомайская, 11 | 1979 | - | - | - |
| 6 | ул.Ливадных, 4,6,5,7 | 1983,1977 | - | - | - |
| 7 | ул.Ливадных, 24,26,28, 30,32 | 1976 -1985 | - | - | - |
| 8 | ул.Капитанская, 1а | 1983 | - | - | - |
| 9 | ул.Капитанская, 2,4 | 1970,1971 | - | - | - |
| 11 | ул.Советская, 90 | 1950 | - | - | - |
| 12 | ул.Советская, 86,80,82,84 | 1952-1962 | - | - | - |
| 13 | ул.Чехова, 103, 107,109 | 1961 | - | - |  |
| 14 | ул.Советская, 120,122 | 1955 | - | - |  |
| 15 | ул.Победы, 28 А,30А | 1974,1975 | - | - | - |
| 16 | ул.Портовая,6 | 1963 | - | - | - |
| 17 | ул.Советская, 67 |  | - | - |  |
| 18 | ул. Портовая, 8,8А | 1962,1963 | - | - | - |
| 19 | ул.Советская, 31 | 1961 | - | - | - |
| 20 | ул. Советская, 73 |  | - | - | - |
| 21 | ул.Матросова, 8А,8Б | 1968,1970 | - | - |  |
| 22 | ул.Крузенштерна, 4 | 1971, | - | - | - |
| 23 | ул.Крузенштерна, 6А, 4А | 1971 | - | - | - |
| 24 | ул.Крузенштерна, 1 | 1993 | - | - | - |
| 25 | ул.Первомайская, 14,16,22 | 1995,1994 | - | - | - |
| 26 | ул.Первомайская, 10, 10А | 1987 | - | - | - |
| 27 | ул.Советская, 79 | - | - | - | - |
| 28 | ул. Молодежная, 13 А,11,11А | 1972 | - | - | - |
| 29 | ул. Советская, 112,112А | 1961,1962 | - | - | - |
| 30 | ул. Крузенштерна, 9,11,13 | 1973-1989 | - | - | - |
| 31 | ул. Крузенштерна, 1,1/1,1А | 1993,1996 | - | - | - |
| 32 | ул. Катерная, 2, Портовая, 16 | - | - | - |  |
| 33 | ул. Первомайская, 5 | 1987 | - | - | - |
| 34 | ул. Адм. Макарова, 22 | - | - | - | - |
| 35 | ул. Советская, 92,94,96,88 | 1953,1955,1959 | - | - | - |