АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___15.12.2014 г.___ № __1270__

г. Холмск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

В редакции постановлений с изм. от 31.07.2015 № 695, от 18.11.2015 № 1248, от 29.12.2015 № 1484, от 03.06.2016 № 743, от 07.06.2016 № 756, от 19.08.2016  № 1239, от 29.11.2016 № 2075, от 29.12.2016 № 2343, от 15.02.2017 № 296, от 21.07.2017 № 1257, от 12.09.2017 № 1512, от 27.12.2017 № 2277, от 20.03.2018 № 504, от 03.08.2018 № 1267, от 19.11.2018 № 1892, от 29.12.2018 № 2193, от 23.04.2019 № 706, от 25.12.2019 № 1950, от 30.12.2019 № 1999, от 06.03.2020 № 260, от 11.08.2020 № 882 от 16.11.2020, № 1645 от 30.12.2020, № 234 от 26.02.2021, № 1912 от 13.12.2021, № 2093 от 30.12.2021, № 1493 от 30.08.2022,  № 2440 от 30.12.2022, № 480 от 16.03.2023, № 1601 от 10.08.2023, № 1982 от 25.09.2023,  № 2883 от 26.12.2023 г., № 2975 от 29.12.2023, № 297 от 27.02.2024, № 2212 от 28.12.2024

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 частью 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.03.2014 года № 344 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», руководствуясь статьями 10, 46 Устава муниципального образования "Холмский городской округ", администрация муниципального образования «Холмский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Е.В.Судникович) при формировании бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий период включать Программу в перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в бюджете муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

5. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (www.adm.kholmsk.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования «Холмский городской округ» С.В.Гейченко.

Мэр муниципального образования

"Холмский городской округ" 	                                                                 О.П.Назаренко

|  | - УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 г. № __1270___ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

| Наименование программы | Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители программы | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Служба единого заказчика», МБУ «Управление городским дорожным хозяйством муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Задачи муниципальной программы | - формирование современного и эффективного транспортного комплекса Холмского городского округа, обеспечивающего ускорение грузопассажирских перевозок и снижение транспортных издержек в экономике; - обеспечение доступности для населения Холмского городского округа услуг в сфере перевозок; - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2015 по 2026 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | «Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ». Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет всего – 4 696 225,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 281 232,8 тыс. руб., 2016 год – 625 609,8 тыс. руб., 2017 год – 377 355,5 тыс. руб., 2018 год – 416 520,5 тыс. руб., 2019 год – 467 533,7 тыс. руб., 2020 год – 436 842,4 тыс. руб., 2021 год – 237 949,8 тыс. руб., 2022 год – 304 186,6 тыс. руб., 2023 год – 504 797,4 тыс. руб., 2024 год – 561 073,5 тыс. руб., 2025 год – 341 107,5 тыс. руб. 2026 год – 142 015,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета – 68 636,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 68 636,4 тыс. руб., - средства областного бюджета – 1 981 070,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 97 400,0 тыс. руб., 2016 год – 256 179,0 тыс. руб., 2017 год – 58 403,8 тыс. руб., 2018 год – 217 397,2 тыс. руб., 2019 год – 200 442,3 тыс. руб., 2020 год – 197 461,2 тыс. руб., 2021 год – 52 032,9 тыс. руб., 2022 год – 149 969,5 тыс. руб., 2023 год – 322 725,8 тыс. руб., 2024 год – 327 314,1 тыс. руб., 2025 год – 64 157,7 тыс. руб. 2026 год – 37 586,9 тыс. руб. - средства местного бюджета – 2 646 518,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 183 832,8 тыс. руб., 2016 год – 369 430,8 тыс. руб., 2017 год – 318 951,7 тыс. руб., 2018 год – 199 123,3 тыс. руб., 2019 год – 198 455,0 тыс. руб., 2020 год – 239 381,2 тыс. руб., 2021 год – 185 916,9 тыс. руб., 2022 год – 154 217,1 тыс. руб., 2023 год – 182 071,6 тыс. руб., 2024 год – 233 759,4 тыс. руб., 2025 год – 276 949,8 тыс. руб. 2026 год – 104 428,9 тыс. руб. Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период». |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета. |

- 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной системы (транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство), способствующее росту товарооборота, повышению уровня производственной и социальной кооперации, эффективности использования производственных мощностей и ресурсов, оптимизации структуры экономики. Транспортная система должна отвечать требованиям надежности, безопасности и доступности всех составляющих ее систем и обеспечивать предоставление транспортных услуг потребителям с минимальными для них затратами, с высоким качеством, в полном объеме и в кратчайшие сроки.

Транспортная система является необходимым элементом хозяйственного устройства и интеграции любой территории, неотъемлемой частью жизненного пространства современного человека, а также особым экономическим ресурсом, эффективность использования которого оказывает существенное влияние на параметры функционирования экономической системы в целом. Транспорт, сокращая издержки производства и цены на перевозимую продукцию, является приоритетной сферой с точки зрения антиинфляционного воздействия на рост ВВП. Транспортный комплекс должен быть избыточным, не должен использоваться на пределе своей номинальной мощности. В противном случае возникают дополнительные издержки для пользователей, связанные с ожиданием в очередях на обслуживание (заторы), снижением уровня сервисных услуг, удобства и скорости перемещения. Владелец объекта транспортного комплекса также несет в этом случае дополнительные (предельные) эксплуатационные издержки, связанные с ускоренным износом сооружений. Транспортный комплекс создает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей, играет важную роль в обеспечении других сфер экономики.

Развитие и совершенствование транспортного комплекса относится к приоритетам социально-экономического развития не только муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – Холмский городской округ), но и Сахалинской области. Для Сахалинской области состояние транспортной системы имеет особое значение в связи с ее островным положением и принадлежностью к странам АТР.

- Дорожное хозяйство

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Холмского городского округа. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Сеть автомобильных дорог в Холмском городском округе была сформирована еще в доперестроечный период и не обеспечивает качественного автотранспортного сообщения как между населенными пунктами Холмского городского округа, так и внутри них. На протяжении длительного периода времени в дорожно-транспортную инфраструктуру денежные средства не вкладывались: дороги не строились и не реконструировались, ограничивались только локальными ремонтами автомобильных дорог. В настоящее время все автомобильные дороги общего пользования местного значения Холмского городского округа не отвечают современным требованиям безопасности дорожного движения.

Помимо автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по территории Холмского городского округа пролегают: автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Южно-Сахалинск – Холмск» и автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск».

К дорогам общего пользования муниципального значения Холмского городского округа по состоянию на 01.01.2014 относятся 15 автомобильных дорог общей протяженностью 82,483 км. Только около 7 км из них имеют асфальтобетонное покрытие.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети населенных пунктов Холмского городского округа составляет 99,6 км, из них имеющих в качестве покрытия асфальт, бетон, либо бетонные плиты – около 41 км. Большая часть данных дорог располагается в г.Холмске.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 182,1 км, и только 47,7 км (26,2 %) из них имеют твердое покрытие, остальные – грунтовое покрытие.

Практически на всем протяжении сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского городского округа не соответствует нормативам по потребительским свойствам или транспортно-эксплуатационным показателям (ровности покрытия, геометрическим параметрам в плане и профиле, прочности дорожной одежды).

Таким образом, существующая дорожная сеть Холмского городского округа не удовлетворяет в полном объеме предъявляемым к ней потребительским требованиям и характеризуется факторами, ограничивающими возможности реализации стратегических целей социально-экономического развития Сахалинской области, в том числе:

- низкий технический уровень дорожной сети;

- наличие деревянных мостов и мостов с недостаточным габаритом и грузоподъемностью;

- нарастание физического износа дорог при высоком уровне автомобилизации населения и экономики;

- сочетание неблагоприятных природных факторов, ухудшающих условия и повышающих издержки создания и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них.

Стратегическими целями дорожной политики администрации Холмского городского округа, направленными на преодоление экономических ограничений, связанных с низким транспортно-эксплуатационным потенциалом муниципальной дорожной системы, являются:

- создание связной, единой сети автомобильных дорог общего пользования без грунтовых разрывов и "узких мест" по пропускной способности, обеспечивающей беспрепятственный доступ населения и хозяйствующих субъектов к транспортным услугам, ускорение перемещения товарных потоков и людей автомобилями по территории Холмского городского округа;

- обеспечение сохранности и мобилизационной готовности, автомобильных дорог общего пользования, поддержание их потребительских свойств на стабильно высоком уровне, соответствующем требованиям технических регламентов и транспортных стандартов;

- создание гибкой, инновационно ориентированной системы целевого управления дорожным хозяйством, интегрированной в единую систему управления транспортным комплексом, обеспечивающей эффективную реализацию стратегий и программ развития Холмского городского округа, комплексное развитие транспортной инфраструктуры на ее территории;

2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И

ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритетным направлением деятельности администрации Холмского городского округа в сфере транспорта на долгосрочный период является создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития и определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года.

Реализация муниципальной политики по обновлению основных фондов транспорта и дорожного хозяйства на территории Холмского городского округа проводится с привлечением средств из областного бюджета.

Стратегией социального и экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года предусматривается развитие транспортной системы опорной дорожной сети для повышения транспортной доступности области и роста общей пропускной способности автодорожной сети.

Целью государственной политики в сфере развития транспортной системы на территории Сахалинской области является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, за счет:

- развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, формирование единого транспортного пространства страны;

- повышения доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

На основании текущего состояния транспортного комплекса Холмского городского округа главная цель, на достижение которой направлена реализация настоящей муниципальной программы - развитие транспортной системы для обеспечения устойчивого социального и экономического развития Холмского городского округа. В рамках реализации муниципальной программы должны быть решены основные задачи по формированию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, способной удовлетворить возрастающие потребности в грузовых и пассажирских перевозках, обеспечению транспортной доступности всех видов транспорта для населения и предприятий Холмского городского округа,  повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

- 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит:

В экономической сфере:

- создать условия для формирования единого экономического пространства на территории Холмского городского округа, расширения рынков товаров и услуг, развития перерабатывающих производств за счет улучшения транспортной доступности территории округа и снижения транспортных издержек в экономике;

- увеличить скорость товарооборота, сократить потребности в оборотных средствах и запасах материальных ресурсов вследствие увеличения скорости товародвижения и сокращения времени нахождения грузов в пути и на перевалочных базах;

- увеличить инвестиционный потенциал вследствие улучшения транспортной доступности потенциальных точек экономического роста на территории округа и повышения их привлекательности для инвесторов, создания благоприятных транспортных условий для освоения дополнительных экономических ресурсов и дальнейшего роста валового внутреннего продукта области;

- обеспечить возможности сбалансированного экономического развития Холмского городского округа вследствие выравнивания его транспортной обеспеченности дорожной инфраструктурой;

- создать возможности для более рационального размещения и закрепления населения на территории Холмского городского округа за счет повышения привлекательности для жизни периферийных территорий Холмского городского округа;

- стимулировать развитие отраслей, связанных с обеспечением потребностей дорожного строительства и эксплуатации - производства строительных материалов и конструкций, производства и ремонта дорожно-строительной техники, информационного обслуживания и связи, лизинга;

В социальной сфере:

- повысить комфортность условий труда и жизни населения Холмского городского округа за счет экономии свободного и рабочего времени при передвижениях, повышения потребительских свойств, доступности и безопасности общественных транспортных систем;

- создать благоприятные транспортные условия для увеличения объема и качества социальных услуг (здравоохранения, образования, торговли, бытового обслуживания) за счет повышения мобильности и оперативности сервисных и социальных служб, сокращения их транспортных расходов и оптимизации их пространственного размещения;

- расширить возможности по обеспечению населения доступным жильем в пригородных и сельских районах за счет создания благоприятных условий для развития систем общественного транспорта и расширения зон их обслуживания, снижения стоимости и сроков строительства;

- создать условия для повышения индивидуальной мобильности жителей Холмского городского округа, удовлетворения потребительского спроса на качественные транспортные услуги и повышение уровня доходов населения Холмского городского округа за счет повышения доступности услуг общественного транспорта и индивидуального владения транспортными средствами, снижения расходов на эксплуатацию и обслуживание автомобилей в общественном и частном секторе, увеличение срока их полезной эксплуатации;

- стимулировать создание новых рабочих мест и расширить источники дохода населения Холмского городского округа как за счет стимулирования экономической активности, так и вследствие расширения районов потенциального приложения труда;

- сократить риски для жизни и здоровья людей вследствие повышения уровня безопасности дорожного движения и улучшения экологической ситуации в зоне влияния автомобильных дорог;

В транспортной сфере:

- создать условия для расширения маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, сокращения издержек на его эксплуатацию и техническое обслуживание;

- повысить производительность и улучшить условия труда на автомобильном транспорте за счет улучшения дорожных условий и расширения возможностей использования более производительных типов транспортных средств и транспортных технологий;

- снизить потери и порчу товарно-материальных ценностей при транспортировке за счет увеличения скорости доставки, сокращения рисков дорожно-транспортных происшествий;

- увеличить доходы транспортных предприятий ввиду расширения возможностей по удовлетворению потребительского спроса на транспортные услуги;

В бюджетной сфере:

- увеличить налоговые поступления в бюджет Холмского городского округа как вследствие производства дополнительной продукции и услуг в отраслях экономики, так и вследствие увеличения объемов производства подрядных дорожно-строительных работ, увеличения оценочной стоимости земельных участков при улучшении их транспортной доступности и вовлечения в хозяйственное использование;

- высвободить дополнительные бюджетные средства за счет снижения себестоимости бюджетных услуг, связанных с использованием автомобильного транспорта, оптимизации пространственной структуры бюджетных учреждений и организаций при улучшении транспортной доступности территории;

- экономить бюджетные расходы, связанные с предотвращением и ликвидацией техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, вследствие повышения надежности функционирования общественных дорожных систем и снижения транспортных издержек;

В сфере дорожного хозяйства:

- развить рынок подрядных дорожных работ, сохранить кадровый и производственный потенциал, увеличить инвестиционную привлекательность отрасли;

- повысить производительность и улучшить условия труда за счет внедрения новых дорожных технологий и организационных схем управления дорожными работами, возможных при увеличении доходной базы дорожных предприятий и организаций;

- стабилизировать и впоследствии снизить стоимость дорожных работ вследствие внедрения поточных методов при увеличении масштабов работ до массового производства;

- повысить качество технической эксплуатации автомобильных дорог за счет увеличения объемов регламентных работ по содержанию и соблюдению требуемой периодичности ремонтов, использования современных технологий и материалов.

- 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальную программу предполагается реализовать в течение 2015 - 2026 годов в один этап.

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учитывая тесную взаимосвязь всех видов транспорта при оказании транспортных услуг населению и предприятиям Холмского городского округа, мероприятия по достижению цели муниципальной программы направлены на развитие дорожной инфраструктуры, обновлению парка специализированных транспортных средств.

Развитие дорожной инфраструктуры планируется выполнить в рамках мероприятий, определенных муниципальной программой, рамках которой предусмотрена реализация следующих направлений:

1. Реконструкция и ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Повышение уровня обслуживания автомобильных дорог общего пользования местного значения с увеличением межремонтных сроков службы дорожных сооружений до нормативных требований.

Реализация направления должна способствовать обеспечению надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них, повышению безопасности движения и экологической безопасности объектов, повышению качества обслуживания пользователей.

3. Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории Холмского городского округа.

5.1. Реконструкция и ремонт существующей сети автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

а также строительство новых автомобильных

дорог общего пользования местного значения

Основными мероприятиями этого целевого блока в период с 2015 года по 2026 год являются:

- Строительство автомобильной дороги

по ул.Победы-Адм.Макарова

Трасса этой автомобильной дороги проходит на среднем уровне автомобильных террас г.Холмска (основная терраса – автомобильная дорога по ул.Советская, верхняя – объездная автомобильная дорога ул.Первомайская-ул.Адм.Макарова). Ввод в эксплуатацию данной автомобильной дороги также будет способствовать разгрузке основных транспортных артерий г.Холмска, перенаправлению автотранспорта по альтернативным путям движения. Кроме того, введение в строй данного объекта обеспечит жителей микрорайона, расположенного по ул.Победы, качественной и безопасной для дорожного движения дорожно-транспортной инфраструктурой.

Реконструкция путепровода по ул.Советская в г.Холмске

Данный объект дорожной инфраструктуры улично-дорожной сети г.Холмска в настоящее время не отвечает современным требования безопасности дорожного движения, морально и физически устарел и требует проведения реконструкции. По путепроводу проходят маршруты пригородных и городских автобусных сообщений, осуществляется движение грузового транзитного транспорта, а также обеспечении энергетического комплекса Холмского городского округа твердым топливом.

Реконструкция объекта позволит повысить безопасность дорожного движения на данном объекте, а также гарантирует своевременность и достаточность поставок твердого топлива для нужд экономики Холмского городского округа.

Капитальный ремонт дорожной инфраструктуры

В рамках этого направления предусматриваются мероприятия по проведению капитального ремонта существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющиеся необходимым условием обеспечения нормативного состояния дорожной сети.

Реализация этого направления должна способствовать обеспечению надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них, повышению безопасности движения и экологической безопасности объектов, повышению качества обслуживания пользователей.

- 5.2. Повышение уровня обслуживания автомобильных

- дорог общего пользования местного значения

- с увеличением межремонтных сроков службы

- дорожных сооружений до нормативных требований.

- До настоящего момента содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения финансировалось в недостаточном объеме. Материально-техническая база обслуживающих предприятий находилась на низком уровне: нехватка специализированной техники, большой моральный и физический износ имеющейся техники, недостаток специализированных кадров, в том числе и по причине низкого уровня заработной платы. Все эти факторы способствовали низкому качеству обслуживанию автомобильных дорог, неудовлетворенности пользователей дорожно-транспортной инфраструктурой, более быстрому износу и разрушению автомобильных дорог.

В рамках данного направления планируется увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, что должно способствовать обеспечению надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них, повышению безопасности движения и экологической безопасности объектов, повышению качества обслуживания пользователей.

- 5.3. Развитие материально-технической и

- технологической базы дорожных служб

- на территории Холмского городского округа

Обеспечение материально-технической базы дорожных служб округа, а также обеспечение повышения производительности труда в дорожном хозяйстве являются важными функциями управления дорожным хозяйством округа. Без совершенствования материально-технической и технологической базы дорожного хозяйства невозможно формирование эффективной системы управления состоянием автомобильных дорог, обеспечение оптимального использования бюджетных средств, материально-технических и трудовых ресурсов.

В рамках данного целевого блока в программный период 2015 - 2025 годов планируется реализация мероприятий по обновлению производственно-технической базы муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия. Реализация этого мероприятия предполагает приобретение новой дорожной техники для обновления парка муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия.

- 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы регулируется в соответствии с федеральным и областным законодательством, а именно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года.

На момент принятия муниципальной программы дополнительных мер правового регулирования на территории Холмского городского округа для достижения целей муниципальной программы не требуется.

Стабильная система финансирования транспортной отрасли направлена на создание транспортной инфраструктуры, отвечающей потребностям инновационного социально-экономического развития Холмского городского округа, посредством нормализации процессов ее содержания и ремонта, формирования механизмов мобилизации инвестиционных средств на ее развитие и повышения качества транспортных услуг для потребителей.

Основными направлениями расходования средств на дорожное хозяйство Холмского городского округа являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, реализация инвестиционных проектов в рамках муниципальных программ.

- 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка достижений целей муниципальной программы проводится с использованием следующих целевых показателей (индикаторов):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в Приложении № 4 к настоящей муниципальной  программе.

- 8. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от от 17.12.2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и районов» и Указа Президента Российской Федерации от 17.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в качестве целевых показателей оценки хода выполнения муниципальной программы используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Единица измерения: процент.

Расчет показателя: соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Единица измерения: процент.

Расчет показателя: соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета

Единица измерения: тыс. человек.

Расчет показателя: показатель определяется как сумма перевезенных всеми видами транспорта пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета.

- 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы на период 2015 - 2026 годов составляет 4 696 225,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии средства федерального бюджета – 68 636,4 тыс. рублей, областного бюджета 1 981 070,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2 646 518,5 тыс. рублей (Приложение № 3)»

Уточнение объемов, стоимости и сроков выполнения работ будет производиться в процессе реализации мероприятий муниципальной программы.

- 10. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ

ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предполагаемые риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, включают в себя:

- снижение финансирования мероприятий муниципальной программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета;

- совершение актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, на объектах транспортной инфраструктуры;

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Для устранения предполагаемых рисков предполагается комплекс мер, направленных, в первую очередь, на:

- обеспечение финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- выявление наиболее уязвимых объектов транспортной инфраструктуры;

- определение и оценку рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;

- формирование и реализацию комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется с учетом оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств муниципального бюджета и оценки степени реализации муниципальной программы.

  - Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается высоким в случае, если значение показателя составляет не менее 0,9.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75.

В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной программы признается неудовлетворительным.

1.2.	Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации муниципальной программы в целом;

- значения показателей оценки эффективности муниципальной программы

М - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9.

Уровень реализации муниципальной программы признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85.

Уровень реализации муниципальной программы  признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Холмского городского округа» |
| --- | --- |

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Последствия нереализации мероприятий | Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Краткое описание | Значение |  |  |
| 1 | - реконструкция и ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения; | администрация муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 год | 2026 год | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 85,0 | Увеличение межремонтных сроков, увеличение затрат на текущее содержание и ремонт дорог и дорожных сооружений в среднесрочной перспективе. Снижение расчетных скоростей, несущей способности дорог | Является индикатором № 1 |
| 2 | - повышение уровня обслуживания автомобильных дорог общего пользования местного значения с увеличением межремонтных сроков службы дорожных сооружений до нормативных требований; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории Холмского городского округа |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог местного значения (%) | 35,0 | Ограниченная транспортная доступность для населения и предприятий, ограниченная пропускная способность дорог, высокая стоимость доставки грузов. | Является индикатором № 2 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмского городского округа», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.12.2014 № 1270 |
| --- | --- |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N пп | Наименование объекта строительства | Срок выпол- нения | Наличие проектно-сметной документации | Объем финанси- рования, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | 4 696 225,3 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул.Победы-ул.Адм.Макарова, в т.ч. ПСД | 2015 - 2017 годы | в наличии | 360 528,7 | 2015 год; 28 % (уровень технической готовности объекта). 2016 год; 1,681 км. |
| 2 | Реконструкция путепровода по ул.Советская в г.Холмске, в т.ч.разработка ПД | 2015 – 2017 годы | в наличии | 111 266,9 | Обеспечение безопасности дорожного движения на данном инженерном сооружении. |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети с.Чехов (включая расходы на инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку) | 2015 - 2017 годы |  | 23 430,1 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015-2017 годы |  | 30 034,5 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 5 | Содержание объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 - 2026 годы |  | 879 620,4 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества обслуживания населения |  |  |  |  |
| 6 | Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 - 2026 годы |  | 15 898,2 | Повышение качества обслуживания дорожного хозяйства, повышение качества обслуживания населения |  |  |  |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации | 2015 - 2026 годы |  | 40 723,0 | Разработка проектной документации с целью дальнейшего проведения работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 – 2026 годы |  | 366 736,5 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 9 | Инженерно-изыскательные работы | 2015 - 2026 годы |  | 17 302,0 | Выполнение работ с целью дальнейшего проведения работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 9.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Лесозаводская, ул.Переселенческая, ул.Южная г.Холмск | 2019 год |  | 3 741,3 | 2019 год- выполнение работ по инженерным изысканиям |  |  |  | 1 шт. |
| 10 | Капитальный ремонт и ремонт дорожных покрытий населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку) | 2015 – 2026 годы |  | 127 418,3 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017 – 2026 годы |  | 922 611,3 | Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение транспортно-эксплуатационной характеристики автомобильных дорог |  |  | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,19 км, 80%, 2018 год – 1,77 км, 2019 год – 2,077 км, 77,14%, ИИ – 8 шт., ПД – 7 шт., 2020 год – 4,075 км, 2021 год- ПИР 2 шт., 15%., 2022 год- 1,014 км., УТГ 27,6%., 2023 год УТГ 80,0%; 0,354 км., 2024-1,965 км |  |
| 12 | Реконструкция путепровода по ул. Советская в г. Холмске⃰ | 2018-2019 год | в наличии | 171 251,9 | 2018 год | 100 % (уровень технической готовности объекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 0,341 км, в т.ч. путепровод между задними гранями устоев: 92,62 п.м. |  |  |  |
| 13 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе | 2019-2020 годы | в наличии | 177 546,0 | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 13.1. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по улице Некрасова в городе Холмске в т.ч.ПСД» (II очередь строительства) | 2019-2020 годы | в наличии | 177 546,0 | 2019 год | 40 % (уровень технической готовности объекта) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 1,083 км |  |  |  |
| 14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | 2019 - 2026 годы |  | 1 063 603,5 | 2019 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 122,6 км. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 33,98 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,2 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,2 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,2 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,2 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,2 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,2 км |  |  |  |
| 15 | Проектно-изыскательские работы | 2020-2025 годы |  | 0,0 | Выполнение работ с целью дальнейшего проведения работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 2024-2025 годы |  | 269 063,9 | 2024 год |  | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения. Условная единица 1, 1,297 км |  |  |
| 17 | Автомобильная дорога с устройством пешеходного перехода через железнодорожные пути в с. Серные источники муниципального образования «Холмский городской округ» | 2023 год |  | 8 000,0 | 2023 год |  | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (разработка проектной документации) 1 шт. |  |  |
| 18 | Приобретение автобусов в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, в том числе приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита | 2023 - 2024 год |  | 111 190,1 | 2023 год |  | Приобретение автобусов среднего класса – 10 шт. |  |  |

* Примечание: наименование мероприятия приведено в соответствие с наименованием объекта, финансируемого за счет субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2018 год.

| Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Холмского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. №пп; Наименование мероприятия; Оценка расходов, годы (тыс. рублей). Всего по меро- приятию; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год. ОБ; МБ; ОБ; МБ; ОБ; МБ; ОБ; МБ; ФБ; ОБ; МБ; ФБ; ОБ; МБ; ОБ; МБ; ОБ; МБ; ОБ; МБ; ОБ; МБ; ОБ; МБ; ОБ; МБ. 1; Строительство автомобильной дороги по ул.Победы-ул.Адм.Макарова, в т.ч. ПСД; 360 528,7; 97 400,0; 983,8; 256 179,0; 2 587,7; 0,0; 3 378,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 3 378,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 3 378,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2; Реконструкция путепровода по ул.Советская в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД; 111 266,9; 0,0; 12 263,1; 0,0; 0,0; 0,0; 99 003,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 99 003,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 99 003,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 3; Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети с.Чехов (включая расходы на инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку); 23 430,1; 0,0; 15 000,0; 0,0; 5 700,1; 0,0; 2 730,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 3.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 2 730,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2 730,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 4; Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»; 30 034,5; 0,0; 27 629,1; 0,0; 2 405,4; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 4.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 5; Содержание объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»; 879 620,4; 0,0; 69 795,1; 0,0; 118 412,3; 0,0; 126 310,1; 0,0; 135 355,8; 0,0; 0,0; 105 964,6; 0,0; 0,0; 153 364,3; 0,0; 50 525,1; 0,0; 45 000,0; 0,0; 34 746,0; 0,0; 40 147,1; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 5.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 38 674,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 9 554,6; 0,0; 15 000,0; 13 887,3; 0,0; 232,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 6; Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории Холмского городского округа; 15 898,2; 0,0; 0,0; 0,0; 10 000,0; 0,0; 3 615,2; 0,0; 2 283,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 6.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 5 898,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 3 615,2; 0,0; 2 283,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 7; Разработка проектно-сметной документации, в том числе; 40 723,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2 398,0; 0,0; 0,0; 0,0; 850,0; 0,0; 0,0; 14 425,0; 0,0; 0,0; 14 050,0; 0,0; 9 000,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 7.1; Остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 24 325,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 850,0; 0,0; 0,0; 425,0; 0,0; 0,0; 14 050,0; 0,0; 9 000,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 7.2; Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Лесозаводская, ул.Переселенческая, ул.Южная г.Холмск; 28 000,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 14 000,0; 0,0; 0,0; 14 000,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 8; Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»; 366 736,5; 0,0; 58 161,7; 0,0; 223 302,1; 0,0; 50 895,9; 0,0; 3 962,6; 0,0; 0,0; 6 000,0; 0,0; 0,0; 7 243,4; 0,0; 8 396,6; 0,0; 3 111,0; 0,0; 3 100,0; 0,0; 2 563,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 8.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 5 455,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 4 610,9; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 844,4; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 9; Инженерно-изыскательные работы; 17 302,0; 0,0; 0,0; 0,0; 4 625,2; 0,0; 3 580,0; 0,0; 481,3; 0,0; 3 606,6; 5 008,9; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 9.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 4 030,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 3 580,0; 0,0; 450,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 9.2; Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Лесозаводская, ул.Переселенческая, ул.Южная г.Холмск; 3 741,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 3 606,6; 134,7; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 10; Капитальный ремонт и ремонт дорожных покрытий населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку); 127 418,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 28 848,6; 0,0; 32 629,4; 0,0; 0,0; 33 074,1; 0,0; 0,0; 31 365,1; 0,0; 0,0; 0,0; 1 501,1; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 10.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 11 002,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 2 912,5; 0,0; 0,0; 3 074,1; 0,0; 0,0; 3 514,5; 0,0; 0,0; 0,0; 1 501,1; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 11; Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 922 611,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 58 403,8; 589,9; 58 475,5; 11 231,0; 0,0; 145 505,1; 30 794,9; 0,0; 81 718,4; 23 094,8; 14 205,5; 32 250,0; 117 521,4; 11 503,9; 170 424,5; 30 376,2; 19 924,9; 8 899,4; 0,0; 107 692,1; 0,0; 0,0. 11.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 26 618,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 13 433,6; 0,0; 3 559,8; 0,0; 8 791,4; 0,0; 175,0; 0,0; 659,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 12 ⃰; Реконструкция путепровода по ул.Советская в г.Холмске; 171 251,9; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 158 921,7; 12 330,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 12.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 13; Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе; 177 546,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 68 636,4; 0,0; 2 563,2; 0,0; 104 986,9; 1 060,5; 0,0; 299,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 13.1; Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по улице Некрасова в городе Холмске в т.ч. ПСД (II очередь строительства); 177 546,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 68 636,4; 0,0; 2 563,2; 0,0; 104 986,9; 1 060,5; 0,0; 299,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 14; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 1 063 603,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 51 330,6; 624,3; 0,0; 10 755,9; 9 203,1; 37 827,4; 85 446,2; 32 448,1; 93 101,1; 41 610,1; 105 350,5; 67 586,9; 179 727,3; 37 586,9; 168 989,3; 37 586,9; 104 428,9. 14.1; В том числе остатки средств на 1 января отчетного финансового года; 29 382,1; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 5 000,0; 0,0; 2 406,5; 0,0; 5 267,4; 0,0; 16 708,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 15; Проектно-изыскательские работы; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 16; Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"; 269 063,9; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 239 802,3; 2 422,4; 26 570,8; 268,4; 0,0; 0,0. 17; Автомобильная дорога с устройством пешеходного перехода через железнодорожные пути в с. Серные источники муниципального образования «Холмский городской округ»; 8 000,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 7 760,0; 240,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 18; Приобретение автобусов в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, в том числе приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита; 111 190,1; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 102 931,2; 8 258,9; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ИТОГО по мероприятиям; 4 696 225,300; 97 400,0; 183 832,8; 256 179,0; 369 430,8; 58 403,8; 318 951,7; 217 397,2; 199 123,3; 68 636,4; 200 442,3; 198 455,0; 0,0; 197 461,2; 239 381,2; 52 032,9; 185 916,9; 149 969,5; 154 217,1; 322 725,8; 182 071,6; 327 314,1; 233 759,4; 64 157,7; 276 949,8; 37 586,9; 104 428,9. Примечание:. *; наименование мероприятия приведено в соответствие с наименованием объекта, финансируемого за счет субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2018 год.. | наименование мероприятия приведено в соответствие с наименованием объекта, финансируемого за счет субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2018 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наименование мероприятия приведено в соответствие с наименованием направления согласно постановления Правительства Сахалинской области от 01.02.2019 г. № 48 "О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 14.02.2018 № 54" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Холмского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Базовое значение | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | % | 99,4 | 95,9 | 91,8 | 89,5 | 87,4 | 86,1 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | % | 26,2 | 29,1 | 30,5 | 31,8 | 32,7 | 34,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета | тыс.чел. | 607,1 | 605,7 | 607,0 | 607,6 | 608,7 | 608,7 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 |
| 4 | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (км/п.м./ПД-шт/ИИ-шт) |  |  |  |  | 1,681 | 100% | (40%) ИИ-1шт. 0,341 км, в т.ч. 92,62 п.м. | 1,083/0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, км км/п.м.(уровень технической готовности - %), ИИ-шт., ПД-шт. ИИ-%, ПД-% |  |  |  |  | 1,19 | 1,77 | 2,077/0 (80%) ИИ-8 шт. ПД-7 шт. | 4,075/0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  | 122,6 | 33,98 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |