АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2014 № 1312

г. Холмск

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

(в ред. постановлений от 29.12.2014 № 1312, от 10.03.2015 № 241, от 15.05.2015 № 450, от 28.07.2015 № 665, от 14.08.2015 № 775, от 30.09.2015 № 948, от 21.12.2015 № 1428, от 20.02.2016 № 210, от 19.04.2016 № 542, от 21.06.2016 № 835, от 29.07.2016 № 1071, от 18.08.2016 № 1226, от 12.10.2016 № 1564, от 28.11.2016 № 2033, от 30.12.2016 № 2378, от 01.03.2017 № 376, от 13.07.2017 № 1218, от 20.11.2017 № 1879, от 29.12.2017 № 2374, от 14.12.2017 № 2153, от 10.07.2018 № 1161, от 02.03.2018 № 401, от 17.05.2018 № 847, от 10.07.2018 № 1161, от 16.11.2018 № 1887, от 29.12.2018 № 2203, от 15.03.2019 № 467, от 23.04.2019 № 707, от 05.08.2019 № 1206, от 22.11.2019 № 1755, от 24.12.2019 № 1948, от 11.03.2020 № 289, от 13.08.2020 № 889, от 26.12.2020 № 1608, от 30.12.2020 № 1646, от 15.03.2021 № 321, от 03.12.2021 № 1855, от 30.12.2021 № 2094, от 30.06.2022 № 1107, от 18.10.2022 № 1723, от 29.12.2022 № 2406, от 23.03.2023 № 522, от 13.09.2023 № 1906, от 10.11.2023 № 2340, от 29.12.2023 № 2976, от 13.03.2024 № 390, от 29.03.2024 № 520)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов некоторых актов Правительства Российской Федерации», с постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 г. № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», и проведению единой политики в области энергоресурсосбережения на территории Сахалинской области, руководствуясь ст.10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ», Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.06.2023Г. №69/6-578 и Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.07.2023г. № 335 администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице- мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Е.В. Поддубного.

Мэр муниципального образования «Холмский городской округ» Д.Г. Любчинов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

«Холмский городской округ»

от29.12.2014г. № 1312

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

(в редакции постановления администрации муниципального образования

«Холмский городской округ» от 29.03.2024 №520)

- Паспорт

муниципальной программы

| Наименование программы | «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |
| Соисполнители Программы | Органы исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент финансов администрация муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), унитарные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» 2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ»; 3. Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ»; 4. Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства» |
| Цели Программы | 1. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ, создание условий для перевода экономики округа и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Холмский городской округ». 3.Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям Холмского городского округа. 4. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Холмском городском округе, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания. 5. Обеспечение доступности, предоставляемых населению Холмского городского округа коммунальных услуг. 6. Организация управления жилищно – коммунальным хозяйством |
| Задачи Программы | 1. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе строительства, реконструкции (технического перевооружения), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Внедрение энергоэффективных технологий; 3. Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения. 4. Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств. 5. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ». 6. Снижение убыточности организаций коммунального комплекса. 7. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. 8. Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью. 9. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ». |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации: 2014 - 2026 годы. Этап 1: 2014 - 2016 годы. Этап 2: 2017 - 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | «Всего: 8 399 209,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - средства областного бюджета - 5 743 729,6 тыс. руб. - средства местного бюджета - 2 655 480,2 тыс. руб. Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы составит – 5 743 729,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 339 848,8 тыс. руб.; 2015 год – 608 820,1 тыс. руб.; 2016 год – 778 611,4 тыс. руб.; 2017 год – 352 273,5 тыс. руб.; 2018 год – 554 580,2 тыс. руб.; 2019 год – 578 883,7 тыс. руб.; 2020 год – 551 858,7 тыс. руб.; 2021 год - 359 372,7 тыс. руб.; 2022 год – 406 624,8 тыс. руб.; 2023 год – 593 252,6 тыс. руб.; 2024 год – 453 243,2 тыс. руб.; 2025 год – 61 557,4 тыс. руб.; 2026 год – 104 802,5 тыс. руб. Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы составит – 2 655 480,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 175 678,1 тыс. руб.; 2015 год – 258 122,1 тыс. руб.; 2016 год – 264 710,4 тыс. руб.; 2017 год – 212 117,9 тыс. руб.; 2018 год – 188 569,3 тыс. руб.; 2019 год – 404 006,3 тыс. руб.; 2020 год – 257 845,2 тыс. руб.; 2021 год – 177 115,0 тыс. руб.; 2022 год – 206 737,8 тыс. руб.; 2023 год – 268 179,1 тыс. руб.; 2024 год – 164 218,3 тыс. руб.; 2025 год – 44 583,6 тыс. руб.; 2026 год – 33 597,1 тыс. руб. Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2017 году - 41 %, в 2026 году - 33 %; - количество аварий на инженерных сетях в 2017 году - 23 ед., в 2026 году -15 ед.; - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети в 2017 году 48,3 %, в 2026 году 46,0%; - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети в 2017 году- 74,6 %, в 2026 году- 73,5 %; - доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 2013 года: в 2017 году- 25,5 %, в 2023 году 35,3 %; - количество отловленных безнадзорных животных в 2017 году 585 ед., в 2026 году 110 ед.; - доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году – 16,7 %, в 2022 году - 33,3 %; - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов в 2017 году 1,2 %, в 2026 году 1,25 %; - количество человек, работающих в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в 2026 году 21 чел. Полные перечни целевых индикаторов и показателей Подпрограммы представлены в приложении № 4 Программы. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогнозы

- развития жилищно-коммунального хозяйства

- муниципального образования «Холмский городской округ»

- Объекты коммунальной инфраструктуры

Природно-географические условия района определяют уклад жизни населения, специализацию градообразующей базы и особенности развития жилищно-коммунального хозяйства.

Продолжительная и суровая зима предъявляет особые требования к надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения. Вопросы подготовки к зиме, своевременной заготовки топлива занимают важное место в деятельности отрасли. Это во многом определяет специфику расходования бюджетных средств.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.

Нормативный срок отслужили на 1 января 2014 года более 50 % основных фондов коммунального хозяйства.

В настоящее время физический износ основных фондов водоснабжения составил 55%, теплоснабжения - 60%, электроснабжения - 40%.

Значительное количество крупных предприятий округа, в том числе градообразующих, прекратило работу, в связи с чем сократились объёмы потребления тепловой энергии и изменился баланс и нагрузки на генерирующие мощности ТЭЦ и котельных, при этом затраты остались прежние. Компенсация этих затрат отнесена на тарифы для населения и оставшейся части потребителей.

Технология производства тепла имеет следующие недостатки:

- сверхнормативные потери ресурсов (угля), в связи с низкой автоматизацией транспортировки угля;

- сверхнормативные потери ресурсов (угля), в связи с низкой автоматизацией процессов горения в котлах, систем контроля и регулирования;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды, электрической энергии), в связи с низким уровнем водоподготовки;

- сверхнормативные потери ресурсов (тепловой энергии), в связи с низким уровнем проектов транспорта теплоносителя по тепловым сетям, их наладки и систем теплоснабжения в зданиях потребителей тепла;

- сверхнормативные потери ресурсов (тепловой энергии), в связи с недостаточным уровнем использования тепла, так как отсутствует производство и снабжения горячей водой потребителей;

- низкая автоматизация процессов подготовки топлива для производства тепла;

- тепло производится на ТЭЦ с низкоэффективным оборудованием, функционирующем по устаревшему проекту в течение 9 месяцев в году, что снижает эффективность ТЭЦ на 30%, без выработки горячего водоснабжения, что снижает эффективность существующего оборудования на 20%;

- отсутствует система горячего водоснабжения.

Устаревшая коммунальная инфраструктура большинства населенных пунктов округа не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

В результате накопленного износа растет количество аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги приводит к росту платежей граждан, который опережает темп роста доходов населения.

Также далека до завершения работа по повышению уровня благоустройства жилья.

Особенно низок уровень благоустройства в селах, на долю которых приходится меньше половины площадей многоквартирных домов.

- Объекты водоснабжения и водоотведения

Положение с обеспечением населения Холмского городского округа отвечающей нормативам питьевой водой вызывает серьезную озабоченность, несмотря на высокий охват (93% городского и 66% сельского) населения централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Качество воды поверхностных водных объектов Холмского городского округа, используемых для водоснабжения населения в ряде случаев, не отвечает нормативным требованиям к питьевой воде и оценивается как неудовлетворительное.

Используемые подземные воды для водоснабжения населения имеют лучшее качество и отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", но анализы подземных вод из года в год подтверждают повышенные жесткость и содержание железа.

С каждым годом коммуникации ветшают все больше.

Общая характеристика водопроводных сооружений по муниципальному образованию: число водопроводов и отдельных водопроводных сетей – 12, общее число насосных станций – 18.

Существенной проблемой в водопроводных сетях являются сверхнормативные утечки и неучтенные расходы воды. Причинами возникновения сверхнормативных утечек являются: износ водопроводных сетей; несанкционированный отбор воды жителями индивидуальной застройки.

Общим недостатком водозаборов является неудовлетворительное санитарно- техническое состояние, отсутствие водоочистных сооружений, ветхое состояние магистральных и уличных сетей (более 50% сетей в аварийном и ветхом состоянии), что приводит к частым авариям и большим потерям воды.

Одной из проблем является низкий уровень автоматизации работы насосных установок, отсутствие приборов учета воды не только у потребителей, но и на водозаборах и на насосных станциях.

Учет потребления воды зачастую ведется по нормам, что не всегда оправдано.

Отсутствует рациональное зонирование системы водоснабжения.

Действующая в Холмском городском округе система водоснабжения имеет износ более 50%, в результате чего вода, соответствующая нормам практически по всем показателям, теряет свое качество в процессе подачи по сетям до конечного потребителя.

По данным статистического учета, всего по округу требуют замены 78,6 км ветхих водопроводных сетей от общей протяженности 157,9 км (или 50 %). Из числа сельских населенных пунктов каждый третий населенный пункт имеет частично работающую систему водоснабжения.

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния коммунальных систем водоснабжения Холмского городского округа является неблагополучное финансово-экономическое положение большинства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Централизованная система водоотведения организована в семи населенных пунктах Холмского городского округа. Система водоотведения города Холмска предназначена для сбора и отведения хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых и дренажных вод с территории селитебной застройки, включая портовые сооружения.

В связи со сложным рельефом и конфигурации территории в г. Холмске сложилась децентрализованная водоотводящая общесплавная сеть. Поверхностные стоки с территории города отводятся частично по закрытой системе трубопроводов, частично по открытым каналам.

Уличные самотечные водоотводящие сети выполнены из разных материалов керамические, железобетонные, чугунные и ПВХ. Основные магистральные сети представлены следующими диаметрами: 1000 мм, 700м, 600 мм, 500мм, 350мм, 300мм,250мм, 200мм. Состояние трубопроводов водоотведения оценить трудно, так как отсутствуют данные по их гидравлическим испытаниям и обследованию сетей с применением телевизионных установок.

Одной из серьезнейших проблем Холмского городского округа является отсутствие сооружений по очистке хозяйственно бытовых сточных вод с проведением обеззараживания стоков перед сбросом. Вследствие чего, сточные воды без предварительной очистки и обеззараживания повсеместно загрязняют реки и море вдоль береговой зоны протяженностью около 50 км.

Износ существующих сетей канализации составляет: 58,5% - главных коллекторов, 57% - уличной канализационной сети, 42% - внутриквартальной и внутридворовой сети.

В настоящее время водоотведение имеется только в 7 из 23 населенных пунктов МО «Холмский городской округ».  Во всех населенных пунктах необходимо организовать автономные системы канализации.

- Системы канализации населенных мест должны быть раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

- Учитывая вытянутую геометрию города, преимущественно наличие скальных грунтов целесообразно в городе развивать децентрализованную систему водоотведения.

- Повышение доступности тепловой и электрической энергии,

водоснабжения и водоотведения

Законодательством РФ определено, что при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги должен соблюдаться принцип обеспечения экономической обоснованности затрат, понесенных организациями коммунального комплекса, осуществляющими регулируемые виды деятельности и принцип доступности этих услуг для потребителей, в первую очередь, для населения.

Необходимость ежегодного пересмотра тарифов на коммунальные услуги в сторону увеличения обусловлена ростом цен на энергоносители, увеличением базовых ставок оплаты труда для работников отрасли в соответствии с отраслевыми соглашениями, ростом цен на горюче-смазочные и строительные материалы, на услуги сторонних организаций по обслуживанию оборудования, а также другими объективными причинами.

Возникновение выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения, связано со снижением экономически обоснованных тарифов до предельного уровня, установленного ФСТ России, и снижением для льготных групп потребителей и населения тарифов, установленных в рамках предельных индексов, до величины, обеспечивающей темп роста тарифов в соответствии с прогнозными параметрами социально-экономического развития Российской Федерации.

Снижение платы граждан за коммунальные услуги при одновременном улучшении качества их предоставления позволит повысить доступность тепловой и электрической энергии, услуг водоснабжения и водоотведения для населения, удовлетворенность граждан услугами ЖКХ, снять социальную напряженность среди населения, улучшить финансовые показатели предприятий.

- Благоустройство

Одним из приоритетов мероприятий по благоустройству является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального образования «Холмский городской округ», благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

В настоящее время существует ряд проблем в данной области.

Населенные пункты Холмского городского округа расположены на значительном удалении друг от друга, город – вдоль морского побережья и на возвышенностях, что значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству территории, а также освещению улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек территорий.

- Приоритеты, основные цели и задачи программы.

Стратегическая цель государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основными целями данной Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества аварий на инженерных сетях;

- увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского городского округа, полностью оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением и водоотведением;

- снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса;

- снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- увеличение доли питьевой воды, очищенной до нормативных значений, в общем объеме воды, пропущенной через очистные сооружения;

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- приведение улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;

- формирование условий и создание мест отдыха населения;

- обеспечение доступности предоставляемых населению коммунальных услуг;

- снижение доли убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей к 2026 году должны быть решены следующие задачи:

1. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

2. Проведение мероприятий по техническому перевооружению, внедрению энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий на объектах энергетики и коммунального хозяйства.

3. Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств.

4. Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования.

5. Проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

6. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ».

7. Снижение убыточности организаций коммунального комплекса.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий по двум направлениям - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре.

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.

Реализация Программы к 2026 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту.

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также энергетической эффективности и благоустройства многоквартирных домов позволят обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

За счет реализации энергосберегающих мероприятий путем внедрения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования к 2026 году планируется обеспечить более рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилым фондом муниципальных образований, предприятиями и организациями различных

форм собственности и видов деятельности на территории Холмского городского округа.

Важнейшими результатами реализации Программы к 2026 году в конечном итоге будет улучшение условий проживания населения, обеспечение его качественными жилищно-коммунальными услугами, решение задачи создания благоприятных условий для проживания как городского, так и сельского населения на территории района и, тем самым, выполнение решения Правительства РФ о повышении уровня жизни и развития дальневосточных регионов России.

Доля убыточных предприятий должна быть снижена к общему количеству действующих предприятий в сфере ЖКХ.

Экономический эффект от реализации Программы будет обеспечиваться за счет:

- использования бюджетных средств для долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры;

- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов в целях выравнивания доступности жилищных и коммунальных услуг для потребителей;

- прозрачности прохождения и использования средств бюджетов;

- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных домах, инвесторов, кредитных средств банков);

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками при реализации проектов.

Успешная реализация Программы позволит к 2026 году:

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- сократить количество аварий в год;

- увеличить долю питьевой воды, очищенной до нормативных значений, в общем объеме воды, пропущенной через очистные сооружения, до 75,0%;

- увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 12,9%;

- уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 46,0%.

- снизить уровень износа объектов электроснабжения до 25%.

- снизить долю убыточных предприятий до 33,3%;

- благоустроить территорию населенных пунктов.

- 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2026 годы.

Первый этап - 2014 - 2016 годы, второй этап - 2017 - 2026 годы.

На первом этапе планируется достигнуть следующих результатов:

- снизить долю протяженности водопроводных сетей, нуждающейся в замене – до 48,4 %;

- снизить долю протяженности канализационных сетей, нуждающейся в замене – до 56,0 %;

- сократить количество аварий на инженерных сетях – до 23 ед.;

-увеличить долю общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов до 7,0%;

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 42%;

- снизить долю убыточных предприятий до 20%;

- увеличить количество отловленных безнадзорных животных до 575 ед.;

- снизить уровень износа объектов электроснабжения на 5 %;

На втором этапе планируется достигнуть следующих результатов:

- снизить долю протяженности водопроводных сетей, нуждающейся в замене – до 46,0 %;

- снизить долю протяженности канализационных сетей, нуждающейся в замене – до 73,5 %;

- сократить количество аварий на инженерных сетях – до 15 ед.;

-увеличить долю общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов до 35,3%;

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 33%;

- снизить долю убыточных предприятий до 33,3%;

- уменьшить количество отловленных безнадзорных животных до 110 ед.;

- снизить уровень износа объектов электроснабжения на 5 %;

- 5. Перечень мероприятий муниципальной программы

Основу муниципальной программы составляют мероприятия муниципальных подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ», «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» и «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Достижение целей и решение задач муниципальной программы и подпрограмм осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий (приложения №1, №1.1., №1.2. к муниципальной программе).

Мероприятия подпрограмм муниципальной программы направлены на повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры, на формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования, на снижение убыточности организаций коммунального комплекса, на улучшение жилищных условий населения, а также в том числе:

- реконструкцию, строительство, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, приобретение и монтаж нового оборудования на объектах;

- реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения;

- благоустройство населенных пунктов, капитальный ремонт многоквартирных домов;

- повышение доступности тепловой и электрической энергии, водоснабжения и водоотведения.

Информация о мероприятиях указана в приложении № 1.

- 6. Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования муниципальной программы не предусмотрены.

Основные сведения о нормативных правовых актах указаны в приложении №3 к Программе.

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы.

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры – до 33%;

- снижение количества аварий на инженерных сетях – до 15 ед.;

- уменьшение доли уличной   водопроводной сети, нуждающейся в замене - до 46,0%;

- уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене - до 73,5%;

- увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 г, нарастающим итогом с 2013 г – до 35,3%;

- снижение доли убыточных предприятий - до 33,3%;

- увеличение доли питьевой воды, очищенной до нормативных значений, в общем объеме питьевой воды, пропущенной через очистные сооружения – до 75,0 %;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – до 12,9%;

Целевые индикаторы (показатели) указаны в приложении № 3

- 8. Обоснование состава и значений

- соответствующих целевых индикаторов (показателей) программы.

1. Снижение доли протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене.

Данный показатель определяется на основании отчета "1-ТЕП", который представляет администрация муниципального образования ежегодно до 20 января года, следующего за

отчетным.

Данный показатель определяется по формуле:

Sтс / Sобщ *100

где:

Sтс – протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене в двухтрубном исчислении, км;

Sобщ – общая протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исчислении, км;

2. Количество аварий в год на инженерных сетях.

Количество аварий в год на инженерных сетях определяется по данным форм статистического наблюдения №1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)"; №1 -канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"; №1-ТЭП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.

В системе канализации аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

В системе теплоснабжения аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

3. Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, полностью оборудованных отоплением, водоснабжением, электроснабжением.

Данный показатель определяется по формуле:

ОПЖП инж   / ОПЖП общ   х 100,

где:

- общая площадь жилых помещений, полностью оборудованных отоплением, водо-, электроснабжением, в тыс. кв. метров;

- общая площадь жилых помещений, в тыс. кв. метров.

Данный показатель является статистическим и размещается в статистическом бюллетене "Жилищный фонд и жилищные условия населения Сахалинской области" (1-жилфонд). Периодичность предоставления отчетности - 1 раз в год.

4. Увеличение доли питьевой воды, очищенной до нормативных значений, в общем объеме воды, пропущенной через очистные сооружения.

Данный показатель определяется на основании отчета "1-водопровод", который представляет администрация муниципального образования ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

Данный показатель определяется по формуле:

Vов / Vобщ *100

где:

Vов - объем питьевой воды, очищенной до нормативных значений, в тыс. куб. метров;

- общий объем воды, пропущенный через очистные сооружения.

5. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Данный показатель определяется на основании отчета "1-канализация", который представляет администрация муниципального образования ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

Данный показатель определяется по формуле:

где:

- объем сточных вод, очищенных до нормативных значений, в тыс. куб. метров;

- общий объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

6. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.

Данный показатель определяется на основании отчета "1-водопровод", который представляет администрация муниципального образования ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

Данный показатель определяется по формуле:

где:

- протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в км;

- протяженность всей уличной водопроводной сети, в км.

7. Снижение уровня износа объектов электроснабжения.

Данный показатель определяется как отношение фактического срока службы объектов электроснабжения к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Нормативный срок службы объектов электроснабжения - это период времени со дня ввода объектов в эксплуатацию до окончания периода, в котором объекты могут эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений.

Информация предоставляется организацией, эксплуатирующей муниципальные объекты электроснабжения 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

8. Снижение доли убыточных предприятий.

Данный индикатор определяется как отношение количества убыточных предприятий к общему количеству действующих предприятий в сфере ЖКХ муниципального образования «Холмский городской округ».

Источник информации - Сахалинстат, форма №3-П "Сведения о финансовом состоянии организаций".

Единица измерения - проценты.

9. Благоустройство населенных пунктов.

Данный индикатор определяется как отношение освоения денежных средств по выполненным работам к общему объему финансирования по указанному мероприятию, предусмотренного Программой.

10. Экономия энергоресурса в бюджетном секторе.

Данный показатель определяется на основании информации финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на основании счетов-фактур на оплату потребленных коммунальных услуг за отчетный год, предоставленных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

9. Ресурсное обеспечение программы

«Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации Программы составит – 5 743 729,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 339 848,8 тыс. руб.;

2015 год – 608 820,1 тыс. руб.;

2016 год – 778 611,4 тыс. руб.;

2017 год – 352 273,5 тыс. руб.;

2018 год – 554 580,2 тыс. руб.;

2019 год – 578 883,7 тыс. руб.;

2020 год – 551 858,7 тыс. руб.;

2021 год -  359 372,7 тыс. руб.;

2022 год – 406 624,8 тыс. руб.;

2023 год – 593 252,6 тыс. руб.;

2024 год – 453 243,2 тыс. руб.;

2025 год –   61 557,4 тыс. руб.;

2026 год – 104 802,5 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации Программы составит – 2 655 480,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 678,1 тыс. руб.;

2015 год – 258 122,1 тыс. руб.;

2016 год – 264 710,4 тыс. руб.;

2017 год – 212 117,9 тыс. руб.;

2018 год – 188 569,3 тыс. руб.;

2019 год – 404 006,3 тыс. руб.;

2020 год – 257 884,9 тыс. руб.;

2021 год – 177 115,0 тыс. руб.;

2022 год – 206 737,8 тыс. руб.;

2023 год – 268 179,1 тыс. руб.;

2024 год – 164 218,3 тыс. руб.;

2025 год –   44 583,6 тыс. руб.;

2026 год –   33 597,1 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий Программы по всем источникам финансирования будет привлечено 8 399 209,8 тыс. руб. Информация по источникам финансирования указана в приложении №2».

10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации влияния на достижение целей муниципальной программы.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках настоящей Программы.

Программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Холмского городского округа в части:

- снижения среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности и экологической безопасности;

-реализации проектов развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- создания условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;

- снятия инфраструктурных ограничений развития региональной экономики, обеспечение ее конкурентоспособности;

- создания благоприятных условий для комфортного проживания;

- модернизации жилищно-коммунальной сферы;

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения на территории Холмского городского округа;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние на территории Холмского городского округа;

- обеспечить безопасность проживания населения на территории Холмского городского округа;

Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов Программы, и с целью минимизации рисков и слабых сторон обеспечивается финансовая и организационная поддержка со стороны органов местного самоуправления.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

- мониторинга результатов выполнения мероприятий настоящей муниципальной программы и выработки прогнозных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- механизмов муниципальной поддержки отрасли, рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников программы.

11.Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отдельно по мероприятиям, включенным в подпрограмму муниципальной программы и отдельно по мероприятиям муниципальной программы.

11.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм).

11.2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

где:  - степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, выделенным в плане-графике реализации муниципальной программы в составе основных мероприятий.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного.

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться: как наступление события и/или достижение качественного результата.

11.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей муниципальной программы в муниципальном бюджете.

11.4. Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств муниципального бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета.

11.5. Степень реализации муниципальной программы (подпрограмм) рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

При использовании данной формулы в случаях, если  значение  принимается равным 1.

11.6 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) в целом;

- значения показателей оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм);

М - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм).

Уровень реализации муниципальной программы (подпрограмм) признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9.

Уровень реализации муниципальной программы (подпрограмм) признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85.

Уровень реализации муниципальной программы (подпрограмм) признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 29.12.2014 № 1312

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(в редакции постановления администрации муниципального образования

«Холмский городской округ» от 29.03.2024 №520)

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |
| Соисполнители подпрограммы | Органы исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), унитарные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам |
| Цели подпрограммы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ, создание условий для перевода экономики округа и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга. Для этого в предстоящий период необходимо: - формирование среднесрочных планов по основным направления реализации подпрограммы- повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования; - реализация пилотных проектов по основным направлениям подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе; - разработка схем и применение энергосервисных договоров при поставке топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения; - создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, информационное обеспечение деятельности ответственных за энергоэффективность; - подготовка кадров в области энергосбережения. 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов. 3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию и жилом фонде. 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в подпрограмму. Необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета. 5.Обеспечение масштабного внедрения новых ресурсосберегающих технологий в различных секторах экономики, применение которых позволит получить эффект и за пределами 2026 года. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2014 - 2026 годы. Этап 1: 2014 - 2016 годы. Этап 2: 2017 - 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | «В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 67 244,0 тыс. руб. Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 65 010,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 6 900,0 тыс. руб.; 2015 год – 36 324,0 тыс. руб.; 2016 год – 829,1 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 12 736,1 тыс. руб.; 2019 год – 7 221,3 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 1 000 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 2025 год – 0 2026 год – 0 Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 2 233,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 797,0 тыс. руб.; 2015 год – 367,0 тыс. руб.; 2016 год – 32,9 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 136,8 тыс. руб.; 2019 год – 73,7 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 760,1 тыс. руб;. 2023 год – 66,0 тыс. руб. 2024 год – 0 2025 год – 0 2026 год - 0 Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы разработаны в соответствии с требованиями: - постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - приказа Министерства энергетики России № 399 от 30.06.2014 г. «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. Полные перечни целевых индикаторов и показателей Подпрограммы представлены в приложении N 3 Программы. Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы, на которые выделены в настоящее время средства из областного и местного бюджетов, будет осуществляться на основе следующих индикаторов: - снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения на 5 %; - снижение уровня износа муниципальных электрических сетей и подстанций – на 15%; |

- 1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогнозы

- развития в области энергосбережения и повышения

- энергетической эффективности

Основным направлением реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является сокращение потребления энергоресурсов областными и муниципальными учреждениями бюджетной сферы, жилым фондом муниципальных образований, предприятиями и организациями различных форм собственности и видов деятельности.

Мероприятия по энергосбережению охватывают практически все сферы экономики и должны стать как инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, так и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения и жизнедеятельности.

В условиях роста цен на электроэнергию, топливо стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2026 года фактически повысится в несколько раз. Аналогичные прогнозы темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Холмского городского округа становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Холмского городского округа.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

- недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления;

- необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне;

- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Анализ современного состояния электрических сетей энергосистемы показывает, что действующая схема сетей 35-110-220 кВ не позволяет обеспечить электроснабжение потребителей с необходимой степенью надёжности. ВЛ находятся в неудовлетворительном физическом состоянии (износ около 80 %) и не соответствуют современным требованиям надёжности, так как механические характеристики линий не соответствуют фактическим гололёдно-ветровым нагрузкам острова Сахалин.

Муниципальные электросети и питающие подстанции (ТП) находятся в Холмском городском округе в предаварийном состоянии. Все кабельные линии электропередачи КЛ – 6-10 кВ со сроком эксплуатации 30 лет имеют износ70%, КЛ – 0,4 кВ со сроком эксплуатации 50 и более лет – 90%. К тому же за счет повышения мощности и увеличения количества бытовой техники у населения повысилась нагрузка жилых домов, для которой сечение существующих кабелей недостаточно.

Данные условия определяют высокую вероятность повторений аварийных ситуаций в период пиковых нагрузок, значительные технологические и коммерческие потери электрической энергии.

Основной проблемой энергосистемы является повышенная аварийность оборудования электростанций и электрических сетей из-за подверженности стихийным явлениям, несвоевременного проведения ремонтов, затягивание сроков строительства и реконструкции энергетических и электросетевых объектов, происходящее в условиях недостатка финансирования в эксплуатации объектов

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов исполнительной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ, создание условий для перевода экономики округа и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- реализация пилотных проектов по основным направлениям подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Холмском городском округе;

- разработка схем и применение энергосервисных договоров при поставке топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, информационное обеспечение деятельности ответственных за энергоэффективность;

- подготовка кадров в области энергосбережения.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию и жилом фонде.

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в подпрограмму. Необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

5. Создание в Холмском городском округе инфраструктуры для отбора и реализации, и контроля за реализацией, проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Достижение поставленной цели не решит в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики Холмского городского округа, но позволит создать к 2020 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы области на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов, тем самым создав механизмы перехода к снижению удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций на 40 процентов к 2026 году.

Этого можно достичь, обеспечив максимальное включение потребителей и поставщиков энергоресурсов Холмского городского округа в постоянный процесс энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных технологий приведет к повышению надежности и эффективности, экономии ресурсов при производстве и поставки коммунальных ресурсов.

За счет реализации энергосберегающих мероприятий путем внедрения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования к 2026 году планируется обеспечить более рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилым фондом муниципальных образований, предприятиями и организациями различных форм собственности и видов деятельности на территории Холмского городского округа.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2026 годы.

Первый этап - 2014 - 2016 годы, второй этап - 2017 - 2026 годы.

На первом этапе планируется:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением;

- создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий Программы, информационное обеспечение деятельности ответственных за энергоэффективность;

- разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, применение энергосервисных договоров при поставке топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию и жилом фонде;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, т.е. оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- сокращение непроизводительного расхода энергоресурсов.

На втором этапе планируется:

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

- 5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы сформированы в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

На основании выше указанных документов определены следующие мероприятия муниципальной подпрограммы:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе;

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

3.1. Восстановление и капитальный ремонт «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций, в том числе по модернизации оборудования используемого для выработки электрической энергии;

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

С учетом имеющейся бюджетной обеспеченности определены следующие направления реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

- Восстановление и капитальный ремонт «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций, в том числе по модернизации оборудования используемого для выработки электрической энергии.

Срок реализации 2014-2015 годы.

- В соответствии с требованиями к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225, органы местного самоуправления имеют право ежегодно проводить корректировку программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части уточнения планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ.

- 6. Характеристика мер правового регулирования

- муниципальной подпрограммы

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования муниципальной подпрограммы не предусмотрены.

Основные сведения о нормативных правовых актах указаны в приложении №3 к Подпрограмме.

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы муниципальной программы.

Перечень целевых показателей Подпрограммы разработан в соответствии с требованиями:

- постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Перечень целевых показателей Подпрограммы представлен в приложении № 6 Программы.

- 8. Обоснование состава и значений

- соответствующих целевых индикаторов подпрограммы.

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт·ч.

Данный показатель определяется на основании предоставляемой информации ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования по форме ежегодного отчета «22-ЖКХ (реформа) до 20 января года следующего за отчетным.

2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.

Данный показатель определяется на основании предоставляемой информации ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования по форме ежегодного отчета «22-ЖКХ (реформа) до 20 января года следующего за отчетным.

3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

Данный показатель определяется на основании предоставляемой информации ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования по форме ежегодного отчета «22-ЖКХ (реформа) до 20 января года следующего за отчетным.

4. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(кВт·ч/кв. м),

где:

- объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч;

- площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

Данный показатель определяется на основании информации финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на основании счетов-фактур на оплату потребленных коммунальных услуг за отчетный год, предоставленных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

5. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(Гкал/кв. м),

где:

- объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

- площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

Данный показатель определяется на основании информации финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на основании счетов-фактур на оплату потребленных коммунальных услуг за отчетный год, предоставленных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

6. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) () определяется по формуле:

(куб. м/чел.),

где:

- объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

Данный показатель определяется на основании информации финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на основании счетов-фактур на оплату потребленных коммунальных услуг за отчетный год, предоставленных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

7. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы () определяется по формуле:

(%),

где:

- планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;

- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.

8. Количество энергосервисных договоров (контрактов) заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями определяются на основании сведений финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

9. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(Гкал/кв. м),

где:

- объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;

- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

- Данный показатель определяется на основании отчета «1-ТЕП», который предоставляется ресурсоснабжающими организациями в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

10. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) () определяется по формуле:

(куб. м/чел.),

где:

- объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;

- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

- Данный показатель определяется на основании отчета «1-водопровод», который предоставляется ресурсоснабжающими организациями в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

11. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(кВт·ч/кв. м),

где:

- объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт·ч;

- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

Данный показатель определяется на основе сведений ОП «Энергосбыт» об объемах потребления электроэнергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за отчетный год.

12. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах () определяется по формуле:

(т у.т./кв. м),

где:

- суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т у.т.;

- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

13. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных () определяется по формуле:

(т у.т./Гкал),

где:

- объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т у.т.;

- объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал.

- Данный показатель определяется на основании отчета «1-ТЕП», который предоставляется ресурсоснабжающими организациями в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

14. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии () определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал;

- общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал.

- Данный показатель определяется на основании отчета «1-ТЕП», который предоставляется ресурсоснабжающими организациями в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

15. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды () определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

- Данный показатель определяется на основании отчета «1-водопровод», который предоставляется ресурсоснабжающими организациями в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

16. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) (), определяется по формуле:

(тыс. кВт·ч/тыс. куб. м),

где:

- объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

- объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

- Данный показатель определяется на основании отчета «1-водопровод», который предоставляется ресурсоснабжающими организациями в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

17. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (), определяется по формуле:

(тыс. кВт·ч/куб. м),

где:

- объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

- общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м.

- Данный показатель определяется на основании отчета «1-канализация», который предоставляется ресурсоснабжающими организациями в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

18. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) () определяется по формуле:

(кВт·ч/кв. м),

где:

- объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч;

- общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м.

Данный показатель определяется на основе сведений ОП «Энергосбыт» и МУП «Горэлектросеть».

19. Уровень износа муниципальных электрических сетей и подстанций определяется на основании сведений, предоставленных МУП «Горэлектросеть».

20. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива.

Данный показатель определяется на основании сведений, предоставленных Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и муниципальными бюджетными организациями.

21. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Данный показатель определяется на основании сведений, предоставленных Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и муниципальными бюджетными организациями.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета.

Общий объем средств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 65 010,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год –  6 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 36 324,0 тыс. руб.;

2016 год –      829,1 тыс. руб.;

2017 год –          0    тыс. руб.;

2018 год – 12 736,1 тыс. руб.;

2019 год –  7 221,3  тыс. руб.;

2020 год –         0     тыс. руб.;

2021 год –         0     тыс. руб.;

2022 год –   1 000,0 тыс. руб.;

2023 год –   0           тыс. руб.

2024 год –  0

2025 год –  0

2026 год - 0

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 2 233,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год –  797,0 тыс. руб.;

2015 год –  367,0 тыс. руб.;

2016 год –   32,9  тыс. руб.;

2017 год –       0   тыс. руб.;

2018 год – 136,8  тыс. руб.;

2019 год – 73,7    тыс. руб.;

2020 год –       0   тыс. руб.;

2021 год –       0   тыс. руб.;

2022 год –  760,1 тыс. руб.;

2023 год –   66,0  тыс. руб.

2024 год –  0

2025 год –  0

2026 год - 0

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 67 244,0 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы.

Подпрограмма соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Холмского городского округа в части:

- снижения среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности и экологической безопасности;

- создания условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;

- проведения мероприятий по техническому перевооружению объектов ЖКХ и энергетики.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения на территории Холмского городского округа;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить безопасность проживания населения на территории Холмского городского округа;

Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов Подпрограммы, и с целью минимизации рисков и слабых сторон обеспечивается финансовая и организационная поддержка со стороны органов местного самоуправления.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

- мониторинга результатов выполнения мероприятий настоящей муниципальной подпрограммы и выработки прогнозных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- механизмов рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников программы.

11. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отдельно по мероприятиям, включенным в подпрограмму муниципальной программы и отдельно по мероприятиям муниципальной программы.

11.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм).

11.2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

где:  - степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, выделенным в плане-графике реализации муниципальной программы в составе основных мероприятий.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного.

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться: как наступление события и/или достижение качественного результата.

11.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей муниципальной программы в муниципальном бюджете.

11.4. Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств муниципального бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета.

11.5. Степень реализации муниципальной программы (подпрограмм) рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

При использовании данной формулы в случаях, если  значение  принимается равным 1.

11.6 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) в целом;

- значения показателей оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм);

М - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм).

Уровень реализации муниципальной программы (подпрограмм) признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9.

Уровень реализации муниципальной программы (подпрограмм) признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85.

Уровень реализации муниципальной программы (подпрограмм) признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 1.2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 № 1312

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(в редакции постановления администрации муниципального образования

«Холмский городской округ» от 29.03.2024 №520)

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика» |
| Соисполнители подпрограммы | Органы исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), унитарные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунальной инфраструктуры, потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам |
| Цели подпрограммы | Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Задачи подпрограммы | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. Повышение доступности коммунальных ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2017 - 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | «В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 3 893 372,5 тыс. руб. Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 3 094 802,4 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 222 193,0 тыс. руб.; 2018 год - 291 832,0 тыс. руб.; 2019 год - 390 488,3 тыс. руб.; 2020 год - 460 203,6 тыс. руб.; 2021 год – 252 861,1 тыс. руб.; 2022 год – 368 376,9 тыс. руб.; 2023 год – 541 847,3 тыс. руб.; 2024 год – 408 548,9 тыс. руб.; 2025 год – 57 603,1 тыс. руб.; 2026 год – 100 848,2 тыс. руб. Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 798 570,1 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 81 152,4 тыс. руб.; 2018 год – 89 167,6 тыс. руб.; 2019 год – 205 125,7 тыс. руб.; 2020 год – 154 798,0 тыс. руб.; 2021 год – 64 501,3 тыс. руб.; 2022 год – 80 500,5 тыс. руб.; 2023 год – 86 459,8 тыс. руб.; 2024 год – 24 964,1 тыс. руб.; 2025 год – 6 781,6 тыс. руб.; 2026 год – 5 119,1 тыс. руб. Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период». |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество аварий на инженерных сетях в 2026 году – 16 ед.; - доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2026 году –33,3 %; Полные перечни целевых индикаторов и показателей Подпрограммы представлены в приложении № 4 Программы. |

- 1.Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития

Производственный потенциал организаций и качество предоставляемых коммунальных услуг потребителям напрямую зависит от состояния основных производственных фондов и от эффективности их использования.

Анализ современного состояния жилищно-коммунальной сферы показывает, что:

- учитывая высокую степень изношенности основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, проведение ускоренной модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Смоленской области крайне необходимо;

- коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию пока не стал инвестиционно привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;

Теплоснабжение населенных пунктов муниципального образования осуществляется тепловыми источниками в составе ТЭЦ и отопительных котельных, а также от печного отопления. ТЭЦ является единственным когенерационым источником электрической и тепловой энергии.

Суммарная мощность источников теплоснабжения составляет 178,8 Гкал/ч, при этом используется 74 котла. По состоянию на 01.01.2014г. протяженность тепловых сетей составляла 46,3 км, из них срочной замены подлежит 9,5 км тепловых сетей, при этом ежегодно приходят в ветхое состояние не менее 15% - 20% тепловых сетей. Из этого следует, что в течение 5-7 лет необходимо заменить все тепловые сети.

В 2016 году протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляла 48,52 км, в том числе нуждающихся в замене 13,1 км.

Теплоснабжение осуществляется от 22 источников теплоснабжения из них 20 на твердом топливе и 2 на жидком. Из них мощностью до 3 Гкал/час - 12 ед. Котельные на угле расположены в г. Холмске (ТЭЦ и 7 котельных) и селах Чехов, Правда, Яблочное, Костромское, Чапланово (12 котельных).

Отпуск тепловой энергии потребителям в 2016 году составил 216,5 тыс. Гкал, в том числе населению 161,8 тыс. Гкал.  Протяженность отремонтированных тепловых сетей за 2016 год - 3,3 км.

Технология производства тепла имеет следующие недостатки:

- сверхнормативные потери ресурсов (тепловой энергии), в связи с низким качеством угля, не соответствующего заявленным требованиям;

- сверхнормативные потери ресурсов (угля), в связи с низкой автоматизацией процессов горения в котлах, систем контроля и регулирования;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды, электрической энергии), в связи с низким уровнем водоподготовки;

- сверхнормативные потери ресурсов (тепловой энергии), в связи с недостаточным уровнем использования тепла, так как отсутствует производство и снабжения горячей водой потребителей;

- низкая автоматизация процессов подготовки топлива для производства тепла;

- высокие затраты на производство тепла по причине большой доли стоимости электрической энергии в себестоимости тепла.

Водоснабжение осуществляют 5 организаций – ООО «Холмский водоканал», ООО «Ника плюс», МУП «Тепловые сети», ООО «Комфорт», МУП «Тепло».

Водоснабжающей организацией города Холмска является ООО «Холмский водоканал», который обеспечивает подачу воды потребителям г. Холмска и с. Яблочное.

В ведении ООО "Холмский водоканал" были переданы: поверхностные водозаборные сооружения "Маока-Зова", "Малка", "Тайное", подрусловый водозабор "Холмская", водоочистные сооружения, повысительные насосные станции (60-лет Октября, Районная-1, Районная-2, Молодежная-1, Молодежная-2, ВЦ), сети водопровода и канализации.

Вся система водоснабжения города делится на технологические зоны по гидравлическим характеристикам вследствие сложно-пересеченного рельефа, где соседние микрорайоны и кварталы расположены на разных высотных отметках, и эта разница может достигать 100 метров. На территории города располагаются четыре источника водоснабжения: водохранилища «Малка», «Маока-Зова», «Тайное» и водозабор «на р. Холмская». Водохранилище «Тайное» используется для подачи технической воды на нужды ТЭЦ. Водохранилище «Малка» и водозабор «на р. Холмская» работают совместно на одну сеть.

В с. Чехов, на реке Чеховка организован подрусловый водозабор, введенный в эксплуатацию в 1989 году. Очистка воды не производится. Протяженность магистрального водовода 11 км, уличных водопроводных сетей – 24 км. Степень износа сетей очень высокая, нуждается в замене около 50% сетей. Очистные сооружения на водозаборе отсутствуют.

В с. Правда водоснабжение осуществляется от трех поверхностных источников:

- водозаборные сооружения на р. Зырянка состоят из приемного колодца, хлораторной и насосной станции. Вода подается на участки зверосовхоза и в жилые дома с. Правда;

- водозаборные сооружения расположены на ручье Безымянном, имеется накопительный резервуар и хлораторная. В сеть вода поступает самотеком. Водой обеспечивается население с. Правда;

- водозаборные сооружения, расположенные на реке Правдинка представлены плотиной, накопительным колодцем, насосной и хлораторной. Качество воды низкое.

Протяженность одиночных водопроводов в с. Правда 4,3 км, уличной водопроводной сети – 1,3км.

Существующее положение с водоснабжением в с. Яблочное чрезвычайно сложное. В селе имеются две артезианские скважины. До последнего времени эксплуатировалась одна скважина производительностью 1,94 л/сек (168 м3/сут), вторая – законсервирована. Сегодня ни одна скважина не работает. Водозабор из поверхностных вод организован в распадке ручья Алексеевский. Протяженность одиночных водоводов 9,5 км, уличной водопроводной сети – 9,5 км.

Организован централизованный водозабор из подземных вод. Участок водозабора расположен в юго-восточной части села. В разные годы пробурено 4 скважины глубиной от 72 до 100 м. Производительность скважин изменяется от 3,8 до 8,6 л/сек.

Исходя из возможной производительности скважин, эксплуатационные запасы подземных вод оценены по категории С1 в количестве 2,3 тыс. м3/сут. В настоящее время эксплуатируются только две скважины. Протяженность одиночных водоводов 6,1 км, в том числе нуждается в замене 4,0 км.

Село Чапланово обеспечивается централизованным водоснабжением из поверхностных источников. Плотина и магистральный водовод находятся в аварийном состоянии, необходим также ремонт водонасосной станции и уличной сети.

Качественный состав воды, подаваемой потребителю, зачастую не отвечает санитарным нормам.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 70,4 тыс. м, в том числе нуждающейся в замене 30,1 тыс. м. В 2016 году заменено и отремонтировано 1,53 тыс. м уличной водопроводной сети.

На сетях проводятся профилактические работы, в связи с чем объем утечек меняется из года в год, однако остается на значительном уровне.

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет более 48% (имеются участки трубопроводов, эксплуатирующиеся с 1930 года).

Экономические последствия износа: возрастает расход электроэнергии, увеличиваются затраты на ремонты, снижается надежность трубопровода, возрастают потери, ухудшается качество транспортируемого продукта.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Неучтенные расходы и потери воды составляют порядка 26 % от подачи воды. Основная доля потерь воды (40,81%) приходится на долю скрытых утечек воды из водопроводной сети.

На территории города Холмска Сахалинской области зарегистрирована одна эксплуатирующая организация ООО «Холмский Водоканал», которая оказывает услугу централизованного водоотведения жителям и юридическим лицам г. Холмска. Централизованная система водоотведения г. Холмска состоит из сети самотечных и напорных трубопроводов, общей протяженностью 34,7 километра, и 5 канализационных насосных станций.

В настоящее время в городе отсутствует единая централизованная закрытая сеть хозяйственно-бытовой канализации и единая система ливневой канализации. Разделение ливневой и хозбытовой канализации отсутствует. Основная часть дождевых стоков сбрасывается в систему хозбытовой канализации. Хозяйственно-бытовые сточные воды большей части четвертого микрорайона сбрасываются в ливневый коллектор.

Отсутствие очистных сооружений в системе водоотведения г. Холмска и сброс неочищенных сточных вод в водные объекты города делают централизованную систему водоотведения потенциальной угрозой эпидемиологической безопасности города.

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями (сейсмика, просадочность грунтов и др.).

Централизованная система водоотведения г. Холмска имеет ряд технических и технологических проблем.

Главные технические проблемы системы водоотведения г. Холмска:

-недостаточная пропускная способность магистрального коллектора I технологической зоны водоотведения г. Холмска;

- нехватка установленной мощности оборудования КНС «Портовая» для обеспечения максимальных нагрузок на систему водоотведения;

- износ канализационных сетей;

- износ оборудования существующих КНС;

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системе водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Главные технологические проблемы системы водоотведения г. Холмска:

- отсутствие хозбытовой канализационной сети в большей части четвертого микрорайона и сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в ливневый коллектор;

- отсутствие разделения ливневой и хозбытовой канализации г. Холмска;

- несоответствие минимальных диаметров коллекторов, уличных и квартальных канализационных сетей ранних годов заложения требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- отсутствие очистных сооружений в системе водоотведения г. Холмска.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 22,7 тыс. м, в том числе нуждающейся в замене 16,9 тыс. м. Заменено и отремонтировано в 2016 году 43 м канализационной сети.

По причине периодов бесхозяйственной эксплуатации, отсутствия достаточного финансирования эксплуатации и модернизации коммунального хозяйства г. Холмска, централизованная система водоотведения имеет значительные технические и технологические проблемы. Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

На территории Холмского городского округа содержание и ремонт муниципальных электрических сетей и подстанций осуществляет МУП «Горэлектросеть».

К проблемам электроснабжения муниципального образования можно отнести:

- сложные природно-климатические условия (гололедно-ветровые нагрузки, частые циклоны, сопровождающиеся сильными осадками и ветрами, солевые наносы, влияющие на строительные части и конструкции зданий, сооружений и опор линий электропередач вблизи моря);

- значительный износ электросетевого хозяйства;

Основной проблемой энергосистемы является повышенная аварийность оборудования электростанций и электрических сетей из-за подверженности стихийным явлениям, несвоевременного проведения ремонтов, затягивание сроков строительства и реконструкции энергетических и электросетевых объектов, происходящее в условиях недостатка финансирования в эксплуатации объектов.  Следствием этого являются высокие потери электроэнергии. Для приведения схемы сетей Холмского городского округа в соответствие с нормативными требованиями необходимо выполнить значительный объём работ по их реконструкции и техперевооружению.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Главной целью подпрограммы является повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям Холмского городского округа.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса;

- повышение доступности коммунальных ресурсов.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, техническое перевооружение приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

Важнейшими результатами реализации Подпрограммы к 2026 году в конечном итоге будет улучшение условий проживания населения, обеспечение его качественными жилищно-коммунальными услугами, и тем самым, выполнение решения Правительства РФ о повышении уровня жизни и развития дальневосточных регионов России.

Успешная реализация Программы позволит к 2026 году:

- осуществить строительство и реконструкцию объектов в количестве 2 ед.;

- снизить количество аварий на инженерных сетях до 16 ед.;

- снизить долю убыточных предприятий до 33,3%.

Экономический эффект от реализации Программы будет обеспечиваться за счет:

- использования бюджетных средств для долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры;

- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов в целях выравнивания доступности жилищных и коммунальных услуг для потребителей;

- прозрачности прохождения и использования средств бюджетов;

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- сокращения количества аварий в год;

- повышения финансово-экономической устойчивости предприятий ЖКХ.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации муниципальной программы: 2017 - 2026 годы.

В рамках реализации Подпрограммы планируется:

- осуществить строительство и реконструкцию объектов в количестве 2 ед.;

- снизить количество аварий на инженерных сетях до 16 ед.;

- снизить долю убыточных предприятий до 33,3%.

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы

1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса:

- мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства;

- мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса.

2. Повышение доступности коммунальных ресурсов:

- возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

- Мероприятия Подпрограммы сформированы в целях обеспечения безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, осуществления капитальных вложений и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на основе результатов оценки технического состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ», предложений жилищно-коммунальных предприятий, управляющих компаний, сельских управлений и бюджетных учреждений.

- Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Информация о мероприятиях указана в приложении № 2.

- 6. Характеристика мер правового регулирования

- муниципальной Подпрограммы

Основным назначением проводимых мероприятий является решение социальных задач в сфере коммунального хозяйства.

Для успешного осуществления намеченных мероприятий должны быть использованы:

- средства муниципального образования «Холмский городской округ» на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

- средства муниципального образования «Холмский городской округ» на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- субсидии бюджета Сахалинской области на финансирование капитальных вложений в объекты строительства и реконструкцию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в рамках запланированных средств, направленных на ее реализацию в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

Объем средств на реализацию Подпрограммы ежегодно корректируется с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Сахалинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» о бюджете муниципального образования на соответствующий год и плановый период.

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

1. Снижение количества аварий на инженерных сетях до 16 ед.

Определяется по данным форм статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" и 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Аварией на сетях водоснабжения населения питьевой водой является полное или частичное прекращение водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного жилого дома продолжительностью более 8 часов.

На сетях канализации аварией являются нарушения режима работы, приведшие к массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

В теплоснабжении аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Единица измерения - единиц.

2. Снижение доли убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 20,0%.

Определяется по данным форм статистического наблюдения № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организаций" и бухгалтерского баланса за отчетный год, как отношение количества крупных и средних предприятий жилищно-коммунального хозяйства, получивших по отчетному году отрицательный финансовый результат, к общему количеству действующих крупных и средних предприятий в сфере ЖКХ.

Единица измерения - процент.

Сведения о целевых индикаторах и показателях приведены в приложении №4 к муниципальной программе.

8. Обоснование состава и значений

- соответствующих целевых индикаторов подпрограммы.

1. Снижение доли протяженности сетей, нуждающихся в замене.

Данный показатель определяется на основании отчета "1-ТЕП", который представляет администрация муниципального образования ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

Данный показатель определяется по формуле:

Sтс / Sобщ *100     где:

Sтс – протяженность сетей, нуждающихся в замене в двухтрубном исчислении, км;

Sобщ – общая протяженность сетей, в двухтрубном исчислении, км;

2. Количество аварий в год на инженерных сетях.

Количество аварий в год на инженерных сетях определяется по данным форм статистического наблюдения №1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)"; №1 -канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"; №1-ТЭП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.

В системе канализации аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

В системе теплоснабжения аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

3. Снижение доли убыточных предприятий.

Данный индикатор определяется как отношение количества убыточных предприятий к общему количеству действующих предприятий в сфере ЖКХ муниципального образования «Холмский городской округ».

Источник информации - Сахалинстат, форма №3-П "Сведения о финансовом состоянии организаций".

Единица измерения - проценты.

9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 3 094 802,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  222 193,0 тыс. руб.;

2018 год -  291 832,0 тыс. руб.;

2019 год -  390 488,3 тыс. руб.;

2020 год -  460 203,6 тыс. руб.;

2021 год –  252 861,1 тыс. руб.;

2022 год –  368 376,9 тыс. руб.;

2023 год –  541 847,3 тыс. руб.;

2024 год –  408 548,9 тыс. руб.;

2025 год –  57 603,1   тыс. руб.;

2026 год –   100 848,2 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 798 570,1 тыс. руб., в том числе:

2017 год –  81 152,4  тыс. руб.;

2018 год –  89 167,6  тыс. руб.;

2019 год – 205 125,7 тыс. руб.;

2020 год – 154 798,0 тыс. руб.;

2021 год –   64 501,3 тыс. руб.;

2022 год –  80 500,5  тыс. руб.;

2023 год –  86 459,8  тыс. руб.;

2024 год –   24 964,1 тыс. руб.;

2025 год –     6 781,6 тыс. руб.;

2026 год –      5 119,1 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 3 893 372,5 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы.

Подпрограмма соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Холмского городского округа в части:

- капитальных вложений в объекты строительства и реконструкцию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;

- создания условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;

- проведения мероприятий по техническому перевооружению объектов ЖКХ и энергетики.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения на территории Холмского городского округа;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить безопасность проживания населения на территории Холмского городского округа;

Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов Подпрограммы, и с целью минимизации рисков и слабых сторон обеспечивается финансовая и организационная поддержка со стороны органов местного самоуправления.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

- мониторинга результатов выполнения мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы и выработки прогнозных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- механизмов рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

11. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму муниципальной программы.

Оценка эффективности Подпрограммы муниципальной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы муниципальной программы.

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) полпрограммы муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме муниципальной программы.

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации муниципальной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов местного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы муниципальной программы.

Показатели эффективности подпрограммы муниципальной программы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 1.3 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 № 1312

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(в редакции постановления администрации муниципального образования

«Холмский городской округ» от 29.03.2024 №520)

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |
| Соисполнители подпрограммы | Органы исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), унитарные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунальной инфраструктуры, потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности; Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2017 - 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | «В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 1 939 669,0 тыс. руб. Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 900 689,5 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 130 080,5 тыс. руб.; 2018 год - 250 012,1 тыс. руб.; 2019 год - 181 174,1 тыс. руб.; 2020 год - 91 655,1 тыс. руб.; 2021 год – 106 511,6 тыс. руб.; 2022 год – 37 247,9 тыс. руб.; 2023 год – 51 405,3 тыс. руб.; 2024 год – 44 694,3тыс. руб.; 2025 год – 3 954,3тыс. руб.; 2026 год - 3 954,3 тыс. руб. Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 1 038 979,5 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 130 965,5 тыс. руб.; 2018 год – 99 264,9 тыс. руб.; 2019 год – 198 806,9 тыс. руб.; 2020 год – 103 047,2 тыс. руб.: 2021 год – 112 613,7 тыс. руб.; 2022 год – 125 477,2 тыс. руб.; 2023 год – 145 349,2 тыс. руб.; 2024 год – 106 804,9 тыс. руб.; 2025 год – 12 650,0 тыс. руб.; 2026 год - 4 000,0 тыс. руб. «Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 2013 года, нарастающим итогом – 35,3 %; -количество отловленных безнадзорных животных – 110 ед. Полные перечни целевых индикаторов и показателей Подпрограммы представлены в приложении № 4 Программы. |

- 1.Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития

Подпрограмма определяет стратегию муниципального образования по созданию комфортных и безопасных условий проживания граждан, а также проведения капитального ремонта жилищного фонда. Включает мероприятия по привлечению финансовых средств для модернизации и капитального ремонта жилищного фонда, вовлечению собственников жилищного фонда в софинансирование капитального ремонт жилищного фонда.

Формирование и выполнение ежегодных планов мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов обеспечивает проведение капитального ремонта отдельных инженерных систем и конструктивных элементов, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в целях снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в жилищном фонде, а также устранение аварийности отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов, не признанных в установленном порядке аварийными.

На территории муниципального образования 1172 многоквартирных дома, общей площадью 884,2 тыс. кв.м. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 года, составила 20,3%.

Осуществление капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда в определенной мере решает проблему изношенности городской инфраструктуры.

Конечным результатом модернизации жилищного фонда является восстановление и целесообразное улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов (элементов), обеспечение надежности их функционирования. Отсюда возникает необходимость переосмысления экономической сущности капитального ремонта жилищного фонда как одного из важнейших путей его эффективного воспроизводства и разработки новых подходов к его осуществлению на основе изучения существующего опыта и организационно-экономических механизмов практической реализации программ капитального ремонта жилищного фонда.

Капитальный ремонт проводится в многоквартирных домах, техническое состояние которых не позволяет (делает экономически нецелесообразным) обеспечивать их эффективную эксплуатацию путем технического обслуживания и текущего ремонта. Основными источниками финансирования капитального ремонта жилых домов являются средства Фонда капитального ремонта Сахалинской области, средства областного и местного бюджетов.

Комплексный капитальный ремонт домов обеспечивает успешное решение всей совокупности градостроительных проблем по одновременному устранению как физического, так и морального износа каждого дома в отдельности и тем самым способствует постепенному преобразованию всей жилой среды.

Решение задач по повышению комфортности жилищного фонда требует увеличения масштабов капитального ремонта. Жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников. Недофинансирование мероприятий по восстановлению жилищного фонда собственниками жилых помещений и бюджетами всех уровней привело к лавинообразному неуправляемому ухудшению качества жилья, увеличению доли непригодных для проживания жилых зданий.

При этом сфера жилищно-коммунального хозяйства имеет огромный потенциал повышения эффективности, использовать который возможно при условии притока инвестиций и применения наиболее эффективных технологий.

Поэтому, одной из задач по повышению эффективности функционирования созданной системы капитального ремонта является привлечение дополнительных источников финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, прежде всего, за счет развития кредитования капитального ремонта многоквартирных домов.

Одним из приоритетов мероприятий по благоустройству является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика муниципального образования, благоустройство территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

В настоящее время существует ряд проблем в данной области.

Населенные пункты Холмского городского округа расположены на значительном удалении друг от друга, что значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству территории, а также освещению улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек территорий.

В 2013 году профессиональной ландшафтной мастерской «Седьмой сезон» был разработан проект озеленения г. Холмск, который включал в себя кроме зонирования, подборку и высадку растений, и объемные работы по реконструкции существующих зон и строительство новых. В 2014 г. выполнены работы по реконструкции двух объектов: площадка перед Холмской центральной районной библиотекой им. Ю. Николаева и территория у храма по ул. Советская. Кроме высадки растений было заменено покрытие тротуара, расширение и облагораживание «зеленых» зон.

Для улучшения качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно проводятся мероприятия по проведению текущего содержания автомобильных дорог в г Холмске и сельской местности.

Наличие безнадзорных животных в Холмском городском округе остается весьма актуальной проблемой. Как в городе, так и в населенных пунктах муниципального образования сезонно появляются стаи агрессивных собак, что влечет угрозу возникновения инфекционных болезней, к ряду которых восприимчив и человек.

Причины большого количества безнадзорных животных - низкий уровень культуры содержания животных, избыточное их разведение, отсутствие современных подходов к регулированию численности.

2. Цели и задачи Подпрограммы.

Главной целью Подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства населенных пунктов.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности;

- развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Мероприятия настоящей Подпрограммы сформулированы на основе результатов оценки технического состояния жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ».

В целях обеспечения общественной безопасности, защиты граждан от угрозы причинения вреда жизни и здоровью органы местного самоуправления муниципального образования Сахалинской области наделены государственными полномочиями Сахалинской области по организации проведения на территории «Холмского городского округа» мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

Мероприятия так же направлены на благоустройство территорий, организацию досуга населения и обустройство территорий общественного назначения.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации муниципальной программы: 2017 - 2026 годы.

В рамках реализации Подпрограммы планируется:

- увеличить долю общей площади капитально отремонтированных домов до 31,1 %;

- количество отловленных безнадзорных животных увеличить до 600 ед.;

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы

Мероприятия настоящей Подпрограммы сформулированы на основе результатов оценки технического состояния жилищного фонда муниципального образования «Холмский городской округ».

В целях обеспечения общественной безопасности, защиты граждан от угрозы причинения вреда жизни и здоровью органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области наделяются государственными полномочиями Сахалинской области по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

В целях повышения уровня квалификации и информирования как работников жилищно-коммунального хозяйства, так и населения области проводятся обучающие семинары, телевизионные тематические программы и массовые мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

Мероприятия так же направлены на благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организацию досуга населения и обустройство территорий общественного назначения.

- Информация о мероприятиях указана в приложении № 1.

- 6. Характеристика мер правового регулирования

- муниципальной Подпрограммы

Основным назначением проводимых мероприятий является решение социальных задач в сфере жилищного хозяйства и благоустройства.

Для успешного осуществления намеченных мероприятий должны быть использованы:

- краткосрочные планы в рамках реализация региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы»;

- Закон Сахалинской области № 40-ЗО от 24.05.2012 «О безнадзорных животных Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных».

Финансирование работ по Подпрограмме может осуществляться:

- за счет средств муниципального образования «Холмский городской округ» на осуществление мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, на капитальный ремонт жилищного фонда, на повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- за счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, на капитальный ремонт жилищного фонда, на повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- за счет средств областного бюджета через министерство ЖКХ Сахалинской области по вопросам жилищного хозяйства, регулирования численности безнадзорных животных.

Финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется в рамках запланированных средств, направленных на ее реализацию в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

Объем средств на реализацию Подпрограммы ежегодно корректируется с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Сахалинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и утвержденным бюджетом муниципального образования «Холмский городской округ».

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

1. Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 2014 года, к 2026 году – 41,3%.

2. Снижение количества отловленных безнадзорных животных, до 620 ед.

Сведения о целевых индикаторах и показателях приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

8. Обоснование состава и значений

- соответствующих целевых индикаторов подпрограммы.

1. Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 2014 года, к 2026 году – 35,3%.

Определяется по данным формы статистического наблюдения N 1-КР "Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда", как отношение общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года.

Единица измерения - процент.

2. Снижение количества отловленных безнадзорных животных, до 110 ед.

Данный показатель определяется как количество отловленных безнадзорных животных на конец отчетного года.

Единица измерения - единиц.

3. Благоустройство населенных пунктов.

Данный показатель определяется как отношение освоения денежных средств по выполненным работам к общему объему финансирования по указанному мероприятию, предусмотренного Программой.

Единица измерения - процент.

9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

Общий объем обязательств областного бюджета за период реализации подпрограммы составит 900 689,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  130 080,5 тыс. руб.;

2018 год -  250 012,1 тыс. руб.;

2019 год -  181 174,1 тыс. руб.;

2020 год -    91 655,1 тыс. руб.;

2021 год – 106 511,6 тыс. руб.;

2022 год –   37 247,9 тыс. руб.;

2023 год –   51 405,3 тыс. руб.;

2024 год –    44 694,3тыс. руб.;

2025 год –      3 954,3тыс. руб.;

2026 год -      3 954,3 тыс. руб.

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 1 038 979,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 130 965,5 тыс. руб.;

2018 год –   99 264,9 тыс. руб.;

2019 год – 198 806,9 тыс. руб.;

2020 год – 103 047,2 тыс. руб.:

2021 год – 112 613,7 тыс. руб.;

2022 год – 125 477,2 тыс. руб.;

2023 год – 145 349,2 тыс. руб.;

2024 год – 106 804,9 тыс. руб.;

2025 год –   12 650,0 тыс. руб.;

2026 год -      4 000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 1 939 669,0 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении №2».

10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы.

Подпрограмма соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Холмского городского округа в части:

- снижения среднего уровня износа жилищного фонда;

- приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности и экологической безопасности;

- развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений.

Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов Подпрограммы, и с целью минимизации рисков и слабых сторон обеспечивается финансовая и организационная поддержка со стороны органов местного самоуправления.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

- мониторинга результатов выполнения мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы и выработки прогнозных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

- механизмов рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

11. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму муниципальной программы.

Оценка эффективности Подпрограммы муниципальной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы муниципальной программы.

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) полпрограммы муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме муниципальной программы.

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации муниципальной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов местного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы муниципальной программы.

Показатели эффективности подпрограммы муниципальной программы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 1.4 к Паспорту муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители подпрограммы | Органы исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Цель подпрограммы | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством |
| Задачи подпрограммы | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2023 - 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | «В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 118 383,4 тыс. руб. Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 118 383,4тыс. руб., в том числе: 2023 год – 36 304,1 тыс. руб.; 2024 год – 32 449,3тыс. руб.; 2025 год – 25 152,0 тыс. руб.; 2026 год – 24 478,0 тыс. руб. Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество человек, работающих в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Полные перечни целевых индикаторов и показателей Подпрограммы представлены в приложении № 4 Программы. |

- 1. Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития

Подпрограмма определяет организацию управления жилищно-коммунальным хозяйством, связанную с расходами на выплату по оплате труда работникам органов местного самоуправления, а также расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления.

2. Цели и задачи Подпрограммы.

Главной целью Подпрограммы является организация управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления;

- обеспечение функций органов местного самоуправления.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Конечный результат настоящей Подпрограммы является привлечение высококвалифицированных сотрудников в Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2026 годы.

В рамках реализации Подпрограммы планируется:

- увеличить численность высококвалифицированных сотрудников до 20 человек.

- 5. Характеристика мер правового регулирования

- муниципальной Подпрограммы

Основным назначением проводимых мероприятий является решение социальных задач в сфере жилищного хозяйства.

Для успешного осуществления намеченных мероприятий должны быть использованы:

- краткосрочные планы в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».

Финансирование Подпрограммы может осуществляться:

- за счет средств местного бюджета на осуществление мероприятий по организации управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется в рамках запланированных средств, направленных на ее реализацию в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

Объем средств на реализацию Подпрограммы ежегодно корректируется с учетом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и утвержденным бюджетом муниципального образования «Холмский городской округ».

6. Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

1. Количество человек, работающих в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», нарастающим итогом с 2023 года, к 2026 году – 20 человек.

Сведения о целевых индикаторах и показателях приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы

«Источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства местного бюджета;

Общий объем средств местного бюджета за период реализации подпрограммы составит 118 383,4тыс. руб., в том числе:

2023 год –  36 304,1 тыс. руб.;

2024 год –   32 449,3тыс. руб.;

2025 год –  25 152,0 тыс. руб.;

2026 год –  24 478,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы по всем источникам финансирования будет привлечено 118 383,4 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2».

8. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы.

Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов Подпрограммы, и с целью минимизации рисков и слабых сторон обеспечивается финансовая и организационная поддержка со стороны органов местного самоуправления.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

- мониторинга результатов выполнения мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы и выработки прогнозных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- механизмов рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.

9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму муниципальной программы.

Оценка эффективности Подпрограммы муниципальной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы муниципальной программы.

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) полпрограммы муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме муниципальной программы.

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации муниципальной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов местного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы муниципальной программы.

Показатели эффективности подпрограммы муниципальной программы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение№1

к постановлению администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.03.2024 № 520 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 № 1312

|  |  |  |  |  |  |  | ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель |  |  |  | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) |  |  |  |  |  | Наличие проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | Мощность |  |  |  |  | Форма собственности |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 399 209,8 |  |  |  |  |  |  | 5 743 729,6 |  |  |  |  |  |  | 2 655 480,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1 (1 этап 2014-2016 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка проектов в 2014, в 2016 |  |  |  |  |  | 1024 п.м., 200 кВт (проект 2014) |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 48 288,4 |  |  |  |  |  |  | 47 766,8 |  |  |  |  |  |  | 4 521,6 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением, водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Строительство очистных сооружений на р. Малка в т.ч. разработка ПД |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  | разработка проектов в 2016 г. |  |  |  |  |  | будет определена после разработки проектов |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 4 545,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 545,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "Отдел капитального строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 443 378,6 |  |  |  |  |  |  | 424 513,4 |  |  |  |  |  |  | 18 865,2 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение напрерывности подачи и качества коммунальных услуг Обеспечение потребителей с. Чехов качественным теплоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ", МБУ "ОКС", "Комитет по управлению имуществом", Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Капитальный ремонт бани в г.Холмске |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 6 762,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6 762,4 |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Капитальный ремонт бани в с. Чехов |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 1 769,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1 769,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО "Холмский городской округ" (скважина №1, №2) |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение непрерывности и качества предоставления услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 332,3 |  |  |  |  |  |  | 92 398,9 |  |  |  |  |  |  | 933,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 975 367,4 |  |  |  |  |  |  | 947 173,9 |  |  |  |  |  |  | 28 193,5 |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных услуг теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 517,6 |  |  |  |  |  |  | 679 313,2 |  |  |  |  |  |  | 7 204,4 |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для комфортного проживания населения, качественного предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  | Капитальный ремонт муниципальных квартир ( ремонт брошенных муниципальных квартир для переселения жильцов из ветхих и аварийных зданий) |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 753,0 |  |  |  |  |  |  | 45 295,5 |  |  |  |  |  |  | 457,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,6 |  |  |  |  |  |  | 647,1 |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Всего по благоустройству: |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 046,1 |  |  |  |  |  |  | 6 600,0 |  |  |  |  |  |  | 491 446,1 |  |  |  |  |  |  |  | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха, создание комфортных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика города и населенных пунктов района, безопасные и комфортные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 046,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по дорожному хозяйству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 896,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 127 896,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Капитальный ремонт* проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |  |  | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 145,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 751,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Разработка проектов в 2014 г. |  |  |  |  |  | трубопровод 7,5 км, система водоснабжения в с. Правда -60 куб.в/час, 2,5 км;ЦТП-3 по ул. Стахановская -29 Гкал/час |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 173 323,8 |  |  |  |  |  |  | 164 127,1 |  |  |  |  |  |  | 9 196,7 |  |  |  |  |  |  |  | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться круглосуточно, обеспечение потребителей качественными коммунальными и жилищными услугами, комфортным проживанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ОКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  |  | Капитальный ремонт * жилищного фонда МО "Холмский городской округ |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 723,0 |  |  |  |  |  |  | 43 300,0 |  |  |  |  |  |  | 2 423,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комитет по управлению имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 244,0 |  |  |  |  |  |  | 65 010,5 |  |  |  |  |  |  | 2 233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 250,0 |  |  |  |  |  |  | 44 053,1 |  |  |  |  |  |  | 1 196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики, в т.ч.: |  |  |  | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 994,0 |  |  |  |  |  |  | 20 957,4 |  |  |  |  |  |  | 1 036,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 872,9 |  |  |  |  |  |  | 12 736,1 |  |  |  |  |  |  | 136,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 295,0 |  |  |  |  |  |  | 7 221,3 |  |  |  |  |  |  | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Иные мероприятия |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 816,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,1 |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2 (II этап 2017-2026 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 893 372,5 |  |  |  |  |  |  | 3 094 802,4 |  |  |  |  |  |  | 798 570,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722 839,0 |  |  |  |  |  |  | 1 209 645,0 |  |  |  |  |  |  | 513 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства: |  |  |  | 2017-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 450,3 |  |  |  |  |  |  | 1 150 386,9 |  |  |  |  |  |  | 58 063,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Строительство очистных сооружений на р. Малка |  |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  | Проект разработан в 2016 г. |  |  |  |  |  | производительность станции подготовки воды 5 200 м3/сут |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 435 181,4 |  |  |  |  |  |  | 414 075,6 |  |  |  |  |  |  | 21 105,8 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение потребителей качественной, бесперебойной услугой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД |  |  |  | 2018-2022 |  |  |  |  |  | Проект разработан в 2016 г. |  |  |  |  |  | длина трубопровода 7 462,5 м |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |  |  |  | 182 762,7 |  |  |  |  |  |  | 12 170,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. |  |  | Подключение объектов к основному объекту |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных |  |  |  | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 2 694,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2 694,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 694,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  |  | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  |  | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 350 919,7 |  |  |  |  |  |  | 343 795,4 |  |  |  |  |  |  | 7 124,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 919,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  |  | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 7 382,7 |  |  |  |  |  |  | 5 919,5 |  |  |  |  |  |  | 1 463,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 382,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  |  | "Экология" Федеральный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  |  |  |  |  | 203 833,7 |  |  |  |  |  |  | 5 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 034,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  |  | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ "СЕЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 536,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 114 536,0 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение жителей села бытовыми услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комитет экономики Администрации"(2017 -2023), "Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 536,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 092,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 17 092,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 092,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 868,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5 868,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 868,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  |  | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 31 541,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 31 541,3 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 541,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 59 865,1 |  |  |  |  |  |  | 59 258,1 |  |  |  |  |  |  | 607,0 |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 150,4 |  |  |  |  |  |  | 21 928,8 |  |  |  |  |  |  | 221,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  | приобретение контейнеров |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 714,7 |  |  |  |  |  |  | 37 329,3 |  |  |  |  |  |  | 385,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 865,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170 533,5 |  |  |  |  |  |  | 1 885 157,4 |  |  |  |  |  |  | 285 376,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  |  |  |  |  | 1 257 930,0 |  |  |  |  |  |  | 20 328,5 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение качественных коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. |  |  | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  |  |  |  |  | 1 257 930,0 |  |  |  |  |  |  | 20 328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 |  |  | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  | 14 382,0 |  |  |  |  |  |  | 145,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. |  |  | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 77 818,1 |  |  |  |  |  |  | 76 515,4 |  |  |  |  |  |  | 1 302,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 818,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. |  |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 247 486,8 |  |  |  |  |  |  | 243 894,2 |  |  |  |  |  |  | 3 592,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 486,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.4. |  |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 232 611,3 |  |  |  |  |  |  | 228 329,3 |  |  |  |  |  |  | 4 282,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 611,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.5. |  |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  | 41 170,0 |  |  |  |  |  |  | 292,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. |  |  | Приобретение котельного оборудования |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  | 3 465,3 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" ,Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. |  |  | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 43 938,9 |  |  |  |  |  |  | 43 041,9 |  |  |  |  |  |  | 897,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.8 |  |  | Капитальный ремонт сетей водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 2023-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 803,4 |  |  |  |  |  |  | 4 659,3 |  |  |  |  |  |  | 144,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2022), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 938,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. |  |  | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 121 004,2 |  |  |  |  |  |  | 119 794,2 |  |  |  |  |  |  | 1 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 004,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. |  |  | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  | 7 366,9 |  |  |  |  |  |  | 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.11. |  |  | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 2019-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 70 358,9 |  |  |  |  |  |  | 69 161,6 |  |  |  |  |  |  | 1 197,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 358,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. |  |  | Капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 2018-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 31 714,0 |  |  |  |  |  |  | 30 908,6 |  |  |  |  |  |  | 805,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 714,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. |  |  | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. |  |  | Приобретение трубной продукции |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 233,9 |  |  |  |  |  |  | 231,4 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ", "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.15. |  |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 13 606,5 |  |  |  |  |  |  | 13 398,4 |  |  |  |  |  |  | 208,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 606,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16. |  |  | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО "Холмский городской округ" |  |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  | 12 564,1 |  |  |  |  |  |  | 126,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.17. |  |  | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 58 320,3 |  |  |  |  |  |  | 57 091,7 |  |  |  |  |  |  | 1 228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 320,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.18. |  |  | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 154 520,3 |  |  |  |  |  |  | 152 364,4 |  |  |  |  |  |  | 2 155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 520,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.19. |  |  | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 2021-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 133 938,9 |  |  |  |  |  |  | 131 371,9 |  |  |  |  |  |  | 2 567,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 938,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.20. |  |  | Очистка эксплутационных скважин на существующих водозаборах |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  | 873,0 |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.21. |  |  | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 1 360,0 |  |  |  |  |  |  | 1 346,4 |  |  |  |  |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  | 3 920,7 |  |  |  |  |  |  | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  |  | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций, капитальный ремонт сетей электроснабжения) |  |  |  | 2017-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  |  | 42 314,8 |  |  |  |  |  |  | 41 951,5 |  |  |  |  |  |  | 363,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 314,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. |  |  | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 047,9 |  |  |  |  |  |  | 157 512,0 |  |  |  |  |  |  | 251 535,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 047,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. |  |  | Обеспечение мероприятий на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 951,9 |  |  |  |  |  |  | 423 843,2 |  |  |  |  |  |  | 13 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. |  |  | Водоснабжение |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 213,1 |  |  |  |  |  |  | 357 016,2 |  |  |  |  |  |  | 11 196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2. |  |  | Водоотведение |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 632,0 |  |  |  |  |  |  | 3 523,0 |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3. |  |  | Теплоснабжение |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 106,8 |  |  |  |  |  |  | 63 304,0 |  |  |  |  |  |  | 1 802,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Депратамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 951,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 939 669,0 |  |  |  |  |  |  | 900 689,5 |  |  |  |  |  |  | 1 038 979,5 |  |  |  |  |  |  |  | Создание комфортных условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 558,0 |  |  |  |  |  |  | 649 499,4 |  |  |  |  |  |  | 8 058,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 177,3 |  |  |  |  |  |  | 646 980,3 |  |  |  |  |  |  | 5 197,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства |  |  |  | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  | 2 519,1 |  |  |  |  |  |  | 2 861,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 398,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 42 398,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 398,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 116,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 207 116,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| софинансирование Региональному фонду Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 116,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 904,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 125 904,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 904,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 746,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2 746,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 746,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 486,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 52 486,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "СЕЗ" и "УЖКХ" (2017-2022), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 486,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 632,4 |  |  |  |  |  |  | 147 427,6 |  |  |  |  |  |  | 3 204,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2020), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 632,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 10 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 445,4 |  |  |  |  |  |  | 103 762,5 |  |  |  |  |  |  | 586 682,9 |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение внешнего облика города и населенных пунктов, комфортные, безопасные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 2017-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 230,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 179 230,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ", МКУ "СЕЗ", ДУМИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 230,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  |  | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 352,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 265 352,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ", Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 352,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  |  | Мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 293,8 |  |  |  |  |  |  | 47 293,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 293,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  |  | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления (Осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 195,3 |  |  |  |  |  |  | 56 092,9 |  |  |  |  |  |  | 10 102,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2023), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 195,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. |  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ"; " Администрация МО "ХГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. |  |  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. |  |  | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 840,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 129 840,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" и " Администрация МО "ХГО" (2017-2025), "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 840,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. |  |  | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" , "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. |  |  | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,6 |  |  |  |  |  |  | 375,8 |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством |  |  |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 118 383,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  |  |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 042,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 117 042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Департамент ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1 220,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации МО "Холмский городской округ" от 29.03.2024 № 520 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.12.2014 № 1312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по источникам финансирования муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно-коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источники средств, в том числе: | По муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 8 399 209,8 |  |  |  |  |  |  | 515 526,9 |  |  | 866 942,2 |  |  |  | 1 043 321,8 |  |  | 564 391,4 |  | 743 149,5 |  |  |  |  | 982 890,0 |  |  |  | 809 703,9 |  |  | 536 487,7 |  |  | 613 362,6 |  |  | 861 431,7 |  |  |  |  | 617 461,5 |  |  |  | 106 141,0 |  |  |  |  | 138 399,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 5 743 729,6 |  |  |  |  |  |  | 339 848,8 |  |  | 608 820,1 |  |  |  | 778 611,4 |  |  | 352 273,5 |  | 554 580,2 |  |  |  |  | 578 883,7 |  |  |  | 551 858,7 |  |  | 359 372,7 |  |  | 406 624,8 |  |  | 593 252,6 |  |  |  |  | 453 243,2 |  |  |  | 61 557,4 |  |  |  |  | 104 802,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 655 480,2 |  |  |  |  |  |  | 175 678,1 |  |  | 258 122,1 |  |  |  | 264 710,4 |  |  | 212 117,9 |  | 188 569,3 |  |  |  |  | 404 006,3 |  |  |  | 257 845,2 |  |  | 177 115,0 |  |  | 206 737,8 |  |  | 268 179,1 |  |  |  |  | 164 218,3 |  |  |  | 44 583,6 |  |  |  |  | 33 597,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятий |  |  |  |  | Общий объем финансирования 2014-2025 |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  | Всего |  |  | в т.ч. |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в т.ч. |  |  |  | Всего |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 67 244,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 760,1 |  |  | 1 000,0 |  | 760,1 |  |  | 66,0 |  |  |  | 0,0 |  | 66,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т. ч.: |  |  |  | 45 250,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета (2014-2016 гг.) |  |  |  | 44 053,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета (2014-2016 гг.) |  |  |  | 1 196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализацииэнергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики |  |  |  | 21 994,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760,1 |  |  | 1 000,0 |  | 760,1 |  |  | 66,0 |  |  |  | 0,0 |  | 66,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие мероприятия,способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  |  |  | 21 994,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760,1 |  |  | 1 000,0 |  | 760,1 |  |  | 66,0 |  |  |  | 0,0 |  | 66,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы тесплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 12 872,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 7 295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Иные мероприятия |  |  |  | 816,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  | 750,0 |  |  | 66,0 |  |  |  |  |  | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Приобретение теплоизоляции системы теплоснабжения с. Чехов Холмского городского округа |  |  |  | 1 010,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,1 |  |  | 1 000,0 |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам |  |  |  | 67 244,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 760,1 |  |  | 1 000,0 |  | 760,1 |  |  | 66,0 |  |  |  | 0,0 |  | 66,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 3 893 372,5 |  |  | 317 362,4 |  |  |  | 252 861,1 |  |  | 64 501,3 |  | 448 877,4 |  |  | 368 376,9 |  | 80 500,5 |  |  | 628 307,1 |  |  |  | 541 847,3 |  | 86 459,8 |  | 433 513,0 |  |  | 408 548,9 |  |  | 24 964,1 |  |  | 64 384,7 |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  | 6 781,6 |  | 105 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  | 5 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства |  |  |  | 3 893 372,5 |  |  | 122 629,2 |  |  |  | 95 798,1 |  |  | 26 831,1 |  | 185 936,3 |  |  | 143 561,9 |  | 42 374,4 |  |  | 197 773,4 |  |  |  | 173 587,4 |  | 24 186,0 |  | 156 427,4 |  |  | 142 686,0 |  |  | 13 741,4 |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 5 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства |  |  |  | 1 208 450,3 |  |  | 97 307,8 |  |  |  | 94 694,5 |  |  | 2 613,3 |  | 146 386,4 |  |  | 128 058,5 |  | 18 327,9 |  |  | 177 801,1 |  |  |  | 173 587,4 |  | 4 213,7 |  | 144 127,4 |  |  | 142 686,0 |  |  | 1 441,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка |  |  |  | 435 181,4 |  |  | 334,4 |  |  |  |  |  |  | 334,4 |  | 7 558,9 |  |  |  |  | 7 558,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД |  |  |  | 194 933,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 820,8 |  |  |  |  | 3 820,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | подключение объектов к основному объекту |  |  |  | 2 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство станции водоочистки в с. Чапланово |  |  |  | 2 694,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 456,5 |  |  |  |  | 2 456,5 |  |  | 238,4 |  |  |  |  |  | 238,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения северной части г. Холмск |  |  |  | 4 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда |  |  |  | 350 919,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 539,1 |  |  | 27 522,0 |  | 1 017,1 |  |  | 177 562,7 |  |  |  | 173 587,4 |  | 3 975,3 |  | 144 127,4 |  |  | 142 686,0 |  |  | 1 441,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске |  |  |  | 7 382,7 |  |  | 4 951,3 |  |  |  | 4 009,5 |  |  | 941,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Чистая вода" |  |  |  | 209 034,7 |  |  | 92 022,1 |  |  |  | 90 685,0 |  |  | 1 337,1 |  | 104 011,1 |  |  | 100 536,5 |  | 3 474,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  |  |  | 209 034,7 |  |  | 92 022,1 |  |  |  | 90 685,0 |  |  | 1 337,1 |  | 104 011,1 |  |  | 100 536,5 |  | 3 474,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1.1 | Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании |  |  |  | 209 034,7 |  |  | 92 022,1 |  |  |  | 90 685,0 |  |  | 1 337,1 |  | 104 011,1 |  |  | 100 536,5 |  | 3 474,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 285 485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания |  |  |  | 114 536,0 |  |  | 15 973,9 |  |  |  |  |  |  | 15 973,9 |  | 10 695,5 |  |  |  |  | 10 695,5 |  |  | 13 908,0 |  |  |  |  |  | 13 908,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |  |  |  | 17 092,3 |  |  | 5 455,6 |  |  |  |  |  |  | 5 455,6 |  | 3 685,9 |  |  |  |  | 3 685,9 |  |  | 1 460,8 |  |  |  |  |  | 1 460,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | 5 868,2 |  |  | 596,0 |  |  |  |  |  |  | 596,0 |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 1 562,4 |  |  |  |  |  | 1 562,4 |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  |  | 31 541,3 |  |  | 2 181,1 |  |  |  |  |  |  | 2 181,1 |  | 9 108,5 |  |  |  |  | 9 108,5 |  |  | 3 041,1 |  |  |  |  |  | 3 041,1 |  | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  | 59 865,1 |  |  | 1 114,8 |  |  |  | 1 103,6 |  |  | 11,2 |  | 15 660,0 |  |  | 15 503,4 |  | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  | 22 150,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | приобретение контейнеров |  |  |  | 37 714,7 |  |  | 1 114,8 |  |  |  | 1 103,6 |  |  | 11,2 |  | 15 660,0 |  |  | 15 503,4 |  | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  | 2 170 533,5 |  |  | 194 733,2 |  |  |  | 157 063,0 |  |  | 37 670,2 |  | 262 941,1 |  |  | 224 815,0 |  | 38 126,1 |  |  | 430 533,7 |  |  |  | 368 259,9 |  | 62 273,8 |  | 277 085,6 |  |  | 265 862,9 |  |  | 11 222,7 |  |  | 59 384,7 |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  | 1 781,6 |  | 103 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  | 3 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  | 158 649,6 |  |  |  | 157 063,0 |  |  | 1 586,6 |  | 227 086,0 |  |  | 224 815,0 |  | 2 271,0 |  |  | 157 398,5 |  |  |  | 152 676,5 |  | 4 722,0 |  | 59 384,7 |  |  | 57 603,1 |  |  | 1 781,6 |  |  | 59 384,7 |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  | 1 781,6 |  | 103 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  | 3 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: |  |  |  | 1 278 258,5 |  |  | 158 649,6 |  |  |  | 157 063,0 |  |  | 1 586,6 |  | 227 086,0 |  |  | 224 815,0 |  | 2 271,0 |  |  | 157 398,5 |  |  |  | 152 676,5 |  | 4 722,0 |  | 59 384,7 |  |  | 57 603,1 |  |  | 1 781,6 |  |  | 59 384,7 |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  | 1 781,6 |  | 103 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  | 3 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования |  |  |  | 14 527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 77 818,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 969,2 |  |  | 1 949,5 |  | 19,7 |  |  | 3 426,0 |  |  |  | 3 323,2 |  | 102,8 |  | 400,0 |  |  | 388,0 |  |  | 12,0 |  |  | 10 405,7 |  |  |  |  | 10 093,1 |  |  |  | 312,6 |  | 12 300,0 |  |  |  | 11 931,0 |  |  |  |  | 369,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 247 486,8 |  |  | 36 762,7 |  |  |  | 36 395,0 |  |  | 367,7 |  | 34 955,1 |  |  | 34 605,5 |  | 349,6 |  |  | 3 297,9 |  |  |  | 3 199,0 |  | 98,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 986,8 |  |  |  |  | 19 387,2 |  |  |  | 599,6 |  | 37 127,8 |  |  |  | 36 013,7 |  |  |  |  | 1 114,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 232 611,3 |  |  | 7 433,0 |  |  |  | 7 358,6 |  |  | 74,4 |  | 54 636,8 |  |  | 54 090,4 |  | 546,4 |  |  | 43 601,5 |  |  |  | 42 293,5 |  | 1 308,0 |  | 42 609,6 |  |  | 41 331,3 |  |  | 1 278,3 |  |  | 1 025,3 |  |  |  |  | 994,5 |  |  |  | 30,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения |  |  |  | 41 462,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования |  |  |  | 3 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 43 938,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  | 544,5 |  | 5,5 |  |  | 4 159,8 |  |  |  | 4 035,0 |  | 124,8 |  | 5 019,5 |  |  | 4 868,9 |  |  | 150,6 |  |  | 795,8 |  |  |  |  | 771,9 |  |  |  | 23,9 |  | 12 905,0 |  |  |  | 12 517,9 |  |  |  |  | 387,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.8. | Капитальный ремонт сетей водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 4 803,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 803,4 |  |  |  | 4 659,3 |  | 144,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.9. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 121 004,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.10. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД |  |  |  | 7 441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.11. | Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 70 358,9 |  |  | 6 302,0 |  |  |  | 6 239,0 |  |  | 63,0 |  | 17 009,9 |  |  | 16 839,8 |  | 170,1 |  |  | 12 397,4 |  |  |  | 12 025,4 |  | 372,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 284,3 |  |  |  | 11 915,8 |  |  |  |  | 368,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.12. | Капитальный ремонт сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 31 714,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 194,1 |  |  |  | 6 978,3 |  | 215,8 |  | 10 455,6 |  |  | 10 141,9 |  |  | 313,7 |  |  | 718,8 |  |  |  |  | 697,8 |  |  |  | 21,0 |  | 6 546,1 |  |  |  | 6 349,8 |  |  |  |  | 196,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.13. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 6 020,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.14. | Приобретение трубной продукции |  |  |  | 233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.15. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 13 606,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 153,2 |  |  | 2 131,7 |  | 21,5 |  |  | 599,0 |  |  |  | 581,0 |  | 18,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  | 2 910,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.16. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 12 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.17. | Замена оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 58 320,3 |  |  | 1 449,2 |  |  |  | 1 434,7 |  |  | 14,5 |  | 24 600,0 |  |  | 24 354,0 |  | 246,0 |  |  | 32 271,1 |  |  |  | 31 303,0 |  | 968,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.18. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" |  |  |  | 154 520,3 |  |  | 93 077,0 |  |  |  | 92 146,3 |  |  | 930,7 |  | 30 907,3 |  |  | 30 598,2 |  | 309,1 |  |  | 30 536,0 |  |  |  | 29 619,9 |  | 916,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.19 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | 133 938,9 |  |  | 12 265,7 |  |  |  | 12 143,0 |  |  | 122,7 |  | 60 304,5 |  |  | 59 701,4 |  | 603,1 |  |  | 15 112,3 |  |  |  | 14 658,9 |  | 453,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 452,3 |  |  |  |  | 22 748,6 |  |  |  | 703,7 |  | 22 804,1 |  |  |  | 22 120,0 |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.20. | Очистка эксплутационных скважин на существующих водозаборах |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  | 873,0 |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.21. | Приобретение оборудования и комплектующих на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 1 360,0 |  |  | 1 360,0 |  |  |  | 1 346,4 |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Остаток средств на 01.01.2020 отчетного финансового года |  |  |  | 3 960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства: |  |  |  | 42 314,8 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций |  |  |  | 3 498,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | Капитальный ремонт сетей электроснабжения |  |  |  | 16 436,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3. | Капитальный ремонт трансформаторный подстанций |  |  |  | 22 297,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4. | Приобретение электротехнической продукции |  |  |  | 82,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 409 047,9 |  |  | 36 083,6 |  |  |  |  |  |  | 36 083,6 |  | 35 855,1 |  |  |  |  | 35 855,1 |  |  | 50 884,2 |  |  |  |  |  | 50 884,2 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Обеспечение мероприятий на модернизвацию: системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 436 951,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 251,0 |  |  |  | 215 583,4 |  | 6 667,6 |  | 214 700,9 |  |  | 208 259,8 |  |  | 6 441,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. | Водоснабжение |  |  |  | 368 213,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 372,4 |  |  |  | 197 271,2 |  | 6 101,2 |  | 164 840,7 |  |  | 159 745,0 |  |  | 5 095,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2. | Водоотведение |  |  |  | 3 632,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 632,0 |  |  |  | 3 523,0 |  | 109,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3. | Теплоснабжение |  |  |  | 65 106,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 246,6 |  |  |  | 14 789,2 |  | 457,4 |  | 49 860,2 |  |  | 48 514,8 |  |  | 1 345,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальным расходам |  |  |  | 1 208 450,3 |  |  | 97 307,8 |  |  |  | 94 694,5 |  |  | 2 613,3 |  | 146 386,4 |  |  | 128 058,5 |  | 18 327,9 |  |  | 177 801,1 |  |  |  | 173 587,4 |  | 4 213,7 |  | 144 127,4 |  |  | 142 686,0 |  |  | 1 441,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам |  |  |  | 2 684 922,2 |  |  | 220 054,6 |  |  |  | 158 166,6 |  |  | 61 888,0 |  | 302 491,0 |  |  | 240 318,4 |  | 62 172,6 |  |  | 450 506,0 |  |  |  | 368 259,9 |  | 82 246,1 |  | 289 385,6 |  |  | 265 862,9 |  |  | 23 522,7 |  |  | 64 384,7 |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  | 6 781,6 |  | 105 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  | 5 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по расходам коммунального хозяйства: |  |  |  | 3 893 372,5 |  |  | 317 362,4 |  |  |  | 252 861,1 |  |  | 64 501,3 |  | 448 877,4 |  |  | 368 376,9 |  | 80 500,5 |  |  | 628 307,1 |  |  |  | 541 847,3 |  | 86 459,8 |  | 433 513,0 |  |  | 408 548,9 |  |  | 24 964,1 |  |  | 64 384,7 |  |  |  |  | 57 603,1 |  |  |  | 6 781,6 |  | 105 967,3 |  |  |  | 100 848,2 |  |  |  |  | 5 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 1 939 669,0 |  |  | 219 125,3 |  |  |  | 106 511,6 |  |  | 112 613,7 |  | 162 725,1 |  |  | 37 247,9 |  | 125 477,2 |  |  | 196 754,5 |  |  |  | 51 405,3 |  | 145 349,2 |  | 151 499,2 |  |  | 44 694,3 |  |  | 106 804,9 |  |  | 16 604,3 |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  | 12 650,0 |  | 7 954,3 |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  | 374 691,4 |  |  | 95 963,7 |  |  |  | 95 003,8 |  |  | 959,9 |  | 6 006,6 |  |  | 5 946,5 |  | 60,1 |  |  | 3 269,8 |  |  |  | 3 171,7 |  | 98,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности |  |  |  | 374 691,4 |  |  | 95 963,7 |  |  |  | 95 003,8 |  |  | 959,9 |  | 6 006,6 |  |  | 5 946,5 |  | 60,1 |  |  | 3 269,8 |  |  |  | 3 171,7 |  | 98,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов: |  |  |  | 369 310,7 |  |  | 95 963,7 |  |  |  | 95 003,8 |  |  | 959,9 |  | 6 006,6 |  |  | 5 946,5 |  | 60,1 |  |  | 3 269,8 |  |  |  | 3 171,7 |  | 98,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома |  |  |  | 14 844,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома |  |  |  | 178 826,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного жилого дома |  |  |  | 23 355,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома |  |  |  | 7 678,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома |  |  |  | 36 258,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного жилого дома |  |  |  | 703,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения многоквартирного жилого дома |  |  |  | 3 017,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир |  |  |  | 8 632,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов |  |  |  | 93 268,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 2 726,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства |  |  |  | 5 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  |  | 42 398,3 |  |  | 113,8 |  |  |  |  |  |  | 113,8 |  | 788,7 |  |  |  |  | 788,7 |  |  | 599,3 |  |  |  |  |  | 599,3 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" |  |  |  | 207 116,8 |  |  | 25 604,8 |  |  |  |  |  |  | 25 604,8 |  | 24 304,0 |  |  |  |  | 24 304,0 |  |  | 40 742,1 |  |  |  |  |  | 40 742,1 |  | 15 000,0 |  |  |  |  |  | 15 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 125 904,8 |  |  | 9 166,1 |  |  |  |  |  |  | 9 166,1 |  | 10 849,1 |  |  |  |  | 10 849,1 |  |  | 18 539,1 |  |  |  |  |  | 18 539,1 |  | 9 027,3 |  |  |  |  |  | 9 027,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | 2 746,2 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 180,1 |  |  |  |  | 180,1 |  |  | 491,0 |  |  |  |  |  | 491,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда |  |  |  | 52 486,4 |  |  | 5 219,2 |  |  |  |  |  |  | 5 219,2 |  | 9 855,9 |  |  |  |  | 9 855,9 |  |  | 5 175,8 |  |  |  |  |  | 5 175,8 |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами |  |  |  | 150 632,4 |  |  | 58,8 |  |  |  |  |  |  | 58,8 |  | 10 309,1 |  |  | 10 205,9 |  | 103,2 |  |  | 38 914,3 |  |  |  | 37 746,8 |  | 1 167,5 |  | 42 000,0 |  |  | 40 740,0 |  |  | 1 260,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов |  |  |  | 150 632,4 |  |  | 58,8 |  |  |  |  |  |  | 58,8 |  | 10 309,1 |  |  | 10 205,9 |  | 103,2 |  |  | 38 914,3 |  |  |  | 37 746,8 |  | 1 167,5 |  | 42 000,0 |  |  | 40 740,0 |  |  | 1 260,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 10 380,7 |  |  | 2 492,9 |  |  |  |  |  |  | 2 492,9 |  | 1 812,6 |  |  |  |  | 1 812,6 |  |  | 3 410,7 |  |  |  |  |  | 3 410,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущим расходам жилищного фонда |  |  |  | 1 249 223,6 |  |  | 138 669,3 |  |  |  | 95 003,8 |  |  | 43 665,5 |  | 64 106,1 |  |  | 16 152,4 |  | 47 953,7 |  |  | 111 142,1 |  |  |  | 40 918,5 |  | 70 223,6 |  | 71 457,3 |  |  | 40 740,0 |  |  | 30 717,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 690 445,4 |  |  | 80 456,0 |  |  |  | 11 507,8 |  |  | 68 948,2 |  | 98 619,0 |  |  | 21 095,5 |  | 77 523,5 |  |  | 85 612,4 |  |  |  | 10 486,8 |  | 75 125,6 |  | 80 041,9 |  |  | 3 954,3 |  |  | 76 087,6 |  |  | 16 604,3 |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  | 12 650,0 |  | 7 954,3 |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 179 230,6 |  |  | 14 900,0 |  |  |  |  |  |  | 14 900,0 |  | 21 027,1 |  |  |  |  | 21 027,1 |  |  | 20 305,0 |  |  |  |  |  | 20 305,0 |  | 26 617,1 |  |  |  |  |  | 26 617,1 |  |  | 6 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 650,0 |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы |  |  |  | 265 352,6 |  |  | 32 918,0 |  |  |  |  |  |  | 32 918,0 |  | 37 975,8 |  |  |  |  | 37 975,8 |  |  | 36 325,4 |  |  |  |  |  | 36 325,4 |  | 36 891,5 |  |  |  |  |  | 36 891,5 |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  | 47 293,8 |  |  | 11 507,8 |  |  |  | 11 507,8 |  |  |  |  | 12 652,1 |  |  | 12 652,1 |  |  |  |  | 4 304,3 |  |  |  | 4 304,3 |  |  |  | 3 954,3 |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления |  |  |  | 66 195,3 |  |  | 5 918,6 |  |  |  |  |  |  | 5 918,6 |  | 9 120,0 |  |  | 8 443,4 |  | 676,6 |  |  | 6 676,9 |  |  |  | 6 182,5 |  | 494,4 |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления |  |  |  | 20 054,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 129 840,6 |  |  | 15 111,6 |  |  |  |  |  |  | 15 111,6 |  | 17 534,0 |  |  |  |  | 17 534,0 |  |  | 17 556,3 |  |  |  |  |  | 17 556,3 |  | 11 579,0 |  |  |  |  |  | 11 579,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Субсидия управляющим организациям на возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | 1 344,5 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 444,5 |  |  |  |  |  | 444,5 |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  | 379,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущих расходов по разделу благоустройства |  |  |  | 690 445,4 |  |  | 80 456,0 |  |  |  | 11 507,8 |  |  | 68 948,2 |  | 98 619,0 |  |  | 21 095,5 |  | 77 523,5 |  |  | 85 612,4 |  |  |  | 10 486,8 |  | 75 125,6 |  | 80 041,9 |  |  | 3 954,3 |  |  | 76 087,6 |  |  | 16 604,3 |  |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  | 12 650,0 |  | 7 954,3 |  |  |  | 3 954,3 |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 118 383,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 36 304,1 |  |  |  | 0,0 |  | 36 304,1 |  | 32 449,3 |  |  | 0,0 |  |  | 32 449,3 |  |  | 25 152,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 25 152,0 |  | 24 478,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 24 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством |  |  |  | 118 383,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 36 304,1 |  |  |  | 0,0 |  | 36 304,1 |  | 32 449,3 |  |  | 0,0 |  |  | 32 449,3 |  |  | 25 152,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 25 152,0 |  | 24 478,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 24 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  |  |  | 117 042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 072,9 |  |  |  |  |  | 35 072,9 |  | 32 339,3 |  |  |  |  |  | 32 339,3 |  |  | 25 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 152,0 |  | 24 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 478,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  | 1 220,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110,8 |  |  |  |  |  | 1 110,8 |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  | 120,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 118 383,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 36 304,1 |  |  |  | 0,0 |  | 36 304,1 |  | 32 449,3 |  |  | 0,0 |  |  | 32 449,3 |  |  | 25 152,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 25 152,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3 - к постановлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.03.2024г. № 520 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 № 1312

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ»

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| № |  | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 2 |  | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 48,3 | 48,0 | 47,7 |  | 47,5 | 47,3 | 47,0 | 46,8 | 46,5 | 46,0 | 46,0 |
| 3 |  | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 74,6 | 74,6 | 74,6 |  | 74,5 | 74,4 | 74,3 | 74,0 | 73,8 | 73,5 | 73,5 |
| Муниципальная подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Количество аварий на инженерных сетях |  | ед. | 23 | 23 | 19 |  | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | % | 41 | 40 | 39 |  | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 3. | Доля воды пропущенной через очистные сооружения в общем количестве воды поданной в сеть |  | % | х | 16,1 | 28,4 |  | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | % | х | 33,0 | 33,0 |  | 18,1 | 18,1 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 5. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом, всего |  | ед. | х | х | х |  | х | х | х | х | 1 | х | х |
| 6. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  | % | 16,7 | 16,7 | 33,3 |  | 33,3 | 33,3 | 33,3 | х | х | х | х |
| 7. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, определяемая на основании мониторинга финансово- хозяйственной деятельности предприятий |  | % | х | х | х |  | х | х | х | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | ЛЭП 0,4-35 кВ, ВЛ 6кВ |  | км | 0,4 | 1,3 | 6,3 |  | 0,28 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | х |
| 8.2. | ТП, ПС, РП 6-35 кВ |  | шт. | 0 | 6 | 4 |  | 5 | х | х | х | 1 | х | х |
| 9. | Количество приобретённой техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства |  | шт. | х | х | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 10. | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накоплений твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | - обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | ед. | х | х | х |  | 144 | 8 | х | х | х | х | х |
| 10.2. | - приобретение контейнеров |  | ед. | х | х | 190 |  | 960 | 0 | 282 | х | х | х | х |
| Муниципальная подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом |  | % | 25,5 | 27,3 | 29,0 | 31,3 |  | 33,3 | 35,3 | 35,3 | х | х | х |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде |  | % | х | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| 3. | Количество отловленных безнадзорных животных |  | шт. | 585 | 590 | 595 | 600 |  | 605 | 310 | 211 | 116 | 116 | 110 |
| Муниципальная подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Количестве человек, работающих в Департаменте жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального образоваания «Холмский городской округ» |  | % | х | х | х | х |  | х | х | 21 | 21 | 21 | х |

Приложение № 4

к постановлению администрации муниципального образования

"Холмский городской округ"

от 13.03.2024г. № 390 "О внесении изменений в муниципальную программу

"Обеспечение населения муниципального образования

"Холмский городской округ" качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства",

утвержденную постановлением администрации муниципального образования

"Холмский городской округ" от 29.12.2014 № 1312

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование нормативного правового акта (проекта) | Реквизиты (в случае, если утвержден) | Цели предоставления субсидий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно- коммунального хозяйства | Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» №2521 от 01.12.2023 г. | Субсидия на возмещение затрат и недополученных (выпадающих) доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства предоставляется в целях оказания финансовой поддержки предприятиям жилищно-коммунального хозяйства путем предоставления компенсации фактически понесенных затрат и недополученных доходов, сложившихся в результате оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям. Субсидии из местного бюджета предоставляются на цели в соответствии с решением Собрания о бюджете муниципального образования "Холмский городской округ" на очередной финансовый год, определяющим категории получателей Субсидии. Условия: -оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения требованиям правил предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.); -оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме требованиям Правил (постановление Правительства РФ №491от 13.08.2006) -отсутствие процедуры ликвидации и банкротства в отношении юридического лица, временного запрета деятельности предприятия, наличия оформленной в установленном законодательстве порядке лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов. |