

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2014 № 1081

г. Холмск

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. № 307 «Об утверждении Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы» |  |

В целях создания благоприятных условий для проживания населения в муниципальном образовании «Холмский городской округ», руководствуясь ст. 10, 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. № 307 «Об утверждении Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2016 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» по экономическому развитию, начальника управления экономики О.И. Манжара.

Мэр муниципального образования

"Холмский городской округ" О.П. Назаренко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

по вопросу: О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 г. № 307 «Об утверждении Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2016 годы»

Настоящий проект постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» разработан и вносится на рассмотрение во исполнение Перечня поручений Губернатора Сахалинской области А.В. Хорошавина от 22.01.2014 № 2-ПП «О повышении эффективности работы по внедрению принципов программно-целевого управления и бюджетирования, ориентированного на результат», а также в целях более эффективного перераспределения бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Плана в 2014 году:

Вице-мэр

муниципального образования

«Холмский городской округ»

по экономическому развитию,

начальник управления экономики О.И. Манжара

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ

от 20.10.2014 г. № 1081

**План мероприятий**

**по развитию муниципального образования**

**"Холмский городской округ" на 2014-2016 годы**

тыс. руб.

| **№ пп.** | **Наименование**  **мероприятий** | **Общий объем финансирования** | **2014 год** | | | **2015 год** | | | **2016 год** | | | **Ответственные исполнители** | **Орган исполнительной власти, с которым заключается соглашение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе:** | | **всего** | **в том числе:** | | **всего** | **в том числе:** | |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| **Итого:** | | **2 380 137,7** | **809 984,9** | **410 468,2** | **399 516,7** | **841 841,5** | **270 168,3** | **571 673,2** | **728 311,3** | **333 059,9** | **395 251,4** |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | | **1 013 696,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | | **1 366 441,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Образование** | | **44 638,5** | **21 638,5** | **20 491,7** | **1 146,8** | **-** | **-** | **-** | **23 000,0** | **21 781,0** | **1 219,0** |  |  |
| **Текущие расходы** | | **39 950,0** | **16 950,0** | **16 051,7** | **898,3** | **-** | **-** | **-** | **23 000,0** | **21 781,0** | **1 219,0** |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт МБОУ ДОД ЦДТ с. Чехов | 4 080,0 | 4 080,0 | 3 863,8 | 216,2 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  управление  образования | Министерство  образования  Сахалинской области |
| 1.1.2 | Ремонт МБОУ СОШ с. Чехов | 9 670,0 | 9 670,0 | 9 157,5 | 512,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Ремонт МБДОУ детский сад № 28 "Рябинка" с. Чехов | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 030,4 | 169,6 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 4 «Маячок» с. Яблочное | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 9 470,0 | 530,0 |
| 1.1.5 | Ремонт МБОУ СОШ с. Яблочное | 13 000,0 | - | - | - | - | - | - | 13 000,0 | 12 311,0 | 689,0 |
| **Капитальные расходы** | | **4 688,5** | **4 688,5** | **4 440,0** | **248,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Сейсмоусиление средней общеобразовательной школы № 8 в г. Холмске. Наружные сети. Технологическое присоединение к электрическим сетям. | 4 688,5 | 4 688,5 | 4 440,0 | 248,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства» | Министерство  строительства  Сахалинской области |
| **1.2. Физическая культура**  **и спорт** | | **6 000,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 000,0** | **5 682,0** | **318,0** |  |  |
| **Текущие расходы** | | **6 000,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 000,0** | **5 682,0** | **318,0** |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт спортивной  площадки по ул.  Центральная  в с. Яблочное | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | 6 000,0 | 5 682,0 | 318,0 | Администрация муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  управление  физической  культуры и спорта | Министерство  спорта, туризма  и молодежной  политики  Сахалинской области |
| **1.3. Культура** | | **70 000,0** | **45 000,0** | **42 615,0** | **2 385,0** | **25 000,0** | **23 675,0** | **1 325,0** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Капитальные расходы** | | **70 000,0** | **45 000,0** | **42 615,0** | **2 385,0** | **25 000,0** | **23 675,0** | **1 325,0** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция здания кинодосугового центра "Россия» , в т. ч. ПСД, выполнение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, подготовка заключений о соответствии нормам сейсмостойкого строительства, технологическое присоединение к электрическим сетям здания кинодосугового центра «Россия» | 67 814,9 | 42 814,9 | 40 545,7 | 2 269,2 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  управление культуры | Министерство  культуры  Сахалинской области |
| 1.3.1.1. | Приобретение комплекта кино-видеооборудования для показа в формате 3D | 1 553,1 | 1 553,1 | 1 470,8 | 82,3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.2. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 632,0 | 632,0 | 598,5 | 33,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по разделу**  **"Объекты**  **социальной сферы"** | **120 638,5** | **66 638,5** | **63 106,7** | **3 531,8** | **25 000,0** | **23 675,0** | **1 325,0** | **29 000,0** | **27 463,0** | **1 537,0** |  |  |
| **2. Жилищный фонд** | | | | | | | | | | | | | |
| **Текущие расходы** | | **62 026,8** | **57 738,8** | **54 678,8** | **3 060,0** | **4 288,0** | **4 061,3** | **226,7** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 2.1.1 | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных  и непроизводственных зданий | 4 288,0 | - | - | - | 4 288,0 | 4 061,3 | 226,7 | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства» | Министерство  строительства  Сахалинской области |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Холмский городской округ» | 57 738,8 | 57 738,8 | 54 678,8 | 3 060,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  управление ЖКХ  администрации  муниципального образования  «Холмский  городской округ» | Министерство  энергетики  и жилищно-  коммунального  хозяйства  Сахалинской области |
|  | **Всего по разделу**  **"Жилищный фонд"** | **62 026,8** | **57 738,8** | **54 678,8** | **3 060,0** | **4 288,0** | **4 061,3** | **226,7** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **3. Коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | |
| **Капитальные расходы** | | **551 093,2** | **156 093,2** | **147 819,5** | **8 273,7** | **165 000,0** | **156 255,0** | **8 745,0** | **230 000,0** | **217 810,0** | **12 190,0** |  |  |
| 3.1.1 | Разработка проектной документации  по реконструкции  системы теплоснабжения г. Холмска | 26 643,0 | 26 643,0 | 25 231,0 | 1 412,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства | Министерство  энергетики  и жилищно-  коммунального  хозяйства  Сахалинской области |
| 3.1.2 | Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул. Волкова, в т. ч.  разработка ПД | 9 500,0 | 4 500,0 | 4 261,5 | 238,5 | 5 000,0 | 4 735,0 | 265,0 | - | - | - | Министерство  энергетики  и жилищно-  коммунального  хозяйства  Сахалинской области |
| 3.1.3 | Реконструкция  ЦТП-Канатная  в г. Холмске, в т. ч.  разработка ПД | 40 000,0 | - | - | - | 40 000,0 | 37 880,0 | 2 120,0 | - | - |  | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства | Министерство  энергетики  и жилищно-  коммунального  хозяйства  Сахалинской области |
| 3.1.4 | Реконструкция  ЦТП-Капитанская  в г. Холмске, в т. ч.  разработка ПД | 60 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | 56 820,0 | 3 180,0 | - | - | - |
| 3.1.5 | Реконструкция очистных канализационных  сооружений в г. Холмске,  в т. ч. ПД | 120 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | 56 820,0 | 3 180,0 | 60 000,0 | 56 820,0 | 3 180,0 | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства | Министерство  энергетики  и жилищно-  коммунального  хозяйства  Сахалинской области |
| 3.1.6 | Реконструкция ЦТП-3  по ул. Стахановская  в г. Холмске, в т. ч.  разработка ПД | 113 900,2 | 113 900,2 | 107 863,4 | 6 036,8 | - | - | - | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства» | Министерство  строительства  Сахалинской области |
| 3.1.7 | Строительство  и реконструкция  объектов системы  теплоснабжения в МО "Холмский городской округ" | 170 000,0 | - | - | - | - | - | - | 170 000,0 | 160 990,0 | 9 010,0 | Министерство  строительства  Сахалинской области |
| 3.1.8 | Строительство угольного склада в г. Холмске,  в т. ч. разработка ПД | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 545,6 | 254,4 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.9 | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в т. ч. ПСД | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 183,0 | 67,0 | - | - | - | - | - | - | Министерство  строительства  Сахалинской области |
| 3.1.10 | Строительство очистных сооружений по  водоподготовке в/х "Маоко-Зова", в/х "Малка", в т. ч. разработка ПД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.11 | Строительство системы водоснабжения в с. Правда, в т. ч. разработка ПД | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 735,0 | 265,0 | - | - | - | - | - | - |
| **Текущие расходы** | | **319 177,3** | **135 477,3** | **128 297,1** | **7 180,2** | **91 000,0** | **86 177,0** | **4 823,0** | **92 700,0** | **87 786,9** | **4 913,1** |  |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт объектов системы  теплоснабжения в МО "Холмский городской округ" | 30 000,0 | - | - | - | - | - | - | 30 000,0 | 28 410,0 | 1 590,0 | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства | Министерство  энергетики  и жилищно-  коммунального  хозяйства  Сахалинской области |
| 3.2.2 | Капитальный ремонт внутриквартальных  тепловых сетей  в с. Чехов | 9 000,0 | - | - | - | 4 500,0 | 4 261,5 | 238,5 | 4 500,0 | 4 261,5 | 238,5 |
| 3.2.3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МО «Холмский  городской округ», в т.ч. разработка ПД | 91 937,3 | 45 437,3 | 43 030,0 | 2 407,3 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | 21 500,0 | 20 360,5 | 1 139,5 |
| 3.2.4 | Капитальный ремонт системы водоотведения МО «Холмский  городской округ», в т. ч. разработка ПД | 88 900,0 | 2 400,0 | 2 272,0 | 128,0 | 49 800,0 | 47 160,6 | 2 639,4 | 36 700,0 | 34 754,9 | 1 945,1 |
| 3.2.5 | Капитальный ремонт бани в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД | 30 000,0 | 30 000,0 | 28 410,0 | 1 590,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6 | Приобретение специализированной техники для МО "Холмский  городской округ" | 19 340,0 | 7 640,0 | 7 235,1 | 404,9 | 11 700,0 | 11 079,9 | 620,1 | - | - | - |
| 3.2.7 | Возмещение убытков (недополученных доходов), связанных с оказанием услуг ЖКХ | 50 000,0 | 50 000,0 | 47 350,0 | 2 650,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства | Министерство  энергетики  и жилищно-  коммунального  хозяйства  Сахалинской области |
|  | **Всего по разделу "Коммунальное хозяйство"** | **870 270,5** | **291 570,5** | **276 116,6** | **15 453,9** | **256 000,0** | **242 432,0** | **13 568,0** | **322 700,0** | **305 596,9** | **17 103,1** |  |  |
| **4. Строительство** | | | | | | | | | | | | | |
| **Текущие расходы** | | **17 493,2** | **17 493,2** | **16 566,1** | **927,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 4.1.1 | Проведение топографо-геодезических изысканий для строительства  и реконструкции  объектов  инфраструктуры МО "Холмский городской округ" | 17 493,2 | 17 493,2 | 16 566,1 | 927,1 | - | - | - | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства» | Министерство  строительства  Сахалинской области |
|  | **Всего по разделу "Строительство"** | **17 493,2** | **17 493,2** | **16 566,1** | **927,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **5. Дорожное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | |
| **Капитальные расходы** | | **357 577,4** | **61 687,4** |  | **61 687,4** | **195 890,0** | **-** | **195 890,0** | **100 000,0** | **-** | **100 000,0** |  |  |
| 5.1.1 | Строительство объездной дороги ул. Первомайская - ул. Макарова, в т. ч. ПСД | 44 387,4 | 44 387,4 | - | 44 387,4 | - | - | - | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства |  |
| 5.1.2 | Строительство автомобильной дороги по ул. Победы - ул. Адм.  Макарова, в т. ч. ПСД | 10 300,0 | 10 300,0 | - | 10 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3 | Реконструкция путепровода по ул. Советская в г. Холмске, в т. ч.  разработка ПД | 67 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | 60 000,0 | - | 60 000,0 | - | - | - |
| 5.1.4 | Строительство и реконструкция объектов  дорожного хозяйства в МО "Холмский  городской округ" | 235 890,0 | - | - | - | 135 890,0 | - | 135 890,0 | 100 000,0 | - | 100 000,0 |
| **Текущие расходы** | | **451 071,3** | **160 818,1** | **-** | **160 818,1** | **110 497,6** | **-** | **110 497,6** | **179 755,6** | **-** | **179 755,6** |  |  |
| 5.2.1 | Разработка проекта  организации дорожного движения МО  «Холмский  городской округ» | 950,0 | 950,0 | - | 950,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства |  |
| 5.2.2. | Проведение работ по нанесению разметки  и установке дорожных знаков в МО «Холмский городской округ» | 3 050,0 | 3 050,0 | - | 3 050,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.3 | Капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Ленина в с. Чехов | 62 246,0 | 10 000,0 | - | 10 000,0 | 35 912,0 | - | 35 912,0 | 16 334,0 | - | 16 334,0 |
| 5.2.4 | Капитальный ремонт моста в с. Чехов | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  улично-дорожной сети МО "Холмский  городской округ" | 26 116,0 | 26 116,0 | - | 26 116,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.6 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям  многоквартирных жилых домов в МО «Холмский городской округ» | 69 151,7 | 20318,7 | - | 20 318,7 | 20 000,0 | - | 20 000,0 | 28 833,0 | - | 28 833,0 |
| 5.2.7 | Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства в МО "Холмский городской округ" | 74 333,0 | - | - | - | - | - | - | 74 333,0 | - | 74 333,0 |
| 5.2.8 | Содержание автомобильных дорог общего  пользования местного значения вне населенных пунктов | 19 000,0 | 19 000,0 | - | 19 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.9 | Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения  (город и села) | 26 000,0 | 26 000,0 | - | 26 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.10 | Ремонт автомобильных дорог общего  пользования местного значения | 29 883,4 | 29 883,4 | - | 29 883,4 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.11 | Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения | 114 841,2 | - | - | - | 54 585,6 | - | 54 585,6 | 60 255,6 | - | 60 255,6 |
| 5.2.12 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  улично-дорожной сети г. Холмска | 25 000,0 | 25 000,0 | - | 25 000,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства |  |
|  | **Всего по разделу**  **"Дорожное хозяйство"** | **808 648,7** | **222 505,5** | **-** | **222 505,5** | **306 387,6** | **-** | **306 387,6** | **279 755,6** | **-** | **279 755,6** |  |  |
| **6. Благоустройство** | | | | | | | | | | | | | |
| **Капитальные расходы** | | **205 926,0** | **46 926,0** | **-** | **46 926,0** | **110 000,0** | **-** | **110 000,0** | **49 000,0** | **-** | **49 000,0** |  |  |
| 6.1.1 | Реконструкция  берегоукрепления  Приморского бульвара в г. Холмске, в т. ч.  разработка проектной документации | 105 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | - | 60 000,0 | 45 000,0 | - | 45 000,0 | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства |  |
| 6.1.2 | Реконструкция парковой зоны центральной части г. Холмска, в т. ч. ПСД\*\* | 83 926,0 | 43 926,0 | - | 43 926,0 | 40 000,0 | - | 40 000,0 | - | - | - |
| 6.1.3 | Реконструкция  Приморского бульвара в г. Холмске, в т. ч.  разработка ПД | 2 450,0 | 2 450,0 | - | 2 450,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4 | Реконструкция ливневой канализационной  системы в МО  «Холмский городской округ», в т.ч. разработка ПД | 14 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | 4 000,0 | - | 4 000,0 |
| 6.1.5 | Строительство сараев для жителей ул. Шевченко г. Холмск | 550,0 | 550,0 | - | 550,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Текущие расходы** | | **295 134,0** | **107 112,4** | **-** | **107 112,4** | **140 165,9** | **-** | **140 165,9** | **47 855,7** | **-** | **47 855,7** |  |  |
| 6.2.1 | Озеленение г. Холмска | 45 000,0 | 15 000,0 | - | 15 000,0 | 30 000,0 | - | 30 000,0 | - | - | - | Администрация  муниципального образования  «Холмский  городской округ»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Отдел  капитального  строительства»,  управление  жилищно-  коммунального  хозяйства |  |
| 6.2.2 | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т. ч.  разработка ПД | 60 000,0 | - | - | - | 60 000,0 | - | 60 000,0 | - | - | - |
| 6.2.3 | Благоустройство  территории средней общеобразовательной школы № 8 в г. Холмске Сахалинской области | 25 000,0 | 25 000,0 | - | 25 000,0 | - | - | - | - | - | **-** |
| 6.2.4 | Благоустройство города и населенных пунктов МО «Холмский городской округ» | 165 134,0 | 67 112,4 | - | 67 112,4 | 50 165,9 | - | 50 165,9 | 47 855,7 | - | 47 855,7 |  |
|  | **Всего по разделу "Благоустройство"** | **501 060,0** | **154 038,4** | **-** | **154 038,4** | **250 165,9** | **-** | **250 165,9** | **96 855,7** | **-** | **96 855,7** |  |  |