АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _16.06.2014 года__ № __678___

г. Холмск

О внесении изменений и дополнений в
План мероприятий по реконструкции,
капитальному ремонту социально
значимых объектов, объектов дорожного
хозяйства,	благоустройству

муниципального образования «Холмский
городской округ» на 2014 - 2016 годы,
утвержденный	постановлением

администрации	муниципального

образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 года № 307

В целях создания благоприятных условий для проживания населения в муниципальном образовании «Холмский городской округ», руководствуясь ст. 10 и ст. 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести следующие изменения и дополнения в План мероприятий по
реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного
хозяйства, благоустройству муниципального образования «Холмский городской округ» на
2014 - 2016 годы, утвержденный постановлением администрации муниципального
образования «Холмский городской округ» от 07.03.2014 года № 307 (далее - План
мероприятий):

1.1. Пункт 3.1. Плана мероприятий изложить в следующей редакции (прилагается).

2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама».

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра
по экономическому развитию муниципального образования «Холмский городской округ»
О.И. Манжара.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»                                                                                О.П. Назаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
«Холмский городской округ
от 16.06.2014 года  № 678

План мероприятий

по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству

муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2016 годы

| № пп. | Наименование | Общий | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | Ответственные | Орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятий | объем финансиров ания | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | исполнители | исполнительной власти, с которым заключается соглашение |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1.3. Культура |  | 125 000,0 | 100 000,0 | 94 700,0 | 5 300,0 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - |  |  |
| Капитальные расходы |  | 125 000,0 | 100 000,0 | 94 700,0 | 5 300,0 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 | - | - | - |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция здания кинодосугового центра "Россия" в г. Холмске, в т. ч. ПСД, в т.ч. | 125 000,0 | 100 000,0 | 94 700,0 | 5 300,0 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ», | Министерство культуры Сахалинской области |
| 1.3.1.1. | приобретение комплекта кино-видео оборудования для показа в формате 3 D |  | 1 553,1 | 1 470,8 | 82,3 |  |  |  |  |  |  | управление культуры |  |
| 1.3.1.2. | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |  | 632,0 | 598,5 | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | выполнение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, подготовка заключений о соответствии нормам сейсмостойкого строительства, технологическое присоединение к электрическим сетям (строительно-монтажные работы) |  | 97 814,9 | 92 630,7 | 5 184,2 | 25 000,0 | 23 675,0 | 1 325,0 |  |  |  |  |  |